# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ

# ПЕРМСКОГО КРАЯ

……………….							№ ………….

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города от 31.05.2017 № 1319 «Об утверждении муниципального краткосрочного (сроком на три года) плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования «Город Березники», на 2018, 2019, 2020 годы»

В соответствии с Законом Пермского края от 21.06.2018                        № 252-ПК «О преобразовании поселений, входящих в состав Усольского муниципального района, путем объединения                                с муниципальным образованием «Город Березники», решением Березниковской городской Думы от 14.08.2018 № 425 «О вопросах правопреемства», а также в целях уточнения муниципального краткосрочного (сроком на три года) плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества                                     в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования «Город Березники», на 2018, 2019,                  2020 годы

администрация города Березники ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в приложение к постановлению администрации города от 31.05.2017 № 1319 «Об утверждении муниципального краткосрочного (сроком на три года) плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества                               в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования «Город Березники», на 2018, 2019, 2020 годы» изменения, изложив его в редакции согласно приложению                   к настоящему постановлению.

2.Не позднее пяти рабочих дней после вступления в силу настоящего постановления разместить приложение к настоящему постановлению, указанное в пункте 1 настоящего постановления,                     на официальном сайте Администрации города Березники.

3.Разместить настоящее постановление и приложение, указанное в пункте 1 настоящего постановления, на Официальном портале правовой информации города Березники в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава города							                   С.П.Дьяков

Приложение

к постановлению

администрации города

от ____________________

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации города

от 31.05.2017 № 1319

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КРАТКОСРОЧНЫЙ (СРОКОМ НА ТРИ ГОДА) ПЛАН

реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования «Город Березники»,

на 2018, 2019, 2020 годы

I.Перечень многоквартирных домов в городе Березники

Таблица 1.1

| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | Способ формирования фонда капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | м2 | м2 | м2 | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./м2 | руб./м2 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17= 12/9 | 18 | 19 | 20 |
| Всего по г. Березники | X | X | X | X | X | 1 955 250,40 | 1 658 871,06 | 1 527 953,42 | 74 337,00 | 1 758 259 588,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 758 259 588,38 | X | X | X | X |
|  | Итого на 2018 год | X | X | X | X | X | 277 574,60 | 246 741,90 | 212 612,93 | 9 452,00 | 288 505 814,55р. | 0,00р. | 0,00р. | 0,00р. | 288 505 814,55р. | X | X | X | X |
| 1 | Аксакова, д. 12, г. Березники | 1955 | 1955 | кирпич | 2 | 1 | 615,2 | 514 | 514 | 27 | 15342,9 | 0 | 0 | 0 | 15342,9 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 2 | Аксакова, д. 20, г. Березники | 1955 | 1955 | кирпич | 2 | 1 | 555 | 507,8 | 507,8 | 23 | 15157,83 | 0 | 0 | 0 | 15157,83 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 3 | Ардуановский, д. 1, г. Березники | 1930 | 1930 | кирпич | 3 | 2 | 754 | 683,8 | 683,8 | 14 | 20411,43 | 0 | 0 | 0 | 20411,43 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 4 | Березниковская, д. 84, г. Березники | 1936 | 1936 | кирпич | 3 | 2 | 836,1 | 836,1 | 836,1 | 28 | 24957,585 | 0 | 0 | 0 | 24957,585 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 5 | Березниковская, д. 88, г. Березники | 1937 | 1937 | кирпич | 3 | 3 | 2269,9 | 2120,9 | 906,9 | 42 | 63308,865 | 0 | 0 | 0 | 63308,865 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 6 | Березниковская, д. 90, г. Березники | 1957 | 1957 | кирпич | 4 | 4 | 4338,5 | 3836,5 | 3630,7 | 113 | 9892952,36 | 0 | 0 | 0 | 9892952,36 | 2578,64 | 2578,64 | 4кв. 2018 | РО |
| 7 | Березниковская, д. 94, г. Березники | 1956 | 1956 | кирпич | 4 | 3 | 2809,6 | 2537 | 2013,2 | 84 | 6542009,68 | 0 | 0 | 0 | 6542009,68 | 2578,64 | 2578,64 | 4кв. 2018 | РО |
| 8 | Гагарина, д. 5, г. Березники | 1958 | 1958 | кирпич | 5 | 4 | 3875,6 | 3400,7 | 3174,6 | 98 | 11935096,72 | 0 | 0 | 0 | 11935096,72 | 3509,6 | 3509,6 | 4кв. 2018 | РО |
| 9 | Гагарина, д. 6, г. Березники | 1950 | 1950 | шлакоблок | 2 | 2 | 792,2 | 709,6 | 709,6 | 27 | 21181,56 | 0 | 0 | 0 | 21181,56 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 10 | Гагарина, д. 8, г. Березники | 1950 | 1950 | шлакоблок | 2 | 2 | 783,3 | 699,5 | 630,8 | 51 | 20880,075 | 0 | 0 | 0 | 20880,075 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 11 | Гагарина, д. 12, г. Березники | 1950 | 1950 | шлакоблок | 2 | 2 | 791 | 708 | 708 | 33 | 21133,8 | 0 | 0 | 0 | 21133,8 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 12 | Гагарина, д. 16, г. Березники | 1952 | 1952 | шлакоблок | 2 | 2 | 755,6 | 754,6 | 548,3 | 24 | 22524,81 | 0 | 0 | 0 | 22524,81 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 13 | Гагарина, д. 19, г. Березники | 1958 | 1958 | кирпич | 2 | 2 | 782,3 | 703,3 | 673,6 | 32 | 20993,505 | 0 | 0 | 0 | 20993,505 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 14 | Гагарина, д. 20, г. Березники | 1951 | 1951 | шлакоблок | 2 | 2 | 655,5 | 655,4 | 593,1 | 32 | 19563,69 | 0 | 0 | 0 | 19563,69 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 15 | Гагарина, д. 22, г. Березники | 1951 | 1951 | шлакоблок | 2 | 2 | 750,2 | 656,4 | 656,4 | 32 | 19593,54 | 0 | 0 | 0 | 19593,54 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 16 | Гагарина, д. 24, г. Березники | 1951 | 1951 | шлакоблок | 2 | 2 | 735,7 | 649,5 | 649,5 | 27 | 19387,575 | 0 | 0 | 0 | 19387,575 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 17 | Гагарина, д. 28, г. Березники | 1952 | 1952 | шлакоблок | 2 | 2 | 725,8 | 657 | 545,1 | 27 | 19611,45 | 0 | 0 | 0 | 19611,45 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 18 | Гагарина, д. 30, г. Березники | 1952 | 1952 | шлакоблок | 2 | 2 | 757,1 | 665,8 | 612,9 | 32 | 19874,13 | 0 | 0 | 0 | 19874,13 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 19 | Гагарина, д. 32, г. Березники | 1950 | 1950 | шлакоблок | 2 | 2 | 999,6 | 915,1 | 515,6 | 25 | 27315,735 | 0 | 0 | 0 | 27315,735 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 20 | Гагарина, д. 36, г. Березники | 1958 | 1958 | кирпич | 2 | 2 | 537 | 482,3 | 482,3 | 22 | 14396,655 | 0 | 0 | 0 | 14396,655 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 21 | Гагарина, д. 38, г. Березники | 1957 | 1957 | кирпич | 2 | 1 | 460,5 | 414,7 | 352,8 | 19 | 12378,795 | 0 | 0 | 0 | 12378,795 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 22 | Гагарина, д. 38а, г. Березники | 1958 | 1958 | кирпич | 2 | 1 | 454,8 | 412,8 | 412,8 | 19 | 12322,08 | 0 | 0 | 0 | 12322,08 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 23 | Гагарина, д. 40, г. Березники | 1957 | 1957 | кирпич | 2 | 1 | 529,7 | 472,3 | 472,3 | 20 | 14098,155 | 0 | 0 | 0 | 14098,155 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 24 | Демьяна Бедного, д. 27, г. Березники | 1949 | 1949 | кирпич | 2 | 2 | 685 | 685 | 685 | 38 | 20447,25 | 0 | 0 | 0 | 20447,25 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 25 | Деменева, д. 1, г. Березники | 1931 | 1931 | кирпич | 4 | 3 | 1578,2 | 1388,2 | 1037 | 78 | 4872026,72 | 0 | 0 | 0 | 4872026,72 | 3509,6 | 3509,6 | 4кв. 2018 | РО |
| 26 | Деменева, д. 3, г. Березники | 1931 | 1931 | кирпич | 4 | 3 | 1594,6 | 1407,4 | 1268,93 | 103 | 3629177,936 | 0 | 0 | 0 | 3629177,936 | 2578,64 | 2578,64 | 4кв. 2018 | РО |
| 27 | Деменева, д. 4, г. Березники | 1954 | 1954 | шлакоблок | 3 | 3 | 2343 | 2113,5 | 1748,9 | 82 | 63087,975 | 0 | 0 | 0 | 63087,975 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 28 | Деменева, д. 7, г. Березники | 1958 | 1958 | кирпич | 4 | 3 | 2935,6 | 2523,4 | 2332,9 | 81 | 8856124,64 | 0 | 0 | 0 | 8856124,64 | 3509,6 | 3509,6 | 4кв. 2018 | РО |
| 29 | Деменева, д. 8, г. Березники | 1952 | 1952 | шлакоблок | 3 | 3 | 1992,8 | 1770 | 1465,7 | 70 | 52834,5 | 0 | 0 | 0 | 52834,5 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 30 | Деменева, д. 9, г. Березники | 1952 | 1952 | кирпич | 4 | 3 | 2484,9 | 2469,9 | 1995,7 | 50 | 8668361,04 | 0 | 0 | 0 | 8668361,04 | 3509,6 | 3509,6 | 4кв. 2018 | РО |
| 31 | Деменева, д. 10, г. Березники | 1952 | 1952 | шлакоблок | 3 | 3 | 2063,6 | 1832,3 | 1691,3 | 65 | 54694,155 | 0 | 0 | 0 | 54694,155 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 32 | Ермака, д. 11, г. Березники | 1954 | 1954 | кирпич | 2 | 2 | 954,7 | 859,3 | 726,99 | 41 | 25650,105 | 0 | 0 | 0 | 25650,105 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 33 | Ермака, д. 15, г. Березники | 1955 | 1955 | кирпич | 2 | 2 | 996,6 | 880,8 | 880,8 | 35 | 26291,88 | 0 | 0 | 0 | 26291,88 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 34 | Карла Маркса, д. 19, г. Березники | 1953 | 1953 | кирпич | 2 | 2 | 1128 | 1026,8 | 595,7 | 24 | 30649,98 | 0 | 0 | 0 | 30649,98 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 35 | Карла Маркса, д. 28, г. Березники | 1949 | 1949 | кирпич | 2 | 2 | 776,7 | 695,8 | 650,4 | 38 | 20769,63 | 0 | 0 | 0 | 20769,63 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 36 | Карла Маркса, д. 30, г. Березники | 1949 | 1949 | кирпич | 2 | 2 | 758,4 | 678,5 | 587,7 | 42 | 20253,225 | 0 | 0 | 0 | 20253,225 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 37 | Карла Маркса, д. 32, г. Березники | 1949 | 1949 | кирпич | 2 | 2 | 759 | 678,8 | 518,8 | 42 | 20262,18 | 0 | 0 | 0 | 20262,18 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 38 | Карла Маркса, д. 33, г. Березники | 1948 | 1948 | шлакоблок | 2 | 1 | 234,1 | 210,1 | 104,8 | 8 | 6271,485 | 0 | 0 | 0 | 6271,485 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 39 | Карла Маркса, д. 35, г. Березники | 1949 | 1949 | шлакоблок | 2 | 1 | 234,1 | 210,2 | 210,2 | 8 | 6274,47 | 0 | 0 | 0 | 6274,47 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 40 | Карла Маркса, д. 47, г. Березники | 1958 | 1958 | кирпич | 4 | 4 | 3562 | 3254,1 | 2931,4 | 88 | 11420589,36 | 0 | 0 | 0 | 11420589,36 | 3509,6 | 3509,6 | 4кв. 2018 | РО |
| 41 | Карла Маркса, д. 50, г. Березники | 1958 | 1958 | кирпич | 4 | 4 | 2938,6 | 2584,9 | 2082,3 | 82 | 9071965,04 | 0 | 0 | 0 | 9071965,04 | 3509,6 | 3509,6 | 4кв. 2018 | РО |
| 42 | Карла Маркса, д. 53, г. Березники | 1954 | 1954 | кирпич | 4 | 3 | 2878,2 | 2612,3 | 2064,7 | 78 | 6736181,272 | 0 | 0 | 0 | 6736181,272 | 2578,64 | 2578,64 | 4кв. 2018 | РО |
| 43 | Клары Цеткин, д. 30, г. Березники | 1954 | 1954 | кирпич | 2 | 3 | 1543,6 | 1393,5 | 1204,6 | 94 | 41595,975 | 0 | 0 | 0 | 41595,975 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 44 | Клары Цеткин, д. 32, г. Березники | 1955 | 1955 | кирпич | 2 | 1 | 565,2 | 517,1 | 441,5 | 28 | 15435,435 | 0 | 0 | 0 | 15435,435 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 45 | Клары Цеткин, д. 34, г. Березники | 1955 | 1955 | кирпич | 2 | 1 | 551,1 | 517,2 | 517,2 | 23 | 15438,42 | 0 | 0 | 0 | 15438,42 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 46 | Клары Цеткин, д. 36, г. Березники | 1955 | 1955 | кирпич | 2 | 1 | 565,8 | 515,8 | 316,1 | 22 | 15396,63 | 0 | 0 | 0 | 15396,63 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 47 | Клары Цеткин, д. 38, г. Березники | 1955 | 1955 | кирпич | 3 | 2 | 1420,8 | 1420,8 | 694,3 | 43 | 42410,88 | 0 | 0 | 0 | 42410,88 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 48 | Короленко, д. 4, г. Березники | 1954 | 1954 | шлакоблок | 2 | 1 | 377,8 | 371,6 | 371,6 | 14 | 11092,26 | 0 | 0 | 0 | 11092,26 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 49 | Короленко, д. 6, г. Березники | 1958 | 1958 | кирпич | 2 | 4 | 697,3 | 619,1 | 619,1 | 31 | 18480,135 | 0 | 0 | 0 | 18480,135 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 50 | Короленко, д. 8, г. Березники | 1958 | 1958 | кирпич | 3 | 2 | 1095,7 | 1002,3 | 1002,3 | 38 | 29918,655 | 0 | 0 | 0 | 29918,655 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 51 | Короленко, д. 12, г. Березники | 1953 | 1953 | кирпич | 2 | 2 | 689,6 | 613 | 509,1 | 38 | 18298,05 | 0 | 0 | 0 | 18298,05 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 52 | Короленко, д. 14, г. Березники | 1954 | 1954 | кирпич | 2 | 3 | 884,8 | 884,8 | 827 | 35 | 26411,28 | 0 | 0 | 0 | 26411,28 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 53 | Льва Толстого, д. 11, г. Березники | 1949 | 1949 | кирпич | 2 | 2 | 767,8 | 686,3 | 686,3 | 31 | 20486,055 | 0 | 0 | 0 | 20486,055 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 54 | Льва Толстого, д. 13, г. Березники | 1949 | 1949 | кирпич | 2 | 3 | 844,5 | 754,9 | 699 | 33 | 22533,765 | 0 | 0 | 0 | 22533,765 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 55 | Льва Толстого, д. 42, г. Березники | 1951 | 1951 | шлакоблок | 2 | 2 | 745,7 | 649,2 | 649,2 | 33 | 19378,62 | 0 | 0 | 0 | 19378,62 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 56 | Льва Толстого, д. 44, г. Березники | 1952 | 1952 | шлакоблок | 2 | 2 | 756,1 | 660,8 | 660,8 | 32 | 19724,88 | 0 | 0 | 0 | 19724,88 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 57 | Ленина проспект, д. 14, г. Березники | 1954 | 1954 | кирпич | 3 | 2 | 1175,7 | 1030,8 | 1030,8 | 35 | 30769,38 | 0 | 0 | 0 | 30769,38 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 58 | Ленина проспект, д. 16, г. Березники | 1955 | 1955 | кирпич | 3 | 2 | 1177,8 | 1029,3 | 1029,3 | 24 | 30724,605 | 0 | 0 | 0 | 30724,605 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 59 | Ленина проспект, д. 54, г. Березники | 1941 | 1941 | каркасно-засыпной | 2 | 1 | 476,8 | 418,8 | 368,4 | 21 | 12501,18 | 0 | 0 | 0 | 12501,18 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 60 | Ленина проспект, д. 55, г. Березники | 1958 | 1958 | кирпич | 5 | 9 | 9705,8 | 8665 | 4894,1 | 177 | 30410684 | 0 | 0 | 0 | 30410684 | 3509,6 | 3509,6 | 4кв. 2018 | РО |
| 61 | Ленина проспект, д. 56, г. Березники | 1941 | 1941 | каркасно-засыпной | 2 | 1 | 494,8 | 443,2 | 392,1 | 22 | 13229,52 | 0 | 0 | 0 | 13229,52 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 62 | Ленина проспект, д. 58, г. Березники | 1941 | 1941 | кирпич | 2 | 1 | 483,7 | 427,5 | 376,6 | 25 | 12760,875 | 0 | 0 | 0 | 12760,875 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 63 | Ленина проспект, д. 59, г. Березники | 1958 | 1958 | кирпич | 4 | 5 | 4744,4 | 4280,6 | 2860,1 | 76 | 15023193,76 | 0 | 0 | 0 | 15023193,76 | 3509,6 | 3509,6 | 4кв. 2018 | РО |
| 64 | Ленина проспект, д. 60, г. Березники | 1941 | 1941 | кирпич | 2 | 1 | 486,4 | 442 | 323,7 | 21 | 13193,7 | 0 | 0 | 0 | 13193,7 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 65 | Ленина проспект, д. 68, г. Березники | 1957 | 1957 | кирпич | 3 | 6 | 4596,1 | 4082,7 | 3744,4 | 167 | 121868,595 | 0 | 0 | 0 | 121868,595 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 66 | Ленина проспект, д. 70, г. Березники | 1958 | 1958 | кирпич | 3 | 6 | 4467,2 | 3916,1 | 3839,3 | 199 | 116895,585 | 0 | 0 | 0 | 116895,585 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 67 | Ленина проспект, д. 72, г. Березники | 1957 | 1957 | панельные | 3 | 5 | 4253 | 3685,1 | 3457,6 | 164 | 110000,235 | 0 | 0 | 0 | 110000,235 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 68 | Ломоносова, д. 25, г. Березники | 1957 | 1957 | кирпич | 2 | 1 | 457,3 | 413,5 | 413,5 | 20 | 12342,975 | 0 | 0 | 0 | 12342,975 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 69 | Ломоносова, д. 27, г. Березники | 1957 | 1957 | кирпич | 2 | 2 | 533,9 | 475,6 | 475,6 | 20 | 14196,66 | 0 | 0 | 0 | 14196,66 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 70 | Ломоносова, д. 29, г. Березники | 1958 | 1958 | кирпич | 2 | 1 | 753 | 409,4 | 337,5 | 21 | 12220,59 | 0 | 0 | 0 | 12220,59 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 71 | Ломоносова, д. 31, г. Березники | 1958 | 1958 | кирпич | 2 | 2 | 526,8 | 467,3 | 467,3 | 29 | 13948,905 | 0 | 0 | 0 | 13948,905 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 72 | Ломоносова, д. 35, г. Березники | 1958 | 1958 | кирпич | 2 | 2 | 631 | 631 | 600,1 | 29 | 18835,35 | 0 | 0 | 0 | 18835,35 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 73 | Ломоносова, д. 46, г. Березники | 1952 | 1952 | шлакоблок | 2 | 2 | 757,7 | 657,7 | 606,1 | 27 | 19632,345 | 0 | 0 | 0 | 19632,345 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 74 | Ломоносова, д. 48, г. Березники | 1952 | 1952 | шлакоблок | 2 | 2 | 757,1 | 652 | 652 | 25 | 19462,2 | 0 | 0 | 0 | 19462,2 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 75 | Ломоносова, д. 54, г. Березники | 1953 | 1953 | шлакоблок | 3 | 3 | 2179,1 | 1788,9 | 1788,9 | 67 | 53398,665 | 0 | 0 | 0 | 53398,665 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 76 | Матросова, д. 18, г. Березники | 1954 | 1954 | кирпич | 2 | 2 | 742,4 | 642,2 | 532,9 | 24 | 19169,67 | 0 | 0 | 0 | 19169,67 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 77 | Матросова, д. 21, г. Березники | 1951 | 1951 | шлакоблок | 2 | 1 | 1149,3 | 857,9 | 30 | 47 | 25608,315 | 0 | 0 | 0 | 25608,315 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 78 | Матросова, д. 30, г. Березники | 1948 | 1948 | шлакоблок | 2 | 1 | 235,8 | 235,8 | 207,5 | 19 | 7038,63 | 0 | 0 | 0 | 7038,63 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 79 | Матросова, д. 32, г. Березники | 1949 | 1949 | шлакоблок | 2 | 1 | 237,3 | 213,9 | 159,8 | 16 | 6384,915 | 0 | 0 | 0 | 6384,915 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 80 | Матросова, д. 34, г. Березники | 1949 | 1949 | шлакоблок | 2 | 1 | 238,9 | 214,9 | 161 | 12 | 6414,765 | 0 | 0 | 0 | 6414,765 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 81 | Матросова, д. 35, г. Березники | 1949 | 1949 | шлакоблок | 2 | 1 | 231 | 214 | 214 | 20 | 6387,9 | 0 | 0 | 0 | 6387,9 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 82 | Менделеева, д. 15, г. Березники | 1957 | 1957 | кирпич | 2 | 1 | 454,9 | 410,9 | 410,9 | 17 | 12265,365 | 0 | 0 | 0 | 12265,365 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 83 | Менделеева, д. 17, г. Березники | 1957 | 1957 | кирпич | 2 | 2 | 542,8 | 484,8 | 415,7 | 22 | 14471,28 | 0 | 0 | 0 | 14471,28 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 84 | Менделеева, д. 19, г. Березники | 1958 | 1958 | кирпич | 2 | 2 | 457 | 413 | 413 | 17 | 12328,05 | 0 | 0 | 0 | 12328,05 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 85 | Менделеева, д. 23, г. Березники | 1958 | 1958 | кирпич | 2 | 2 | 752,7 | 707,6 | 707,6 | 23 | 21121,86 | 0 | 0 | 0 | 21121,86 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 86 | Менделеева, д. 25, г. Березники | 1958 | 1958 | кирпич | 2 | 2 | 806,9 | 727,9 | 688,3 | 41 | 21727,815 | 0 | 0 | 0 | 21727,815 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 87 | Менделеева, д. 27, г. Березники | 1958 | 1958 | кирпич | 2 | 2 | 675,7 | 633,4 | 633,4 | 30 | 18906,99 | 0 | 0 | 0 | 18906,99 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 88 | Менделеева, д. 29, г. Березники | 1958 | 1958 | кирпич | 2 | 2 | 706,9 | 705,4 | 633,5 | 39 | 21056,19 | 0 | 0 | 0 | 21056,19 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 89 | Мира, д. 62, г. Березники | 1980 | 1980 | кирпич, панели | 9 | 10 | 23294,1 | 20275,3 | 19515,3 | 783 | 11624377,48 | 0 | 0 | 0 | 11624377,48 | 573,33 | 573,3270272 | 4кв. 2018 | РО |
| 90 | Мира, д. 108, г. Березники | 1978 | 1978 | панели | 9 | 4 | 7652,5 | 7648,6 | 7421,5 | 349 | 9121640,45 | 0 | 0 | 0 | 9121640,45 | 1192,59 | 1192,589552 | 4кв. 2018 | РО |
| 91 | Нагорная, д. 12, г. Березники | 1956 | 1956 | кирпич | 2 | 1 | 297,9 | 272,6 | 272,6 | 12 | 8137,11 | 0 | 0 | 0 | 8137,11 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 92 | Нагорная, д. 16, г. Березники | 1955 | 1955 | кирпич | 2 | 1 | 433,5 | 387,4 | 325,1 | 18 | 11563,89 | 0 | 0 | 0 | 11563,89 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 93 | Нагорная, д. 18, г. Березники | 1956 | 1956 | кирпич | 2 | 1 | 432 | 386 | 386 | 19 | 11522,1 | 0 | 0 | 0 | 11522,1 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 94 | Нагорная, д. 22, г. Березники | 1958 | 1958 | кирпич | 2 | 2 | 707,3 | 642,1 | 494,4 | 34 | 19166,685 | 0 | 0 | 0 | 19166,685 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 95 | Олега Кошевого, д. 6, г. Березники | 1957 | 1957 | кирпич | 3 | 3 | 2207,5 | 1848,5 | 1778,5 | 52 | 55177,725 | 0 | 0 | 0 | 55177,725 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 96 | Олега Кошевого, д. 8, г. Березники | 1956 | 1956 | кирпич | 3 | 3 | 2165,7 | 1903,3 | 1903,3 | 55 | 56813,505 | 0 | 0 | 0 | 56813,505 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 97 | Олега Кошевого, д. 9, г. Березники | 1957 | 1957 | кирпич | 4 | 3 | 2726,8 | 2457,8 | 2344 | 91 | 8625894,88 | 0 | 0 | 0 | 8625894,88 | 3509,6 | 3509,6 | 4кв. 2018 | РО |
| 98 | Олега Кошевого, д. 13, г. Березники | 1952 | 1952 | кирпич | 3 | 1 | 597,7 | 525,9 | 525,9 | 15 | 15698,115 | 0 | 0 | 0 | 15698,115 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 99 | Панфилова, д. 15, г. Березники | 1952 | 1952 | шлакоблок | 2 | 2 | 626,7 | 564,7 | 485,8 | 23 | 16856,295 | 0 | 0 | 0 | 16856,295 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 100 | Панфилова, д. 34, г. Березники | 1950 | 1950 | шлакоблок | 2 | 1 | 243,1 | 216,6 | 216,6 | 12 | 6465,51 | 0 | 0 | 0 | 6465,51 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 101 | Панфилова, д. 36, г. Березники | 1950 | 1950 | шлакоблок | 2 | 1 | 245,6 | 215,9 | 96,3 | 165 | 6444,615 | 0 | 0 | 0 | 6444,615 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 102 | Панфилова, д. 38, г. Березники | 1950 | 1950 | шлакоблок | 2 | 1 | 234,3 | 211,3 | 130,3 | 11 | 6307,305 | 0 | 0 | 0 | 6307,305 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 103 | Парковая, д. 5, г. Березники | 1947 | 1947 | кирпич | 3 | 2 | 986,1 | 848,1 | 784,3 | 26 | 25315,785 | 0 | 0 | 0 | 25315,785 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 104 | Парковая, д. 7, г. Березники | 1947 | 1947 | кирпич | 3 | 2 | 705,5 | 705,5 | 705,5 | 7 | 21059,175 | 0 | 0 | 0 | 21059,175 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 105 | Парковая, д. 8, г. Березники | 1946 | 1946 | кирпич | 3 | 2 | 1050 | 899,1 | 845 | 33 | 26838,135 | 0 | 0 | 0 | 26838,135 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 106 | Преображенского, д. 15, г. Березники | 1952 | 1952 | кирпич | 2 | 1 | 1007,1 | 642,4 | 443 | 49 | 19175,64 | 0 | 0 | 0 | 19175,64 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 107 | Пятилетки, д. 9, г. Березники | 1930 | 1930 | кирпич | 4 | 2 | 1367,4 | 954,1 | 351,4 | 46 | 2460280,424 | 0 | 0 | 0 | 2460280,424 | 2578,64 | 2578,64 | 4кв. 2018 | РО |
| 108 | Пятилетки, д. 19, г. Березники | 1945 | 1945 | кирпич | 3 | 2 | 1008 | 847,5 | 847,5 | 24 | 25297,875 | 0 | 0 | 0 | 25297,875 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 109 | Пятилетки, д. 23, г. Березники | 1948 | 1948 | кирпич | 3 | 2 | 1002,5 | 862,8 | 718,5 | 23 | 25754,58 | 0 | 0 | 0 | 25754,58 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 110 | Пятилетки, д. 24, г. Березники | 1938 | 1938 | кирпич | 4 | 7 | 4027,7 | 3369,9 | 3193 | 117 | 8689758,936 | 0 | 0 | 0 | 8689758,936 | 2578,64 | 2578,64 | 4кв. 2018 | РО |
| 111 | Пятилетки, д. 25, г. Березники | 1946 | 1946 | кирпич | 3 | 2 | 1023,6 | 856,3 | 615,5 | 17 | 25560,555 | 0 | 0 | 0 | 25560,555 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 112 | Пятилетки, д. 26, г. Березники | 1940 | 1940 | кирпич | 5 | 5 | 5822,1 | 5027 | 3932 | 164 | 12962823,28 | 0 | 0 | 0 | 12962823,28 | 2578,64 | 2578,64 | 4кв. 2018 | РО |
| 113 | Пятилетки, д. 27, г. Березники | 1949 | 1949 | кирпич | 3 | 3 | 1992,1 | 1754,1 | 1301,4 | 34 | 52359,885 | 0 | 0 | 0 | 52359,885 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 114 | Пятилетки, д. 31, г. Березники | 1949 | 1949 | кирпич | 3 | 2 | 1520,5 | 1256,5 | 1256,5 | 42 | 37506,525 | 0 | 0 | 0 | 37506,525 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 115 | Пятилетки, д. 32, г. Березники | 1951 | 1951 | кирпич | 3 | 2 | 1953,7 | 1656,9 | 1434,8 | 33 | 49458,465 | 0 | 0 | 0 | 49458,465 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 116 | Пятилетки, д. 34, г. Березники | 1951 | 1951 | кирпич | 3 | 3 | 1994,1 | 1761,4 | 1388,3 | 38 | 52577,79 | 0 | 0 | 0 | 52577,79 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 117 | Пятилетки, д. 35, г. Березники | 1951 | 1951 | кирпич | 3 | 3 | 2094,8 | 1849,6 | 1240,5 | 44 | 55210,56 | 0 | 0 | 0 | 55210,56 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 118 | Пятилетки, д. 38, г. Березники | 1951 | 1951 | кирпич | 3 | 3 | 2055,4 | 1723 | 1476,4 | 42 | 51431,55 | 0 | 0 | 0 | 51431,55 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 119 | Пятилетки, д. 42, г. Березники | 1952 | 1952 | кирпич | 4 | 3 | 2771,2 | 2424,5 | 1883,8 | 64 | 6251912,68 | 0 | 0 | 0 | 6251912,68 | 2578,64 | 2578,64 | 4кв. 2018 | РО |
| 120 | Пятилетки, д. 44, г. Березники | 1957 | 1957 | кирпич | 5 | 4 | 6550,4 | 5879 | 3914,3 | 142 | 15159824,56 | 0 | 0 | 0 | 15159824,56 | 2578,64 | 2578,64 | 4кв. 2018 | РО |
| 121 | Пятилетки, д. 46, г. Березники | 1957 | 1957 | кирпич | 5 | 3 | 5469,9 | 4892,3 | 3910,4 | 116 | 12615480,47 | 0 | 0 | 0 | 12615480,47 | 2578,64 | 2578,64 | 4кв. 2018 | РО |
| 122 | Пятилетки, д. 64, г. Березники | 1958 | 1958 | кирпич | 3 | 3 | 1951,7 | 1824,2 | 1527,5 | 88 | 54452,37 | 0 | 0 | 0 | 54452,37 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 123 | Пятилетки, д. 68, г. Березники | 1958 | 1958 | кирпич | 3 | 3 | 1945,8 | 1780,4 | 1473,4 | 80 | 53144,94 | 0 | 0 | 0 | 53144,94 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 124 | Свободы, д. 31, г. Березники | 1957 | 1957 | кирпич | 2 | 3 | 695,6 | 617,1 | 617,1 | 30 | 18420,435 | 0 | 0 | 0 | 18420,435 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 125 | Свободы, д. 49, г. Березники | 1953 | 1953 | панели | 3 | 1 | 589,5 | 524,2 | 524,2 | 11 | 15647,37 | 0 | 0 | 0 | 15647,37 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 126 | Свободы, д. 54, г. Березники | 1954 | 1954 | кирпич | 4 | 4 | 3386,5 | 3037,5 | 2418,4 | 90 | 7832619 | 0 | 0 | 0 | 7832619 | 2578,64 | 2578,64 | 4кв. 2018 | РО |
| 127 | Советский, д. 16, г. Березники | 1955 | 1955 | кирпич | 5 | 4 | 4407,9 | 4327,7 | 3755,5 | 131 | 11159580,33 | 0 | 0 | 0 | 11159580,33 | 2578,64 | 2578,64 | 4кв. 2018 | РО |
| 128 | Советский, д. 18, г. Березники | 1956 | 1956 | кирпич | 5 | 5 | 5226,4 | 4082,1 | 3625,5 | 118 | 10526266,34 | 0 | 0 | 0 | 10526266,34 | 2578,64 | 2578,64 | 4кв. 2018 | РО |
| 129 | Советский, д. 20, г. Березники | 1957 | 1957 | кирпич | 5 | 4 | 4393 | 4144 | 3763,1 | 122 | 10685884,16 | 0 | 0 | 0 | 10685884,16 | 2578,64 | 2578,64 | 4кв. 2018 | РО |
| 130 | Советский, д. 21, г. Березники | 1942 | 1942 | кирпич | 3 | 2 | 1127,3 | 987,1 | 904,2 | 378 | 29464,935 | 0 | 0 | 0 | 29464,935 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 131 | Советский, д. 23, г. Березники | 1942 | 1942 | кирпич | 3 | 2 | 1074 | 919,7 | 864,2 | 35 | 27453,045 | 0 | 0 | 0 | 27453,045 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 132 | Советский, д. 24, г. Березники | 1953 | 1953 | кирпич | 4 | 2 | 1666,4 | 1541,6 | 1453,3 | 47 | 3975231,424 | 0 | 0 | 0 | 3975231,424 | 2578,64 | 2578,64 | 4кв. 2018 | РО |
| 133 | Советский, д. 30, г. Березники | 1949 | 1949 | кирпич | 3 | 2 | 1437,2 | 1215,7 | 1215,7 | 46 | 36288,645 | 0 | 0 | 0 | 36288,645 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 134 | Советский, д. 32, г. Березники | 1951 | 1951 | кирпич | 3 | 1 | 711 | 609,5 | 560,2 | 24 | 18193,575 | 0 | 0 | 0 | 18193,575 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 135 | Советский, д. 36, г. Березники | 1947 | 1947 | кирпич | 3 | 2 | 1031,7 | 914,4 | 914,4 | 37 | 27294,84 | 0 | 0 | 0 | 27294,84 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 136 | Советский, д. 38, г. Березники | 1946 | 1946 | кирпич | 3 | 2 | 1338,9 | 932,6 | 932,6 | 34 | 27838,11 | 0 | 0 | 0 | 27838,11 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 137 | Советский, д. 40, г. Березники | 1947 | 1947 | кирпич | 3 | 2 | 1104 | 909,9 | 909,9 | 35 | 27160,515 | 0 | 0 | 0 | 27160,515 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 138 | Советский, д. 42, г. Березники | 1949 | 1949 | кирпич | 3 | 2 | 1512,8 | 1242,3 | 1242,3 | 38 | 37082,655 | 0 | 0 | 0 | 37082,655 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 139 | Советский, д. 44, г. Березники | 1947 | 1947 | кирпич | 3 | 2 | 998,4 | 829,3 | 829,3 | 29 | 24754,605 | 0 | 0 | 0 | 24754,605 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 140 | Советский, д. 50, г. Березники | 1953 | 1953 | кирпич | 5 | 6 | 5943,4 | 4994,6 | 3782,6 | 130 | 17529048,16 | 0 | 0 | 0 | 17529048,16 | 3509,6 | 3509,6 | 4кв. 2018 | РО |
| 141 | Степанова, д.11, г. Березники | 1949 | 1949 | шлакоблок | 2 | 1 | 239,3 | 216,4 | 216,4 | 10 | 6459,54 | 0 | 0 | 0 | 6459,54 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 142 | Труда, д. 3, г. Березники | 1951 | 1951 | кирпич | 3 | 3 | 2103,2 | 1828,5 | 1738,3 | 54 | 54580,725 | 0 | 0 | 0 | 54580,725 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 143 | Труда, д. 4, г. Березники | 1954 | 1954 | кирпич | 4 | 4 | 3658,7 | 3242,7 | 3032,4 | 122 | 8361755,928 | 0 | 0 | 0 | 8361755,928 | 2578,64 | 2578,64 | 4кв. 2018 | РО |
| 144 | Труда, д. 6, г. Березники | 1955 | 1955 | кирпич | 3 | 2 | 1313,3 | 982,8 | 982,8 | 31 | 29336,58 | 0 | 0 | 0 | 29336,58 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 145 | Труда, д. 6а, г. Березники | 1950 | 1950 | шлакоблок | 2 | 2 | 699,4 | 623,4 | 601 | 34 | 18608,49 | 0 | 0 | 0 | 18608,49 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 146 | Труда, д. 7, г. Березники | 1951 | 1951 | кирпич | 3 | 2 | 1604,5 | 1397,6 | 1150 | 37 | 41718,36 | 0 | 0 | 0 | 41718,36 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 147 | Фрунзе, д. 10, г. Березники | 1954 | 1954 | кирпич | 2 | 1 | 430,5 | 384,9 | 233,2 | 21 | 11489,265 | 0 | 0 | 0 | 11489,265 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 148 | Хользунова, д. 78, г. Березники | 1958 | 1958 | кирпич | 2 | 1 | 495,5 | 443,8 | 341,5 | 21 | 13247,43 | 0 | 0 | 0 | 13247,43 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 149 | Циренщикова, д. 4, г. Березники | 1953 | 1953 | кирпич | 3 | 3 | 2376 | 2139,2 | 1281,4 | 70 | 63855,12 | 0 | 0 | 0 | 63855,12 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 150 | Челюскинцев, д. 19, г. Березники | 1957 | 1957 | кирпич | 3 | 2 | 1267,7 | 1102,7 | 1120,7 | 38 | 32915,595 | 0 | 0 | 0 | 32915,595 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 151 | Челюскинцев, д. 21, г. Березники | 1950 | 1950 | шлакоблок | 2 | 2 | 695,7 | 620,1 | 499,2 | 34 | 18509,985 | 0 | 0 | 0 | 18509,985 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 152 | Челюскинцев, д. 25, г. Березники | 1948 | 1948 | кирпич | 2 | 3 | 924,5 | 840,5 | 352,2 | 12 | 25088,925 | 0 | 0 | 0 | 25088,925 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 153 | Челюскинцев, д. 29, г. Березники | 1948 | 1948 | кирпич | 2 | 2 | 777,5 | 690,8 | 540,7 | 31 | 20620,38 | 0 | 0 | 0 | 20620,38 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 154 | Челюскинцев, д. 31, г. Березники | 1948 | 1948 | кирпич | 2 | 2 | 786,6 | 707,3 | 671,3 | 37 | 21112,905 | 0 | 0 | 0 | 21112,905 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 155 | Челюскинцев, д. 33, г. Березники | 1948 | 1948 | кирпич | 2 | 2 | 761 | 687,9 | 652,5 | 33 | 20533,815 | 0 | 0 | 0 | 20533,815 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 156 | Челюскинцев, д. 35, г. Березники | 1949 | 1949 | кирпич | 2 | 2 | 757,9 | 685,5 | 578,54 | 36 | 20462,175 | 0 | 0 | 0 | 20462,175 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 157 | Челюскинцев, д. 37, г. Березники | 1949 | 1949 | кирпич | 2 | 2 | 755.9 | 683 | 648,9 | 34 | 20387,55 | 0 | 0 | 0 | 20387,55 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 158 | Челюскинцев, д. 39, г. Березники | 1949 | 1949 | шлакоблок | 2 | 2 | 793,7 | 711,2 | 662,1 | 28 | 21229,32 | 0 | 0 | 0 | 21229,32 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 159 | Челюскинцев, д. 41, г. Березники | 1949 | 1949 | шлакоблок | 2 | 2 | 789 | 713,5 | 692,75 | 35 | 21297,975 | 0 | 0 | 0 | 21297,975 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 160 | Челюскинцев, д. 43, г. Березники | 1949 | 1949 | кирпич | 2 | 3 | 951,3 | 755,3 | 699,1 | 39 | 22545,705 | 0 | 0 | 0 | 22545,705 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 161 | Челюскинцев, д. 45, г. Березники | 1951 | 1951 | шлакоблок | 2 | 2 | 950,8 | 950,8 | 614,2 | 29 | 28381,38 | 0 | 0 | 0 | 28381,38 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 162 | Челюскинцев, д. 49, г. Березники | 1952 | 1952 | шлакоблок | 2 | 2 | 742,9 | 664,6 | 664,6 | 28 | 19838,31 | 0 | 0 | 0 | 19838,31 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 163 | Челюскинцев, д. 51, г. Березники | 1953 | 1953 | шлакоблок | 2 | 1 | 381,9 | 344,6 | 344,6 | 14 | 10286,31 | 0 | 0 | 0 | 10286,31 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 164 | Челюскинцев, д. 53, г. Березники | 1951 | 1951 | шлакоблок | 2 | 2 | 760,3 | 667,3 | 616,1 | 35 | 19918,905 | 0 | 0 | 0 | 19918,905 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 165 | Челюскинцев, д. 55, г. Березники | 1947 | 1947 | шлакоблок | 2 | 1 | 455,2 | 344,8 | 344,8 | 21 | 10292,28 | 0 | 0 | 0 | 10292,28 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 166 | Челюскинцев, д. 56, г. Березники | 1958 | 1958 | кирпич | 2 | 1 | 452,8 | 407,8 | 346,4 | 26 | 12172,83 | 0 | 0 | 0 | 12172,83 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 167 | Челюскинцев, д. 57, г. Березники | 1948 | 1948 | шлакоблок | 2 | 2 | 742,8 | 652,2 | 652,2 | 28 | 19468,17 | 0 | 0 | 0 | 19468,17 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 168 | Челюскинцев, д. 58, г. Березники | 1958 | 1958 | кирпич | 2 | 1 | 519,7 | 412,3 | 364,2 | 22 | 12307,155 | 0 | 0 | 0 | 12307,155 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 169 | Челюскинцев, д. 59, г. Березники | 1954 | 1954 | кирпич | 2 | 1 | 389 | 336,2 | 336,2 | 17 | 10035,57 | 0 | 0 | 0 | 10035,57 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 170 | Челюскинцев, д. 63, г. Березники | 1957 | 1957 | кирпич | 2 | 2 | 531,6 | 472,6 | 472,6 | 21 | 14107,11 | 0 | 0 | 0 | 14107,11 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 171 | Челюскинцев, д. 65, г. Березники | 1957 | 1957 | кирпич | 2 | 1 | 463,6 | 412 | 412 | 15 | 12298,2 | 0 | 0 | 0 | 12298,2 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 172 | Челюскинцев, д. 67а, г. Березники | 1958 | 1958 | кирпич | 2 | 1 | 459,6 | 419,6 | 308,4 | 10 | 12525,06 | 0 | 0 | 0 | 12525,06 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 173 | Челюскинцев, д. 69, г. Березники | 1957 | 1957 | кирпич | 2 | 1 | 457.1 | 412,3 | 412,3 | 12 | 12307,155 | 0 | 0 | 0 | 12307,155 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 174 | Челюскинцев, д. 71, г. Березники | 1957 | 1957 | кирпич | 2 | 2 | 536,1 | 476,5 | 476,5 | 20 | 14223,525 | 0 | 0 | 0 | 14223,525 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 175 | Черепанова, д. 11, г. Березники | 1951 | 1951 | кирпич | 2 | 2 | 899,6 | 656 | 604,9 | 34 | 19581,6 | 0 | 0 | 0 | 19581,6 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 176 | Черепанова, д. 12, г. Березники | 1949 | 1949 | шлакоблок | 2 | 2 | 760,1 | 688,1 | 653 | 25 | 20539,785 | 0 | 0 | 0 | 20539,785 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 177 | Черняховского, д. 5, г. Березники | 1958 | 1958 | кирпич | 2 | 2 | 698,5 | 617,3 | 572,1 | 45 | 18426,405 | 0 | 0 | 0 | 18426,405 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 178 | Школьный пер., д. 1, г. Березники | 1958 | 1958 | кирпич | 3 | 2 | 1094,3 | 985,7 | 904,9 | 36 | 29423,145 | 0 | 0 | 0 | 29423,145 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 179 | Щорса, д. 31, г. Березники | 1955 | 1955 | кирпич | 2 | 1 | 591,1 | 518,9 | 321,3 | 29 | 15489,165 | 0 | 0 | 0 | 15489,165 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 180 | Щорса, д. 33, г. Березники | 1955 | 1955 | кирпич | 2 | 1 | 562,5 | 513,7 | 454,2 | 20 | 15333,945 | 0 | 0 | 0 | 15333,945 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 181 | Щорса, д. 35, г. Березники | 1955 | 1955 | кирпич | 2 | 1 | 556,9 | 513,1 | 452,32 | 20 | 15316,035 | 0 | 0 | 0 | 15316,035 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 182 | Юбилейная, д. 3, г. Березники | 1943 | 1943 | кирпич | 2 | 1 | 483,1 | 440 | 440 | 18 | 13134 | 0 | 0 | 0 | 13134 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 183 | Юбилейная, д. 5, г. Березники | 1943 | 1943 | каркасно-засыпной | 2 | 1 | 487,3 | 442,7 | 376,2 | 23 | 13214,595 | 0 | 0 | 0 | 13214,595 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 184 | Юбилейная, д. 7, г. Березники | 1943 | 1943 | каркасно-засыпной | 2 | 1 | 480,9 | 437,9 | 411,4 | 27 | 13071,315 | 0 | 0 | 0 | 13071,315 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
| 185 | Юбилейная, д. 9, г. Березники | 1943 | 1943 | кирпич | 2 | 1 | 483,1 | 438,9 | 438,9 | 22 | 13101,165 | 0 | 0 | 0 | 13101,165 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2018 | РО |
|  | Итого на 2019 год | X | X | X | X | X | 737668,7 | 616575,76 | 581588,88 | 27728 | 375958638,3 | 0 | 0 | 0 | 375958638,3 | X | X | X | X |
| 186 | Березниковская, д. 65, г. Березники | 1980 | 1980 | кирпич | 5 | 2 | 3997,5 | 3766,1 | 3766,1 |  | 22663259,97 | 0 | 0 | 0 | 22663259,97 | 6017,7 | 6017,7 | 4кв. 2019 | РО |
| 187 | Большевистская, д. 4, г. Березники | 1959 | 1959 | кирпич | 3 | 2 | 817,2 | 738,3 | 621,9 | 46 | 398940,405 | 0 | 0 | 0 | 398940,405 | 540,4 | 540,35 | 4кв. 2019 | РО |
| 188 | Большевистская, д. 32, г. Березники | 1960 | 1960 | кирпич | 2 | 1 | 290,6 | 261,1 | 261,1 | 19 | 594644,806 | 0 | 0 | 0 | 594644,806 | 2277,5 | 2277,46 | 4кв. 2019 | РО |
| 189 | Большевистская, д. 34, г. Березники | 1961 | 1989 | кирпич | 2 | 1 | 260,7 | 260,7 | 260,7 | 10 | 7781,895 | 0 | 0 | 0 | 7781,895 | 29,9 | 29,85 | 4кв. 2019 | РО |
| 190 | Веры Бирюковой, д. 1, г. Березники | 1960 | 1960 | кирпич | 4 | 4 | 3545,6 | 3292,8 | 2601,7 | 122 | 2168440,512 | 0 | 0 | 0 | 2168440,512 | 658,5 | 658,54 | 4кв. 2019 | РО |
| 191 | Веры Бирюковой, д. 12, г. Березники | 1960 | 1960 | панели | 4 | 3 | 2220,1 | 1982,1 | 1952,1 | 79 | 1933043,025 | 0 | 0 | 0 | 1933043,025 | 975,3 | 975,25 | 4кв. 2019 | РО |
| 192 | Веры Бирюковой, д. 14, г. Березники | 1960 | 1960 | панели | 4 | 3 | 2223,3 | 1986,4 | 1829,6 | 111 | 1937236,6 | 0 | 0 | 0 | 1937236,6 | 975,3 | 975,25 | 4кв. 2019 | РО |
| 193 | Веры Бирюковой, д. 18, г. Березники | 1960 | 1960 | кирпич | 4 | 2 | 1451,7 | 1233,3 | 1147,1 | 53 | 421578,939 | 0 | 0 | 0 | 421578,939 | 341,8 | 341,83 | 4кв. 2019 | РО |
| 194 | Гагарина, д. 1, г. Березники | 1959 | 1959 | кирпич | 5 | 4 | 4765,8 | 3977,3 | 3630,6 | 101 | 2619211,142 | 0 | 0 | 0 | 2619211,142 | 658,5 | 658,54 | 4кв. 2019 | РО |
| 195 | Гагарина, д. 2а, г. Березники | 1955 | 1955 | панельные | 5 | 3 | 2511,4 | 2511,4 | 2511,4 | 118 | 63086,368 | 0 | 0 | 0 | 63086,368 | 25,12 | 25,12 | 4кв. 2019 | РО |
| 196 | Гагарина, д. 18, г. Березники | 1951 | 1951 | шлакоблок | 2 | 2 | 753,3 | 659,9 | 659,9 | 31 | 19698,015 | 0 | 0 | 0 | 19698,015 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2019 | РО |
| 197 | Ермака, д. 67, г. Березники | 1961 | 1961 | кирпич | 2 | 2 | 692 | 626,9 | 626,9 | 32 | 1866419,218 | 0 | 0 | 0 | 1866419,218 | 2977,2 | 2977,22 | 4кв. 2019 | РО |
| 198 | Ермака, д. 68, г. Березники | 1965 | 1965 | панели, кирпич | 6 | 4 | 8453,4 | 6356,5 | 6094,3 | 281 | 131897,375 | 0 | 0 | 0 | 131897,375 | 20,8 | 20,75 | 4кв. 2019 | РО |
| 199 | Ивана Дощеникова, д. 10, г. Березники | 1995 | 1995 | панели | 9 | 4 | 9205,4 | 7731,5 | 7731,5 |  | 9123360,625 | 0 | 0 | 0 | 9123360,625 | 1180,0 | 1180,024656 | 4кв. 2019 | РО |
| 200 | Ивана Дощеникова, д. 22, г. Березники | 1992 | 1992 | панели | 9 | 5 | 12601,9 | 10859,5 | 10859,5 |  | 11203665 | 0 | 0 | 0 | 11203665 | 1031,7 | 1031,692527 | 4кв. 2019 | спец.сч. |
| 201 | Карла Маркса, д. 51, г. Березники | 1957 | 1957 | кирпич | 4 | 4 | 3466,5 | 3116,2 | 2364,3 | 80 | 4351742,138 | 0 | 0 | 0 | 4351742,138 | 1396,49 | 1396,49 | 4кв. 2019 | РО |
| 202 | Карла Маркса, д. 62, г. Березники | 1960 | 1960 | кирпич | 5 | 4 | 3486,8 | 3163,8 | 3092,8 | 160 | 4497689,718 | 0 | 0 | 0 | 4497689,718 | 1421,6 | 1421,61 | 4кв. 2019 | РО |
| 203 | Карла Маркса, д. 64, г. Березники | 1960 | 1960 | кирпич | 5 | 4 | 3733,3 | 3414,2 | 3127,6 | 57 | 1167075,986 | 0 | 0 | 0 | 1167075,986 | 341,8 | 341,83 | 4кв. 2019 | РО |
| 204 | Карла Маркса, д. 70а, г. Березники | 1959 | 1959 | панели | 3 | 2 | 1062 | 936,4 | 896,7 | 63 | 27951,54 | 0 | 0 | 0 | 27951,54 | 29,9 | 29,85 | 4кв. 2019 | РО |
| 205 | Карла Маркса, д. 72, г. Березники | 1959 | 1959 | панели | 3 | 2 | 1062,1 | 936,4 | 823,3 | 58 | 2787868,808 | 0 | 0 | 0 | 2787868,808 | 2977,2 | 2977,22 | 4кв. 2019 | РО |
| 206 | Карла Маркса, д. 76, г. Березники | 1959 | 1959 | панели | 3 | 2 | 1069,9 | 942,9 | 899,4 | 48 | 2762555,565 | 0 | 0 | 0 | 2762555,565 | 2929,9 | 2929,85 | 4кв. 2019 | РО |
| 207 | Красноборова, д. 3, г. Березники | 1960 | 1960 | панели | 3 | 2 | 1065,1 | 939,9 | 939,9 | 38 | 2753766,015 | 0 | 0 | 0 | 2753766,015 | 2929,9 | 2929,85 | 4кв. 2019 | РО |
| 208 | Красноборова, д. 5, г. Березники | 1960 | 1960 | панели | 4 | 3 | 2228,1 | 1991,4 | 1991,4 | 102 | 1311416,556 | 0 | 0 | 0 | 1311416,556 | 658,5 | 658,54 | 4кв. 2019 | РО |
| 209 | Красноборова, д. 7, г. Березники | 1960 | 1960 | кирпич | 4 | 4 | 3075,7 | 2795,5 | 2545,6 | 118 | 955585,765 | 0 | 0 | 0 | 955585,765 | 341,8 | 341,83 | 4кв. 2019 | РО |
| 210 | Красноборова, д. 11, г. Березники | 1959 | 1959 | панели | 4 | 4 | 2824,6 | 2506,5 | 2506,5 | 124 | 1650630,51 | 0 | 0 | 0 | 1650630,51 | 658,5 | 658,54 | 4кв. 2019 | РО |
| 211 | Красноборова, д. 13, г. Березники | 1960 | 1960 | панели | 4 | 4 | 1820,9 | 1261,5 | 1261,5 | 143 | 830748,21 | 0 | 0 | 0 | 830748,21 | 658,5 | 658,54 | 4кв. 2019 | РО |
| 212 | Льва Толстого, д. 17а, г. Березники | 1959 | 1959 | кирпич | 4 | 2 | 1849,1 | 1269,3 | 1269,3 | 52 | 414248,748 | 0 | 0 | 0 | 414248,748 | 326,4 | 326,36 | 4кв. 2019 | РО |
| 213 | Льва Толстого, д. 19а, г. Березники | 1959 | 1959 | кирпич | 4 | 3 | 2362,4 | 2024,1 | 2024,1 | 88 | 1332950,814 | 0 | 0 | 0 | 1332950,814 | 658,5 | 658,54 | 4кв. 2019 | РО |
| 214 | Льва Толстого, д. 21, г. Березники | 1960 | 1960 | кирпич | 4 | 4 | 3168 | 2853,4 | 2253,5 | 130 | 1879078,036 | 0 | 0 | 0 | 1879078,036 | 658,5 | 658,54 | 4кв. 2019 | РО |
| 215 | Льва Толстого, д. 62, г. Березники | 1961 | 1961 | панели | 4 | 3 | 2221,7 | 1984,3 | 1941,4 | 97 | 678293,269 | 0 | 0 | 0 | 678293,269 | 341,8 | 341,83 | 4кв. 2019 | РО |
| 216 | Льва Толстого, д. 72, г. Березники | 1961 | 1961 | панели | 5 | 4 | 3507,4 | 3158,6 | 3027,1 | 147 | 4490297,346 | 0 | 0 | 0 | 4490297,346 | 1421,6 | 1421,61 | 4кв. 2019 | РО |
| 217 | Льва Толстого, д. 74, г. Березники | 1961 | 1961 | панели | 5 | 4 | 3478,2 | 3146,4 | 3020 | 155 | 2072030,256 | 0 | 0 | 0 | 2072030,256 | 658,5 | 658,54 | 4кв. 2019 | РО |
| 218 | Льва Толстого, д. 80, г. Березники | 1962 | 1962 | панели | 5 | 3 | 2755,8 | 2492,6 | 2449 | 119 | 62614,112 | 0 | 0 | 0 | 62614,112 | 25,1 | 25,12 | 4кв. 2019 | РО |
| 219 | Льва Толстого, д. 82, г. Березники | 1962 | 1962 | панели | 5 | 4 | 3498,6 | 3149 | 3105,5 | 169 | 79102,88 | 0 | 0 | 0 | 79102,88 | 25,1 | 25,12 | 4кв. 2019 | РО |
| 220 | Льва Толстого, д. 84, г. Березники | 1962 | 1962 | панели | 5 | 4 | 3482,9 | 3134,9 | 2938,2 | 152 | 78748,688 | 0 | 0 | 0 | 78748,688 | 25,1 | 25,12 | 4кв. 2019 | РО |
| 221 | Льва Толстого, д. 92, г. Березники | 1964 | 1964 | армопено-бетоные панели | 5 | 4 | 3518,3 | 3170,4 | 3130,3 | 164 | 79640,448 | 0 | 0 | 0 | 79640,448 | 25,1 | 25,12 | 4кв. 2019 | РО |
| 222 | Льва Толстого, д. 94, г. Березники | 1964 | 1964 | панели из ячеистого бетона | 5 | 4 | 3503,4 | 3156,4 | 3068,7 | 143 | 79288,768 | 0 | 0 | 0 | 79288,768 | 25,1 | 25,12 | 4кв. 2019 | РО |
| 223 | Ленина проспект, д. 22, г. Березники | 1967 | 1967 | кирпич | 5 | 4 | 3483,3 | 3214,8 | 3038,9 | 147 | 80755,776 | 0 | 0 | 0 | 80755,776 | 25,12 | 25,12 | 4кв. 2019 | РО |
| 224 | Ленина проспект, д. 35, г. Березники | 1959 | 1959 | кирпич | 5 | 2 | 1721,8 | 1562,8 | 1457,2 | 75 | 1524120,7 | 0 | 0 | 0 | 1524120,7 | 975,3 | 975,25 | 4кв. 2019 | РО |
| 225 | Ленина проспект, д. 37, г. Березники | 1959 | 1959 | кирпич | 5 | 4 | 3637,5 | 3326 | 2986,8 | 146 | 3243681,5 | 0 | 0 | 0 | 3243681,5 | 975,3 | 975,25 | 4кв. 2019 | РО |
| 226 | Ленина проспект, д. 38, г. Березники | 1930 | 1930 | кирпич | 4 | 5 | 3138,8 | 2828,5 | 2503,1 | 149 | 71051,92 | 0 | 0 | 0 | 71051,92 | 25,12 | 25,12 | 4кв. 2019 | РО |
| 227 | Ленина проспект, д. 41, г. Березники | 1955 | 1955 | кирпич | 5 | 4 | 4227,5 | 4227,5 | 3257 | 119 | 9297413,925 | 0 | 0 | 0 | 9297413,925 | 2199,27 | 2199,27 | 4кв. 2019 | спец. сч. |
| 228 | Ленина проспект, д. 51, г. Березники | 1958 | 1958 | кирпич | 5 | 4 | 5008,4 | 5008,4 | 4526,1 | 163 | 6994180,516 | 0 | 0 | 0 | 6994180,516 | 1396,49 | 1396,49 | 4кв. 2019 | спец. сч. |
| 229 | Ломоносова, д. 33, г. Березники | 1959 | 1959 | кирпич | 2 | 2 | 1036,4 | 478,4 | 478,4 | 16 | 258503,44 | 0 | 0 | 0 | 258503,44 | 540,4 | 540,35 | 4кв. 2019 | РО |
| 230 | Ломоносова, д. 68, г. Березники | 1961 | 1961 | панели | 4 | 4 | 2846,9 | 2528,8 | 2280,6 | 134 | 864419,704 | 0 | 0 | 0 | 864419,704 | 341,8 | 341,83 | 4кв. 2019 | РО |
| 231 | Ломоносова, д. 73, г. Березники | 1960 | 1960 | кирпич | 2 | 2 | 734,6 | 620,8 | 582 | 32 | 1848258,176 | 0 | 0 | 0 | 1848258,176 | 2977,2 | 2977,22 | 4кв. 2019 | РО |
| 232 | Ломоносова, д. 76, г. Березники | 1961 | 1961 | панели | 5 | 4 | 3519,7 | 3169,5 | 3024,5 | 157 | 1083430,185 | 0 | 0 | 0 | 1083430,185 | 341,8 | 341,83 | 4кв. 2019 | РО |
| 233 | Ломоносова, д. 79, г. Березники | 1962 | 1962 | панели | 5 | 3 | 2776,1 | 2512,4 | 2468,1 | 132 | 63111,488 | 0 | 0 | 0 | 63111,488 | 25,1 | 25,12 | 4кв. 2019 | РО |
| 234 | Ломоносова, д. 82, г. Березники | 1962 | 1962 | панели | 5 | 3 | 2787,3 | 2496,6 | 2496,6 | 104 | 62714,592 | 0 | 0 | 0 | 62714,592 | 25,1 | 25,12 | 4кв. 2019 | РО |
| 235 | Ломоносова, д. 84, г. Березники | 1962 | 1962 | панели | 5 | 3 | 2809,6 | 2489,6 | 2252,2 | 128 | 62538,752 | 0 | 0 | 0 | 62538,752 | 25,1 | 25,12 | 4кв. 2019 | РО |
| 236 | Ломоносова, д. 86, г. Березники | 1962 | 1962 | панели | 5 | 4 | 3445,3 | 3144,9 | 2970,3 | 157 | 78999,888 | 0 | 0 | 0 | 78999,888 | 25,1 | 25,12 | 4кв. 2019 | РО |
| 237 | Ломоносова, д. 88, г. Березники | 1962 | 1962 | панели | 5 | 4 | 3493,2 | 3143,9 | 2902,4 | 173 | 78974,768 | 0 | 0 | 0 | 78974,768 | 25,1 | 25,12 | 4кв. 2019 | РО |
| 238 | Ломоносова, д. 92, г. Березники | 1963 | 1963 | панели | 5 | 4 | 3524,7 | 3171,5 | 3127,8 | 152 | 79668,08 | 0 | 0 | 0 | 79668,08 | 25,1 | 25,12 | 4кв. 2019 | РО |
| 239 | Ломоносова, д. 93, г. Березники | 1963 | 1963 | панели | 5 | 3 | 3063,1 | 2774,9 | 2717,2 | 133 | 69705,488 | 0 | 0 | 0 | 69705,488 | 25,1 | 25,12 | 4кв. 2019 | РО |
| 240 | Ломоносова, д. 94, г. Березники | 1962 | 1962 | панели | 4 | 3 | 2203,4 | 1990,1 | 1950,2 | 115 | 49991,312 | 0 | 0 | 0 | 49991,312 | 25,1 | 25,12 | 4кв. 2019 | РО |
| 241 | Ломоносова, д. 95, г. Березники | 1963 | 1963 | панели | 5 | 4 | 3564,3 | 3161 | 2956 | 166 | 79404,32 | 0 | 0 | 0 | 79404,32 | 25,1 | 25,12 | 4кв. 2019 | РО |
| 242 | Ломоносова, д. 96, г. Березники | 1963 | 1963 | панели | 5 | 4 | 3500,1 | 3152,3 | 2991 | 158 | 79185,776 | 0 | 0 | 0 | 79185,776 | 25,1 | 25,12 | 4кв. 2019 | РО |
| 243 | Ломоносова, д. 97, г. Березники | 1963 | 1963 | панели | 5 | 4 | 3805,1 | 3150,3 | 2917,6 | 168 | 79135,536 | 0 | 0 | 0 | 79135,536 | 25,1 | 25,12 | 4кв. 2019 | РО |
| 244 | Ломоносова, д. 99, г. Березники | 1963 | 1963 | панели | 5 | 4 | 3549,5 | 3164,2 | 3001,7 | 160 | 79484,704 | 0 | 0 | 0 | 79484,704 | 25,1 | 25,12 | 4кв. 2019 | РО |
| 245 | Ломоносова, д. 101, г. Березники | 1963 | 1963 | панели | 5 | 4 | 3546,6 | 3159,5 | 3001,5 | 147 | 79366,64 | 0 | 0 | 0 | 79366,64 | 25,1 | 25,12 | 4кв. 2019 | РО |
| 246 | Ломоносова, д. 103, г. Березники | 1963 | 1963 | панели | 5 | 4 | 3544,6 | 3157,8 | 3073,4 | 141 | 79323,936 | 0 | 0 | 0 | 79323,936 | 25,1 | 25,12 | 4кв. 2019 | РО |
| 247 | Ломоносова, д. 109, г. Березники | 1963 | 1963 | панели | 5 | 4 | 3542,3 | 3157,7 | 3033,8 | 146 | 79321,424 | 0 | 0 | 0 | 79321,424 | 25,1 | 25,12 | 4кв. 2019 | РО |
| 248 | Ломоносова, д. 117, г. Березники | 1965 | 1965 | панели | 5 | 6 | 6063,7 | 5503,7 | 5115,1 | 294 | 138252,944 | 0 | 0 | 0 | 138252,944 | 25,1 | 25,12 | 4кв. 2019 | РО |
| 249 | Ломоносова, д. 119, г. Березники | 1960 | 1960 | панели | 5 | 6 | 3369,8 | 2468 | 2177,4 | 266 | 61996,16 | 0 | 0 | 0 | 61996,16 | 25,1 | 25,12 | 4кв. 2019 | РО |
| 250 | Ломоносова, д. 121, г. Березники | 1965 | 1965 | панели | 5 | 4 | 3530 | 3170,5 | 3009,2 | 175 | 79642,96 | 0 | 0 | 0 | 79642,96 | 25,1 | 25,12 | 4кв. 2019 | РО |
| 251 | Ломоносова, д. 123, г. Березники | 1966 | 1966 | панели | 5 | 4 | 3535,4 | 3174,4 | 2974,7 | 153 | 79740,928 | 0 | 0 | 0 | 79740,928 | 25,12 | 25,12 | 4кв. 2019 | РО |
| 252 | Ломоносова, д. 129, г. Березники | 1965 | 1965 | панели | 5 | 4 | 3536,4 | 3176,3 | 2902,5 | 185 | 79788,656 | 0 | 0 | 0 | 79788,656 | 25,1 | 25,12 | 4кв. 2019 | РО |
| 253 | Ломоносова, д. 131, г. Березники | 1968 | 1968 | кирпич | 5 | 3 | 3548,4 | 2964,2 | 2344,2 | 234 | 5854502,494 | 0 | 0 | 0 | 5854502,494 | 1975,1 | 1975,07 | 4кв. 2019 | РО |
| 254 | Ломоносова, д. 131А, г. Березники | 1968 | 1968 | кирпич | 5 | 3 | 3534,7 | 3053,9 | 2724,9 | 228 | 6031666,273 | 0 | 0 | 0 | 6031666,273 | 1975,1 | 1975,07 | 4кв. 2019 | РО |
| 255 | Ломоносова, д. 133, г. Березники | 1966 | 1966 | панели | 5 | 6 | 5302,7 | 4982,7 | 4782 | 265 | 125165,424 | 0 | 0 | 0 | 125165,424 | 25,12 | 25,12 | 4кв. 2019 | РО |
| 256 | Ломоносова, д. 135, г. Березники | 1966 | 1966 | панели | 5 | 4 | 3529,7 | 3169,8 | 3022,3 | 173 | 79625,376 | 0 | 0 | 0 | 79625,376 | 25,12 | 25,12 | 4кв. 2019 | РО |
| 257 | Ломоносова, д. 137, г. Березники | 1967 | 1967 | панели | 5 | 6 | 6078,5 | 5541,8 | 5327,6 | 290 | 139210,016 | 0 | 0 | 0 | 139210,016 | 25,12 | 25,12 | 4кв. 2019 | РО |
| 258 | Ломоносова, д. 139, г. Березники | 1967 | 1967 | панели | 5 | 6 | 5254 | 4999,2 | 4870,3 | 254 | 125579,904 | 0 | 0 | 0 | 125579,904 | 25,12 | 25,12 | 4кв. 2019 | РО |
| 259 | Ломоносова, д. 141, г. Березники | 1967 | 1967 | панели | 5 | 4 | 3516,8 | 3157 | 3157 | 166 | 79303,84 | 0 | 0 | 0 | 79303,84 | 25,12 | 25,12 | 4кв. 2019 | РО |
| 260 | Ломоносова, д. 143, г. Березники | 1967 | 1967 | панели | 5 | 4 | 3555 | 3190,9 | 3072,7 | 166 | 80155,408 | 0 | 0 | 0 | 80155,408 | 25,12 | 25,12 | 4кв. 2019 | РО |
| 261 | Ломоносова, д. 145, г. Березники | 1967 | 1967 | панели | 5 | 4 | 3499,4 | 3136,5 | 3020,1 | 178 | 78788,88 | 0 | 0 | 0 | 78788,88 | 25,12 | 25,12 | 4кв. 2019 | РО |
| 262 | Ломоносова, д. 147, г. Березники | 1968 | 1968 | кирпич | 5 | 3 | 6054,3 | 5940,8 | 5491,8 | 444 | 35899185,06 | 0 | 0 | 0 | 35899185,06 | 6042,8 | 6042,82 | 4кв. 2019 | РО |
| 263 | Матросова, д. 33, г. Березники | 1950 | 1950 | шлакоблок | 2 | 2 | 235,3 | 208,5 | 178,3 | 13 | 6223,725 | 0 | 0 | 0 | 6223,725 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2019 | РО |
| 264 | Менделеева, д. 8а, г. Березники | 1960 | 1960 | кирпич | 2 | 2 | 701,4 | 626,4 | 537,4 | 36 | 338475,24 | 0 | 0 | 0 | 338475,24 | 540,4 | 540,35 | 4кв. 2019 | РО |
| 265 | Менделеева, д. 10а, г. Березники | 1961 | 1961 | панели | 3 | 2 | 1191,4 | 938,8 | 895,4 | 45 | 507280,58 | 0 | 0 | 0 | 507280,58 | 540,4 | 540,35 | 4кв. 2019 | РО |
| 266 | Менделеева, д. 14, г. Березники | 1960 | 1960 | кирпич | 2 | 2 | 1089,9 | 624,2 | 624,2 | 16 | 18632,37 | 0 | 0 | 0 | 18632,37 | 29,9 | 29,85 | 4кв. 2019 | РО |
| 267 | Менделеева, д. 16, г. Березники | 1960 | 1960 | кирпич | 2 | 2 | 703 | 625,7 | 501,2 | 34 | 338096,995 | 0 | 0 | 0 | 338096,995 | 540,4 | 540,35 | 4кв. 2019 | РО |
| 268 | Менделеева, д. 18, г. Березники | 1960 | 1960 | кирпич | 3 | 3 | 1280,4 | 1176,4 | 752,28 | 68 | 635667,74 | 0 | 0 | 0 | 635667,74 | 540,4 | 540,35 | 4кв. 2019 | РО |
| 269 | Менделеева, д. 22, г. Березники | 1961 | 1961 | кирпич | 2 | 2 | 713,2 | 633,2 | 591,9 | 35 | 342149,62 | 0 | 0 | 0 | 342149,62 | 540,4 | 540,35 | 4кв. 2019 | РО |
| 270 | Менделеева, д. 26, г. Березники | 1960 | 1960 | панели | 3 | 2 | 1064,4 | 947,9 | 947,9 | 41 | 5437107,005 | 0 | 0 | 0 | 5437107,005 | 5736,0 | 5735,95 | 4кв. 2019 | РО |
| 271 | Мира, д. 47, г. Березники | 1970 | 1970 | панели | 5 | 8 | 5876,2 | 5195,7 | 4972,7 | 252 | 130515,984 | 0 | 0 | 0 | 130515,984 | 25,12 | 25,12 | 4кв. 2019 | РО |
| 272 | Мира, д. 49, г. Березники | 1970 | 1970 | панели | 5 | 8 | 5990,6 | 5194,6 | 5027,2 | 249 | 130488,352 | 0 | 0 | 0 | 130488,352 | 25,12 | 25,12 | 4кв. 2019 | РО |
| 273 | Мира, д. 90, г. Березники | 1982 | 1982 | кирпич | 12 | 1 | 4022 | 3861,2 | 3774,5 | 206 | 3204094 | 0 | 0 | 0 | 3204094 | 829,8 | 829,8181912 | 4кв. 2019 | РО |
| 274 | Монтажников, д. 3, г. Березники | 1961 | 1961 | кирпич | 2 | 2 | 687,3 | 623,1 | 623,1 | 26 | 336692,085 | 0 | 0 | 0 | 336692,085 | 540,4 | 540,35 | 4кв. 2019 | РО |
| 275 | Панфилова, д. 26, г. Березники | 1951 | 1951 | шлакоблок | 2 | 2 | 580,7 | 516,7 | 478,1 | 36 | 15423,495 | 0 | 0 | 0 | 15423,495 | 29,85 | 29,85 | 4кв. 2019 | РО |
| 276 | Панфилова, д. 33, г. Березники | 1961 | 1961 | кирпич | 2 | 1 | 1226,9 | 861,7 | 610,6 | 39 | 465619,595 | 0 | 0 | 0 | 465619,595 | 540,4 | 540,35 | 4кв. 2019 | РО |
| 277 | Парижской Коммуны, д. 7, г. Березники | 1967 | 1967 | панели | 5 | 4 | 3520,9 | 3160,9 | 3160,9 | 156 | 79401,808 | 0 | 0 | 0 | 79401,808 | 25,12 | 25,12 | 4кв. 2019 | РО |
| 278 | Парижской Коммуны, д. 9, г. Березники | 1968 | 1968 | панели | 5 | 3 | 3030,3 | 2769,5 | 2769,5 | 125 | 69569,84 | 0 | 0 | 0 | 69569,84 | 25,12 | 25,12 | 4кв. 2019 | РО |
| 279 | Парижской Коммуны, д. 11, г. Березники | 1967 | 1967 | панели | 5 | 3 | 3029,8 | 2766,7 | 2766,7 | 144 | 69499,504 | 0 | 0 | 0 | 69499,504 | 25,12 | 25,12 | 4кв. 2019 | РО |
| 280 | Пятилетки, д. 48, г. Березники | 1959 | 1959 | кирпич | 5 | 4 | 6364,3 | 5746,3 | 4518,5 | 123 | 5604079,075 | 0 | 0 | 0 | 5604079,075 | 975,3 | 975,25 | 4кв. 2019 | РО |
| 281 | Пятилетки, д. 50, г. Березники | 1959 | 1959 | кирпич | 3 | 3 | 2651,5 | 2350,9 | 1975,9 | 59 | 13816756,5 | 0 | 0 | 0 | 13816756,5 | 5877,2 | 5877,22 | 4кв. 2019 | РО |
| 282 | Пятилетки, д. 51, г. Березники | 1960 | 1960 | кирпич | 5 | 4 | 3844 | 3505,9 | 2471,6 | 109 | 3419128,975 | 0 | 0 | 0 | 3419128,975 | 975,3 | 975,25 | 4кв. 2019 | РО |
| 283 | Пятилетки, д. 53, г. Березники | 1961 | 1961 | кирпич | 4 | 5 | 4022,9 | 3619,1 | 2539,3 | 131 | 1237116,953 | 0 | 0 | 0 | 1237116,953 | 341,8 | 341,83 | 4кв. 2019 | РО |
| 284 | Пятилетки, д. 54, г. Березники | 1959 | 1959 | кирпич | 4 | 4 | 2809 | 2555,9 | 2215,3 | 101 | 2492641,475 | 0 | 0 | 0 | 2492641,475 | 975,3 | 975,25 | 4кв. 2019 | РО |
| 285 | Пятилетки, д. 55, г. Березники | 1960 | 1960 | панели | 4 | 3 | 2427,9 | 2193,9 | 2193,9 | 87 | 749940,837 | 0 | 0 | 0 | 749940,837 | 341,8 | 341,83 | 4кв. 2019 | РО |
| 286 | Пятилетки, д. 56, г. Березники | 1960 | 1960 | кирпич | 4 | 4 | 3054,1 | 2806 | 2259,7 | 103 | 2736551,5 | 0 | 0 | 0 | 2736551,5 | 975,3 | 975,25 | 4кв. 2019 | РО |
| 287 | Пятилетки, д. 57, г. Березники | 1961 | 1961 | кирпич | 5 | 3 | 2374,9 | 2374,9 | 1446,9 | 76 | 2316121,225 | 0 | 0 | 0 | 2316121,225 | 975,3 | 975,25 | 4кв. 2019 | РО |
| 288 | Пятилетки, д. 60, г. Березники | 1959 | 1959 | кирпич | 3 | 3 | 1650,3 | 1492,6 | 1449,5 | 51 | 4443798,572 | 0 | 0 | 0 | 4443798,572 | 2977,2 | 2977,22 | 4кв. 2019 | РО |
| 289 | Пятилетки, д. 75, г. Березники | 1969 | 1969 | панели | 5 | 8 | 5982,9 | 5185,1 | 4968,9 | 266 | 130249,712 | 0 | 0 | 0 | 130249,712 | 25,12 | 25,12 | 4кв. 2019 | РО |
| 290 | Пятилетки, д. 77, г. Березники | 1970 | 1970 | панели | 5 | 6 | 4447,8 | 3853 | 3734,5 | 202 | 96787,36 | 0 | 0 | 0 | 96787,36 | 25,12 | 25,12 | 4кв. 2019 | РО |
| 291 | Пятилетки, д. 81, г. Березники | 1969 | 1969 | панели | 5 | 8 | 5964,6 | 5156,8 | 5026,7 | 273 | 129538,816 | 0 | 0 | 0 | 129538,816 | 25,12 | 25,12 | 4кв. 2019 | РО |
| 292 | Пятилетки, д. 84, г. Березники | 1971 | 1971 | панели | 5 | 4 | 2989 | 2592,1 | 2473,3 | 140 | 65113,552 | 0 | 0 | 0 | 65113,552 | 25,12 | 25,12 | 4кв. 2019 | РО |
| 293 | Пятилетки, д. 94а, г. Березники | 1960 | 1960 | кирпич | 2 | 1 | 482 | 434,5 | 434,5 | 24 | 234782,075 | 0 | 0 | 0 | 234782,075 | 540,4 | 540,35 | 4кв. 2019 | РО |
| 294 | Пятилетки, д. 104, г. Березники | 1969 | 1969 | панели | 5 | 6 | 4522,6 | 3926,4 | 3736,8 | 212 | 98631,168 | 0 | 0 | 0 | 98631,168 | 25,12 | 25,12 | 4кв. 2019 | РО |
| 295 | Свердлова, д. 17, г. Березники | 1971 | 1971 | панели | 5 | 8 | 5748,1 | 5098,7 | 5098,7 | 296 | 128079,344 | 0 | 0 | 0 | 128079,344 | 25,12 | 25,12 | 4кв. 2019 | РО |
| 296 | Свердлова, д. 35, г. Березники | 1965 | 1965 | панели | 5 | 3 | 3021,5 | 2780,1 | 2780,1 | 142 | 69836,112 | 0 | 0 | 0 | 69836,112 | 25,1 | 25,12 | 4кв. 2019 | РО |
| 297 | Свердлова, д. 37, г. Березники | 1965 | 1965 | панели | 5 | 3 | 3036,9 | 2774,1 | 2774,1 | 119 | 69685,392 | 0 | 0 | 0 | 69685,392 | 25,1 | 25,12 | 4кв. 2019 | РО |
| 298 | Свердлова, д. 39, г. Березники | 1965 | 1965 | панели | 5 | 3 | 2762,1 | 2499,6 | 2499,6 | 126 | 62789,952 | 0 | 0 | 0 | 62789,952 | 25,1 | 25,12 | 4кв. 2019 | РО |
| 299 | Свердлова, д. 41, г. Березники | 1965 | 1965 | панели | 5 | 3 | 2816,5 | 2505 | 2505 | 127 | 62925,6 | 0 | 0 | 0 | 62925,6 | 25,1 | 25,12 | 4кв. 2019 | РО |
| 300 | Свердлова, д. 51, г. Березники | 1967 | 1967 | кирпич | 5 | 3 | 3206,5 | 2505,9 | 2032,2 | 197 | 4949327,913 | 0 | 0 | 0 | 4949327,913 | 1975,1 | 1975,07 | 4кв. 2019 | РО |
| 301 | Свердлова, д. 51а, г. Березники | 1967 | 1967 | кирпич | 5 | 3 | 3201,7 | 2088,8 | 2032,2 | 238 | 4125526,216 | 0 | 0 | 0 | 4125526,216 | 1975,1 | 1975,07 | 4кв. 2019 | РО |
| 302 | Свердлова, д. 55, г. Березники | 1969 | 1969 | панели | 5 | 8 | 6009,8 | 5211,8 | 5211,8 | 267 | 130920,416 | 0 | 0 | 0 | 130920,416 | 25,12 | 25,12 | 4кв. 2019 | РО |
| 303 | Свердлова, д. 57, г. Березники | 1968 | 1968 | панели | 5 | 8 | 5974,4 | 5164,7 | 5164,7 | 265 | 129737,264 | 0 | 0 | 0 | 129737,264 | 25,12 | 25,12 | 4кв. 2019 | РО |
| 304 | Свердлова, д. 59, г. Березники | 1968 | 1968 | панели | 5 | 4 | 2988,6 | 2591,9 | 2591,9 | 129 | 65108,528 | 0 | 0 | 0 | 65108,528 | 25,12 | 25,12 | 4кв. 2019 | РО |
| 305 | Свердлова, д. 61, г. Березники | 1968 | 1968 | панели | 5 | 4 | 2947,1 | 2584,9 | 2584,9 | 123 | 64932,688 | 0 | 0 | 0 | 64932,688 | 25,12 | 25,12 | 4кв. 2019 | РО |
| 306 | Свердлова, д. 63, г. Березники | 1968 | 1968 | панели | 5 | 8 | 6059,8 | 5189,8 | 5189,8 | 233 | 130367,776 | 0 | 0 | 0 | 130367,776 | 25,12 | 25,12 | 4кв. 2019 | РО |
| 307 | Свердлова, д. 66, г. Березники | 1971 | 1971 | панели | 5 | 4 | 2997,7 | 2601,5 | 2601,5 | 127 | 65349,68 | 0 | 0 | 0 | 65349,68 | 25,12 | 25,12 | 4кв. 2019 | РО |
| 308 | Свердлова, д. 71, г. Березники | 1968 | 1968 | панели | 5 | 4 | 3497,1 | 3139,7 | 3139,7 | 184 | 78869,264 | 0 | 0 | 0 | 78869,264 | 25,12 | 25,12 | 4кв. 2019 | РО |
| 309 | Свердлова, д. 72, г. Березники | 1968 | 1968 | панели | 5 | 6 | 5173,6 | 4721,7 | 4478,9 | 205 | 118609,104 | 0 | 0 | 0 | 118609,104 | 25,12 | 25,12 | 4кв. 2019 | РО |
| 310 | Свердлова, д. 73, г. Березники | 1969 | 1969 | панели | 5 | 6 | 4499,8 | 3904,8 | 3904,8 | 221 | 98088,576 | 0 | 0 | 0 | 98088,576 | 25,12 | 25,12 | 4кв. 2019 | РО |
| 311 | Свердлова, д. 75, г. Березники | 1968 | 1968 | панели | 5 | 6 | 4555,6 | 3906,6 | 3906,6 | 221 | 98133,792 | 0 | 0 | 0 | 98133,792 | 25,12 | 25,12 | 4кв. 2019 | РО |
| 312 | Свердлова, д. 130, г. Березники | 1971 | 1971 | панели | 5 | 6 | 4789 | 4304,3 | 3799,3 | 192 | 108124,016 | 0 | 0 | 0 | 108124,016 | 25,12 | 25,12 | 4кв. 2019 | РО |
| 313 | Свободы, д. 44, г. Березники | 1967 | 1967 | панели | 5 | 3 | 2876,7 | 2611,7 | 2429,9 | 115 | 65605,904 | 0 | 0 | 0 | 65605,904 | 25,12 | 25,12 | 4кв. 2019 | РО |
| 314 | Советский, д. 37, г. Березники | 1960 | 1960 | кирпич | 4 | 4 | 3210,7 | 2893,9 | 2593,6 | 125 | 2822275,975 | 0 | 0 | 0 | 2822275,975 | 975,3 | 975,25 | 4кв. 2019 | РО |
| 315 | Советский, д. 41, г. Березники | 1960 | 1960 | кирпич | 5 | 4 | 3155,2 | 2841,5 | 2455,1 | 118 | 1871241,41 | 0 | 0 | 0 | 1871241,41 | 658,5 | 658,54 | 4кв. 2019 | РО |
| 316 | Советский, д. 57, г. Березники | 1962 | 1962 | панели | 4 | 3 | 2425,1 | 2212 | 2212 | 109 | 55565,44 | 0 | 0 | 0 | 55565,44 | 25,12 | 25,12 | 4кв. 2019 | РО |
| 317 | Советский, д. 58, г. Березники | 1959 | 1959 | кирпич | 4 | 2 | 1470,3 | 1251,6 | 1251,6 | 44 | 1779287,076 | 0 | 0 | 0 | 1779287,076 | 1421,6 | 1421,61 | 4кв. 2019 | РО |
| 318 | Советский, д. 59, г. Березники | 1965 | 1965 | панели | 5 | 4 | 3544,6 | 3163,9 | 3052,5 | 138 | 79477,168 | 0 | 0 | 0 | 79477,168 | 25,1 | 25,12 | 4кв. 2019 | РО |
| 319 | Советский, д. 61, г. Березники | 1962 | 1962 | панели | 4 | 3 | 2429,8 | 2217,1 | 2217,1 | 120 | 55693,552 | 0 | 0 | 0 | 55693,552 | 25,1 | 25,12 | 4кв. 2019 | РО |
| 320 | Советский, д. 62, г. Березники | 1959 | 1959 | кирпич | 4 | 2 | 1406,9 | 1235,1 | 1203,6 | 62 | 1204531,275 | 0 | 0 | 0 | 1204531,275 | 975,3 | 975,25 | 4кв. 2019 | РО |
| 321 | Советский, д. 63, г. Березники | 1963 | 1963 | панели | 4 | 3 | 2421,4 | 2208 | 2150,7 | 113 | 55464,96 | 0 | 0 | 0 | 55464,96 | 25,1 | 25,12 | 4кв. 2019 | РО |
| 322 | Советский, д. 64, г. Березники | 1959 | 1959 | кирпич | 4 | 2 | 1410,6 | 1234,8 | 1180,4 | 58 | 813165,192 | 0 | 0 | 0 | 813165,192 | 658,5 | 658,54 | 4кв. 2019 | РО |
| 323 | Советский, д. 65, г. Березники | 1965 | 1965 | панели | 5 | 4 | 3532 | 3147,4 | 3023,1 | 174 | 79062,688 | 0 | 0 | 0 | 79062,688 | 25,1 | 25,12 | 4кв. 2019 | РО |
| 324 | Советский, д. 66, г. Березники | 1960 | 1960 | панели | 5 | 3 | 2571,8 | 2224,4 | 2136,8 | 106 | 2169346,1 | 0 | 0 | 0 | 2169346,1 | 975,3 | 975,25 | 4кв. 2019 | РО |
| 325 | Советский, д. 68, г. Березники | 1961 | 1961 | панели | 4 | 3 | 2233,9 | 1991,9 | 1991,9 | 97 | 680891,177 | 0 | 0 | 0 | 680891,177 | 341,8 | 341,83 | 4кв. 2019 | РО |
| 326 | Советский, д. 70, г. Березники | 1960 | 1960 | панели | 4 | 3 | 2523,8 | 2194,4 | 2137,7 | 97 | 750111,752 | 0 | 0 | 0 | 750111,752 | 341,8 | 341,83 | 4кв. 2019 | РО |
| 327 | Советский, д. 72, г. Березники | 1960 | 1960 | панели | 4 | 3 | 2210,6 | 1978,3 | 1978,3 | 102 | 2812371,063 | 0 | 0 | 0 | 2812371,063 | 1421,6 | 1421,61 | 4кв. 2019 | РО |
| 328 | Советский, д. 74, г. Березники | 1960 | 1960 | панели | 4 | 3 | 2449,5 | 2211,6 | 2114,3 | 99 | 1456427,064 | 0 | 0 | 0 | 1456427,064 | 658,5 | 658,54 | 4кв. 2019 | РО |
| 329 | Строгановская, д.9, г. Березники | 1996-1997 | 1996-1997 | панели | 9 | 6 | 11743,7 | 10262 | 9866,7 |  | 13657334,5 | 0 | 0 | 0 | 13657334,5 | 1330,9 | 1330,864792 | 4кв. 2019 | РО |
| 330 | Строгановская, д.19, г. Березники | 1995 | 1995 | панели | 5,7,9 | 8 (2лифта) | 10120,7 | 8933,8 | 8653,1 |  | 4666842,35 | 0 | 0 | 0 | 4666842,35 | 522,4 | 522,3804372 | 4кв. 2019 | РО |
| 331 | Тельмана, д. 10, г. Березники | 1959 | 1959 | кирпич | 3 | 4 | 1866,1 | 1866,1 | 1786,2 | 69 | 4249968,106 | 0 | 0 | 0 | 4249968,106 | 2277,5 | 2277,46 | 4кв. 2019 | РО |
| 332 | Труда, д. 1, г. Березники | 1951 | 1951 | кирпич | 3 | 3 | 2028,5 | 1839,2 | 1748,8 | 49 | 23126965,22 | 0 | 0 | 0 | 23126965,22 | 12574,47 | 12574,47 | 4кв. 2019 | спец.сч. |
| 333 | Уральских танкистов, д. 59, г. Березники | 1964 | 1964 | панели | 5 | 3 | 3026 | 2763,3 | 2763,3 | 142 | 69414,096 | 0 | 0 | 0 | 69414,096 | 25,1 | 25,12 | 4кв. 2019 | РО |
| 334 | Уральских танкистов, д. 61, г. Березники | 1964 | 1964 | панели | 5 | 3 | 3041,4 | 2777,3 | 2777,3 | 137 | 69765,776 | 0 | 0 | 0 | 69765,776 | 25,1 | 25,12 | 4кв. 2019 | РО |
| 335 | Уральских танкистов, д. 64, г. Березники | 1964 | 1964 | панели | 5 | 4 | 3499,3 | 3152 | 3152 | 173 | 79178,24 | 0 | 0 | 0 | 79178,24 | 25,1 | 25,12 | 4кв. 2019 | РО |
| 336 | Уральских танкистов, д. 68, г. Березники | 1964 | 1964 | панели | 5 | 4 | 3500,5 | 3153,3 | 3153,3 | 149 | 79210,896 | 0 | 0 | 0 | 79210,896 | 25,1 | 25,12 | 4кв. 2019 | РО |
| 337 | Фрунзе, д. 8, г. Березники | 1960 | 1960 | кирпич | 2 | 2 | 685,2 | 598 | 568,1 | 36 | 323129,3 | 0 | 0 | 0 | 323129,3 | 540,4 | 540,35 | 4кв. 2019 | РО |
| 338 | Химиков, д. 8, г. Березники | 1959 | 1959 | кирпич | 5 | 8 | 9154,3 | 8163,3 | 7352,4 | 279 | 2790460,839 | 0 | 0 | 0 | 2790460,839 | 341,8 | 341,83 | 4кв. 2019 | РО |
| 339 | Хользунова, д. 80а, г. Березники | 1959 | 1959 | кирпич | 2 | 2 | 710,1 | 629,5 | 629,5 | 35 | 1874159,99 | 0 | 0 | 0 | 1874159,99 | 2977,2 | 2977,22 | 4кв. 2019 | РО |
| 340 | Циренщикова, д. 10, г. Березники | 1957 | 1957 | кирпич | 4 | 7 | 8082,9 | 7234,5 | 6048 | 186 | 15910618,82 | 0 | 0 | 0 | 15910618,82 | 2199,27 | 2199,27 | 4кв. 2019 | спец.сч. |
| 341 | Циренщикова, д. 13, г. Березники | 1959 | 1959 | кирпич | 2 | 2 | 681,6 | 610,7 | 582,4 | 36 | 1649567,877 | 0 | 0 | 0 | 1649567,877 | 2701,1 | 2701,11 | 4кв. 2019 | РО |
| 342 | Челюскинцев, д. 9, г. Березники | 1958 | 1958 | кирпич | 4 | 5 | 4035,8 | 3830,4 | 3830,4 | 117 | 8424083,808 | 0 | 0 | 0 | 8424083,808 | 2199,27 | 2199,27 | 4кв. 2019 | спец.сч. |
| 343 | Челюскинцев, д. 14, г. Березники | 1961 | 1961 | кирпич | 4 | 2 | 1747,3 | 1298 | 1298 | 63 | 854784,92 | 0 | 0 | 0 | 854784,92 | 658,5 | 658,54 | 4кв. 2019 | РО |
| 344 | Челюскинцев, д. 47, г. Березники | 1950 | 1950 | шлакоблок | 2 | 1 | 343,5 | 343,5 | 233 | 20 | 10253,475 | 0 | 0 | 0 | 10253,475 | 29,9 | 29,85 | 4кв. 2019 | РО |
| 345 | Челюскинцев, д. 52, г. Березники | 1959 | 1959 | кирпич | 2 | 2 | 626,2 | 476,2 | 424,9 | 26 | 2798732,164 | 0 | 0 | 0 | 2798732,164 | 5877,2 | 5877,22 | 4кв. 2019 | РО |
| 346 | Челюскинцев, д. 52а, г. Березники | 1959 | 1959 | кирпич | 2 | 2 | 678,7 | 626,1 | 515,7 | 36 | 1834379,085 | 0 | 0 | 0 | 1834379,085 | 2929,9 | 2929,85 | 4кв. 2019 | РО |
| 347 | Челюскинцев, д. 54, г. Березники | 1959 | 1959 | кирпич | 2 | 1 | 455,2 | 410,4 | 410,4 | 19 | 1221851,088 | 0 | 0 | 0 | 1221851,088 | 2977,2 | 2977,22 | 4кв. 2019 | РО |
| 348 | Челюскинцев, д. 54а, г. Березники | 1959 | 1959 | кирпич | 2 | 2 | 709,3 | 640,7 | 609,4 | 42 | 346202,245 | 0 | 0 | 0 | 346202,245 | 540,4 | 540,35 | 4кв. 2019 | РО |
| 349 | Челюскинцев, д. 83, г. Березники | 1971 | 1971 | панели | 5 | 8 | 6023,4 | 5213,8 | 4876,7 | 276 | 130970,656 | 0 | 0 | 0 | 130970,656 | 25,12 | 25,12 | 4кв. 2019 | РО |
| 350 | Челюскинцев, д. 85, г. Березники | 1971 | 1971 | панели | 5 | 8 | 5990,7 | 5181,2 | 4782,7 | 253 | 130151,744 | 0 | 0 | 0 | 130151,744 | 25,12 | 25,12 | 4кв. 2019 | РО |
| 351 | Черепанова, д. 18а, г. Березники | 1959 | 1959 | кирпич | 4 | 2 | 1847,3 | 1268,5 | 1196,5 | 56 | 835357,99 | 0 | 0 | 0 | 835357,99 | 658,5 | 658,54 | 4кв. 2019 | РО |
| 352 | Черепанова, д. 20, г. Березники | 1959 | 1959 | кирпич | 4 | 3 | 2160,8 | 2013,5 | 1970,4 | 88 | 1963665,875 | 0 | 0 | 0 | 1963665,875 | 975,3 | 975,25 | 4кв. 2019 | РО |
| 353 | Черепанова, д. 20а, г. Березники | 1959 | 1959 | кирпич | 4 | 3 | 2206,8 | 2004,2 | 2004,2 | 79 | 1450439,54 | 0 | 0 | 0 | 1450439,54 | 723,7 | 723,7 | 4кв. 2019 | РО |
| 354 | Черепанова, д. 22, г. Березники | 1960 | 1960 | кирпич | 4 | 4 | 3353,1 | 3064,6 | 2653,2 | 107 | 2988751,15 | 0 | 0 | 0 | 2988751,15 | 975,3 | 975,25 | 4кв. 2019 | РО |
| 355 | Черняховского, д. 7, г. Березники | 1959 | 1959 | кирпич | 2 | 2 | 693,2 | 614,3 | 533,4 | 30 | 331937,005 | 0 | 0 | 0 | 331937,005 | 540,4 | 540,35 | 4кв. 2019 | РО |
| 356 | Черняховского, д. 9, г. Березники | 1961 | 1961 | кирпич | 2 | 2 | 620,7 | 620,7 | 561,1 | 45 | 335395,245 | 0 | 0 | 0 | 335395,245 | 540,4 | 540,35 | 4кв. 2019 | РО |
| 357 | Черняховского, д. 10, г. Березники | 1961 | 1961 | кирпич | 2 | 2 | 702,1 | 634,2 | 634,2 | 39 | 342689,97 | 0 | 0 | 0 | 342689,97 | 540,4 | 540,35 | 4кв. 2019 | РО |
| 358 | Черняховского, д. 12, г. Березники | 1961 | 1961 | кирпич | 2 | 2 | 698,8 | 633,4 | 553,2 | 35 | 342257,69 | 0 | 0 | 0 | 342257,69 | 540,4 | 540,35 | 4кв. 2019 | РО |
| 359 | Черняховского, д. 14, г. Березники | 1961 | 1961 | кирпич | 2 | 2 | 691,5 | 628 | 543,6 | 47 | 339339,8 | 0 | 0 | 0 | 339339,8 | 540,4 | 540,35 | 4кв. 2019 | РО |
| 360 | Черняховского, д. 16, г. Березники | 1961 | 1961 | кирпич | 2 | 2 | 734,9 | 630,5 | 585,6 | 35 | 340690,675 | 0 | 0 | 0 | 340690,675 | 540,4 | 540,35 | 4кв. 2019 | РО |
| 361 | Черняховского, д. 32, г. Березники | 1976 | 1976 | панели из ячеистого бетона | 5 | 6 | 3946,6 | 3946,6 | 3777,7 | 195 | 99138,592 | 0 | 0 | 0 | 99138,592 | 25,1 | 25,12 | 4кв. 2019 | РО |
| 362 | Черняховского, д. 34, г. Березники | 1976 | 1976 | панели из ячеистого бетона | 5 | 6 | 3884,2 | 3884,2 | 3759,7 | 203 | 97571,104 | 0 | 0 | 0 | 97571,104 | 25,1 | 25,12 | 4кв. 2019 | РО |
| 363 | Черняховского, д. 36, г. Березники | 1975 | 1975 | панели из ячеистого бетона | 5 | 6 | 4192 | 4192 | 4017,5 | 212 | 105303,04 | 0 | 0 | 0 | 105303,04 | 25,1 | 25,12 | 4кв. 2019 | РО |
| 364 | Черняховского, д. 38, г. Березники | 1982 | 1982 | панели из ячеистого бетона | 5 | 5 | 14197 | 10173,4 | 9921,5 | 502 | 255555,808 | 0 | 0 | 0 | 255555,808 | 25,1 | 25,12 | 4кв. 2019 | РО |
| 365 | Черняховского, д. 47, г. Березники | 1977 | 1977 | панели из ячеистого бетона | 5 | 4 | 3499,6 | 3381 | 3113,4 | 197 | 84930,72 | 0 | 0 | 0 | 84930,72 | 25,1 | 25,12 | 4кв. 2019 | РО |
| 366 | Щорса, д. 37, г. Березники | 1955 | 1955 | кирпич | 3 | 2 | 1465,6 | 1330,2 | 937,7 | 44 | 16726559,99 | 0 | 0 | 0 | 16726559,99 | 12574,47 | 12574,47 | 4кв. 2019 | РО |
| 367 | Юбилейная, д. 24, г. Березники | 1963 | 1963 | панели | 5 | 4 | 3475 | 3175 | 2969,8 | 163 | 79756 | 0 | 0 | 0 | 79756 | 25,1 | 25,12 | 4кв. 2019 | РО |
| 368 | Юбилейная, д. 26, г. Березники | 1963 | 1963 | армопено-бетоные панели | 5 | 4 | 3562,6 | 3176,8 | 3061,8 | 151 | 3256029,392 | 0 | 0 | 0 | 3256029,392 | 1024,9 | 1024,94 | 4кв. 2019 | РО |
| 369 | Юбилейная, д. 30, г. Березники | 1964 | 1964 | панели | 5 | 4 | 3485 | 3169,6 | 2950 | 181 | 79620,352 | 0 | 0 | 0 | 79620,352 | 25,1 | 25,12 | 4кв. 2019 | РО |
| 370 | Юбилейная, д. 34, г. Березники | 1964 | 1964 | панели | 5 | 4 | 3514,1 | 3166,3 | 3125,8 | 165 | 79537,456 | 0 | 0 | 0 | 79537,456 | 25,1 | 25,12 | 4кв. 2019 | РО |
| 371 | Юбилейная, д. 43, г. Березники | 1963 | 1963 | панели | 4 | 3 | 2223,2 | 2010,2 | 1966,5 | 94 | 50496,224 | 0 | 0 | 0 | 50496,224 | 25,1 | 25,12 | 4кв. 2019 | РО |
| 372 | Юбилейная, д. 44, г. Березники | 1964 | 1964 | панели | 5 | 4 | 3507 | 3159,6 | 3058,6 | 173 | 79369,152 | 0 | 0 | 0 | 79369,152 | 25,1 | 25,12 | 4кв. 2019 | РО |
| 373 | Юбилейная, д. 45, г. Березники | 1963 | 1963 | панели | 4 | 3 | 2202,7 | 1990,1 | 1859,5 | 110 | 49991,312 | 0 | 0 | 0 | 49991,312 | 25,1 | 25,12 | 4кв. 2019 | РО |
| 374 | Юбилейная, д. 55, г. Березники | 1966 | 1966 | панели | 5 | 3 | 2779,5 | 2515,5 | 2417,4 | 121 | 63189,36 | 0 | 0 | 0 | 63189,36 | 25,12 | 25,12 | 4кв. 2019 | РО |
| 375 | Юбилейная, д. 57, г. Березники | 1966 | 1966 | панели | 5 | 4 | 3482 | 3125,6 | 3042,8 | 148 | 78515,072 | 0 | 0 | 0 | 78515,072 | 25,12 | 25,12 | 4кв. 2019 | РО |
| 376 | Юбилейная, д. 59, г. Березники | 1966 | 1966 | панели | 5 | 4 | 3511,1 | 3155,2 | 3030,9 | 158 | 79258,624 | 0 | 0 | 0 | 79258,624 | 25,12 | 25,12 | 4кв. 2019 | РО |
| 377 | Юбилейная, д. 61, г. Березники | 1966 | 1966 | панели | 5 | 3 | 2770,2 | 2645 | 2465,7 | 114 | 66442,4 | 0 | 0 | 0 | 66442,4 | 25,12 | 25,12 | 4кв. 2019 | РО |
| 378 | Юбилейная, д. 63, г. Березники | 1966 | 1966 | панели | 5 | 3 | 2778,6 | 2513,4 | 2240,3 | 115 | 63136,608 | 0 | 0 | 0 | 63136,608 | 25,12 | 25,12 | 4кв. 2019 | РО |
| 379 | Юбилейная, д. 65, г. Березники | 1966 | 1966 | панели | 5 | 4 | 3503,4 | 3147,7 | 3021,3 | 154 | 79070,224 | 0 | 0 | 0 | 79070,224 | 25,12 | 25,12 | 4кв. 2019 | РО |
| 380 | Юбилейная, д. 73, г. Березники | 1966 | 1966 | панели | 5 | 4 | 3518 | 3158,3 | 3084 | 145 | 79336,496 | 0 | 0 | 0 | 79336,496 | 25,12 | 25,12 | 4кв. 2019 | РО |
| 381 | Юбилейная, д. 75, г. Березники | 1967 | 1967 | панели | 5 | 4 | 3493,5 | 3135,6 | 2922,3 | 140 | 78766,272 | 0 | 0 | 0 | 78766,272 | 25,12 | 25,12 | 4кв. 2019 | РО |
| 382 | Юбилейная, д. 79, г. Березники | 1966 | 1966 | панели | 5 | 3 | 34554,5 | 2496,3 | 2365,8 | 127 | 62707,056 | 0 | 0 | 0 | 62707,056 | 25,12 | 25,12 | 4кв. 2019 | РО |
| 383 | Юбилейная, д. 81, г. Березники | 1968 | 1968 | панели | 5 | 4 | 6832,1 | 3145,9 | 3115,7 | 155 | 79025,008 | 0 | 0 | 0 | 79025,008 | 25,12 | 25,12 | 4кв. 2019 | РО |
| 384 | Юбилейная, д. 83, г. Березники | 1967 | 1967 | панели | 5 | 4 | 6023,4 | 3152,7 | 3152,7 | 157 | 79195,824 | 0 | 0 | 0 | 79195,824 | 25,12 | 25,12 | 4кв. 2019 | РО |
| 385 | Юбилейная, д. 85, г. Березники | 1967 | 1967 | панели | 5 | 3 | 6801 | 2514,7 | 2386,6 | 124 | 63169,264 | 0 | 0 | 0 | 63169,264 | 25,12 | 25,12 | 4кв. 2019 | РО |
| 386 | Юбилейная, д. 89, г. Березники | 1968 | 1968 | панели | 5 | 3 | 2782,3 | 2519,7 | 2424,6 | 122 | 63294,864 | 0 | 0 | 0 | 63294,864 | 25,12 | 25,12 | 4кв. 2019 | РО |
| 387 | Юбилейная, д. 91, г. Березники | 1967 | 1967 | панели | 5 | 4 | 3515 | 3167,1 | 2968,2 | 175 | 79557,552 | 0 | 0 | 0 | 79557,552 | 25,12 | 25,12 | 4кв. 2019 | РО |
| 388 | Юбилейная, д. 95, г. Березники | 1971 | 1971 | панели | 5 | 8 | 6331,4 | 5455,2 | 4928,3 | 237 | 137034,624 | 0 | 0 | 0 | 137034,624 | 25,12 | 25,12 | 4кв. 2019 | РО |
| 389 | Юбилейная, д. 97, г. Березники | 1971 | 1971 | панели | 5 | 8 | 5952,2 | 5149,1 | 5041,8 | 266 | 129345,392 | 0 | 0 | 0 | 129345,392 | 25,12 | 25,12 | 4кв. 2019 | РО |
| 390 | Юбилейная, д. 103, г. Березники | 1971 | 1971 | панели | 5 | 4 | 3037,8 | 2889,4 | 2842,6 | 123 | 72581,728 | 0 | 0 | 0 | 72581,728 | 25,12 | 25,12 | 4кв. 2019 | РО |
| 391 | Юбилейная, д. 105, г. Березники | 1971 | 1971 | панели | 5 | 4 | 3011,5 | 2582,8 | 2514,8 | 145 | 64879,936 | 0 | 0 | 0 | 64879,936 | 25,12 | 25,12 | 4кв. 2019 | РО |
| 392 | Юбилейная, д. 111, г. Березники | 1971 | 1971 | панели | 5 | 8 | 5933,6 | 5494,9 | 4356,8 | 216 | 138031,888 | 0 | 0 | 0 | 138031,888 | 25,12 | 25,12 | 4кв. 2019 | РО |
| 393 | Юбилейная, д. 115, г. Березники | 1971 | 1971 | панели | 5 | 4 | 3006,8 | 2618,9 | 2558,9 | 123 | 65786,768 | 0 | 0 | 0 | 65786,768 | 25,12 | 25,12 | 4кв. 2019 | РО |
| 394 | Юбилейная, д. 129, г. Березники | 1981 | 1981 | панели | 9 | 9 | 22296,8 | 19196,66 | 18591,9 | 803 | 17925864 | 0 | 0 | 0 | 17925864 | 933,8 | 933,8011925 | 4кв. 2019 | спец.сч. |
|  | Итого на 2020 год | X | X | X | X | X | 940007,1 | 795553,4 | 733751,61 | 37157 | 1093795135 | 0 | 0 | 0 | 1093795135 | X | X | X | X |
| 395 | Аксакова, д. 12, г. Березники | 1955 | 1955 | кирпич | 2 | 1 | 615,2 | 514 | 514 | 27 | 262397 | 0 | 0 | 0 | 262397 | 510,5 | 510,5 | 4кв. 2020 | РО |
| 396 | Аксакова, д. 20, г. Березники | 1955 | 1955 | кирпич | 2 | 1 | 555 | 507,8 | 507,8 | 23 | 259231,9 | 0 | 0 | 0 | 259231,9 | 510,5 | 510,5 | 4кв. 2020 | РО |
| 397 | Ардуановский, д. 1, г. Березники | 1930 | 1930 | кирпич | 3 | 2 | 754 | 683,8 | 683,8 | 14 | 2332099,9 | 0 | 0 | 0 | 2332099,9 | 3410,5 | 3410,5 | 4кв. 2020 | РО |
| 398 | Березниковская, д. 84, г. Березники | 1936 | 1936 | кирпич | 3 | 2 | 836,1 | 836,1 | 836,1 | 28 | 2424690 | 0 | 0 | 0 | 2424690 | 2900 | 2900 | 4кв. 2020 | РО |
| 399 | Березниковская, д. 88, г. Березники | 1937 | 1937 | кирпич | 3 | 3 | 2269,9 | 2120,9 | 906,9 | 42 | 1082719,45 | 0 | 0 | 0 | 1082719,45 | 510,5 | 510,5 | 4кв. 2020 | РО |
| 400 | Большевистская, д. 6, г. Березники | 1959 | 1959 | кирпич | 3 | 2 | 827,5 | 750,5 | 644,2 | 40 | 1709233,73 | 0 | 0 | 0 | 1709233,73 | 2277,5 | 2277,46 | 4кв. 2020 | РО |
| 401 | Большевистская, д. 28, г. Березники | 1960 | 1960 | кирпич | 2 | 1 | 289,6 | 265 | 265 | 11 | 603526,9 | 0 | 0 | 0 | 603526,9 | 2277,5 | 2277,46 | 4кв. 2020 | РО |
| 402 | Веры Бирюковой, д. 8, г. Березники | 1960 | 1960 | кирпич | 4 | 2 | 1431,8 | 1232 | 1169,3 | 46 | 1201508 | 0 | 0 | 0 | 1201508 | 975,3 | 975,25 | 4кв. 2020 | РО |
| 403 | Веры Бирюковой, д. 10, г. Березники | 1960 | 1960 | кирпич | 4 | 3 | 2198,8 | 1997,2 | 1767,32 | 114 | 1315236,088 | 0 | 0 | 0 | 1315236,088 | 658,5 | 658,54 | 4кв. 2020 | РО |
| 404 | Гагарина, д. 2а, г. Березники | 1955 | 1955 | панельные | 5 | 3 | 2511,4 | 2511,4 | 2511,4 | 118 | 8750923,072 | 0 | 0 | 0 | 8750923,072 | 3484,48 | 3484,48 | 4кв. 2020 | РО |
| 405 | Гагарина, д. 6, г. Березники | 1950 | 1950 | шлакоблок | 2 | 2 | 792,2 | 709,6 | 709,6 | 27 | 362250,8 | 0 | 0 | 0 | 362250,8 | 510,5 | 510,5 | 4кв. 2020 | РО |
| 406 | Гагарина, д. 8, г. Березники | 1950 | 1950 | шлакоблок | 2 | 2 | 783,3 | 699,5 | 630,8 | 51 | 357094,75 | 0 | 0 | 0 | 357094,75 | 510,5 | 510,5 | 4кв. 2020 | РО |
| 407 | Гагарина, д. 12, г. Березники | 1950 | 1950 | шлакоблок | 2 | 2 | 791 | 708 | 708 | 33 | 361434 | 0 | 0 | 0 | 361434 | 510,5 | 510,5 | 4кв. 2020 | РО |
| 408 | Гагарина, д. 16, г. Березники | 1952 | 1952 | шлакоблок | 2 | 2 | 755,6 | 754,6 | 548,3 | 24 | 385223,3 | 0 | 0 | 0 | 385223,3 | 510,5 | 510,5 | 4кв. 2020 | РО |
| 409 | Гагарина, д. 18, г. Березники | 1951 | 1951 | шлакоблок | 2 | 2 | 753,3 | 659,9 | 659,9 | 31 | 8297892,753 | 0 | 0 | 0 | 8297892,753 | 12574,47 | 12574,47 | 4кв. 2020 | РО |
| 410 | Гагарина, д. 19, г. Березники | 1958 | 1958 | кирпич | 2 | 2 | 782,3 | 703,3 | 673,6 | 32 | 359034,65 | 0 | 0 | 0 | 359034,65 | 510,5 | 510,5 | 4кв. 2020 | РО |
| 411 | Гагарина, д. 20, г. Березники | 1951 | 1951 | шлакоблок | 2 | 2 | 655,5 | 655,4 | 593,1 | 32 | 334581,7 | 0 | 0 | 0 | 334581,7 | 510,5 | 510,5 | 4кв. 2020 | РО |
| 412 | Гагарина, д. 22, г. Березники | 1951 | 1951 | шлакоблок | 2 | 2 | 750,2 | 656,4 | 656,4 | 32 | 335092,2 | 0 | 0 | 0 | 335092,2 | 510,5 | 510,5 | 4кв. 2020 | РО |
| 413 | Гагарина, д. 24, г. Березники | 1951 | 1951 | шлакоблок | 2 | 2 | 735,7 | 649,5 | 649,5 | 27 | 331569,75 | 0 | 0 | 0 | 331569,75 | 510,5 | 510,5 | 4кв. 2020 | РО |
| 414 | Гагарина, д. 28, г. Березники | 1952 | 1952 | шлакоблок | 2 | 2 | 725,8 | 657 | 545,1 | 27 | 335398,5 | 0 | 0 | 0 | 335398,5 | 510,5 | 510,5 | 4кв. 2020 | РО |
| 415 | Гагарина, д. 30, г. Березники | 1952 | 1952 | шлакоблок | 2 | 2 | 757,1 | 665,8 | 612,9 | 32 | 1496458,738 | 0 | 0 | 0 | 1496458,738 | 2247,61 | 2247,61 | 4кв. 2020 | РО |
| 416 | Гагарина, д. 32, г. Березники | 1950 | 1950 | шлакоблок | 2 | 2 | 999,6 | 915,1 | 515,6 | 25 | 467158,55 | 0 | 0 | 0 | 467158,55 | 510,5 | 510,5 | 4кв. 2020 | РО |
| 417 | Гагарина, д. 36, г. Березники | 1958 | 1958 | кирпич | 2 | 2 | 537 | 482,3 | 482,3 | 22 | 246214,15 | 0 | 0 | 0 | 246214,15 | 510,5 | 510,5 | 4кв. 2020 | РО |
| 418 | Гагарина, д. 38, г. Березники | 1957 | 1957 | кирпич | 2 | 1 | 460,5 | 414,7 | 352,8 | 19 | 211704,35 | 0 | 0 | 0 | 211704,35 | 510,5 | 510,5 | 4кв. 2020 | РО |
| 419 | Гагарина, д. 38а, г. Березники | 1958 | 1958 | кирпич | 2 | 1 | 454,8 | 412,8 | 412,8 | 19 | 210734,4 | 0 | 0 | 0 | 210734,4 | 510,5 | 510,5 | 4кв. 2020 | РО |
| 420 | Гагарина, д. 40, г. Березники | 1957 | 1957 | кирпич | 2 | 1 | 529,7 | 472,3 | 472,3 | 20 | 241109,15 | 0 | 0 | 0 | 241109,15 | 510,5 | 510,5 | 4кв. 2020 | РО |
| 421 | Деменева, д. 2а, г. Березники | 1939 | 1939 | кирпич | 4 | 4 | 2955,7 | 2755,3 | 1703,7 | 118 | 1875284,733 | 0 | 0 | 0 | 1875284,733 | 680,61 | 680,61 | 4кв. 2020 | РО |
| 422 | Деменева, д. 4, г. Березники | 1954 | 1954 | шлакоблок | 3 | 3 | 2343 | 2113,5 | 1748,9 | 82 | 6129150 | 0 | 0 | 0 | 6129150 | 2900 | 2900 | 4кв. 2020 | РО |
| 423 | Деменева, д. 8, г. Березники | 1952 | 1952 | шлакоблок | 3 | 3 | 1992,8 | 1770 | 1465,7 | 70 | 3978269,7 | 0 | 0 | 0 | 3978269,7 | 2247,61 | 2247,61 | 4кв. 2020 | РО |
| 424 | Деменева, д. 10, г. Березники | 1952 | 1952 | шлакоблок | 3 | 3 | 2063,6 | 1832,3 | 1691,3 | 65 | 4118295,803 | 0 | 0 | 0 | 4118295,803 | 2247,61 | 2247,61 | 4кв. 2020 | РО |
| 425 | Деменева, д. 11, г. Березники | 1951 | 1951 | кирпич | 4 | 2 | 1917,4 | 1688,4 | 1601 | 49 | 5925608,64 | 0 | 0 | 0 | 5925608,64 | 3509,6 | 3509,6 | 4кв. 2020 | РО |
| 426 | Демьяна Бедного, д. 27, г. Березники | 1949 | 1949 | кирпич | 2 | 2 | 685 | 685 | 685 | 38 | 349692,5 | 0 | 0 | 0 | 349692,5 | 510,5 | 510,5 | 4кв. 2020 | РО |
| 427 | Ермака, д. 11, г. Березники | 1954 | 1954 | кирпич | 2 | 2 | 954,7 | 859,3 | 726,99 | 41 | 1931371,273 | 0 | 0 | 0 | 1931371,273 | 2247,61 | 2247,61 | 4кв. 2020 | РО |
| 428 | Ермака, д. 15, г. Березники | 1955 | 1955 | кирпич | 2 | 2 | 996,6 | 880,8 | 880,8 | 35 | 2596043,496 | 0 | 0 | 0 | 2596043,496 | 2947,37 | 2947,37 | 4кв. 2020 | РО |
| 429 | Ермака, д. 61, г. Березники | 1958 | 1958 | кирпич | 2 | 2 | 682,4 | 618,5 | 579,1 | 35 | 7777309,695 | 0 | 0 | 0 | 7777309,695 | 12574,47 | 12574,47 | 4кв. 2020 | спец.сч. |
| 430 | Ермака, д. 63, г. Березники | 1960 | 1960 | кирпич | 2 | 2 | 678,6 | 617,3 | 617,3 | 26 | 1837837,906 | 0 | 0 | 0 | 1837837,906 | 2977,2 | 2977,22 | 4кв. 2020 | РО |
| 431 | Ермака, д. 65, г. Березники | 1960 | 1960 | кирпич | 2 | 2 | 684,2 | 619,3 | 491,2 | 30 | 1843792,346 | 0 | 0 | 0 | 1843792,346 | 2977,2 | 2977,22 | 4кв. 2020 | РО |
| 432 | Ермака, д. 66, г. Березники | 1963 | 1963 | кирпич | 4 | 2 | 1375,7 | 1269,1 | 1269,1 | 54 | 433816,453 | 0 | 0 | 0 | 433816,453 | 341,8 | 341,83 | 4кв. 2020 | РО |
| 433 | Ермака, д. 68, г. Березники | 1965 | 1965 | панели, кирпич | 6 | 4 | 8453,4 | 6356,5 | 6094,3 | 281 | 2013167,115 | 0 | 0 | 0 | 2013167,115 | 316,7 | 316,71 | 4кв. 2020 | РО |
| 434 | Ермака, д. 69, г. Березники | 1964 | 1964 | кирпич | 5 | 2 | 1720,7 | 1590,6 | 1590,6 | 77 | 543714,798 | 0 | 0 | 0 | 543714,798 | 341,8 | 341,83 | 4кв. 2020 | РО |
| 435 | Ермака, д. 71, г. Березники | 1964 | 1964 | кирпич | 4 | 3 | 2169,2 | 2009,8 | 2009,8 | 79 | 687009,934 | 0 | 0 | 0 | 687009,934 | 341,8 | 341,83 | 4кв. 2020 | РО |
| 436 | Ермака, д. 73, г. Березники | 1965 | 1965 | кирпич | 5 | 2 | 1719,9 | 1587,6 | 1587,6 | 76 | 542689,308 | 0 | 0 | 0 | 542689,308 | 341,8 | 341,83 | 4кв. 2020 | РО |
| 437 | Карла Маркса, д. 19, г. Березники | 1953 | 1953 | кирпич | 2 | 2 | 1128 | 1026,8 | 595,7 | 24 | 2307845,948 | 0 | 0 | 0 | 2307845,948 | 2247,61 | 2247,61 | 4кв. 2020 | РО |
| 438 | Карла Маркса, д. 28, г. Березники | 1949 | 1949 | кирпич | 2 | 2 | 776,7 | 695,8 | 650,4 | 38 | 355205,9 | 0 | 0 | 0 | 355205,9 | 510,5 | 510,5 | 4кв. 2020 | РО |
| 439 | Карла Маркса, д. 30, г. Березники | 1949 | 1949 | кирпич | 2 | 2 | 758,4 | 678,5 | 587,7 | 42 | 1525003,385 | 0 | 0 | 0 | 1525003,385 | 2247,61 | 2247,61 | 4кв. 2020 | РО |
| 440 | Карла Маркса, д. 32, г. Березники | 1949 | 1949 | кирпич | 2 | 2 | 759 | 678,8 | 518,8 | 42 | 1525677,668 | 0 | 0 | 0 | 1525677,668 | 2247,61 | 2247,61 | 4кв. 2020 | РО |
| 441 | Карла Маркса, д. 33, г. Березники | 1948 | 1948 | шлакоблок | 2 | 1 | 234,1 | 210,1 | 104,8 | 8 | 472222,861 | 0 | 0 | 0 | 472222,861 | 2247,61 | 2247,61 | 4кв. 2020 | РО |
| 442 | Карла Маркса, д. 35, г. Березники | 1949 | 1949 | шлакоблок | 2 | 1 | 234,1 | 210,2 | 210,2 | 8 | 472447,622 | 0 | 0 | 0 | 472447,622 | 2247,61 | 2247,61 | 4кв. 2020 | РО |
| 443 | Карла Маркса, д. 45, г. Березники | 1962 | 1962 | кирпич | 5 | 2 | 1636,7 | 1503,2 | 1270,6 | 68 | 490584,352 | 0 | 0 | 0 | 490584,352 | 326,4 | 326,36 | 4кв. 2020 | РО |
| 444 | Карла Маркса, д. 68, г. Березники | 1960 | 1960 | панели | 3 | 2 | 1064,6 | 938,6 | 752,2 | 68 | 2794418,692 | 0 | 0 | 0 | 2794418,692 | 2977,2 | 2977,22 | 4кв. 2020 | РО |
| 445 | Карла Маркса, д. 70а, г. Березники | 1959 | 1959 | панели | 3 | 2 | 1062 | 936,4 | 896,7 | 63 | 11774733,71 | 0 | 0 | 0 | 11774733,71 | 12574,5 | 12574,47 | 4кв. 2020 | РО |
| 446 | Карла Маркса, д. 74, г. Березники | 1959 | 1959 | панели | 4 | 4 | 3581,9 | 2478,5 | 2396,5 | 138 | 2417157,125 | 0 | 0 | 0 | 2417157,125 | 975,3 | 975,25 | 4кв. 2020 | РО |
| 447 | Короленко, д. 4, г. Березники | 1954 | 1954 | шлакоблок | 2 | 1 | 377,8 | 371,6 | 371,6 | 14 | 189701,8 | 0 | 0 | 0 | 189701,8 | 510,5 | 510,5 | 4кв. 2020 | РО |
| 448 | Короленко, д. 6, г. Березники | 1958 | 1958 | кирпич | 2 | 4 | 697,3 | 619,1 | 619,1 | 31 | 316050,55 | 0 | 0 | 0 | 316050,55 | 510,5 | 510,5 | 4кв. 2020 | РО |
| 449 | Короленко, д. 8, г. Березники | 1958 | 1958 | кирпич | 3 | 2 | 1095,7 | 1002,3 | 1002,3 | 38 | 2252779,503 | 0 | 0 | 0 | 2252779,503 | 2247,61 | 2247,61 | 4кв. 2020 | РО |
| 450 | Короленко, д. 12, г. Березники | 1953 | 1953 | кирпич | 2 | 2 | 689,6 | 613 | 509,1 | 38 | 312936,5 | 0 | 0 | 0 | 312936,5 | 510,5 | 510,5 | 4кв. 2020 | РО |
| 451 | Короленко, д. 14, г. Березники | 1954 | 1954 | кирпич | 2 | 3 | 885,9 | 884,8 | 827 | 35 | 451690,4 | 0 | 0 | 0 | 451690,4 | 510,5 | 510,5 | 4кв. 2020 | РО |
| 452 | Клары Цеткин, д. 30, г. Березники | 1954 | 1954 | кирпич | 2 | 3 | 1543,6 | 1393,5 | 1204,6 | 94 | 4041150 | 0 | 0 | 0 | 4041150 | 2900 | 2900 | 4кв. 2020 | РО |
| 453 | Клары Цеткин, д. 32, г. Березники | 1955 | 1955 | кирпич | 2 | 1 | 565,2 | 517,1 | 441,5 | 28 | 1524085,027 | 0 | 0 | 0 | 1524085,027 | 2947,37 | 2947,37 | 4кв. 2020 | РО |
| 454 | Клары Цеткин, д. 34, г. Березники | 1955 | 1955 | кирпич | 2 | 1 | 551,1 | 517,2 | 517,2 | 23 | 264030,6 | 0 | 0 | 0 | 264030,6 | 510,5 | 510,5 | 4кв. 2020 | РО |
| 455 | Клары Цеткин, д. 36, г. Березники | 1955 | 1955 | кирпич | 2 | 1 | 565,8 | 515,8 | 316,1 | 22 | 263315,9 | 0 | 0 | 0 | 263315,9 | 510,5 | 510,5 | 4кв. 2020 | РО |
| 456 | Клары Цеткин, д. 38, г. Березники | 1955 | 1955 | кирпич | 3 | 2 | 1420,8 | 1420,8 | 694,3 | 43 | 8107226,88 | 0 | 0 | 0 | 8107226,88 | 5706,1 | 5706,1 | 4кв. 2020 | РО |
| 457 | Льва Толстого, д. 11, г. Березники | 1949 | 1949 | кирпич | 2 | 2 | 767,8 | 686,3 | 686,3 | 31 | 8629858,761 | 0 | 0 | 0 | 8629858,761 | 12574,47 | 12574,47 | 4кв. 2020 | РО |
| 458 | Льва Толстого, д. 13, г. Березники | 1949 | 1949 | кирпич | 2 | 3 | 844,5 | 754,9 | 699 | 33 | 9492467,403 | 0 | 0 | 0 | 9492467,403 | 12574,47 | 12574,47 | 4кв. 2020 | РО |
| 459 | Льва Толстого, д. 19, г. Березники | 1964 | 1964 | кирпич | 4 | 3 | 2237 | 2008,1 | 1800,5 | 87 | 655363,516 | 0 | 0 | 0 | 655363,516 | 326,4 | 326,36 | 4кв. 2020 | РО |
| 460 | Льва Толстого, д. 42, г. Березники | 1951 | 1951 | шлакоблок | 2 | 2 | 745,7 | 649,2 | 649,2 | 33 | 8163345,924 | 0 | 0 | 0 | 8163345,924 | 12574,47 | 12574,47 | 4кв. 2020 | РО |
| 461 | Льва Толстого, д. 44, г. Березники | 1952 | 1952 | шлакоблок | 2 | 2 | 756,1 | 660,8 | 660,8 | 32 | 1916320 | 0 | 0 | 0 | 1916320 | 2900 | 2900 | 4кв. 2020 | РО |
| 462 | Льва Толстого, д. 56, г. Березники | 1960 | 1960 | кирпич | 4 | 3 | 2776,6 | 2339,6 | 2126,93 | 132 | 799745,468 | 0 | 0 | 0 | 799745,468 | 341,8 | 341,83 | 4кв. 2020 | РО |
| 463 | Льва Толстого, д. 80, г. Березники | 1962 | 1962 | панели | 5 | 3 | 2755,8 | 2492,6 | 2449 | 119 | 750870,824 | 0 | 0 | 0 | 750870,824 | 301,2 | 301,24 | 4кв. 2020 | РО |
| 464 | Льва Толстого, д. 82, г. Березники | 1962 | 1962 | панели | 5 | 4 | 3498,6 | 3149 | 3105,5 | 169 | 997319,79 | 0 | 0 | 0 | 997319,79 | 316,7 | 316,71 | 4кв. 2020 | РО |
| 465 | Льва Толстого, д. 84, г. Березники | 1962 | 1962 | панели | 5 | 4 | 3482,9 | 3134,9 | 2938,2 | 152 | 944357,276 | 0 | 0 | 0 | 944357,276 | 301,2 | 301,24 | 4кв. 2020 | РО |
| 466 | Льва Толстого, д. 86, г. Березники | 1963 | 1963 | кирпич | 4 | 2 | 1387,1 | 1270,4 | 1270,4 | 56 | 434260,832 | 0 | 0 | 0 | 434260,832 | 341,8 | 341,83 | 4кв. 2020 | РО |
| 467 | Льва Толстого, д. 88, г. Березники | 1963 | 1963 | армопено-бетоные панели | 4 | 3 | 2208,9 | 1997,4 | 1953,7 | 107 | 632596,554 | 0 | 0 | 0 | 632596,554 | 316,7 | 316,71 | 4кв. 2020 | спец.сч. |
| 468 | Льва Толстого, д. 92, г. Березники | 1964 | 1964 | армопено-бетоные панели | 5 | 4 | 3518,3 | 3170,4 | 3130,3 | 164 | 1004097,384 | 0 | 0 | 0 | 1004097,384 | 316,7 | 316,71 | 4кв. 2020 | РО |
| 469 | Льва Толстого, д. 94, г. Березники | 1964 | 1964 | панели из ячеистого бетона | 5 | 4 | 3503,4 | 3156,4 | 3068,7 | 143 | 2998990,332 | 0 | 0 | 0 | 2998990,332 | 950,1 | 950,13 | 4кв. 2020 | РО |
| 470 | Льва Толстого, д. 98 г. Березники | 1968 | 1968 | кирпич | 2 | 2 | 695,7 | 629,3 | 587,7 | 28 | 340042,255 | 0 | 0 | 0 | 340042,255 | 540,35 | 540,35 | 4кв. 2020 | РО |
| 471 | Лёнвенская, д. 29, г. Березники | 1962 | 1962 | кирпич | 2 | 2 | 677,4 | 625,4 | 511,8 | 33 | 1861953,388 | 0 | 0 | 0 | 1861953,388 | 2977,2 | 2977,22 | 4кв. 2020 | РО |
| 472 | Ленина проспект, д. 14, г. Березники | 1954 | 1954 | кирпич | 3 | 2 | 1175,7 | 1030,8 | 1030,8 | 35 | 2989320 | 0 | 0 | 0 | 2989320 | 2900 | 2900 | 4кв. 2020 | РО |
| 473 | Ленина проспект, д. 16, г. Березники | 1955 | 1955 | кирпич | 3 | 2 | 1177,8 | 1029,3 | 1029,3 | 24 | 1492485 | 0 | 0 | 0 | 1492485 | 1450 | 1450 | 4кв. 2020 | РО |
| 474 | Ленина проспект, д. 22, г. Березники | 1967 | 1967 | кирпич | 5 | 4 | 3483,3 | 3214,8 | 2804,3 | 147 | 4489436,052 | 0 | 0 | 0 | 4489436,052 | 1396,49 | 1396,49 | 4кв. 2020 | РО |
| 475 | Ленина проспект, д. 38, г. Березники | 1930 | 1930 | кирпич | 4 | 5 | 3138,8 | 2828,5 | 2033,7 | 149 | 1854053,465 | 0 | 0 | 0 | 1854053,465 | 655,49 | 655,49 | 4кв. 2020 | РО |
| 476 | Ленина проспект, д. 54, г. Березники | 1941 | 1941 | каркасно-засыпной | 2 | 1 | 476,8 | 418,8 | 368,4 | 21 | 213797,4 | 0 | 0 | 0 | 213797,4 | 510,5 | 510,5 | 4кв. 2020 | РО |
| 477 | Ленина проспект, д. 56, г. Березники | 1941 | 1941 | каркасно-засыпной | 2 | 1 | 494,8 | 443,2 | 392,1 | 22 | 226253,6 | 0 | 0 | 0 | 226253,6 | 510,5 | 510,5 | 4кв. 2020 | РО |
| 478 | Ленина проспект, д. 57, г. Березники | 1959 | 1959 | кирпич | 4 | 2 | 1830,4 | 1251,4 | 1251,4 | 54 | 824096,956 | 0 | 0 | 0 | 824096,956 | 658,5 | 658,54 | 4кв. 2020 | РО |
| 479 | Ленина проспект, д. 58, г. Березники | 1941 | 1941 | кирпич | 2 | 1 | 483,7 | 427,5 | 376,6 | 25 | 218238,75 | 0 | 0 | 0 | 218238,75 | 510,5 | 510,5 | 4кв. 2020 | РО |
| 480 | Ленина проспект, д. 60, г. Березники | 1941 | 1941 | кирпич | 2 | 1 | 486,4 | 442 | 323,7 | 21 | 225641 | 0 | 0 | 0 | 225641 | 510,5 | 510,5 | 4кв. 2020 | РО |
| 481 | Ленина проспект, д. 68, г. Березники | 1957 | 1957 | кирпич | 3 | 6 | 4596,1 | 4082,7 | 3744,4 | 167 | 9176317,347 | 0 | 0 | 0 | 9176317,347 | 2247,61 | 2247,61 | 4кв. 2020 | РО |
| 482 | Ленина проспект, д. 70, г. Березники | 1958 | 1958 | кирпич | 3 | 6 | 4467,2 | 3916,1 | 3839,3 | 199 | 11356690 | 0 | 0 | 0 | 11356690 | 2900 | 2900 | 4кв. 2020 | РО |
| 483 | Ленина проспект, д. 72, г. Березники | 1957 | 1957 | панельные | 3 | 5 | 4253 | 3685,1 | 3457,6 | 164 | 10861353,19 | 0 | 0 | 0 | 10861353,19 | 2947,37 | 2947,37 | 4кв. 2020 | РО |
| 484 | Ломоносова, д. 17, г. Березники | 1966 | 1966 | кирпич | 5 | 2 | 1952,9 | 1883,5 | 1883,5 | 86 | 2677602,435 | 0 | 0 | 0 | 2677602,435 | 1421,61 | 1421,61 | 4кв. 2020 | РО |
| 485 | Ломоносова, д. 25, г. Березники | 1957 | 1957 | кирпич | 2 | 1 | 457,3 | 413,5 | 413,5 | 20 | 929386,735 | 0 | 0 | 0 | 929386,735 | 2247,61 | 2247,61 | 4кв. 2020 | РО |
| 486 | Ломоносова, д. 27, г. Березники | 1957 | 1957 | кирпич | 2 | 2 | 533,9 | 475,6 | 475,6 | 20 | 1068963,316 | 0 | 0 | 0 | 1068963,316 | 2247,61 | 2247,61 | 4кв. 2020 | РО |
| 487 | Ломоносова, д. 29, г. Березники | 1958 | 1958 | кирпич | 2 | 1 | 753 | 409,4 | 337,5 | 21 | 208998,7 | 0 | 0 | 0 | 208998,7 | 510,5 | 510,5 | 4кв. 2020 | РО |
| 488 | Ломоносова, д. 31, г. Березники | 1958 | 1958 | кирпич | 2 | 2 | 526,8 | 467,3 | 467,3 | 29 | 238556,65 | 0 | 0 | 0 | 238556,65 | 510,5 | 510,5 | 4кв. 2020 | РО |
| 489 | Ломоносова, д. 35, г. Березники | 1958 | 1958 | кирпич | 2 | 2 | 631 | 631 | 600,1 | 29 | 1418241,91 | 0 | 0 | 0 | 1418241,91 | 2247,61 | 2247,61 | 4кв. 2020 | РО |
| 490 | Ломоносова, д. 46, г. Березники | 1952 | 1952 | шлакоблок | 2 | 2 | 757,7 | 657,7 | 606,1 | 27 | 1938485,249 | 0 | 0 | 0 | 1938485,249 | 2947,37 | 2947,37 | 4кв. 2020 | РО |
| 491 | Ломоносова, д. 48, г. Березники | 1952 | 1952 | шлакоблок | 2 | 2 | 757,1 | 652 | 652 | 25 | 1921685,24 | 0 | 0 | 0 | 1921685,24 | 2947,37 | 2947,37 | 4кв. 2020 | РО |
| 492 | Ломоносова, д. 54, г. Березники | 1953 | 1953 | шлакоблок | 3 | 3 | 2179,1 | 1788,9 | 1788,9 | 67 | 4020749,529 | 0 | 0 | 0 | 4020749,529 | 2247,61 | 2247,61 | 4кв. 2020 | РО |
| 493 | Ломоносова, д. 75, г. Березники | 1961 | 1961 | кирпич | 2 | 2 | 708,9 | 628,3 | 628,3 | 31 | 1870587,326 | 0 | 0 | 0 | 1870587,326 | 2977,2 | 2977,22 | 4кв. 2020 | РО |
| 494 | Ломоносова, д. 77, г. Березники | 1963 | 1963 | кирпич | 4 | 3 | 2421,5 | 2250,5 | 2250,5 | 70 | 2194800,125 | 0 | 0 | 0 | 2194800,125 | 975,3 | 975,25 | 4кв. 2020 | РО |
| 495 | Ломоносова, д. 78, г. Березники | 1961 | 1961 | панели | 5 | 4 | 3513,7 | 3163,5 | 3163,5 | 159 | 1081379,205 | 0 | 0 | 0 | 1081379,205 | 341,8 | 341,83 | 4кв. 2020 | РО |
| 496 | Ломоносова, д. 79, г. Березники | 1962 | 1962 | панели | 5 | 3 | 2776,1 | 2512,4 | 2468,1 | 132 | 795702,204 | 0 | 0 | 0 | 795702,204 | 316,7 | 316,71 | 4кв. 2020 | РО |
| 497 | Ломоносова, д. 82, г. Березники | 1962 | 1962 | панели | 5 | 3 | 2787,3 | 2496,6 | 2496,6 | 104 | 2372094,558 | 0 | 0 | 0 | 2372094,558 | 950,1 | 950,13 | 4кв. 2020 | РО |
| 498 | Ломоносова, д. 84, г. Березники | 1962 | 1962 | панели | 5 | 3 | 2809,6 | 2489,6 | 2252,2 | 128 | 2365443,648 | 0 | 0 | 0 | 2365443,648 | 950,1 | 950,13 | 4кв. 2020 | РО |
| 499 | Ломоносова, д. 86, г. Березники | 1962 | 1962 | панели | 5 | 4 | 3445,3 | 3144,9 | 2970,3 | 157 | 2988063,837 | 0 | 0 | 0 | 2988063,837 | 950,1 | 950,13 | 4кв. 2020 | РО |
| 500 | Ломоносова, д. 88, г. Березники | 1962 | 1962 | панели | 5 | 4 | 3493,2 | 3143,9 | 2902,4 | 173 | 2987113,707 | 0 | 0 | 0 | 2987113,707 | 950,1 | 950,13 | 4кв. 2020 | РО |
| 501 | Ломоносова, д. 91, г. Березники | 1963 | 1963 | кирпич | 5 | 4 | 3763 | 3511,3 | 2496,5 | 119 | 3424395,325 | 0 | 0 | 0 | 3424395,325 | 975,3 | 975,25 | 4кв. 2020 | РО |
| 502 | Ломоносова, д. 92, г. Березники | 1963 | 1963 | панели | 5 | 4 | 3524,7 | 3171,5 | 3127,8 | 152 | 1004445,765 | 0 | 0 | 0 | 1004445,765 | 316,7 | 316,71 | 4кв. 2020 | РО |
| 503 | Ломоносова, д. 93, г. Березники | 1963 | 1963 | панели | 5 | 3 | 3063,1 | 2774,9 | 2717,2 | 133 | 2636515,737 | 0 | 0 | 0 | 2636515,737 | 950,1 | 950,13 | 4кв. 2020 | РО |
| 504 | Ломоносова, д. 94, г. Березники | 1962 | 1962 | панели | 4 | 3 | 2203,4 | 1990,1 | 1950,2 | 115 | 630284,571 | 0 | 0 | 0 | 630284,571 | 316,7 | 316,71 | 4кв. 2020 | РО |
| 505 | Ломоносова, д. 95, г. Березники | 1963 | 1963 | панели | 5 | 4 | 3564,3 | 3161 | 2956 | 166 | 3003360,93 | 0 | 0 | 0 | 3003360,93 | 950,1 | 950,13 | 4кв. 2020 | РО |
| 506 | Ломоносова, д. 96, г. Березники | 1963 | 1963 | панели | 5 | 4 | 3500,1 | 3152,3 | 2991 | 158 | 998364,933 | 0 | 0 | 0 | 998364,933 | 316,7 | 316,71 | 4кв. 2020 | РО |
| 507 | Ломоносова, д. 97, г. Березники | 1963 | 1963 | панели | 5 | 4 | 3805,1 | 3150,3 | 2917,6 | 168 | 997731,513 | 0 | 0 | 0 | 997731,513 | 316,7 | 316,71 | 4кв. 2020 | РО |
| 508 | Ломоносова, д. 99, г. Березники | 1963 | 1963 | панели | 5 | 4 | 3549,5 | 3164,2 | 3001,7 | 160 | 1002133,782 | 0 | 0 | 0 | 1002133,782 | 316,7 | 316,71 | 4кв. 2020 | РО |
| 509 | Ломоносова, д. 101, г. Березники | 1963 | 1963 | панели | 5 | 4 | 3546,6 | 3159,5 | 3001,5 | 147 | 3001935,735 | 0 | 0 | 0 | 3001935,735 | 950,1 | 950,13 | 4кв. 2020 | РО |
| 510 | Ломоносова, д. 103, г. Березники | 1963 | 1963 | панели | 5 | 4 | 3544,6 | 3157,8 | 3073,4 | 141 | 3000320,514 | 0 | 0 | 0 | 3000320,514 | 950,1 | 950,13 | 4кв. 2020 | РО |
| 511 | Ломоносова, д. 109, г. Березники | 1963 | 1963 | панели | 5 | 4 | 3542,3 | 3157,7 | 3033,8 | 146 | 2000150,334 | 0 | 0 | 0 | 2000150,334 | 633,4 | 633,42 | 4кв. 2020 | РО |
| 512 | Ломоносова, д. 117, г. Березники | 1965 | 1965 | панели | 5 | 6 | 6063,7 | 5503,7 | 5115,1 | 294 | 5229230,481 | 0 | 0 | 0 | 5229230,481 | 950,1 | 950,13 | 4кв. 2020 | РО |
| 513 | Ломоносова, д. 119, г. Березники | 1960 | 1960 | панели | 5 | 6 | 3369,8 | 2468 | 2177,4 | 266 | 1563280,56 | 0 | 0 | 0 | 1563280,56 | 633,4 | 633,42 | 4кв. 2020 | РО |
| 514 | Ломоносова, д. 121, г. Березники | 1965 | 1965 | панели | 5 | 4 | 3530 | 3170,5 | 3009,2 | 175 | 3012387,165 | 0 | 0 | 0 | 3012387,165 | 950,1 | 950,13 | 4кв. 2020 | РО |
| 515 | Ломоносова, д. 123, г. Березники | 1966 | 1966 | панели | 5 | 4 | 3535,4 | 3174,4 | 2974,7 | 153 | 1005364,224 | 0 | 0 | 0 | 1005364,224 | 316,71 | 316,71 | 4кв. 2020 | РО |
| 516 | Ломоносова, д. 129, г. Березники | 1965 | 1965 | панели | 5 | 4 | 3536,4 | 3176,3 | 2902,5 | 185 | 3017897,919 | 0 | 0 | 0 | 3017897,919 | 950,1 | 950,13 | 4кв. 2020 | РО |
| 517 | Ломоносова, д. 133, г. Березники | 1966 | 1966 | панели | 5 | 6 | 5302,7 | 4982,7 | 4782 | 265 | 4734212,751 | 0 | 0 | 0 | 4734212,751 | 950,13 | 950,13 | 4кв. 2020 | РО |
| 518 | Ломоносова, д. 135, г. Березники | 1966 | 1966 | панели | 5 | 4 | 3529,7 | 3169,8 | 3022,3 | 173 | 1003907,358 | 0 | 0 | 0 | 1003907,358 | 316,71 | 316,71 | 4кв. 2020 | РО |
| 519 | Ломоносова, д. 137, г. Березники | 1967 | 1967 | панели | 5 | 6 | 6078,5 | 5541,8 | 5327,6 | 290 | 5464602,726 | 0 | 0 | 0 | 5464602,726 | 986,07 | 986,07 | 4кв. 2020 | РО |
| 520 | Ломоносова, д. 139, г. Березники | 1967 | 1967 | панели | 5 | 6 | 5254 | 4999,2 | 4870,3 | 254 | 4749889,896 | 0 | 0 | 0 | 4749889,896 | 950,13 | 950,13 | 4кв. 2020 | РО |
| 521 | Ломоносова, д. 141, г. Березники | 1967 | 1967 | панели | 5 | 4 | 3516,8 | 3157 | 3157 | 166 | 3113022,99 | 0 | 0 | 0 | 3113022,99 | 986,07 | 986,07 | 4кв. 2020 | РО |
| 522 | Ломоносова, д. 143, г. Березники | 1967 | 1967 | панели | 5 | 4 | 3555 | 3190,9 | 3072,7 | 166 | 1010589,939 | 0 | 0 | 0 | 1010589,939 | 316,71 | 316,71 | 4кв. 2020 | РО |
| 523 | Ломоносова, д. 145, г. Березники | 1967 | 1967 | панели | 5 | 4 | 3499,4 | 3136,5 | 3020,1 | 178 | 2980082,745 | 0 | 0 | 0 | 2980082,745 | 950,13 | 950,13 | 4кв. 2020 | РО |
| 524 | Ломоносова, д. 153, г. Березники | 1971 | 1971 | кирпич | 5 | 1 | 1368,1 | 1368,1 | 1019,9 | 145 | 467657,623 | 0 | 0 | 0 | 467657,623 | 341,83 | 341,83 | 4кв. 2020 | РО |
| 525 | Матросова, д. 18, г. Березники | 1954 | 1954 | кирпич | 2 | 2 | 742,4 | 642,2 | 532,9 | 24 | 327843,1 | 0 | 0 | 0 | 327843,1 | 510,5 | 510,5 | 4кв. 2020 | РО |
| 526 | Матросова, д. 21, г. Березники | 1951 | 1951 | шлакоблок | 2 | 1 | 1149,3 | 857,9 | 30 | 47 | 437957,95 | 0 | 0 | 0 | 437957,95 | 510,5 | 510,5 | 4кв. 2020 | РО |
| 527 | Матросова, д. 30, г. Березники | 1948 | 1948 | шлакоблок | 2 | 1 | 235,8 | 235,8 | 207,5 | 19 | 120375,9 | 0 | 0 | 0 | 120375,9 | 510,5 | 510,5 | 4кв. 2020 | РО |
| 528 | Матросова, д. 32, г. Березники | 1949 | 1949 | шлакоблок | 2 | 1 | 237,3 | 213,9 | 159,8 | 16 | 109195,95 | 0 | 0 | 0 | 109195,95 | 510,5 | 510,5 | 4кв. 2020 | РО |
| 529 | Матросова, д. 33, г. Березники | 1950 | 1950 | шлакоблок | 2 | 2 | 235,3 | 208,5 | 178,3 | 13 | 2621776,995 | 0 | 0 | 0 | 2621776,995 | 12574,47 | 12574,47 | 4кв. 2020 | РО |
| 530 | Матросова, д. 34, г. Березники | 1949 | 1949 | шлакоблок | 2 | 1 | 238,9 | 214,9 | 161 | 12 | 109706,45 | 0 | 0 | 0 | 109706,45 | 510,5 | 510,5 | 4кв. 2020 | РО |
| 531 | Матросова, д. 35, г. Березники | 1949 | 1949 | шлакоблок | 2 | 1 | 231 | 214 | 214 | 20 | 109247 | 0 | 0 | 0 | 109247 | 510,5 | 510,5 | 4кв. 2020 | РО |
| 532 | Менделеева, д. 1, г. Березники | 1960 | 1960 | кирпич | 2 | 1 | 282,6 | 261 | 201 | 16 | 3289727,52 | 0 | 0 | 0 | 3289727,52 | 12604,32 | 12604,32 | 4кв. 2020 | РО |
| 533 | Менделеева, д. 8, г. Березники | 1960 | 1960 | кирпич | 2 | 2 | 718,8 | 640,8 | 549,5 | 31 | 346256,28 | 0 | 0 | 0 | 346256,28 | 540,4 | 540,35 | 4кв. 2020 | РО |
| 534 | Менделеева, д. 9, г. Березники | 1966 | 1966 | кирпич | 5 | 4 | 3507 | 3215,8 | 2954,9 | 157 | 3251784,802 | 0 | 0 | 0 | 3251784,802 | 1011,19 | 1011,19 | 4кв. 2020 | РО |
| 535 | Менделеева, д. 10, г. Березники | 1960 | 1960 | кирпич | 2 | 2 | 712,1 | 633,4 | 602,1 | 29 | 1765893,864 | 0 | 0 | 0 | 1765893,864 | 2788,0 | 2787,96 | 4кв. 2020 | РО |
| 536 | Менделеева, д. 11, г. Березники | 1965 | 1965 | кирпич | 5 | 2 | 1767,8 | 1634,4 | 1478,6 | 81 | 533402,784 | 0 | 0 | 0 | 533402,784 | 326,4 | 326,36 | 4кв. 2020 | РО |
| 537 | Менделеева, д. 12, г. Березники | 1960 | 1960 | кирпич | 2 | 2 | 700,6 | 623,6 | 536,3 | 48 | 336962,26 | 0 | 0 | 0 | 336962,26 | 540,4 | 540,35 | 4кв. 2020 | РО |
| 538 | Менделеева, д. 15, г. Березники | 1957 | 1957 | кирпич | 2 | 1 | 454,9 | 410,9 | 410,9 | 17 | 209764,45 | 0 | 0 | 0 | 209764,45 | 510,5 | 510,5 | 4кв. 2020 | РО |
| 539 | Менделеева, д. 17, г. Березники | 1957 | 1957 | кирпич | 2 | 2 | 542,8 | 484,8 | 415,7 | 22 | 247490,4 | 0 | 0 | 0 | 247490,4 | 510,5 | 510,5 | 4кв. 2020 | РО |
| 540 | Менделеева, д. 19, г. Березники | 1958 | 1958 | кирпич | 2 | 2 | 457 | 413 | 413 | 17 | 928262,93 | 0 | 0 | 0 | 928262,93 | 2247,61 | 2247,61 | 4кв. 2020 | РО |
| 541 | Менделеева, д. 20, г. Березники | 1961 | 1961 | кирпич | 2 | 2 | 711 | 630 | 630 | 36 | 9356715,9 | 0 | 0 | 0 | 9356715,9 | 14851,9 | 14851,93 | 4кв. 2020 | РО |
| 542 | Менделеева, д. 21, г. Березники | 1957 | 1957 | кирпич | 2 | 2 | 549,3 | 478,3 | 478,3 | 18 | 1089309,118 | 0 | 0 | 0 | 1089309,118 | 2277,5 | 2277,46 | 4кв. 2020 | РО |
| 543 | Менделеева, д. 23, г. Березники | 1958 | 1958 | кирпич | 2 | 2 | 752,7 | 707,6 | 707,6 | 23 | 4037636,36 | 0 | 0 | 0 | 4037636,36 | 5706,1 | 5706,1 | 4кв. 2020 | РО |
| 544 | Менделеева, д. 24, г. Березники | 1962 | 1962 | кирпич | 2 | 2 | 707,5 | 628,5 | 514,1 | 36 | 1752232,86 | 0 | 0 | 0 | 1752232,86 | 2788,0 | 2787,96 | 4кв. 2020 | РО |
| 545 | Менделеева, д. 25, г. Березники | 1958 | 1958 | кирпич | 2 | 2 | 806,9 | 727,9 | 688,3 | 41 | 371592,95 | 0 | 0 | 0 | 371592,95 | 510,5 | 510,5 | 4кв. 2020 | РО |
| 546 | Менделеева, д. 27, г. Березники | 1958 | 1958 | кирпич | 2 | 2 | 675,7 | 633,4 | 633,4 | 30 | 3614243,74 | 0 | 0 | 0 | 3614243,74 | 5706,1 | 5706,1 | 4кв. 2020 | РО |
| 547 | Менделеева, д. 29, г. Березники | 1958 | 1958 | кирпич | 2 | 2 | 706,9 | 705,4 | 633,5 | 39 | 1585464,094 | 0 | 0 | 0 | 1585464,094 | 2247,61 | 2247,61 | 4кв. 2020 | РО |
| 548 | Мира, д. 47, г. Березники | 1970 | 1970 | панели | 5 | 8 | 5876,2 | 5195,7 | 4972,7 | 252 | 7255743,093 | 0 | 0 | 0 | 7255743,093 | 1396,49 | 1396,49 | 4кв. 2020 | РО |
| 549 | Мира, д. 49, г. Березники | 1970 | 1970 | панели | 5 | 8 | 5990,6 | 5194,6 | 5027,2 | 249 | 7254206,954 | 0 | 0 | 0 | 7254206,954 | 1396,49 | 1396,49 | 4кв. 2020 | РО |
| 550 | Мира, д. 62, г. Березники | 1980 | 1980 | кирпич, панели | 9 | 10 | 23294,1 | 20275,3 | 19515,3 | 783 | 54867597,59 | 0 | 0 | 0 | 54867597,59 | 2706,13 | 2706,13 | 4кв. 2020 | РО |
| 551 | Мира, д. 108, г. Березники | 1978 | 1978 | панели | 9 | 4 | 7652,5 | 7648,6 | 7421,5 | 349 | 20698105,92 | 0 | 0 | 0 | 20698105,92 | 2706,13 | 2706,13 | 4кв. 2020 | РО |
| 552 | Нагорная, д. 12, г. Березники | 1956 | 1956 | кирпич | 2 | 1 | 297,9 | 272,6 | 272,6 | 12 | 139162,3 | 0 | 0 | 0 | 139162,3 | 510,5 | 510,5 | 4кв. 2020 | РО |
| 553 | Нагорная, д. 16, г. Березники | 1955 | 1955 | кирпич | 2 | 1 | 433,5 | 387,4 | 325,1 | 18 | 197767,7 | 0 | 0 | 0 | 197767,7 | 510,5 | 510,5 | 4кв. 2020 | РО |
| 554 | Нагорная, д. 18, г. Березники | 1956 | 1956 | кирпич | 2 | 1 | 432 | 386 | 386 | 19 | 1119400 | 0 | 0 | 0 | 1119400 | 2900 | 2900 | 4кв. 2020 | РО |
| 555 | Нагорная, д. 22, г. Березники | 1958 | 1958 | кирпич | 2 | 2 | 707,3 | 642,1 | 494,4 | 34 | 1443190,381 | 0 | 0 | 0 | 1443190,381 | 2247,61 | 2247,61 | 4кв. 2020 | РО |
| 556 | Олега Кошевого, д. 6, г. Березники | 1957 | 1957 | кирпич | 3 | 3 | 2207,5 | 1848,5 | 1778,5 | 52 | 4154707,085 | 0 | 0 | 0 | 4154707,085 | 2247,61 | 2247,61 | 4кв. 2020 | РО |
| 557 | Олега Кошевого, д. 8, г. Березники | 1956 | 1956 | кирпич | 3 | 3 | 2165,7 | 1903,3 | 1903,3 | 55 | 4277876,113 | 0 | 0 | 0 | 4277876,113 | 2247,61 | 2247,61 | 4кв. 2020 | РО |
| 558 | Олега Кошевого, д. 13, г. Березники | 1952 | 1952 | кирпич | 3 | 1 | 597,7 | 525,9 | 525,9 | 15 | 3075131,883 | 0 | 0 | 0 | 3075131,883 | 5847,37 | 5847,37 | 4кв. 2020 | РО |
| 559 | Парижской Коммуны, д. 7, г. Березники | 1967 | 1967 | панели | 5 | 4 | 3520,9 | 3160,9 | 3160,9 | 156 | 3003265,917 | 0 | 0 | 0 | 3003265,917 | 950,13 | 950,13 | 4кв. 2020 | РО |
| 560 | Парижской Коммуны, д. 9, г. Березники | 1968 | 1968 | панели | 5 | 3 | 3030,3 | 2769,5 | 2769,5 | 125 | 2631385,035 | 0 | 0 | 0 | 2631385,035 | 950,13 | 950,13 | 4кв. 2020 | РО |
| 561 | Парижской Коммуны, д. 11, г. Березники | 1967 | 1967 | панели | 5 | 3 | 3029,8 | 2766,7 | 2766,7 | 144 | 2628724,671 | 0 | 0 | 0 | 2628724,671 | 950,13 | 950,13 | 4кв. 2020 | РО |
| 562 | Панфилова, д. 15, г. Березники | 1952 | 1952 | шлакоблок | 2 | 2 | 626,7 | 564,7 | 485,8 | 23 | 288279,35 | 0 | 0 | 0 | 288279,35 | 510,5 | 510,5 | 4кв. 2020 | РО |
| 563 | Панфилова, д. 17, г. Березники | 1951 | 1951 | кирпич | 2 | 2 | 568,7 | 524,4 | 485,5 | 29 | 6609705,408 | 0 | 0 | 0 | 6609705,408 | 12604,32 | 12604,32 | 4кв. 2020 | РО |
| 564 | Панфилова, д. 26, г. Березники | 1951 | 1951 | шлакоблок | 2 | 2 | 580,7 | 516,7 | 478,1 | 36 | 6497228,649 | 0 | 0 | 0 | 6497228,649 | 12574,47 | 12574,47 | 4кв. 2020 | РО |
| 565 | Панфилова, д. 34, г. Березники | 1950 | 1950 | шлакоблок | 2 | 1 | 243,1 | 216,6 | 216,6 | 12 | 110574,3 | 0 | 0 | 0 | 110574,3 | 510,5 | 510,5 | 4кв. 2020 | РО |
| 566 | Панфилова, д. 36, г. Березники | 1950 | 1950 | шлакоблок | 2 | 1 | 245,6 | 215,9 | 96,3 | 165 | 110216,95 | 0 | 0 | 0 | 110216,95 | 510,5 | 510,5 | 4кв. 2020 | РО |
| 567 | Панфилова, д. 38, г. Березники | 1950 | 1950 | шлакоблок | 2 | 1 | 234,3 | 211,3 | 130,3 | 11 | 107868,65 | 0 | 0 | 0 | 107868,65 | 510,5 | 510,5 | 4кв. 2020 | РО |
| 568 | Парковая, д. 5, г. Березники | 1947 | 1947 | кирпич | 3 | 2 | 986,1 | 848,1 | 784,3 | 26 | 1906198,041 | 0 | 0 | 0 | 1906198,041 | 2247,61 | 2247,61 | 4кв. 2020 | РО |
| 569 | Парковая, д. 7, г. Березники | 1947 | 1947 | кирпич | 3 | 2 | 705,5 | 705,5 | 705,5 | 7 | 360157,75 | 0 | 0 | 0 | 360157,75 | 510,5 | 510,5 | 4кв. 2020 | РО |
| 570 | Парковая, д. 8, г. Березники | 1946 | 1946 | кирпич | 3 | 2 | 1050 | 899,1 | 845 | 33 | 1895626,476 | 0 | 0 | 0 | 1895626,476 | 2108,36 | 2108,36 | 4кв. 2020 | РО |
| 571 | Преображенского, д. 15, г. Березники | 1952 | 1952 | кирпич | 2 | 1 | 1007,1 | 642,4 | 443 | 49 | 327945,2 | 0 | 0 | 0 | 327945,2 | 510,5 | 510,5 | 4кв. 2020 | РО |
| 572 | Пятилетки, д. 19, г. Березники | 1945 | 1945 | кирпич | 3 | 2 | 1008 | 847,5 | 847,5 | 24 | 1786835,1 | 0 | 0 | 0 | 1786835,1 | 2108,36 | 2108,36 | 4кв. 2020 | РО |
| 573 | Пятилетки, д. 22, г. Березники | 1933 | 1933 | кирпич | 4 | 5 | 2825,9 | 2684,5 | 2464,6 | 104 | 1827097,545 | 0 | 0 | 0 | 1827097,545 | 680,61 | 680,61 | 4кв. 2020 | РО |
| 574 | Пятилетки, д. 23, г. Березники | 1948 | 1948 | кирпич | 3 | 2 | 1002,5 | 862,8 | 718,5 | 23 | 1819093,008 | 0 | 0 | 0 | 1819093,008 | 2108,36 | 2108,36 | 4кв. 2020 | РО |
| 575 | Пятилетки, д. 25, г. Березники | 1946 | 1946 | кирпич | 3 | 2 | 1023,6 | 856,3 | 615,5 | 17 | 1924628,443 | 0 | 0 | 0 | 1924628,443 | 2247,61 | 2247,61 | 4кв. 2020 | РО |
| 576 | Пятилетки, д. 27, г. Березники | 1949 | 1949 | кирпич | 3 | 3 | 1992,1 | 1754,1 | 1301,4 | 34 | 895468,05 | 0 | 0 | 0 | 895468,05 | 510,5 | 510,5 | 4кв. 2020 | РО |
| 577 | Пятилетки, д. 31, г. Березники | 1949 | 1949 | кирпич | 3 | 2 | 1520,5 | 1256,5 | 1256,5 | 42 | 2824121,965 | 0 | 0 | 0 | 2824121,965 | 2247,61 | 2247,61 | 4кв. 2020 | РО |
| 578 | Пятилетки, д. 32, г. Березники | 1951 | 1951 | кирпич | 3 | 2 | 1953,7 | 1656,9 | 1434,8 | 33 | 4805010 | 0 | 0 | 0 | 4805010 | 2900 | 2900 | 4кв. 2020 | РО |
| 579 | Пятилетки, д. 34, г. Березники | 1951 | 1951 | кирпич | 3 | 3 | 1994,1 | 1761,4 | 1388,3 | 38 | 5108060 | 0 | 0 | 0 | 5108060 | 2900 | 2900 | 4кв. 2020 | РО |
| 580 | Пятилетки, д. 35, г. Березники | 1951 | 1951 | кирпич | 3 | 3 | 2094,8 | 1849,6 | 1240,5 | 44 | 4157179,456 | 0 | 0 | 0 | 4157179,456 | 2247,61 | 2247,61 | 4кв. 2020 | РО |
| 581 | Пятилетки, д. 38, г. Березники | 1951 | 1951 | кирпич | 3 | 3 | 2055,4 | 1723 | 1476,4 | 42 | 4996700 | 0 | 0 | 0 | 4996700 | 2900 | 2900 | 4кв. 2020 | РО |
| 582 | Пятилетки, д. 39, г. Березники | 1952 | 1952 | кирпич | 4 | 4 | 3603 | 3229,8 | 2214,8 | 67 | 8247358,896 | 0 | 0 | 0 | 8247358,896 | 2553,52 | 2553,52 | 4кв. 2020 | спец.сч. |
| 583 | Пятилетки, д. 58, г. Березники | 1962 | 1962 | кирпич | 4 | 2 | 1403,9 | 1272,6 | 947,3 | 42 | 1241103,15 | 0 | 0 | 0 | 1241103,15 | 975,3 | 975,25 | 4кв. 2020 | РО |
| 584 | Пятилетки, д. 62, г. Березники | 1964 | 1964 | кирпич | 3 | 2 | 1720,5 | 1571,1 | 1403 | 66 | 9233700,342 | 0 | 0 | 0 | 9233700,342 | 5877,2 | 5877,22 | 4кв. 2020 | РО |
| 585 | Пятилетки, д. 64, г. Березники | 1958 | 1958 | кирпич | 3 | 3 | 1951,7 | 1824,2 | 1527,5 | 88 | 5290180 | 0 | 0 | 0 | 5290180 | 2900 | 2900 | 4кв. 2020 | РО |
| 586 | Пятилетки, д. 66, г. Березники | 1960 | 1960 | кирпич | 2 | 2 | 782,8 | 705,4 | 624,9 | 39 | 1606520,284 | 0 | 0 | 0 | 1606520,284 | 2277,5 | 2277,46 | 4кв. 2020 | РО |
| 587 | Пятилетки, д. 67, г. Березники | 1970 | 1970 | кирпич | 5 | 4 | 4020,7 | 3743,7 | 2451,9 | 111 | 3651043,425 | 0 | 0 | 0 | 3651043,425 | 975,25 | 975,25 | 4кв. 2020 | РО |
| 588 | Пятилетки, д. 68, г. Березники | 1958 | 1958 | кирпич | 3 | 3 | 1945,8 | 1780,4 | 1473,4 | 80 | 4001644,844 | 0 | 0 | 0 | 4001644,844 | 2247,61 | 2247,61 | 4кв. 2020 | РО |
| 589 | Пятилетки, д. 69, г. Березники | 1969 | 1969 | кирпич | 5 | 8 | 6751,9 | 6081,6 | 5759,7 | 315 | 5931080,4 | 0 | 0 | 0 | 5931080,4 | 975,25 | 975,25 | 4кв. 2020 | РО |
| 590 | Пятилетки, д. 73, г. Березники | 1970 | 1970 | кирпич | 5 | 6 | 5322,8 | 4756,2 | 3955,1 | 182 | 4638484,05 | 0 | 0 | 0 | 4638484,05 | 975,25 | 975,25 | 4кв. 2020 | РО |
| 591 | Пятилетки, д. 74, г. Березники | 1960 | 1960 | кирпич | 3 | 2 | 2075,4 | 1426,6 | 1306,56 | 61 | 4247302,052 | 0 | 0 | 0 | 4247302,052 | 2977,2 | 2977,22 | 4кв. 2020 | РО |
| 592 | Пятилетки, д. 75, г. Березники | 1969 | 1969 | панели | 5 | 8 | 5982,9 | 5185,1 | 4968,9 | 266 | 4926519,063 | 0 | 0 | 0 | 4926519,063 | 950,13 | 950,13 | 4кв. 2020 | РО |
| 593 | Пятилетки, д. 76, г. Березники | 1961 | 1961 | кирпич | 3 | 3 | 1939,5 | 1784,8 | 1476,5 | 104 | 5313742,256 | 0 | 0 | 0 | 5313742,256 | 2977,2 | 2977,22 | 4кв. 2020 | РО |
| 594 | Пятилетки, д. 77, г. Березники | 1970 | 1970 | панели | 5 | 6 | 4447,8 | 3853 | 3734,5 | 202 | 3660850,89 | 0 | 0 | 0 | 3660850,89 | 950,13 | 950,13 | 4кв. 2020 | РО |
| 595 | Пятилетки, д. 78, г. Березники | 1962 | 1962 | кирпич | 2 | 2 | 1531,4 | 621,4 | 621,4 | 31 | 1820608,79 | 0 | 0 | 0 | 1820608,79 | 2929,9 | 2929,85 | 4кв. 2020 | РО |
| 596 | Пятилетки, д. 79, г. Березники | 1971 | 1971 | кирпич | 5 | 8 | 7399 | 6944,5 | 6732,4 | 324 | 6772623,625 | 0 | 0 | 0 | 6772623,625 | 975,25 | 975,25 | 4кв. 2020 | РО |
| 597 | Пятилетки, д. 80, г. Березники | 1966 | 1966 | кирпич | 5 | 4 | 3595,9 | 3312,6 | 2291,6 | 120 | 3230613,15 | 0 | 0 | 0 | 3230613,15 | 975,25 | 975,25 | 4кв. 2020 | РО |
| 598 | Пятилетки, д. 81, г. Березники | 1969 | 1969 | панели | 5 | 8 | 5964,6 | 5156,8 | 5026,7 | 273 | 4899630,384 | 0 | 0 | 0 | 4899630,384 | 950,13 | 950,13 | 4кв. 2020 | РО |
| 599 | Пятилетки, д. 82, г. Березники | 1962 | 1962 | кирпич | 2 | 2 | 696 | 622,6 | 622,6 | 31 | 1824124,61 | 0 | 0 | 0 | 1824124,61 | 2929,9 | 2929,85 | 4кв. 2020 | РО |
| 600 | Пятилетки, д. 84, г. Березники | 1971 | 1971 | панели | 5 | 4 | 2989 | 2592,1 | 2473,3 | 140 | 5700727,767 | 0 | 0 | 0 | 5700727,767 | 2199,27 | 2199,27 | 4кв. 2020 | РО |
| 601 | Пятилетки, д. 94, г. Березники | 1970 | 1970 | кирпич | 5 | 4 | 3656,9 | 3356,4 | 3282,5 | 168 | 1147318,212 | 0 | 0 | 0 | 1147318,212 | 341,83 | 341,83 | 4кв. 2020 | РО |
| 602 | Пятилетки, д. 96, г. Березники | 1969 | 1969 | кирпич | 5 | 3 | 4056 | 3312,1 | 1242,4 | 72 | 3230125,525 | 0 | 0 | 0 | 3230125,525 | 975,25 | 975,25 | 4кв. 2020 | РО |
| 603 | Пятилетки, д. 100, г. Березники | 1962 | 1962 | кирпич | 5 | 8 | 6705,7 | 6009,9 | 5590,6 | 291 | 5861154,975 | 0 | 0 | 0 | 5861154,975 | 975,3 | 975,25 | 4кв. 2020 | РО |
| 604 | Пятилетки, д. 104, г. Березники | 1969 | 1969 | панели | 5 | 6 | 4522,6 | 3926,4 | 3736,8 | 212 | 3730590,432 | 0 | 0 | 0 | 3730590,432 | 950,13 | 950,13 | 4кв. 2020 | РО |
| 605 | Свердлова, д. 17, г. Березники | 1971 | 1971 | панели | 5 | 8 | 5748,1 | 5098,7 | 5098,7 | 296 | 4844427,831 | 0 | 0 | 0 | 4844427,831 | 950,13 | 950,13 | 4кв. 2020 | РО |
| 606 | Свердлова, д. 35, г. Березники | 1965 | 1965 | панели | 5 | 3 | 3021,5 | 2780,1 | 2780,1 | 142 | 2641456,413 | 0 | 0 | 0 | 2641456,413 | 950,1 | 950,13 | 4кв. 2020 | РО |
| 607 | Свердлова, д. 37, г. Березники | 1965 | 1965 | панели | 5 | 3 | 3036,9 | 2774,1 | 2774,1 | 119 | 2635755,633 | 0 | 0 | 0 | 2635755,633 | 950,1 | 950,13 | 4кв. 2020 | РО |
| 608 | Свердлова, д. 39, г. Березники | 1965 | 1965 | панели | 5 | 3 | 2762,1 | 2499,6 | 2499,6 | 126 | 2374944,948 | 0 | 0 | 0 | 2374944,948 | 950,1 | 950,13 | 4кв. 2020 | РО |
| 609 | Свердлова, д. 41, г. Березники | 1965 | 1965 | панели | 5 | 3 | 2816,5 | 2505 | 2505 | 127 | 793358,55 | 0 | 0 | 0 | 793358,55 | 316,7 | 316,71 | 4кв. 2020 | РО |
| 610 | Свердлова, д. 49, г. Березники | 1967 | 1967 | кирпич | 5 | 4 | 2912,2 | 2617,2 | 2617,2 | 115 | 894637,476 | 0 | 0 | 0 | 894637,476 | 341,83 | 341,83 | 4кв. 2020 | РО |
| 611 | Свердлова, д. 55, г. Березники | 1969 | 1969 | панели | 5 | 8 | 6009,8 | 5211,8 | 5211,8 | 267 | 4951887,534 | 0 | 0 | 0 | 4951887,534 | 950,13 | 950,13 | 4кв. 2020 | РО |
| 612 | Свердлова, д. 57, г. Березники | 1968 | 1968 | панели | 5 | 8 | 5974,4 | 5164,7 | 5164,7 | 265 | 4907136,411 | 0 | 0 | 0 | 4907136,411 | 950,13 | 950,13 | 4кв. 2020 | РО |
| 613 | Свердлова, д. 59, г. Березники | 1968 | 1968 | панели | 5 | 4 | 2988,6 | 2591,9 | 2591,9 | 129 | 2462641,947 | 0 | 0 | 0 | 2462641,947 | 950,13 | 950,13 | 4кв. 2020 | РО |
| 614 | Свердлова, д. 61, г. Березники | 1968 | 1968 | панели | 5 | 4 | 2947,1 | 2584,9 | 2584,9 | 123 | 2455991,037 | 0 | 0 | 0 | 2455991,037 | 950,13 | 950,13 | 4кв. 2020 | РО |
| 615 | Свердлова, д. 63, г. Березники | 1968 | 1968 | панели | 5 | 8 | 6059,8 | 5189,8 | 5189,8 | 233 | 4930984,674 | 0 | 0 | 0 | 4930984,674 | 950,13 | 950,13 | 4кв. 2020 | РО |
| 616 | Свердлова, д. 66, г. Березники | 1971 | 1971 | панели | 5 | 4 | 2997,7 | 2601,5 | 2601,5 | 127 | 2471763,195 | 0 | 0 | 0 | 2471763,195 | 950,13 | 950,13 | 4кв. 2020 | РО |
| 617 | Свердлова, д. 71, г. Березники | 1968 | 1968 | панели | 5 | 4 | 3497,1 | 3139,7 | 3139,7 | 184 | 2983123,161 | 0 | 0 | 0 | 2983123,161 | 950,13 | 950,13 | 4кв. 2020 | РО |
| 618 | Свердлова, д. 72, г. Березники | 1968 | 1968 | панели | 5 | 6 | 5173,6 | 4721,7 | 4478,9 | 205 | 4486228,821 | 0 | 0 | 0 | 4486228,821 | 950,13 | 950,13 | 4кв. 2020 | РО |
| 619 | Свердлова, д. 73, г. Березники | 1969 | 1969 | панели | 5 | 6 | 4499,8 | 3904,8 | 3904,8 | 221 | 3710067,624 | 0 | 0 | 0 | 3710067,624 | 950,13 | 950,13 | 4кв. 2020 | РО |
| 620 | Свердлова, д. 75, г. Березники | 1968 | 1968 | панели | 5 | 6 | 4555,6 | 3906,6 | 3906,6 | 221 | 3711777,858 | 0 | 0 | 0 | 3711777,858 | 950,13 | 950,13 | 4кв. 2020 | РО |
| 621 | Свердлова, д. 98, г. Березники | 1970 | 1970 | кирпич | 5 | 4 | 2862,2 | 2746,3 | 2439,6 | 110 | 2678329,075 | 0 | 0 | 0 | 2678329,075 | 975,25 | 975,25 | 4кв. 2020 | РО |
| 622 | Свердлова, д. 116, г. Березники | 1969 | 1969 | кирпич | 5 | 4 | 3789,7 | 3473,3 | 3344,4 | 166 | 1187278,139 | 0 | 0 | 0 | 1187278,139 | 341,83 | 341,83 | 4кв. 2020 | РО |
| 623 | Свердлова, д. 118, г. Березники | 1968 | 1968 | кирпич | 5 | 4 | 2904,7 | 2604,4 | 2604,4 | 118 | 2539941,1 | 0 | 0 | 0 | 2539941,1 | 975,25 | 975,25 | 4кв. 2020 | РО |
| 624 | Свердлова, д. 120, г. Березники | 1968 | 1968 | кирпич | 5 | 4 | 3015,1 | 2607,2 | 2607,2 | 105 | 2542671,8 | 0 | 0 | 0 | 2542671,8 | 975,25 | 975,25 | 4кв. 2020 | РО |
| 625 | Свердлова, д. 130, г. Березники | 1971 | 1971 | панели | 5 | 6 | 4789 | 4304,3 | 3799,3 | 192 | 4089644,559 | 0 | 0 | 0 | 4089644,559 | 950,13 | 950,13 | 4кв. 2020 | РО |
| 626 | Свободы, д. 31, г. Березники | 1957 | 1957 | кирпич | 2 | 3 | 695,6 | 617,1 | 617,1 | 30 | 315029,55 | 0 | 0 | 0 | 315029,55 | 510,5 | 510,5 | 4кв. 2020 | РО |
| 627 | Свободы, д. 33, г. Березники | 1959 | 1959 | кирпич | 2 | 3 | 1003,1 | 885 | 885 | 34 | 478209,75 | 0 | 0 | 0 | 478209,75 | 540,4 | 540,35 | 4кв. 2020 | РО |
| 628 | Свободы, д. 44, г. Березники | 1967 | 1967 | панели | 5 | 3 | 2876,7 | 2611,7 | 2429,9 | 115 | 2481454,521 | 0 | 0 | 0 | 2481454,521 | 950,13 | 950,13 | 4кв. 2020 | РО |
| 629 | Свободы, д. 49, г. Березники | 1953 | 1953 | панели | 3 | 1 | 589,5 | 524,2 | 524,2 | 11 | 1545011,354 | 0 | 0 | 0 | 1545011,354 | 2947,37 | 2947,37 | 4кв. 2020 | РО |
| 630 | Свободы, д. 50, г. Березники | 1962 | 1962 | кирпич | 4 | 2 | 1338,9 | 1234,4 | 1203,8 | 68 | 1203848,6 | 0 | 0 | 0 | 1203848,6 | 975,3 | 975,25 | 4кв. 2020 | РО |
| 631 | Свободы, д. 51, г. Березники | 1947 | 1947 | кирпич | 5 | 5 | 5391,9 | 4670,9 | 4267,3 | 139 | 3251320,072 | 0 | 0 | 0 | 3251320,072 | 696,08 | 696,08 | 4кв. 2020 | РО |
| 632 | Северный, д. 2а, г. Березники | 1960 | 1960 | кирпич | 2 | 2 | 702,5 | 624,8 | 624,8 | 32 | 1830570,28 | 0 | 0 | 0 | 1830570,28 | 2929,9 | 2929,85 | 4кв. 2020 | РО |
| 633 | Северный, д. 6, г. Березники | 1960 | 1960 | кирпич | 2 | 2 | 693,6 | 643,4 | 643,4 | 38 | 1885065,49 | 0 | 0 | 0 | 1885065,49 | 2929,9 | 2929,85 | 4кв. 2020 | РО |
| 634 | Северный, д. 11а, г. Березники | 1960 | 1960 | кирпич | 3 | 2 | 1053,9 | 949,8 | 937,2 | 48 | 2782771,53 | 0 | 0 | 0 | 2782771,53 | 2929,9 | 2929,85 | 4кв. 2020 | РО |
| 635 | Советский, д. 14, г. Березники | 1955 | 1955 | кирпич | 5 | 4 | 4652 | 4157,1 | 3513,8 | 109 | 2893674,168 | 0 | 0 | 0 | 2893674,168 | 696,08 | 696,08 | 4кв. 2020 | РО |
| 636 | Советский, д. 21, г. Березники | 1942 | 1942 | кирпич | 3 | 2 | 1127,3 | 987,1 | 904,2 | 378 | 2909348,927 | 0 | 0 | 0 | 2909348,927 | 2947,37 | 2947,37 | 4кв. 2020 | РО |
| 637 | Советский, д. 23, г. Березники | 1942 | 1942 | кирпич | 3 | 2 | 1074 | 919,7 | 864,2 | 35 | 2710696,189 | 0 | 0 | 0 | 2710696,189 | 2947,37 | 2947,37 | 4кв. 2020 | РО |
| 638 | Советский, д. 30, г. Березники | 1949 | 1949 | кирпич | 3 | 2 | 1437,2 | 1215,7 | 1215,7 | 46 | 2732419,477 | 0 | 0 | 0 | 2732419,477 | 2247,61 | 2247,61 | 4кв. 2020 | РО |
| 639 | Советский, д. 32, г. Березники | 1951 | 1951 | кирпич | 3 | 1 | 711 | 609,5 | 560,2 | 24 | 1369918,295 | 0 | 0 | 0 | 1369918,295 | 2247,61 | 2247,61 | 4кв. 2020 | РО |
| 640 | Советский, д. 36, г. Березники | 1947 | 1947 | кирпич | 3 | 2 | 1031,7 | 914,4 | 914,4 | 37 | 2055214,584 | 0 | 0 | 0 | 2055214,584 | 2247,61 | 2247,61 | 4кв. 2020 | РО |
| 641 | Советский, д. 38, г. Березники | 1946 | 1946 | кирпич | 3 | 2 | 1338,9 | 932,6 | 932,6 | 34 | 476092,3 | 0 | 0 | 0 | 476092,3 | 510,5 | 510,5 | 4кв. 2020 | РО |
| 642 | Советский, д. 40, г. Березники | 1947 | 1947 | кирпич | 3 | 2 | 1104 | 909,9 | 909,9 | 35 | 464503,95 | 0 | 0 | 0 | 464503,95 | 510,5 | 510,5 | 4кв. 2020 | РО |
| 643 | Советский, д. 42, г. Березники | 1949 | 1949 | кирпич | 3 | 2 | 1512,8 | 1242,3 | 1242,3 | 38 | 634194,15 | 0 | 0 | 0 | 634194,15 | 510,5 | 510,5 | 4кв. 2020 | РО |
| 644 | Советский, д. 44, г. Березники | 1947 | 1947 | кирпич | 3 | 2 | 998,4 | 829,3 | 829,3 | 29 | 423357,65 | 0 | 0 | 0 | 423357,65 | 510,5 | 510,5 | 4кв. 2020 | РО |
| 645 | Советский, д. 53, г. Березники | 1962 | 1962 | кирпич | 5 | 4 | 4012,8 | 3705,5 | 2545,8 | 118 | 5267775,855 | 0 | 0 | 0 | 5267775,855 | 1421,6 | 1421,61 | 4кв. 2020 | РО |
| 646 | Советский, д. 55, г. Березники | 1962 | 1962 | кирпич | 5 | 4 | 3962 | 3680,7 | 2531,2 | 112 | 3589602,675 | 0 | 0 | 0 | 3589602,675 | 975,3 | 975,25 | 4кв. 2020 | РО |
| 647 | Советский, д. 57, г. Березники | 1962 | 1962 | панели | 4 | 3 | 2425,1 | 2212 | 2212 | 109 | 3089035,88 | 0 | 0 | 0 | 3089035,88 | 1396,49 | 1396,49 | 4кв. 2020 | РО |
| 648 | Советский, д. 59, г. Березники | 1965 | 1965 | панели | 5 | 4 | 3544,6 | 3163,9 | 3163,9 | 138 | 1002038,769 | 0 | 0 | 0 | 1002038,769 | 316,7 | 316,71 | 4кв. 2020 | РО |
| 649 | Советский, д. 60, г. Березники | 1959 | 1959 | кирпич | 4 | 2 | 1405,4 | 1250,2 | 1250,2 | 54 | 823306,708 | 0 | 0 | 0 | 823306,708 | 658,5 | 658,54 | 4кв. 2020 | РО |
| 650 | Советский, д. 61, г. Березники | 1962 | 1962 | панели | 4 | 3 | 2429,8 | 2217,1 | 2217,1 | 120 | 2106533,223 | 0 | 0 | 0 | 2106533,223 | 950,1 | 950,13 | 4кв. 2020 | РО |
| 651 | Советский, д. 63, г. Березники | 1963 | 1963 | панели | 4 | 3 | 2421,4 | 2208 | 2150,7 | 113 | 2097887,04 | 0 | 0 | 0 | 2097887,04 | 950,1 | 950,13 | 4кв. 2020 | РО |
| 652 | Советский, д. 65, г. Березники | 1965 | 1965 | панели | 5 | 4 | 3532 | 3147,4 | 3023,1 | 174 | 2990439,162 | 0 | 0 | 0 | 2990439,162 | 950,1 | 950,13 | 4кв. 2020 | РО |
| 653 | Сильвинитная, д. 1, г. Березники | 1970 | 1970 | кирпич | 5 | 2 | 1799,9 | 1799,9 | 1670,4 | 87 | 587415,364 | 0 | 0 | 0 | 587415,364 | 326,36 | 326,36 | 4кв. 2020 | РО |
| 654 | Степанова, д.11, г. Березники | 1949 | 1949 | шлакоблок | 2 | 1 | 239,3 | 216,4 | 216,4 | 10 | 486382,804 | 0 | 0 | 0 | 486382,804 | 2247,61 | 2247,61 | 4кв. 2020 | РО |
| 655 | Степанова, д.12, г. Березники | 1969 | 1969 | кирпич | 5 | 4 | 3769,2 | 3704,3 | 3315,5 | 165 | 3612618,575 | 0 | 0 | 0 | 3612618,575 | 975,25 | 975,25 | 4кв. 2020 | РО |
| 656 | Степанова, д.14, г. Березники | 1971 | 1971 | кирпич | 5 | 4 | 4311,9 | 3849 | 3177,8 | 150 | 3753737,25 | 0 | 0 | 0 | 3753737,25 | 975,25 | 975,25 | 4кв. 2020 | РО |
| 657 | Степанова, д.48, г. Березники | 1960 | 1960 | кирпич | 2 | 1 | 287,2 | 263,2 | 263,2 | 17 | 142220,12 | 0 | 0 | 0 | 142220,12 | 540,4 | 540,35 | 4кв. 2020 | РО |
| 658 | Труда, д. 3, г. Березники | 1951 | 1951 | кирпич | 3 | 3 | 2103,2 | 1828,5 | 1738,3 | 54 | 4109754,885 | 0 | 0 | 0 | 4109754,885 | 2247,61 | 2247,61 | 4кв. 2020 | РО |
| 659 | Труда, д. 5, г. Березники | 1951 | 1951 | кирпич | 3 | 3 | 2103,1 | 1852,1 | 1734,1 | 61 | 23344461,07 | 0 | 0 | 0 | 23344461,07 | 12604,32 | 12604,32 | 4кв. 2020 | спец.сч. |
| 660 | Труда, д. 6, г. Березники | 1955 | 1955 | кирпич | 3 | 2 | 1313,3 | 982,8 | 982,8 | 31 | 5746795,236 | 0 | 0 | 0 | 5746795,236 | 5847,37 | 5847,37 | 4кв. 2020 | РО |
| 661 | Труда, д. 6а, г. Березники | 1950 | 1950 | шлакоблок | 2 | 2 | 699,4 | 623,4 | 601 | 34 | 1401160,074 | 0 | 0 | 0 | 1401160,074 | 2247,61 | 2247,61 | 4кв. 2020 | РО |
| 662 | Труда, д. 7, г. Березники | 1951 | 1951 | кирпич | 3 | 2 | 1604,5 | 1397,6 | 1150 | 37 | 8172284,312 | 0 | 0 | 0 | 8172284,312 | 5847,37 | 5847,37 | 4кв. 2020 | РО |
| 663 | Уральских танкистов, д. 59, г. Березники | 1964 | 1964 | панели | 5 | 3 | 3026 | 2763,3 | 2763,3 | 142 | 875164,743 | 0 | 0 | 0 | 875164,743 | 316,7 | 316,71 | 4кв. 2020 | РО |
| 664 | Уральских танкистов, д. 61, г. Березники | 1964 | 1964 | панели | 5 | 3 | 3041,4 | 2777,3 | 2777,3 | 137 | 879598,683 | 0 | 0 | 0 | 879598,683 | 316,7 | 316,71 | 4кв. 2020 | РО |
| 665 | Уральских танкистов, д. 64, г. Березники | 1964 | 1964 | панели | 5 | 4 | 3499,3 | 3152 | 3152 | 173 | 998269,92 | 0 | 0 | 0 | 998269,92 | 316,7 | 316,71 | 4кв. 2020 | РО |
| 666 | Уральских танкистов, д. 68, г. Березники | 1964 | 1964 | панели | 5 | 4 | 3500,5 | 3153,3 | 3153,3 | 149 | 998681,643 | 0 | 0 | 0 | 998681,643 | 316,7 | 316,71 | 4кв. 2020 | РО |
| 667 | Фрунзе, д. 10, г. Березники | 1954 | 1954 | кирпич | 2 | 1 | 430,5 | 384,9 | 233,2 | 21 | 196491,45 | 0 | 0 | 0 | 196491,45 | 510,5 | 510,5 | 4кв. 2020 | РО |
| 668 | Хользунова, д. 78, г. Березники | 1958 | 1958 | кирпич | 2 | 1 | 495,5 | 443,8 | 341,5 | 21 | 1308042,806 | 0 | 0 | 0 | 1308042,806 | 2947,37 | 2947,37 | 4кв. 2020 | РО |
| 669 | Хользунова, д. 78а, г. Березники | 1960 | 1960 | кирпич | 2 | 1 | 711,3 | 628,6 | 628,6 | 29 | 1871480,492 | 0 | 0 | 0 | 1871480,492 | 2977,2 | 2977,22 | 4кв. 2020 | РО |
| 670 | Циренщикова, д. 4, г. Березники | 1953 | 1953 | кирпич | 3 | 3 | 2376 | 2139,2 | 1281,4 | 70 | 1092061,6 | 0 | 0 | 0 | 1092061,6 | 510,5 | 510,5 | 4кв. 2020 | РО |
| 671 | Черняховского, д. 4, г. Березники | 1963 | 1963 | кирпич | 3 | 2 | 891 | 819,9 | 819,9 | 47 | 10334281,97 | 0 | 0 | 0 | 10334281,97 | 12604,3 | 12604,32 | 4кв. 2020 | РО |
| 672 | Черняховского, д. 5, г. Березники | 1958 | 1958 | кирпич | 2 | 2 | 698,5 | 617,3 | 572,1 | 45 | 315131,65 | 0 | 0 | 0 | 315131,65 | 510,5 | 510,5 | 4кв. 2020 | РО |
| 673 | Черняховского, д. 30, г. Березники | 1978 | 1978 | кирпич | 5 | 1 | 2954,9 | 2121,3 | 1724,1 | 145 | 4718598,507 | 0 | 0 | 0 | 4718598,507 | 2224,4 | 2224,39 | 4кв. 2020 | РО |
| 674 | Черняховского, д. 32, г. Березники | 1976 | 1976 | панели из ячеистого бетона | 5 | 6 | 3946,6 | 3946,6 | 3777,7 | 195 | 8679638,982 | 0 | 0 | 0 | 8679638,982 | 2199,3 | 2199,27 | 4кв. 2020 | РО |
| 675 | Черняховского, д. 34, г. Березники | 1976 | 1976 | панели из ячеистого бетона | 5 | 6 | 3884,2 | 3884,2 | 3759,7 | 203 | 8542404,534 | 0 | 0 | 0 | 8542404,534 | 2199,3 | 2199,27 | 4кв. 2020 | РО |
| 676 | Черняховского, д. 36, г. Березники | 1975 | 1975 | панели из ячеистого бетона | 5 | 6 | 4192 | 4192 | 4017,5 | 212 | 9219339,84 | 0 | 0 | 0 | 9219339,84 | 2199,3 | 2199,27 | 4кв. 2020 | РО |
| 677 | Черняховского, д. 38, г. Березники | 1982 | 1982 | панели из ячеистого бетона | 5 | 5 | 14197 | 10173,4 | 9921,5 | 502 | 22374053,42 | 0 | 0 | 0 | 22374053,42 | 2199,3 | 2199,27 | 4кв. 2020 | РО |
| 678 | Черняховского, д. 45, г. Березники | 1977 | 1977 | панели из ячеистого бетона | 5 | 6 | 3906,9 | 3906,9 | 3633,9 | 226 | 8592327,963 | 0 | 0 | 0 | 8592327,963 | 2199,3 | 2199,27 | 4кв. 2020 | спец.сч. |
| 679 | Черняховского, д. 47, г. Березники | 1977 | 1977 | панели из ячеистого бетона | 5 | 4 | 3381 | 3381 | 3113,4 | 197 | 7435731,87 | 0 | 0 | 0 | 7435731,87 | 2199,3 | 2199,27 | 4кв. 2020 | РО |
| 680 | Черняховского, д. 49, г. Березники | 1977 | 1977 | панели из ячеистого бетона | 5 | 4 | 3399,8 | 3399,8 | 3198,6 | 157 | 7562481,122 | 0 | 0 | 0 | 7562481,122 | 2224,4 | 2224,39 | 4кв. 2020 | РО |
| 681 | Челюскинцев, д. 5, г. Березники | 1934 | 1934 | кирпич | 4 | 5 | 2993,4 | 2690,4 | 2445 | 150 | 1831113,144 | 0 | 0 | 0 | 1831113,144 | 680,61 | 680,61 | 4кв. 2020 | РО |
| 682 | Челюскинцев, д. 7, г. Березники | 1932 | 1932 | кирпич | 4 | 5 | 3218,5 | 2838,9 | 2495,6 | 139 | 2875209,531 | 0 | 0 | 0 | 2875209,531 | 1012,79 | 1012,79 | 4кв. 2020 | РО |
| 683 | Челюскинцев, д. 8, г. Березники | 1932 | 1932 | кирпич | 4 | 5 | 2938,6 | 2590,4 | 2411,4 | 123 | 1803125,632 | 0 | 0 | 0 | 1803125,632 | 696,08 | 696,08 | 4кв. 2020 | РО |
| 684 | Челюскинцев, д. 10, г. Березники | 1960 | 1960 | кирпич | 3 | 4 | 2205,3 | 1991 | 1506,3 | 65 | 4534422,86 | 0 | 0 | 0 | 4534422,86 | 2277,5 | 2277,46 | 4кв. 2020 | РО |
| 685 | Челюскинцев, д. 11, г. Березники | 1958 | 1958 | кирпич | 4 | 4 | 3877,9 | 3832,5 | 3789,9 | 122 | 8428702,275 | 0 | 0 | 0 | 8428702,275 | 2199,27 | 2199,27 | 4кв. 2020 | спец.сч. |
| 686 | Челюскинцев, д. 15, г. Березники | 1958 | 1958 | кирпич | 4 | 4 | 2875,5 | 2542,6 | 2197,6 | 68 | 2575119,854 | 0 | 0 | 0 | 2575119,854 | 1012,79 | 1012,79 | 4кв. 2020 | РО |
| 687 | Челюскинцев, д. 19, г. Березники | 1957 | 1957 | кирпич | 3 | 2 | 1267,7 | 1102,7 | 1120,7 | 38 | 3250064,899 | 0 | 0 | 0 | 3250064,899 | 2947,37 | 2947,37 | 4кв. 2020 | РО |
| 688 | Челюскинцев, д. 21, г. Березники | 1950 | 1950 | шлакоблок | 2 | 2 | 695,7 | 620,1 | 499,2 | 34 | 316561,05 | 0 | 0 | 0 | 316561,05 | 510,5 | 510,5 | 4кв. 2020 | РО |
| 689 | Челюскинцев, д. 25, г. Березники | 1948 | 1948 | кирпич | 2 | 3 | 924,5 | 840,5 | 352,2 | 12 | 1889116,205 | 0 | 0 | 0 | 1889116,205 | 2247,61 | 2247,61 | 4кв. 2020 | РО |
| 690 | Челюскинцев, д. 29, г. Березники | 1948 | 1948 | кирпич | 2 | 2 | 777,5 | 690,8 | 540,7 | 31 | 1552648,988 | 0 | 0 | 0 | 1552648,988 | 2247,61 | 2247,61 | 4кв. 2020 | РО |
| 691 | Челюскинцев, д. 31, г. Березники | 1948 | 1948 | кирпич | 2 | 2 | 786,6 | 707,3 | 671,3 | 37 | 361076,65 | 0 | 0 | 0 | 361076,65 | 510,5 | 510,5 | 4кв. 2020 | РО |
| 692 | Челюскинцев, д. 33, г. Березники | 1948 | 1948 | кирпич | 2 | 2 | 761 | 687,9 | 652,5 | 33 | 351172,95 | 0 | 0 | 0 | 351172,95 | 510,5 | 510,5 | 4кв. 2020 | РО |
| 693 | Челюскинцев, д. 35, г. Березники | 1949 | 1949 | кирпич | 2 | 2 | 757,9 | 685,5 | 578,54 | 36 | 349947,75 | 0 | 0 | 0 | 349947,75 | 510,5 | 510,5 | 4кв. 2020 | РО |
| 694 | Челюскинцев, д. 37, г. Березники | 1949 | 1949 | кирпич | 2 | 2 | 755.9 | 683 | 648,9 | 34 | 3897266,3 | 0 | 0 | 0 | 3897266,3 | 5706,1 | 5706,1 | 4кв. 2020 | РО |
| 695 | Челюскинцев, д. 39, г. Березники | 1949 | 1949 | шлакоблок | 2 | 2 | 793,7 | 711,2 | 662,1 | 28 | 4058178,32 | 0 | 0 | 0 | 4058178,32 | 5706,1 | 5706,1 | 4кв. 2020 | РО |
| 696 | Челюскинцев, д. 41, г. Березники | 1949 | 1949 | шлакоблок | 2 | 2 | 789 | 713,5 | 692,75 | 35 | 364241,75 | 0 | 0 | 0 | 364241,75 | 510,5 | 510,5 | 4кв. 2020 | РО |
| 697 | Челюскинцев, д. 43, г. Березники | 1949 | 1949 | кирпич | 2 | 3 | 951,3 | 755,3 | 699,1 | 39 | 1697619,833 | 0 | 0 | 0 | 1697619,833 | 2247,61 | 2247,61 | 4кв. 2020 | РО |
| 698 | Челюскинцев, д. 45, г. Березники | 1951 | 1951 | шлакоблок | 2 | 2 | 950,8 | 950,8 | 614,2 | 29 | 485383,4 | 0 | 0 | 0 | 485383,4 | 510,5 | 510,5 | 4кв. 2020 | РО |
| 699 | Челюскинцев, д. 47, г. Березники | 1950 | 1950 | шлакоблок | 2 | 1 | 343,5 | 343,5 | 233 | 20 | 4319330,445 | 0 | 0 | 0 | 4319330,445 | 12574,47 | 12574,47 | 4кв. 2020 | РО |
| 700 | Челюскинцев, д. 49, г. Березники | 1952 | 1952 | шлакоблок | 2 | 2 | 742,9 | 664,6 | 664,6 | 28 | 339278,3 | 0 | 0 | 0 | 339278,3 | 510,5 | 510,5 | 4кв. 2020 | РО |
| 701 | Челюскинцев, д. 51, г. Березники | 1953 | 1953 | шлакоблок | 2 | 1 | 381,9 | 344,6 | 344,6 | 14 | 175918,3 | 0 | 0 | 0 | 175918,3 | 510,5 | 510,5 | 4кв. 2020 | РО |
| 702 | Челюскинцев, д. 53, г. Березники | 1951 | 1951 | шлакоблок | 2 | 2 | 760,3 | 667,3 | 616,1 | 35 | 340656,65 | 0 | 0 | 0 | 340656,65 | 510,5 | 510,5 | 4кв. 2020 | РО |
| 703 | Челюскинцев, д. 55, г. Березники | 1947 | 1947 | шлакоблок | 2 | 1 | 455,2 | 344,8 | 344,8 | 21 | 176020,4 | 0 | 0 | 0 | 176020,4 | 510,5 | 510,5 | 4кв. 2020 | РО |
| 704 | Челюскинцев, д. 56, г. Березники | 1958 | 1958 | кирпич | 2 | 1 | 452,8 | 407,8 | 346,4 | 26 | 916575,358 | 0 | 0 | 0 | 916575,358 | 2247,61 | 2247,61 | 4кв. 2020 | РО |
| 705 | Челюскинцев, д. 57, г. Березники | 1948 | 1948 | шлакоблок | 2 | 2 | 742,8 | 652,2 | 652,2 | 28 | 332948,1 | 0 | 0 | 0 | 332948,1 | 510,5 | 510,5 | 4кв. 2020 | РО |
| 706 | Челюскинцев, д. 58, г. Березники | 1958 | 1958 | кирпич | 2 | 1 | 519,7 | 412,3 | 364,2 | 22 | 210479,15 | 0 | 0 | 0 | 210479,15 | 510,5 | 510,5 | 4кв. 2020 | РО |
| 707 | Челюскинцев, д. 59, г. Березники | 1954 | 1954 | кирпич | 2 | 1 | 389 | 336,2 | 336,2 | 17 | 755646,482 | 0 | 0 | 0 | 755646,482 | 2247,61 | 2247,61 | 4кв. 2020 | РО |
| 708 | Челюскинцев, д. 60, г. Березники | 1959 | 1959 | кирпич | 2 | 2 | 528,7 | 473 | 473 | 21 | 255585,55 | 0 | 0 | 0 | 255585,55 | 540,4 | 540,35 | 4кв. 2020 | РО |
| 709 | Челюскинцев, д. 60а, г. Березники | 1960 | 1960 | кирпич | 2 | 2 | 717,5 | 652,5 | 586,5 | 29 | 3742707,375 | 0 | 0 | 0 | 3742707,375 | 5736,0 | 5735,95 | 4кв. 2020 | РО |
| 710 | Челюскинцев, д. 61, г. Березники | 1952 | 1952 | шлакоблок | 2 | 2 | 848,4 | 745,4 | 745,4 | 42 | 9373009,938 | 0 | 0 | 0 | 9373009,938 | 12574,47 | 12574,47 | 4кв. 2020 | спец.сч. |
| 711 | Челюскинцев, д. 63, г. Березники | 1957 | 1957 | кирпич | 2 | 2 | 531,6 | 472,6 | 472,6 | 21 | 1392927,062 | 0 | 0 | 0 | 1392927,062 | 2947,37 | 2947,37 | 4кв. 2020 | РО |
| 712 | Челюскинцев, д. 65, г. Березники | 1957 | 1957 | кирпич | 2 | 1 | 463,6 | 412 | 412 | 15 | 926015,32 | 0 | 0 | 0 | 926015,32 | 2247,61 | 2247,61 | 4кв. 2020 | РО |
| 713 | Челюскинцев, д. 67, г. Березники | 1957 | 1957 | кирпич | 2 | 1 | 413,8 | 413,8 | 413,8 | 13 | 942412,948 | 0 | 0 | 0 | 942412,948 | 2277,46 | 2277,46 | 4кв. 2020 | РО |
| 714 | Челюскинцев, д. 67а, г. Березники | 1958 | 1958 | кирпич | 2 | 1 | 459,6 | 419,6 | 308,4 | 10 | 943097,156 | 0 | 0 | 0 | 943097,156 | 2247,61 | 2247,61 | 4кв. 2020 | РО |
| 715 | Челюскинцев, д. 69, г. Березники | 1957 | 1957 | кирпич | 2 | 1 | 457.1 | 412,3 | 412,3 | 12 | 210479,15 | 0 | 0 | 0 | 210479,15 | 510,5 | 510,5 | 4кв. 2020 | РО |
| 716 | Челюскинцев, д. 71, г. Березники | 1957 | 1957 | кирпич | 2 | 2 | 536,1 | 476,5 | 476,5 | 20 | 1404421,805 | 0 | 0 | 0 | 1404421,805 | 2947,37 | 2947,37 | 4кв. 2020 | РО |
| 717 | Челюскинцев, д. 73, г. Березники | 1961 | 1961 | кирпич | 2 | 2 | 710,9 | 632,9 | 598 | 33 | 341987,515 | 0 | 0 | 0 | 341987,515 | 540,4 | 540,35 | 4кв. 2020 | РО |
| 718 | Челюскинцев, д. 77, г. Березники | 1971 | 1971 | кирпич | 5 | 1 | 3964,6 | 3293,4 | 1036,8 | 233 | 6504695,538 | 0 | 0 | 0 | 6504695,538 | 1975,1 | 1975,07 | 4кв. 2020 | РО |
| 719 | Челюскинцев, д. 79, г. Березники | 1971 | 1971 | кирпич | 5 | 4 | 3770,5 | 3138,8 | 3138,8 | 178 | 1072936,004 | 0 | 0 | 0 | 1072936,004 | 341,83 | 341,83 | 4кв. 2020 | РО |
| 720 | Челюскинцев, д. 81, г. Березники | 1971 | 1971 | кирпич | 5 | 6 | 6832,1 | 4370,5 | 4251,1 | 202 | 1493968,015 | 0 | 0 | 0 | 1493968,015 | 341,83 | 341,83 | 4кв. 2020 | РО |
| 721 | Челюскинцев, д. 83, г. Березники | 1971 | 1971 | панели | 5 | 8 | 6023,4 | 5213,8 | 4876,7 | 276 | 1651262,598 | 0 | 0 | 0 | 1651262,598 | 316,71 | 316,71 | 4кв. 2020 | РО |
| 722 | Челюскинцев, д. 85, г. Березники | 1971 | 1971 | панели | 5 | 8 | 5990,7 | 5181,2 | 4782,3 | 253 | 1640937,852 | 0 | 0 | 0 | 1640937,852 | 316,71 | 316,71 | 4кв. 2020 | РО |
| 723 | Черепанова, д. 11, г. Березники | 1951 | 1951 | кирпич | 2 | 2 | 899,6 | 656 | 604,9 | 34 | 3743201,6 | 0 | 0 | 0 | 3743201,6 | 5706,1 | 5706,1 | 4кв. 2020 | РО |
| 724 | Черепанова, д. 12, г. Березники | 1949 | 1949 | шлакоблок | 2 | 2 | 760,1 | 688,1 | 653 | 25 | 351275,05 | 0 | 0 | 0 | 351275,05 | 510,5 | 510,5 | 4кв. 2020 | РО |
| 725 | Черепанова, д. 18, г. Березники | 1959 | 1959 | кирпич | 4 | 4 | 3133,9 | 2854,4 | 2822,4 | 104 | 10335439,87 | 0 | 0 | 0 | 10335439,87 | 3620,9 | 3620,88 | 4кв. 2020 | РО |
| 726 | Школьный пер., д. 1, г. Березники | 1958 | 1958 | кирпич | 3 | 2 | 1094,3 | 985,7 | 904,9 | 36 | 2215469,177 | 0 | 0 | 0 | 2215469,177 | 2247,61 | 2247,61 | 4кв. 2020 | РО |
| 727 | Щорса, д. 31, г. Березники | 1955 | 1955 | кирпич | 2 | 1 | 591,1 | 518,9 | 321,3 | 29 | 1166284,829 | 0 | 0 | 0 | 1166284,829 | 2247,61 | 2247,61 | 4кв. 2020 | РО |
| 728 | Щорса, д. 33, г. Березники | 1955 | 1955 | кирпич | 2 | 1 | 562,5 | 513,7 | 454,2 | 20 | 262243,85 | 0 | 0 | 0 | 262243,85 | 510,5 | 510,5 | 4кв. 2020 | РО |
| 729 | Щорса, д. 35, г. Березники | 1955 | 1955 | кирпич | 2 | 1 | 556,9 | 513,1 | 452,32 | 20 | 261937,55 | 0 | 0 | 0 | 261937,55 | 510,5 | 510,5 | 4кв. 2020 | РО |
| 730 | Юбилейная, д. 3, г. Березники | 1943 | 1943 | кирпич | 2 | 1 | 483,1 | 440 | 440 | 18 | 224620 | 0 | 0 | 0 | 224620 | 510,5 | 510,5 | 4кв. 2020 | РО |
| 731 | Юбилейная, д. 5, г. Березники | 1943 | 1943 | каркасно-засыпной | 2 | 1 | 487,3 | 442,7 | 376,2 | 23 | 225998,35 | 0 | 0 | 0 | 225998,35 | 510,5 | 510,5 | 4кв. 2020 | РО |
| 732 | Юбилейная, д. 7, г. Березники | 1943 | 1943 | каркасно-засыпной | 2 | 1 | 480,9 | 437,9 | 411,4 | 27 | 984228,419 | 0 | 0 | 0 | 984228,419 | 2247,61 | 2247,61 | 4кв. 2020 | РО |
| 733 | Юбилейная, д. 9, г. Березники | 1943 | 1943 | кирпич | 2 | 1 | 483,1 | 438,9 | 438,9 | 22 | 224058,45 | 0 | 0 | 0 | 224058,45 | 510,5 | 510,5 | 4кв. 2020 | РО |
| 734 | Юбилейная, д. 24, г. Березники | 1963 | 1963 | панели | 5 | 4 | 3475 | 3175 | 2969,8 | 163 | 3016662,75 | 0 | 0 | 0 | 3016662,75 | 950,1 | 950,13 | 4кв. 2020 | РО |
| 735 | Юбилейная, д. 28, г. Березники | 1964 | 1964 | кирпич | 5 | 4 | 3415,5 | 3148,5 | 3116,7 | 116 | 3104641,395 | 0 | 0 | 0 | 3104641,395 | 986,1 | 986,07 | 4кв. 2020 | спец. сч. |
| 736 | Юбилейная, д. 30, г. Березники | 1964 | 1964 | панели | 5 | 4 | 3485 | 3169,6 | 2950 | 181 | 1003844,016 | 0 | 0 | 0 | 1003844,016 | 316,7 | 316,71 | 4кв. 2020 | РО |
| 737 | Юбилейная, д. 31, г. Березники | 1987 | 1987 | кирпич, панели | 5 | 11 | 11653,2 | 9743,7 | 9467,5 | 449 | 13606979,61 | 0 | 0 | 0 | 13606979,61 | 1396,5 | 1396,49 | 4кв. 2020 | спец. сч. |
| 738 | Юбилейная, д. 32, г. Березники | 1965 | 1965 | кирпич | 5 | 4 | 3416,5 | 3150,6 | 3150,6 | 143 | 997826,526 | 0 | 0 | 0 | 997826,526 | 316,7 | 316,71 | 4кв. 2020 | спец. сч. |
| 739 | Юбилейная, д. 34, г. Березники | 1964 | 1964 | панели | 5 | 4 | 3514,1 | 3166,3 | 3125,8 | 165 | 1002798,873 | 0 | 0 | 0 | 1002798,873 | 316,7 | 316,71 | 4кв. 2020 | РО |
| 740 | Юбилейная, д. 36, г. Березники | 1964 | 1964 | панели | 5 | 4 | 3541,1 | 3154,4 | 2996,2 | 154 | 2997090,072 | 0 | 0 | 0 | 2997090,072 | 950,1 | 950,13 | 4кв. 2020 | спец. сч. |
| 741 | Юбилейная, д. 40, г. Березники | 1965 | 1965 | кирпич | 5 | 4 | 4129,7 | 3709,7 | 2531,8 | 127 | 3617884,925 | 0 | 0 | 0 | 3617884,925 | 975,3 | 975,25 | 4кв. 2020 | РО |
| 742 | Юбилейная, д. 42, г. Березники | 1965 | 1965 | кирпич | 5 | 4 | 4010,2 | 3718,4 | 3559,7 | 125 | 1177654,464 | 0 | 0 | 0 | 1177654,464 | 316,7 | 316,71 | 4кв. 2020 | спец. сч. |
| 743 | Юбилейная, д. 43, г. Березники | 1963 | 1963 | панели | 4 | 3 | 2223,2 | 2010,2 | 1966,5 | 94 | 636650,442 | 0 | 0 | 0 | 636650,442 | 316,7 | 316,71 | 4кв. 2020 | РО |
| 744 | Юбилейная, д. 44, г. Березники | 1964 | 1964 | панели | 5 | 4 | 3507 | 3159,6 | 3058,6 | 173 | 1000676,916 | 0 | 0 | 0 | 1000676,916 | 316,7 | 316,71 | 4кв. 2020 | РО |
| 745 | Юбилейная, д. 45, г. Березники | 1963 | 1963 | панели | 4 | 3 | 2202,7 | 1990,1 | 1859,5 | 110 | 630284,571 | 0 | 0 | 0 | 630284,571 | 316,7 | 316,71 | 4кв. 2020 | РО |
| 746 | Юбилейная, д. 46, г. Березники | 1967 | 1967 | кирпич | 5 | 8 | 7018 | 6487,9 | 5881,7 | 235 | 6327324,475 | 0 | 0 | 0 | 6327324,475 | 975,25 | 975,25 | 4кв. 2020 | РО |
| 747 | Юбилейная, д. 51, г. Березники | 1968 | 1968 | кирпич | 5 | 6 | 6094,1 | 6050,7 | 3717,2 | 176 | 5900945,175 | 0 | 0 | 0 | 5900945,175 | 975,25 | 975,25 | 4кв. 2020 | РО |
| 748 | Юбилейная, д. 53, г. Березники | 1965 | 1965 | кирпич | 5 | 8 | 7284,4 | 5197 | 5197 | 217 | 9034049,04 | 0 | 0 | 0 | 9034049,04 | 1738,3 | 1738,32 | 4кв. 2020 | РО |
| 749 | Юбилейная, д. 55, г. Березники | 1966 | 1966 | панели | 5 | 3 | 2779,5 | 2515,5 | 2417,4 | 121 | 2390052,015 | 0 | 0 | 0 | 2390052,015 | 950,13 | 950,13 | 4кв. 2020 | РО |
| 750 | Юбилейная, д. 57, г. Березники | 1966 | 1966 | панели | 5 | 4 | 3482 | 3125,6 | 3042,8 | 148 | 2969726,328 | 0 | 0 | 0 | 2969726,328 | 950,13 | 950,13 | 4кв. 2020 | РО |
| 751 | Юбилейная, д. 59, г. Березники | 1966 | 1966 | панели | 5 | 4 | 3511,1 | 3155,2 | 3030,9 | 158 | 2997850,176 | 0 | 0 | 0 | 2997850,176 | 950,13 | 950,13 | 4кв. 2020 | РО |
| 752 | Юбилейная, д. 61, г. Березники | 1966 | 1966 | панели | 5 | 3 | 2770,2 | 2645 | 2465,7 | 114 | 2513093,85 | 0 | 0 | 0 | 2513093,85 | 950,13 | 950,13 | 4кв. 2020 | РО |
| 753 | Юбилейная, д. 62, г. Березники | 1965 | 1965 | кирпич | 5 | 4 | 3378,6 | 3215,4 | 2998,7 | 121 | 1018349,334 | 0 | 0 | 0 | 1018349,334 | 316,7 | 316,71 | 4кв. 2020 | спец.сч. |
| 754 | Юбилейная, д. 63, г. Березники | 1966 | 1966 | панели | 5 | 3 | 2778,6 | 2513,4 | 2240,3 | 115 | 2388056,742 | 0 | 0 | 0 | 2388056,742 | 950,13 | 950,13 | 4кв. 2020 | РО |
| 755 | Юбилейная, д. 65, г. Березники | 1966 | 1966 | панели | 5 | 4 | 3503,4 | 3147,7 | 3021,3 | 154 | 2990724,201 | 0 | 0 | 0 | 2990724,201 | 950,13 | 950,13 | 4кв. 2020 | РО |
| 756 | Юбилейная, д. 69, г. Березники | 1967 | 1967 | кирпич | 5 | 3 | 3203,9 | 3028,4 | 2890 | 195 | 2953447,1 | 0 | 0 | 0 | 2953447,1 | 975,25 | 975,25 | 4кв. 2020 | РО |
| 757 | Юбилейная, д. 69а, г. Березники | 1969 | 1969 | кирпич | 5 | 3 | 4852,7 | 3737,6 | 3634,6 | 175 | 8313880,064 | 0 | 0 | 0 | 8313880,064 | 2224,39 | 2224,39 | 4кв. 2020 | РО |
| 758 | Юбилейная, д. 71, г. Березники | 1968 | 1968 | кирпич | 5 | 8 | 7288,7 | 5193,1 | 5158,7 | 213 | 5064570,775 | 0 | 0 | 0 | 5064570,775 | 975,25 | 975,25 | 4кв. 2020 | РО |
| 759 | Юбилейная, д. 72, г. Березники | 1970 | 1970 | панели | 5 | 8 | 6708 | 5909,6 | 5088,6 | 249 | 1871629,416 | 0 | 0 | 0 | 1871629,416 | 316,71 | 316,71 | 4кв. 2020 | спец. сч. |
| 760 | Юбилейная, д. 73, г. Березники | 1966 | 1966 | панели | 5 | 4 | 3518 | 3158,3 | 3084 | 145 | 3000795,579 | 0 | 0 | 0 | 3000795,579 | 950,13 | 950,13 | 4кв. 2020 | РО |
| 761 | Юбилейная, д. 75, г. Березники | 1967 | 1967 | панели | 5 | 4 | 3493,5 | 3135,6 | 2922,3 | 140 | 993075,876 | 0 | 0 | 0 | 993075,876 | 316,71 | 316,71 | 4кв. 2020 | РО |
| 762 | Юбилейная, д. 77, г. Березники | 1967 | 1967 | кирпич | 5 | 6 | 6916,2 | 5216,5 | 5119,3 | 215 | 5087391,625 | 0 | 0 | 0 | 5087391,625 | 975,25 | 975,25 | 4кв. 2020 | РО |
| 763 | Юбилейная, д. 79, г. Березники | 1966 | 1966 | панели | 5 | 3 | 34554,5 | 2496,3 | 2365,8 | 127 | 2371809,519 | 0 | 0 | 0 | 2371809,519 | 950,13 | 950,13 | 4кв. 2020 | РО |
| 764 | Юбилейная, д. 81, г. Березники | 1968 | 1968 | панели | 5 | 4 | 6832,1 | 3145,9 | 3115,7 | 155 | 2989013,967 | 0 | 0 | 0 | 2989013,967 | 950,13 | 950,13 | 4кв. 2020 | РО |
| 765 | Юбилейная, д. 83, г. Березники | 1967 | 1967 | панели | 5 | 4 | 6023,4 | 3152,7 | 3152,7 | 157 | 2995474,851 | 0 | 0 | 0 | 2995474,851 | 950,13 | 950,13 | 4кв. 2020 | РО |
| 766 | Юбилейная, д. 85, г. Березники | 1967 | 1967 | панели | 5 | 3 | 6801 | 2514,7 | 2386,6 | 124 | 2389291,911 | 0 | 0 | 0 | 2389291,911 | 950,13 | 950,13 | 4кв. 2020 | РО |
| 767 | Юбилейная, д. 87, г. Березники | 1966 | 1966 | кирпич | 5 | 6 | 5314,8 | 5086,4 | 4261,6 | 181 | 4960511,6 | 0 | 0 | 0 | 4960511,6 | 975,25 | 975,25 | 4кв. 2020 | РО |
| 768 | Юбилейная, д. 89, г. Березники | 1968 | 1968 | панели | 5 | 3 | 2782,3 | 2519,7 | 2424,6 | 122 | 2484600,579 | 0 | 0 | 0 | 2484600,579 | 986,07 | 986,07 | 4кв. 2020 | РО |
| 769 | Юбилейная, д. 91, г. Березники | 1967 | 1967 | панели | 5 | 4 | 3515 | 3167,1 | 2968,2 | 175 | 3009156,723 | 0 | 0 | 0 | 3009156,723 | 950,13 | 950,13 | 4кв. 2020 | РО |
| 770 | Юбилейная, д. 95, г. Березники | 1971 | 1971 | панели | 5 | 8 | 6331,4 | 5455,2 | 4928,3 | 237 | 5183149,176 | 0 | 0 | 0 | 5183149,176 | 950,13 | 950,13 | 4кв. 2020 | РО |
| 771 | Юбилейная, д. 97, г. Березники | 1971 | 1971 | панели | 5 | 8 | 5952,2 | 5149,1 | 5041,8 | 266 | 4892314,383 | 0 | 0 | 0 | 4892314,383 | 950,13 | 950,13 | 4кв. 2020 | РО |
| 772 | Юбилейная, д. 103, г. Березники | 1971 | 1971 | панели | 5 | 4 | 3037,8 | 2889,4 | 2842,6 | 123 | 915101,874 | 0 | 0 | 0 | 915101,874 | 316,71 | 316,71 | 4кв. 2020 | РО |
| 773 | Юбилейная, д. 105, г. Березники | 1971 | 1971 | панели | 5 | 4 | 3011,5 | 2582,8 | 2514,8 | 145 | 1635997,176 | 0 | 0 | 0 | 1635997,176 | 633,42 | 633,42 | 4кв. 2020 | РО |
| 774 | Юбилейная, д. 111, г. Березники | 1971 | 1971 | панели | 5 | 8 | 5933,6 | 5494,9 | 4356,8 | 216 | 3480579,558 | 0 | 0 | 0 | 3480579,558 | 633,42 | 633,42 | 4кв. 2020 | РО |
| 775 | Юбилейная, д. 115, г. Березники | 1971 | 1971 | панели | 5 | 4 | 3006,8 | 2618,9 | 2558,9 | 123 | 2488295,457 | 0 | 0 | 0 | 2488295,457 | 950,13 | 950,13 | 4кв. 2020 | РО |

II.Перечень многоквартирных домов в г. Усолье и п. Железнодорожный

Таблица 1.2

| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | Способ формирования фонда капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | м2 | м2 | м2 | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./м2 | руб./м2 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17= 12/9 | 18 | 19 | 20 |
|  | Всего по г. Усолье и п. Железнодорожный | X | X | X | X | X | 28 489,40 | 24 164,60 | 21 594,30 | 1 178,00 | 51 022 399,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 022 399,65 | X | X | X | X |
|  | Итого на 2018 год | X | X | X | X | X | 5 850,60 | 4 707,60 | 4 275,60 | 222,00 | 2 004 071,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 004 071,75 | X | X | X | X |
| 1 | г. Усолье, ул. Свободы, д. 161 | 1952 |  | кирпичные при толщине 2 - 2,5 кирпича | 2 | 2 | 498,20 | 433,20 | 340,40 | 22 | 12931,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12931,02 | 29,85 | 29,85 | 31.12.2018 | РО |
| 2 | г. Усолье, ул. Елькина, д. 4 | 1960 |  | кирпичные при толщине 2 - 2,5 кирпича | 2 | 2 | 676,60 | 602,40 | 602,40 | 22 | 17981,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17981,64 | 29,85 | 29,85 | 31.12.2018 | РО |
| 3 | г. Усолье, ул. Свободы, д. 153 | 1962 |  | кирпичные при толщине 2 - 2,5 кирпича | 2 | 2 | 475,50 | 428,70 | 360,50 | 26 | 12796,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12796,70 | 29,85 | 29,85 | 31.12.2018 | РО |
| 4 | г. Усолье, ул. Красноармейская, д. 99 | 1987 |  | кирпичные при толщине 2 - 2,5 кирпича | 2 | 2 | 822,60 | 456,60 | 456,60 | 24 | 13629,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13629,51 | 29,85 | 29,85 | 31.12.2018 | РО |
| 5 | п. Железнодорожный, ул. 35 лет Победы, д. 3 | 1988 |  | панельные | 5 | 4 | 3 377,70 | 2 786,70 | 2 515,70 | 128 | 1946732,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1946732,89 | 698,58 | 698,58 | 31.12.2018 | СС |
|  | Итого на 2019 год | X | X | X | X | X | 6 160,20 | 5 207,70 | 4 382,50 | 262,00 | 12 625 925,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 625 925,70 | X | X | X | X |
| 1 | г. Усолье, ул. Елькина, д. 4 | 1960 |  | кирпичные при толщине 2 - 2,5 кирпича | 2 | 2 | 676,60 | 602,40 | 602,40 | 22 | 2101002,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2101002,53 | 3487,72 | 3 487,72 | 31.12.2019 | РО |
| 2 | г. Усолье, ул. Елькина, д. 6 | 1962 |  | кирпичные при толщине 2 - 2,5 кирпича | 2 | 2 | 485,70 | 424,80 | 381,70 | 27 | 1863096,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1863096,34 | 4385,82 | 4 385,82 | 31.12.2019 | РО |
| 3 | г. Усолье, ул. Радищева, д. 13 | 1969 |  | кирпичные при толщине 2 - 2,5 кирпича | 2 | 2 | 501,80 | 439,10 | 210,80 | 24 | 2457238,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2457238,73 | 5596,08 | 5 596,08 | 31.12.2019 | РО |
| 4 | п. Железнодорожный, ул. 35 лет Победы, д. 1 | 1978 |  | панельные | 5 | 6 | 4 496,10 | 3 741,40 | 3 187,60 | 189 | 6204588,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6204588,10 | 1658,36 | 1 658,36 | 31.12.2019 | РО |
|  | Итого на 2020 год | X | X | X | X | X | 16 478,60 | 14 249,30 | 12 936,20 | 694,00 | 36 392 402,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 392 402,20 | X | X | X | X |
| 1 | г. Усолье, ул. Свободы, д. 153 | 1962 |  | кирпичные при толщине 2 - 2,5 кирпича | 2 | 2 | 475,50 | 428,70 | 360,50 | 26 | 3329485,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3329485,69 | 7766,47 | 7 766,47 | 31.12.2020 | РО |
| 2 | г. Усолье, ул. Свободы, д. 161 | 1952 |  | кирпичные при толщине 2 - 2,5 кирпича | 2 | 2 | 498,20 | 433,20 | 340,40 | 22 | 2229944,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2229944,65 | 5147,61 | 5 147,61 | 31.12.2020 | РО |
| 3 | г. Усолье, ул. Свободы, д. 161а | 1970 |  | кирпичные при толщине 2 - 2,5 кирпича | 2 | 2 | 499,40 | 441,90 | 441,90 | 24 | 1520290,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1520290,67 | 3440,35 | 3 440,35 | 31.12.2020 | РО |
| 4 | г. Усолье, ул. Красноармейская, д. 76 | 1972 |  | кирпичные при толщине 2 - 2,5 кирпича | 2 | 2 | 488,50 | 429,80 | 396,30 | 24 | 1478662,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1478662,43 | 3440,35 | 3 440,35 | 31.12.2020 | РО |
| 5 | г. Усолье, ул. Красноармейская, д. 99 | 1987 |  | кирпичные при толщине 2 - 2,5 кирпича | 2 | 2 | 822,60 | 456,60 | 456,60 | 24 | 1345769,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1345769,14 | 2947,37 | 2 947,37 | 31.12.2020 | РО |
| 6 | г. Усолье, ул. Кирова, д. 3 | 1981 |  | кирпичные при толщине 2 - 2,5 кирпича | 2 | 2 | 901,40 | 671,30 | 629,90 | 21 | 1016455,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1016455,61 | 1514,16 | 1 514,16 | 31.12.2020 | РО |
| 7 | г. Усолье, ул. Советская, д. 9 | 1982 |  | кирпичные при толщине 2 - 2,5 кирпича | 2 | 2 | 652,90 | 652,90 | 652,90 | 31 | 1486953,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1486953,63 | 2277,46 | 2 277,46 | 31.12.2020 | РО |
| 8 | п. Железнодорожный, ул. 35 лет Победы, д. 2 | 1979 |  | панельные | 5 | 6 | 4 342,40 | 3 712,90 | 3 215,30 | 182 | 6157324,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6157324,84 | 1658,36 | 1 658,36 | 31.12.2020 | РО |
| 9 | п. Железнодорожный, ул. 35 лет Победы, д. 3 | 1988 |  | панельные | 5 | 4 | 3 377,70 | 2 786,70 | 2 515,70 | 128 | 7626668,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7626668,43 | 2736,81 | 2 736,81 | 31.12.2020 | СС |
| 10 | п. Железнодорожный, ул. 35 лет Победы, д. 4 | 1990 |  | панельные | 5 | 6 | 4 420,00 | 4 235,30 | 3 926,70 | 212 | 10200847,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10200847,11 | 2408,53 | 2 408,53 | 31.12.2020 | СС |

III.Реестр многоквартирных домов по видам капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах в г. Березники

Таблица 2.1

| № п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта, всего | Виды работ/услуг, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации | Виды работ/услуг, установленные частью 2 статьи 17 Закона Пермского края от 11 марта 2014 г. № 304-ПК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Комплексное обследование | ремонт или замена лифтового оборудования | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений | ремонт фасада | ремонт фундамента | утепление фасадов | установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления и регулирования потребления ресурсов | ремонт несущих конструкций многоквартирного дома | устройство и ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления | устройство и ремонт систем мусороудаления | Разработка (экспертиза) проектной документации | Инструментальное обследование при разработке проектной документации |
|  |  |  | ЭЛ | ТЕП | ГАЗ | ХВС | ГВС | ВОД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | м2 | руб. | м2 | руб. | м2 | руб. | м3 | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Всего по г. Березники: | 1 574 206 859,87 | 100 233 218,73 | 243 501 029,76 | 43 673 881,27 | 242 617 581,60 | 244 110 066,60 | 349 574 648,76 | 26 366 007,31 | 35,00 | 79 389 016,00 | 0,00 | 257 630 940,33 | 0,00 | 36 785 909,85 | 0,00 | 62 498 175,51 | 0,00 | 44 318 120,48 | 0,00 | 0,00 | 27 560 992,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого 2018 | 288 505 814,55 | 16 060 791,34 | 37 245 211,85 | 13 292 645,39 | 16 885 583,68 | 16 885 583,68 | 16 885 583,68 | 6 688 584,62 | 9,00 | 20 166 597,00 | 0,00 | 50 300 452,61 | 0,00 | 18 887 051,30 | 0,00 | 35 517 452,54 | 0,00 | 39 690 276,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Аксакова, д. 12, г. Березники | 15 342,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 342,90 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Аксакова, д. 20, г. Березники | 15 157,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 157,83 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Ардуановский, д. 1, г. Березники | 20 411,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 411,43 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Березниковская, д. 84, г. Березники | 24 957,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 957,59 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Березниковская, д. 88, г. Березники | 63 308,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 308,87 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Березниковская, д. 90, г. Березники | 9 892 952,36 | 1155707,26 | 2 680 102,17 | 956 516,18 | 1 215 057,92 | 1 215 057,92 | 1 215 057,92 | 96 372,88 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 359 080,13 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Березниковская, д. 94, г. Березники | 6 542 009,68 | 764245,88 | 1 772 297,46 | 632 524,84 | 803 493,27 | 803 493,27 | 803 493,27 | 63 729,44 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 898 732,25 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Гагарина, д. 5, г. Березники | 11 935 096,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 425,58 | 0 | 0,00 |  | 4749043,543 |  | 0,00 |  | 3 353 328,25 |  | 3 747 299,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Гагарина, д. 6, г. Березники | 21 181,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 181,56 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Гагарина, д. 8, г. Березники | 20 880,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 880,08 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Гагарина, д. 12, г. Березники | 21 133,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 133,80 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Гагарина, д. 16, г. Березники | 22 524,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 524,81 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Гагарина, д. 19, г. Березники | 20 993,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 993,51 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Гагарина, д. 20, г. Березники | 19 563,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 563,69 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Гагарина, д. 22, г. Березники | 19 593,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 593,54 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Гагарина, д. 24, г. Березники | 19 387,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 387,58 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Гагарина, д. 28, г. Березники | 19 611,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 611,45 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Гагарина, д. 30, г. Березники | 19 874,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 874,13 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Гагарина, д. 32, г. Березники | 27 315,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 315,74 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Гагарина, д. 36, г. Березники | 14 396,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 396,66 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Гагарина, д. 38, г. Березники | 12 378,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 378,80 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Гагарина, д. 38а, г. Березники | 12 322,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 322,08 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Гагарина, д. 40, г. Березники | 14 098,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 098,16 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Демьяна Бедного, д. 27, г. Березники | 20 447,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 447,25 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Деменева, д. 1, г. Березники | 4 872 026,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 871,58 | 0 | 0,00 |  | 1938607,418 |  | 0,00 |  | 1 368 862,37 |  | 1 529 685,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Деменева, д. 3, г. Березники | 3 629 177,94 | 423965,18 | 983 181,49 | 350 892,97 | 445 737,65 | 445 737,65 | 445737,65 | 35 353,89 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 498 571,45 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Деменева, д. 4, г. Березники | 63 087,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 087,98 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Деменева, д. 7, г. Березники | 8 856 124,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 387,81 | 0 | 0,00 |  | 3523902,866 |  | 0,00 |  | 2 488 249,04 |  | 2 780 584,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Деменева, д. 8, г. Березники | 52 834,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 834,50 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Деменева, д. 9, г. Березники | 8 668 361,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 043,89 | 0 | 0,00 |  | 3449190,651 |  | 0,00 |  | 2 435 494,29 |  | 2 721 632,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Деменева, д. 10, г. Березники | 54 694,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 694,16 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Ермака, д. 11, г. Березники | 25 650,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 650,11 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Ермака, д. 15, г. Березники | 26 291,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 291,88 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Карла Маркса, д. 19, г. Березники | 30 649,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 649,98 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Карла Маркса, д. 28, г. Березники | 20 769,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 769,63 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Карла Маркса, д. 30, г. Березники | 20 253,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 253,23 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Карла Маркса, д. 32, г. Березники | 20 262,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 262,18 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Карла Маркса, д. 33, г. Березники | 6 271,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 271,49 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Карла Маркса, д. 35, г. Березники | 6 274,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 274,47 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Карла Маркса, д. 47, г. Березники | 11 420 589,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 742,99 | 0 | 0,00 |  | 4544318,109 |  | 0,00 |  | 3 208 770,39 |  | 3 585 757,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Карла Маркса, д. 50, г. Березники | 9 071 965,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 932,69 | 0 | 0,00 |  | 3609787,001 |  | 0,00 |  | 2 548 892,34 |  | 2 848 353,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Карла Маркса, д. 53, г. Березники | 6 736 181,27 | 786929,25 | 1 824 900,53 | 651 298,64 | 827 341,53 | 827 341,53 | 827341,533 | 65 620,98 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 925 407,28 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Клары Цеткин, д. 30, г. Березники | 41 595,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 595,98 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | Клары Цеткин, д. 32, г. Березники | 15 435,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 435,44 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Клары Цеткин, д. 34, г. Березники | 15 438,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 438,42 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | Клары Цеткин, д. 36, г. Березники | 15 396,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 396,63 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | Клары Цеткин, д. 38, г. Березники | 42 410,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 410,88 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | Короленко, д. 4, г. Березники | 11 092,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 092,26 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | Короленко, д. 6, г. Березники | 18 480,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 480,14 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | Короленко, д. 8, г. Березники | 29 918,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 918,66 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Короленко, д. 12, г. Березники | 18 298,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 298,05 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Короленко, д. 14, г. Березники | 26 411,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 411,28 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | Льва Толстого, д. 11, г. Березники | 20 486,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 486,06 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Льва Толстого, д. 13, г. Березники | 22 533,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 533,77 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | Льва Толстого, д. 42, г. Березники | 19 378,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 378,62 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | Льва Толстого, д. 44, г. Березники | 19 724,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 724,88 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | Ленина проспект, д. 14, г. Березники | 30 769,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 769,38 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | Ленина проспект, д. 16, г. Березники | 30 724,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 724,61 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | Ленина проспект, д. 54, г. Березники | 12 501,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 501,18 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | Ленина проспект, д. 55, г. Березники | 30 410 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217 664,80 | 0 | 0,00 |  | 12100585,85 |  | 0,00 |  | 8 544 296,55 |  | 9 548 136,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | Ленина проспект, д. 56, г. Березники | 13 229,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 229,52 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | Ленина проспект, д. 58, г. Березники | 12 760,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 760,88 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | Ленина проспект, д. 59, г. Березники | 15 023 193,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 528,67 | 0 | 0,00 |  | 5977815,094 |  | 0,00 |  | 4 220 971,24 |  | 4 716 878,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | Ленина проспект, д. 60, г. Березники | 13 193,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 193,70 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Ленина проспект, д. 68, г. Березники | 121 868,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 868,60 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Ленина проспект, д. 70, г. Березники | 116 895,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 895,59 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Ленина проспект, д. 72, г. Березники | 110 000,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,24 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Ломоносова, д. 25, г. Березники | 12 342,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 342,98 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Ломоносова, д. 27, г. Березники | 14 196,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 196,66 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ломоносова, д. 29, г. Березники | 12 220,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 220,59 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | Ломоносова, д. 31, г. Березники | 13 948,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 948,91 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Ломоносова, д. 35, г. Березники | 18 835,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 835,35 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Ломоносова, д. 46, г. Березники | 19 632,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 632,35 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Ломоносова, д. 48, г. Березники | 19 462,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 462,20 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Ломоносова, д. 54, г. Березники | 53 398,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 398,67 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Матросова, д. 18, г. Березники | 19 169,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 169,67 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Матросова, д. 21, г. Березники | 25 608,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 608,32 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Матросова, д. 30, г. Березники | 7 038,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 038,63 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Матросова, д. 32, г. Березники | 6 384,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 384,92 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | Матросова, д. 34, г. Березники | 6 414,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 414,77 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | Матросова, д. 35, г. Березники | 6 387,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 387,90 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | Менделеева, д. 15, г. Березники | 12 265,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 265,37 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | Менделеева, д. 17, г. Березники | 14 471,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 471,28 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | Менделеева, д. 19, г. Березники | 12 328,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 328,05 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | Менделеева, д. 23, г. Березники | 21 121,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 121,86 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | Менделеева, д. 25, г. Березники | 21 727,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 727,82 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | Менделеева, д. 27, г. Березники | 18 906,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 906,99 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | Менделеева, д. 29, г. Березники | 21 056,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 056,19 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | Мира, д. 62, г. Березники - I этап | 11 624 377,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 712,48 | 5 | 11203665 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | Мира, д. 108, г. Березники - I этап | 9 121 640,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 708,45 | 4 | 8962932 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | Нагорная, д. 12, г. Березники | 8 137,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 137,11 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | Нагорная, д. 16, г. Березники | 11 563,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 563,89 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | Нагорная, д. 18, г. Березники | 11 522,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 522,10 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | Нагорная, д. 22, г. Березники | 19 166,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 166,69 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | Олега Кошевого, д. 6, г. Березники | 55 177,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 177,73 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | Олега Кошевого, д. 8, г. Березники | 56 813,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 813,51 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | Олега Кошевого, д. 9, г. Березники | 8 625 894,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 739,94 | 0 | 0,00 |  | 3432293,122 |  | 0,00 |  | 2 423 562,85 |  | 2 708 298,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | Олега Кошевого, д. 13, г. Березники | 15 698,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 698,12 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | Панфилова, д. 15, г. Березники | 16 856,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 856,30 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Панфилова, д. 34, г. Березники | 6 465,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 465,51 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | Панфилова, д. 36, г. Березники | 6 444,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 444,62 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | Панфилова, д. 38, г. Березники | 6 307,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 307,31 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Парковая, д. 5, г. Березники | 25 315,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 315,79 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | Парковая, д. 7, г. Березники | 21 059,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 059,18 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | Парковая, д. 8, г. Березники | 26 838,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 838,14 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Преображенского, д. 15, г. Березники | 19 175,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 175,64 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | Пятилетки, д. 9, г. Березники | 2 460 280,42 | 287413,08 | 666 515,18 | 237 876,21 | 302 173,01 | 302 173,01 | 302173,01 | 23 966,99 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 337 989,93 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | Пятилетки, д. 19, г. Березники | 25 297,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 297,88 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Пятилетки, д. 23, г. Березники | 25 754,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 754,58 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Пятилетки, д. 24, г. Березники | 8 689 758,94 | 1015148,68 | 2354144,742 | 840 183,47 | 1 067 281,03 | 1 067 281,03 | 1067281,029 | 84 651,89 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 193 787,08 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | Пятилетки, д. 25, г. Березники | 25 560,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 560,56 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | Пятилетки, д. 26, г. Березники | 12 962 823,28 | 1514333,48 | 3 511 761,66 | 1 253 331,64 | 1 592 101,17 | 1 592 101,17 | 1 592 101,17 | 126 278,24 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 780 814,75 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | Пятилетки, д. 27, г. Березники | 52 359,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 359,89 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | Пятилетки, д. 31, г. Березники | 37 506,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 506,53 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | Пятилетки, д. 32, г. Березники | 49 458,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 458,47 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 116 | Пятилетки, д. 34, г. Березники | 52 577,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 577,79 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117 | Пятилетки, д. 35, г. Березники | 55 210,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 210,56 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 118 | Пятилетки, д. 38, г. Березники | 51 431,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 431,55 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119 | Пятилетки, д. 42, г. Березники | 6 251 912,68 | 730356,38 | 1 693 707,21 | 604 476,34 | 767 863,40 | 767 863,40 | 767 863,40 | 60 903,44 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 858 879,13 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | Пятилетки, д. 44, г. Березники | 15 159 824,56 | 1770989,96 | 4 106 951,82 | 1 465 752,28 | 1 861 938,09 | 1 861 938,09 | 1 861 938,09 | 147 680,48 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 2 082 635,75 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | Пятилетки, д. 46, г. Березники | 12 615 480,47 | 1473756,45 | 3 417 662,93 | 1 219 748,24 | 1 549 440,33 | 1 549 440,33 | 1 549 440,33 | 122 894,58 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 733 097,28 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122 | Пятилетки, д. 64, г. Березники | 54 452,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 452,37 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123 | Пятилетки, д. 68, г. Березники | 53 144,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 144,94 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124 | Свободы, д. 31, г. Березники | 18 420,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 420,44 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 125 | Свободы, д. 49, г. Березники | 15 647,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 647,37 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126 | Свободы, д. 54, г. Березники | 7 832 619,00 | 915016,50 | 2 121 936,75 | 757 309,50 | 962 006,63 | 962 006,63 | 962006,625 | 76 302,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 076 034,38 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 127 | Советский, д. 16, г. Березники | 11 159 580,33 | 1303676,35 | 3 023 244,67 | 1 078 982,16 | 1 370 625,87 | 1 370 625,87 | 1 370 625,87 | 108 711,82 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 533 087,73 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128 | Советский, д. 18, г. Березники | 10 526 266,34 | 1229691,80 | 2 851 673,42 | 1 017 749,17 | 1 292 841,89 | 1 292 841,89 | 1 292 841,89 | 102 542,35 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 446 083,93 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 | Советский, д. 20, г. Березники | 10 685 884,16 | 1248338,56 | 2 894 915,52 | 1 033 182,08 | 1 312 446,24 | 1 312 446,24 | 1 312 446,24 | 104 097,28 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 468 012,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | Советский, д. 21, г. Березники | 29 464,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 464,94 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | Советский, д. 23, г. Березники | 27 453,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 453,05 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | Советский, д. 24, г. Березники | 3 975 231,42 | 464391,58 | 1 076 930,93 | 384 351,71 | 488 240,14 | 488 240,14 | 488240,14 | 38 724,99 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 546 111,80 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133 | Советский, д. 30, г. Березники | 36 288,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 288,65 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134 | Советский, д. 32, г. Березники | 18 193,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 193,58 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135 | Советский, д. 36, г. Березники | 27 294,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 294,84 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 136 | Советский, д. 38, г. Березники | 27 838,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 838,11 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 137 | Советский, д. 40, г. Березники | 27 160,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 160,52 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | Советский, д. 42, г. Березники | 37 082,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 082,66 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 139 | Советский, д. 44, г. Березники | 24 754,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 754,61 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | Советский, д. 50, г. Березники | 17 529 048,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 464,35 | 0 | 0,00 |  | 6974908,954 |  | 0,00 |  | 4 925 025,22 |  | 5 503 649,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 141 | Степанова, д.11, г. Березники | 6 459,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 459,54 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 142 | Труда, д. 3, г. Березники | 54 580,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 580,73 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 143 | Труда, д. 4, г. Березники | 8 361 755,93 | 976830,95 | 2265285,366 | 808 469,96 | 1 026 995,52 | 1 026 995,52 | 1 026 995,52 | 81 456,62 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 148 726,48 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 144 | Труда, д. 6, г. Березники | 29 336,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 336,58 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 145 | Труда, д. 6а, г. Березники | 18 608,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 608,49 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 146 | Труда, д. 7, г. Березники | 41 718,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 718,36 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 147 | Фрунзе, д. 10, г. Березники | 11 489,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 489,27 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 148 | Хользунова, д. 78, г. Березники | 13 247,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 247,43 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 149 | Циренщикова, д. 4, г. Березники | 63 855,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 855,12 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | Челюскинцев, д. 19, г. Березники | 32 915,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 915,60 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151 | Челюскинцев, д. 21, г. Березники | 18 509,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 509,99 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 152 | Челюскинцев, д. 25, г. Березники | 25 088,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 088,93 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 153 | Челюскинцев, д. 29, г. Березники | 20 620,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 620,38 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154 | Челюскинцев, д. 31, г. Березники | 21 112,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 112,91 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 155 | Челюскинцев, д. 33, г. Березники | 20 533,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 533,82 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 156 | Челюскинцев, д. 35, г. Березники | 20 462,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 462,18 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 157 | Челюскинцев, д. 37, г. Березники | 20 387,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 387,55 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 158 | Челюскинцев, д. 39, г. Березники | 21 229,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 229,32 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159 | Челюскинцев, д. 41, г. Березники | 21 297,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 297,98 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | Челюскинцев, д. 43, г. Березники | 22 545,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 545,71 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161 | Челюскинцев, д. 45, г. Березники | 28 381,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 381,38 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162 | Челюскинцев, д. 49, г. Березники | 19 838,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 838,31 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163 | Челюскинцев, д. 51, г. Березники | 10 286,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 286,31 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 | Челюскинцев, д. 53, г. Березники | 19 918,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 918,91 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Челюскинцев, д. 55, г. Березники | 10 292,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 292,28 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 166 | Челюскинцев, д. 56, г. Березники | 12 172,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 172,83 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 | Челюскинцев, д. 57, г. Березники | 19 468,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 468,17 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 | Челюскинцев, д. 58, г. Березники | 12 307,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 307,16 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 169 | Челюскинцев, д. 59, г. Березники | 10 035,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 035,57 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | Челюскинцев, д. 63, г. Березники | 14 107,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 107,11 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 171 | Челюскинцев, д. 65, г. Березники | 12 298,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 298,20 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 172 | Челюскинцев, д. 67а, г. Березники | 12 525,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 525,06 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 173 | Челюскинцев, д. 69, г. Березники | 12 307,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 307,16 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 174 | Челюскинцев, д. 71, г. Березники | 14 223,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 223,53 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 175 | Черепанова, д. 11, г. Березники | 19 581,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 581,60 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 176 | Черепанова, д. 12, г. Березники | 20 539,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 539,79 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 177 | Черняховского, д. 5, г. Березники | 18 426,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 426,41 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 178 | Школьный пер., д. 1, г. Березники | 29 423,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 423,15 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 179 | Щорса, д. 31, г. Березники | 15 489,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 489,17 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | Щорса, д. 33, г. Березники | 15 333,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 333,95 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 181 | Щорса, д. 35, г. Березники | 15 316,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 316,04 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 182 | Юбилейная, д. 3, г. Березники | 13 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 134,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 183 | Юбилейная, д. 5, г. Березники | 13 214,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 214,60 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 184 | Юбилейная, д. 7, г. Березники | 13 071,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 071,32 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 185 | Юбилейная, д. 9, г. Березники | 13 101,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 101,17 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого на 2019 г. | 283 075 847,05 | 19 880 692,02 | 51 990 969,33 | 5 430 679,87 | 44 889 889,57 | 44 889 889,57 | 65 203 135,60 | 13 867 652,36 | 26,00 | 59 222 419,00 |  | 43 022 318,85 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 560 992,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 186 | Березниковская, д. 65, г. Березники | 22 663 259,97 | 1 134 499,96 | 2 630 922,14 | 0,00 | 1 192 761,53 | 1 192 761,53 | 1 192 761,53 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 5 259 320,99 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 060 232,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 187 | Большевистская, д. 4, г. Березники | 398 940,41 | 376 902,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 038,26 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 188 | Большевистская, д. 32, г. Березники | 594 644,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 793,84 | 0 | 0,00 |  | 586850,971 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 189 | Большевистская, д. 34, г. Березники | 7 781,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 781,90 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | Веры Бирюковой, д. 1, г. Березники | 2 168 440,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 042 862,69 | 1 042 862,69 | 0,00 | 82 715,14 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 191 | Веры Бирюковой, д. 12, г. Березники | 1 933 043,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 627 750,89 | 627 750,89 | 627 750,89 | 49790,352 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 192 | Веры Бирюковой, д. 14, г. Березники | 1 937 236,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 629 112,74 | 629 112,74 | 629 112,74 | 49898,368 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 193 | Веры Бирюковой, д. 18, г. Березники | 421 578,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390598,443 | 30980,496 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 194 | Гагарина, д. 1, г. Березники | 2 619 211,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 259 650,68 | 1 259 650,68 | 0,00 | 99 909,78 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 195 | Гагарина, д. 2а, г. Березники | 63 086,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 086,37 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 196 | Гагарина, д. 18, г. Березники | 19 698,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 698,02 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 197 | Ермака, д. 67, г. Березники | 1 866 419,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1847706,253 | 18712,965 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 198 | Ермака, д. 68, г. Березники | 131 897,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131897,375 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 199 | Ивана Дощеникова, д. 10, г. Березники | 9 123 360,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160428,625 | 4 | 8 962 932,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | Ивана Дощеникова, д. 22, г. Березники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 11 203 665,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201 | Карла Маркса, д. 51, г. Березники | 4 351 742,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 4351742,138 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 202 | Карла Маркса, д. 62, г. Березники | 4 497 689,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79474,656 | 0 | 0,00 |  | 4 418 215,06 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203 | Карла Маркса, д. 64, г. Березники | 1 167 075,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 081 311,28 | 85 764,70 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Карла Маркса, д. 70а, г. Березники | 27 951,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 951,54 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 205 | Карла Маркса, д. 72, г. Березники | 2 787 868,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 759 917,27 | 27 951,54 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206 | Карла Маркса, д. 76, г. Березники | 2 762 555,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 367 205,00 | 1 367 205,00 | 0,00 | 28145,565 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207 | Красноборова, д. 3, г. Березники | 2 753 766,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 362 855,00 | 1 362 855,00 | 0,00 | 28056,015 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 208 | Красноборова, д. 5, г. Березники | 1 311 416,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630 696,29 | 630 696,29 | 0,00 | 50023,968 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 209 | Красноборова, д. 7, г. Березники | 955 585,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 885 362,81 | 70 222,96 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | Красноборова, д. 11, г. Березники | 1 650 630,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 793 833,62 | 793 833,62 | 0,00 | 62963,28 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211 | Красноборова, д. 13, г. Березники | 830 748,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399 529,67 | 399 529,67 | 0,00 | 31688,88 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Льва Толстого, д. 17а, г. Березники | 414 248,75 | 382363,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 884,82 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | Льва Толстого, д. 19а, г. Березники | 1 332 950,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 641 052,71 | 641 052,71 | 0,00 | 50845,392 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214 | Льва Толстого, д. 21, г. Березники | 1 879 078,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 903 700,31 | 903 700,31 | 0,00 | 71677,408 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 215 | Льва Толстого, д. 62, г. Березники | 678 293,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 628447,653 | 49845,616 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 216 | Льва Толстого, д. 72, г. Березники | 4 490 297,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 344,03 | 0 | 0,00 |  | 4 410 953,31 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 217 | Льва Толстого, д. 74, г. Березники | 2 072 030,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 996 496,34 | 996 496,34 | 0,00 | 79 037,57 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218 | Льва Толстого, д. 80, г. Березники | 62 614,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 614,11 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 219 | Льва Толстого, д. 82, г. Березники | 79 102,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 102,88 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | Льва Толстого, д. 84, г. Березники | 78 748,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 748,69 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221 | Льва Толстого, д. 92, г. Березники | 79 640,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 640,45 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | Льва Толстого, д. 94, г. Березники | 79 288,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 288,77 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | Ленина проспект, д. 22, г. Березники | 80 755,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 755,78 | 0 | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Ленина проспект, д. 35, г. Березники | 1 524 120,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494 954,39 | 494 954,39 | 494954,388 | 39257,536 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 225 | Ленина проспект, д. 37, г. Березники | 3 243 681,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 053 377,46 | 1 053 377,46 | 1053377,46 | 83549,12 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 226 | Ленина проспект, д. 38, г. Березники | 71 051,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71051,92 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 227 | Ленина проспект, д. 41, г. Березники | 0,00 | 1 273 492,10 | 2 953 246,95 | 1 054 000,30 | 1 338 891,53 | 1 338 891,53 | 1 338 891,53 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 228 | Ленина проспект, д. 51, г. Березники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 6994180,516 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 229 | Ломоносова, д. 33, г. Березники | 258 503,44 | 244223,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 280,24 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | Ломоносова, д. 68, г. Березники | 864 419,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800896,248 | 63523,456 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | Ломоносова, д. 73, г. Березники | 1 848 258,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1829727,296 | 18530,88 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 232 | Ломоносова, д. 76, г. Березники | 1 083 430,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 003 812,35 | 79 617,84 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 233 | Ломоносова, д. 79, г. Березники | 63 111,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 111,49 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 234 | Ломоносова, д. 82, г. Березники | 62 714,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 714,59 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 235 | Ломоносова, д. 84, г. Березники | 62 538,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 538,75 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 236 | Ломоносова, д. 86, г. Березники | 78 999,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 999,89 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237 | Ломоносова, д. 88, г. Березники | 78 974,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 974,77 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238 | Ломоносова, д. 92, г. Березники | 79 668,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 668,08 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 239 | Ломоносова, д. 93, г. Березники | 69 705,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 705,49 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Ломоносова, д. 94, г. Березники | 49 991,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 991,31 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 241 | Ломоносова, д. 95, г. Березники | 79 404,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 404,32 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 242 | Ломоносова, д. 96, г. Березники | 79 185,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 185,78 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 243 | Ломоносова, д. 97, г. Березники | 79 135,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 135,54 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244 | Ломоносова, д. 99, г. Березники | 79 484,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 484,70 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 245 | Ломоносова, д. 101, г. Березники | 79 366,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 366,64 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 246 | Ломоносова, д. 103, г. Березники | 79 323,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 323,94 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 247 | Ломоносова, д. 109, г. Березники | 79 321,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 321,42 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 248 | Ломоносова, д. 117, г. Березники | 138 252,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 252,94 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 249 | Ломоносова, д. 119, г. Березники | 61 996,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 996,16 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | Ломоносова, д. 121, г. Березники | 79 642,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 642,96 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 251 | Ломоносова, д. 123, г. Березники | 79 740,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 740,93 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 252 | Ломоносова, д. 129, г. Березники | 79 788,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 788,66 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 253 | Ломоносова, д. 131, г. Березники | 5 854 502,49 | 892935,61 | 2 070 730,84 | 0,00 | 938 791,78 | 938 791,78 | 938791,782 | 74460,704 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 254 | Ломоносова, д. 131А, г. Березники | 6 031 666,27 | 919956,84 | 2 133 393,46 | 0,00 | 967 200,67 | 967 200,67 | 967200,669 | 76713,968 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 255 | Ломоносова, д. 133, г. Березники | 125 165,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125165,424 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 256 | Ломоносова, д. 135, г. Березники | 79 625,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79625,376 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 257 | Ломоносова, д. 137, г. Березники | 139 210,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139210,016 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 258 | Ломоносова, д. 139, г. Березники | 125 579,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125579,904 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 259 | Ломоносова, д. 141, г. Березники | 79 303,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79303,84 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | Ломоносова, д. 143, г. Березники | 80 155,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80155,408 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 261 | Ломоносова, д. 145, г. Березники | 78 788,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78788,88 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 262 | Ломоносова, д. 147, г. Березники | 35 899 185,06 | 1789606,59 | 4 150 124,06 | 0,00 | 1 881 510,77 | 1 881 510,77 | 1881510,768 | 149232,896 | 0 | 0,00 |  | 8 296 267,79 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 869 421,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 263 | Матросова, д. 33, г. Березники | 6 223,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 223,73 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 264 | Менделеева, д. 8а, г. Березники | 338 475,24 | 319 777,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 698,04 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 265 | Менделеева, д. 10а, г. Березники | 507 280,58 | 479257,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28023,18 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 266 | Менделеева, д. 14, г. Березники | 18 632,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18632,37 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 267 | Менделеева, д. 16, г. Березники | 338 097,00 | 319419,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18677,145 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 268 | Менделеева, д. 18, г. Березники | 635 667,74 | 600552,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35115,54 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 269 | Менделеева, д. 22, г. Березники | 342 149,62 | 323 248,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 901,02 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | Менделеева, д. 26, г. Березники | 5 437 107,01 | 0,00 | 5 408 812,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 294,82 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 271 | Мира, д. 47, г. Березники | 130 515,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 515,98 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 272 | Мира, д. 49, г. Березники | 130 488,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 488,35 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 273 | Мира, д. 90, г. Березники | 3 204 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 3 204 094,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 274 | Монтажников, д. 3, г. Березники | 336 692,09 | 318 092,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 599,54 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 275 | Панфилова, д. 26, г. Березники | 15 423,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 423,50 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 276 | Панфилова, д. 33, г. Березники | 465 619,60 | 439 897,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 721,75 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 277 | Парижской Коммуны, д. 7, г. Березники | 79 401,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 401,81 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 278 | Парижской Коммуны, д. 9, г. Березники | 69 569,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 569,84 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 279 | Парижской Коммуны, д. 11, г. Березники | 69 499,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 499,50 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | Пятилетки, д. 48, г. Березники | 5 604 079,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 819 910,67 | 1 819 910,67 | 1 819 910,67 | 144 347,06 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281 | Пятилетки, д. 50, г. Березники | 13 816 756,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 408 805,00 | 3 408 805,00 | 6 928 972,13 | 70 174,37 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 282 | Пятилетки, д. 51, г. Березники | 3 419 128,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 110 353,59 | 1 110 353,59 | 1 110 353,59 | 88 068,21 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 283 | Пятилетки, д. 53, г. Березники | 1 237 116,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 146 205,16 | 90 911,79 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 284 | Пятилетки, д. 54, г. Березники | 2 492 641,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 809 479,09 | 809 479,09 | 809 479,09 | 64 204,21 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 285 | Пятилетки, д. 55, г. Березники | 749 940,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 694830,069 | 55110,768 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 286 | Пятилетки, д. 56, г. Березники | 2 736 551,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 888 688,26 | 888 688,26 | 888688,26 | 70486,72 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 287 | Пятилетки, д. 57, г. Березники | 2 316 121,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 752 154,58 | 752 154,58 | 752154,579 | 59657,488 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 288 | Пятилетки, д. 60, г. Березники | 4 443 798,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4399244,462 | 44554,11 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 289 | Пятилетки, д. 75, г. Березники | 130 249,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130249,712 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | Пятилетки, д. 77, г. Березники | 96 787,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96787,36 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 291 | Пятилетки, д. 81, г. Березники | 129 538,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129538,816 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 292 | Пятилетки, д. 84, г. Березники | 65 113,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65113,552 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 293 | Пятилетки, д. 94а, г. Березники | 234 782,08 | 221812,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12969,825 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 294 | Пятилетки, д. 104, г. Березники | 98 631,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98631,168 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 295 | Свердлова, д. 17, г. Березники | 128 079,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128079,344 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 296 | Свердлова, д. 35, г. Березники | 69 836,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69836,112 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 297 | Свердлова, д. 37, г. Березники | 69 685,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69685,392 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 298 | Свердлова, д. 39, г. Березники | 62 789,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62789,952 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 299 | Свердлова, д. 41, г. Березники | 62 925,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62925,6 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | Свердлова, д. 51, г. Березники | 4 949 327,91 | 754877,32 | 1 750 571,62 | 0,00 | 793 643,59 | 793 643,59 | 793643,589 | 62948,208 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 301 | Свердлова, д. 51а, г. Березники | 4 125 526,22 | 629230,11 | 1 459 193,90 | 0,00 | 661 543,85 | 661 543,85 | 661543,848 | 52470,656 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 302 | Свердлова, д. 55, г. Березники | 130 920,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130920,416 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 303 | Свердлова, д. 57, г. Березники | 129 737,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129737,264 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 304 | Свердлова, д. 59, г. Березники | 65 108,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65108,528 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 305 | Свердлова, д. 61, г. Березники | 64 932,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64932,688 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 306 | Свердлова, д. 63, г. Березники | 130 367,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130367,776 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 307 | Свердлова, д. 66, г. Березники | 65 349,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65349,68 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 308 | Свердлова, д. 71, г. Березники | 78 869,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78869,264 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 309 | Свердлова, д. 72, г. Березники | 118 609,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118609,104 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310 | Свердлова, д. 73, г. Березники | 98 088,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98088,576 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | Свердлова, д. 75, г. Березники | 98 133,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98133,792 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | Свердлова, д. 130, г. Березники | 108 124,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108124,016 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Свободы, д. 44, г. Березники | 65 605,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65605,904 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 | Советский, д. 37, г. Березники | 2 822 275,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 916 527,07 | 916 527,07 | 916527,069 | 72694,768 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 315 | Советский, д. 41, г. Березники | 1 871 241,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 899 931,47 | 899 931,47 | 0,00 | 71378,48 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 316 | Советский, д. 57, г. Березники | 55 565,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55565,44 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 317 | Советский, д. 58, г. Березники | 1 779 287,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31440,192 | 0 | 0,00 |  | 1 747 846,88 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 318 | Советский, д. 59, г. Березники | 79 477,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79477,168 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319 | Советский, д. 61, г. Березники | 55 693,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 693,55 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | Советский, д. 62, г. Березники | 1 204 531,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391 168,52 | 391 168,52 | 391 168,52 | 31 025,71 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321 | Советский, д. 63, г. Березники | 55 464,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 464,96 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Советский, д. 64, г. Березники | 813 165,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391 073,51 | 391 073,51 | 0,00 | 31 018,18 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Советский, д. 65, г. Березники | 79 062,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 062,69 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Советский, д. 66, г. Березники | 2 169 346,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 704 489,72 | 704 489,72 | 704 489,72 | 55 876,93 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 325 | Советский, д. 68, г. Березники | 680 891,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630854,65 | 50036,528 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 326 | Советский, д. 70, г. Березники | 750 111,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 694988,42 | 55123,328 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 327 | Советский, д. 72, г. Березники | 2 812 371,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49694,896 | 0 | 0,00 |  | 2762676,167 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 328 | Советский, д. 74, г. Березники | 1 456 427,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 435,84 | 700 435,84 | 0,00 | 55555,392 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Строгановская, д.9, г. Березники | 13 657 334,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212936,5 | 6 | 13 444 398,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 330 | Строгановская, д.19, г. Березники | 4 666 842,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185376,35 | 2 | 4 481 466,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331 | Тельмана, д. 10, г. Березники | 4 249 968,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55703,085 | 0 | 0,00 |  | 4 194 265,02 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Труда, д. 1, г. Березники | 0,00 | 938911,60 | 10494659,12 | 938 911,60 | 2 666 840,00 | 2 666 840,00 | 5 420 802,90 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Уральских танкистов, д. 59, г. Березники | 69 414,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 69414,096 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 334 | Уральских танкистов, д. 61, г. Березники | 69 765,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 69765,776 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 335 | Уральских танкистов, д. 64, г. Березники | 79 178,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 79178,24 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336 | Уральских танкистов, д. 68, г. Березники | 79 210,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 79210,896 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 337 | Фрунзе, д. 8, г. Березники | 323 129,30 | 305279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 850,30 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 338 | Химиков, д. 8, г. Березники | 2 790 460,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2585398,743 | 205062,096 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339 | Хользунова, д. 80а, г. Березники | 1 874 159,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1855369,415 | 18790,575 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 340 | Циренщикова, д. 10, г. Березники | 0,00 | 2179320,78 | 5 053 877,01 | 1 803 705,54 | 2 291 238,50 | 2 291 238,50 | 2291238,495 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | Циренщикова, д. 13, г. Березники | 1 649 567,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18229,395 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 631 338,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Челюскинцев, д. 9, г. Березники | 0,00 | 1153869,70 | 2 675 840,83 | 954 995,33 | 1 213 125,98 | 1 213 125,98 | 1213125,98 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Челюскинцев, д. 14, г. Березники | 854 784,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411 089,58 | 411 089,58 | 0,00 | 32 605,76 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 344 | Челюскинцев, д. 47, г. Березники | 10 253,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 253,48 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 345 | Челюскинцев, д. 52, г. Березники | 2 798 732,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690 490,00 | 690 490,00 | 1 403 537,59 | 14 214,57 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 346 | Челюскинцев, д. 52а, г. Березники | 1 834 379,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 907 845,00 | 907 845,00 | 0,00 | 18 689,09 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 347 | Челюскинцев, д. 54, г. Березники | 1 221 851,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1209600,648 | 12250,44 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 348 | Челюскинцев, д. 54а, г. Березники | 346 202,25 | 327077,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19124,895 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 349 | Челюскинцев, д. 83, г. Березники | 130 970,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130970,656 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 350 | Челюскинцев, д. 85, г. Березники | 130 151,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130151,744 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 351 | Черепанова, д. 18а, г. Березники | 835 357,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401 746,64 | 401 746,64 | 0,00 | 31864,72 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 352 | Черепанова, д. 20, г. Березники | 1 963 665,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 637 695,59 | 637 695,59 | 637 695,59 | 50579,12 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Черепанова, д. 20а, г. Березники | 1 450 439,54 | 0,00 | 1 400 094,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 345,50 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 354 | Черепанова, д. 22, г. Березники | 2 988 751,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 970 589,47 | 970 589,47 | 970 589,47 | 76 982,75 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Черняховского, д. 7, г. Березники | 331 937,01 | 313600,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18336,855 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 356 | Черняховского, д. 9, г. Березники | 335 395,25 | 316867,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18527,895 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 357 | Черняховского, д. 10, г. Березники | 342 689,97 | 323759,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18930,87 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 358 | Черняховского, д. 12, г. Березники | 342 257,69 | 323350,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18906,99 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 359 | Черняховского, д. 14, г. Березники | 339 339,80 | 320594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18745,8 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 360 | Черняховского, д. 16, г. Березники | 340 690,68 | 321870,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18820,425 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Черняховского, д. 32, г. Березники | 99 138,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99138,592 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 362 | Черняховского, д. 34, г. Березники | 97 571,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97571,104 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Черняховского, д. 36, г. Березники | 105 303,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105303,04 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 364 | Черняховского, д. 38, г. Березники | 255 555,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255555,808 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Черняховского, д. 47, г. Березники | 84 930,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84930,72 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 366 | Щорса, д. 37, г. Березники | 16 726 559,99 | 679 067,10 | 7 590 254,22 | 679 067,10 | 1 928 790,00 | 1 928 790,00 | 3 920 591,57 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 367 | Юбилейная, д. 24, г. Березники | 79 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79756 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 368 | Юбилейная, д. 26, г. Березники | 3 256 029,39 | 956979,23 | 2 219 248,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79801,216 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 369 | Юбилейная, д. 30, г. Березники | 79 620,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79620,352 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 370 | Юбилейная, д. 34, г. Березники | 79 537,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79537,456 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 371 | Юбилейная, д. 43, г. Березники | 50 496,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50496,224 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 372 | Юбилейная, д. 44, г. Березники | 79 369,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79369,152 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 373 | Юбилейная, д. 45, г. Березники | 49 991,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49991,312 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 374 | Юбилейная, д. 55, г. Березники | 63 189,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63189,36 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 375 | Юбилейная, д. 57, г. Березники | 78 515,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78515,072 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 376 | Юбилейная, д. 59, г. Березники | 79 258,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79258,624 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 377 | Юбилейная, д. 61, г. Березники | 66 442,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66442,4 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 378 | Юбилейная, д. 63, г. Березники | 63 136,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63136,608 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 379 | Юбилейная, д. 65, г. Березники | 79 070,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79070,224 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 380 | Юбилейная, д. 73, г. Березники | 79 336,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79336,496 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 381 | Юбилейная, д. 75, г. Березники | 78 766,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78766,272 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 382 | Юбилейная, д. 79, г. Березники | 62 707,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62707,056 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 383 | Юбилейная, д. 81, г. Березники | 79 025,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79025,008 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 384 | Юбилейная, д. 83, г. Березники | 79 195,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79195,824 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 385 | Юбилейная, д. 85, г. Березники | 63 169,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63169,264 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 386 | Юбилейная, д. 89, г. Березники | 63 294,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63294,864 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 387 | Юбилейная, д. 91, г. Березники | 79 557,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79557,552 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 388 | Юбилейная, д. 95, г. Березники | 137 034,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137034,624 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 389 | Юбилейная, д. 97, г. Березники | 129 345,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129345,392 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 390 | Юбилейная, д. 103, г. Березники | 72 581,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72581,728 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 391 | Юбилейная, д. 105, г. Березники | 64 879,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64879,936 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 392 | Юбилейная, д. 111, г. Березники | 138 031,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138031,888 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 393 | Юбилейная, д. 115, г. Березники | 65 786,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65786,768 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 394 | Юбилейная, д. 129, г. Березники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 17 925 864,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого на 2020 г. | 1 002 625 198,28 | 64 291 735,37 | 154 264 848,58 | 24 950 556,01 | 180 842 108,35 | 182 334 593,35 | 267 485 929,49 | 5 809 770,33 | 0 | 0,00 |  | 164 308 168,87 |  | 17 898 858,55 |  | 26 980 722,97 |  | 4 627 843,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 395 | Аксакова, д. 12, г. Березники | 262 397,00 | 262 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 396 | Аксакова, д. 20, г. Березники | 259 231,90 | 259 231,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 397 | Ардуановский, д. 1, г. Березники | 2 332 099,90 | 349 079,90 | 0,00 | 0,00 | 991 510,00 | 991 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 398 | Березниковская, д. 84, г. Березники | 2 424 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 212 345,00 | 1 212 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 399 | Березниковская, д. 88, г. Березники | 1 082 719,45 | 1 082 719,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | Большевистская, д. 6, г. Березники | 1 709 233,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 402,43 | 0 | 0,00 |  | 1686831,305 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 401 | Большевистская, д. 28, г. Березники | 603 526,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 910,25 | 0 | 0,00 |  | 595616,65 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 402 | Веры Бирюковой, д. 8, г. Березники | 1 201 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 186,72 | 390 186,72 | 390186,72 | 30947,84 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 403 | Веры Бирюковой, д. 10, г. Березники | 1 315 236,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 632 533,21 | 632 533,21 | 0,00 | 50 169,66 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 404 | Гагарина, д. 2а, г. Березники | 8 750 923,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 3507144,986 |  | 0,00 |  | 2 476 416,20 |  | 2 767 361,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 405 | Гагарина, д. 6, г. Березники | 362 250,80 | 362 250,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 406 | Гагарина, д. 8, г. Березники | 357 094,75 | 357 094,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 407 | Гагарина, д. 12, г. Березники | 361 434,00 | 361 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 408 | Гагарина, д. 16, г. Березники | 385 223,30 | 385 223,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 409 | Гагарина, д. 18, г. Березники | 8 297 892,75 | 336 878,95 | 3 765 455,39 | 336 878,95 | 956 855,00 | 956 855,00 | 1 944 969,46 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 410 | Гагарина, д. 19, г. Березники | 359 034,65 | 359 034,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 411 | Гагарина, д. 20, г. Березники | 334 581,70 | 334 581,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 412 | Гагарина, д. 22, г. Березники | 335 092,20 | 335 092,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413 | Гагарина, д. 24, г. Березники | 331 569,75 | 331 569,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414 | Гагарина, д. 28, г. Березники | 335 398,50 | 335 398,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 415 | Гагарина, д. 30, г. Березники | 1 496 458,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 1496458,738 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416 | Гагарина, д. 32, г. Березники | 467 158,55 | 467 158,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 417 | Гагарина, д. 36, г. Березники | 246 214,15 | 246 214,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 418 | Гагарина, д. 38, г. Березники | 211 704,35 | 211 704,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419 | Гагарина, д. 38а, г. Березники | 210 734,40 | 210 734,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420 | Гагарина, д. 40, г. Березники | 241 109,15 | 241 109,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 | Деменева, д. 2а, г. Березники | 1 875 284,73 | 830 006,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 213,14 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 976 065,03 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | Деменева, д. 4, г. Березники | 6 129 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 064 575,00 | 3 064 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 423 | Деменева, д. 8, г. Березники | 3 978 269,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 3978269,7 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 424 | Деменева, д. 10, г. Березники | 4 118 295,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 4118295,803 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 425 | Деменева, д. 11, г. Березники | 5 925 608,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 412,61 | 0 | 0,00 |  | 2357833,716 |  | 0,00 |  | 1 664 880,59 |  | 1 860 481,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 | Демьяна Бедного, д. 27, г. Березники | 349 692,50 | 349 692,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 427 | Ермака, д. 11, г. Березники | 1 931 371,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 1931371,273 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 428 | Ермака, д. 15, г. Березники | 2 596 043,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2596043,496 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 429 | Ермака, д. 61, г. Березники | 0,00 | 315 744,25 | 3 529 222,85 | 315 744,25 | 896 825,00 | 896 825,00 | 1 822 948,35 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430 | Ермака, д. 63, г. Березники | 1 837 837,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1819411,501 | 18426,405 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 431 | Ермака, д. 65, г. Березники | 1 843 792,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1825306,241 | 18486,105 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 432 | Ермака, д. 66, г. Березники | 433 816,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401936,661 | 31879,792 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 433 | Ермака, д. 68, г. Березники | 2 013 167,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2013167,12 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 434 | Ермака, д. 69, г. Березники | 543 714,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503758,93 | 39955,872 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 435 | Ермака, д. 71, г. Березники | 687 009,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636523,76 | 50486,176 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 436 | Ермака, д. 73, г. Березники | 542 689,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502808,80 | 39880,512 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 437 | Карла Маркса, д. 19, г. Березники | 2 307 845,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 2307845,948 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 438 | Карла Маркса, д. 28, г. Березники | 355 205,90 | 355 205,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 439 | Карла Маркса, д. 30, г. Березники | 1 525 003,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 1525003,385 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 440 | Карла Маркса, д. 32, г. Березники | 1 525 677,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 1525677,668 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 441 | Карла Маркса, д. 33, г. Березники | 472 222,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 472222,861 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 442 | Карла Маркса, д. 35, г. Березники | 472 447,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 472447,622 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 443 | Карла Маркса, д. 45, г. Березники | 490 584,35 | 452823,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37760,384 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 444 | Карла Маркса, д. 68, г. Березники | 2 794 418,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 766 401,48 | 28 017,21 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 445 | Карла Маркса, д. 70А, г. Березники | 11 774 733,71 | 478032,20 | 5 343 192,04 | 478 032,20 | 1 357 780,00 | 1 357 780,00 | 2 759 917,27 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 446 | Карла Маркса, д. 74, г. Березники | 2 417 157,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 784 965,74 | 784 965,74 | 784965,735 | 62259,92 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 447 | Короленко, д. 4, г. Березники | 189 701,80 | 189 701,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 448 | Короленко, д. 6, г. Березники | 316 050,55 | 316 050,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449 | Короленко, д. 8, г. Березники | 2 252 779,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 2252779,503 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 450 | Короленко, д. 12, г. Березники | 312 936,50 | 312 936,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 451 | Короленко, д. 14, г. Березники | 451 690,40 | 451 690,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 452 | Клары Цеткин, д. 30, г. Березники | 4 041 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 020 575,00 | 2 020 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 453 | Клары Цеткин, д. 32, г. Березники | 1 524 085,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1524085,027 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 454 | Клары Цеткин, д. 34, г. Березники | 264 030,60 | 264 030,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 455 | Клары Цеткин, д. 36, г. Березники | 263 315,90 | 263 315,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 456 | Клары Цеткин, д. 38, г. Березники | 8 107 226,88 | 0,00 | 8107226,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 457 | Льва Толстого, д. 11, г. Березники | 8 629 858,76 | 350 356,15 | 3 916 096,43 | 350 356,15 | 995 135,00 | 995 135,00 | 2 022 780,03 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458 | Льва Толстого, д. 13, г. Березники | 9 492 467,40 | 385 376,45 | 4 307 534,89 | 385 376,45 | 1 094 605,00 | 1 094 605,00 | 2 224 969,61 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 459 | Льва Толстого, д. 19, г. Березники | 655 363,52 | 604920,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 443,47 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 460 | Льва Толстого, д. 42, г. Березники | 8 163 345,92 | 331 416,60 | 3 704 400,12 | 331 416,60 | 941 340,00 | 941 340,00 | 1 913 432,60 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 461 | Льва Толстого, д. 44, г. Березники | 1 916 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 958 160,00 | 958 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 462 | Льва Толстого, д. 56, г. Березники | 799 745,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740 974,72 | 58 770,75 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 463 | Льва Толстого, д. 80, г. Березники | 750 870,82 | 750870,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 464 | Льва Толстого, д. 82, г. Березники | 997 319,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 997 319,79 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 465 | Льва Толстого, д. 84, г. Березники | 944 357,28 | 944357,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 466 | Льва Толстого, д. 86, г. Березники | 434 260,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402 348,38 | 31 912,45 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 467 | Льва Толстого, д. 88, г. Березники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 632596,554 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 468 | Льва Толстого, д. 92, г. Березники | 1 004 097,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1004097,384 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 469 | Льва Толстого, д. 94, г. Березники | 2 998 990,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 999 663,44 | 999 663,44 | 999663,444 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 470 | Льва Толстого, д. 98 г. Березники | 340 042,26 | 321 257,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 784,61 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 471 | Лёнвенская, д. 29, г. Березники | 1 861 953,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 843 285,20 | 18 668,19 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 472 | Ленина проспект, д. 14, г. Березники | 2 989 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 494 660,00 | 1 494 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 473 | Ленина проспект, д. 16, г. Березники | 1 492 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 492 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 474 | Ленина проспект, д. 22, г. Березники | 4 489 436,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 4489436,052 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 475 | Ленина проспект, д. 38, г. Березники | 1 854 053,47 | 852 057,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 001 996,13 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 476 | Ленина проспект, д. 54, г. Березники | 213 797,40 | 213 797,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 477 | Ленина проспект, д. 56, г. Березники | 226 253,60 | 226 253,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 478 | Ленина проспект, д. 57, г. Березники | 824 096,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 330,89 | 396 330,89 | 0,00 | 31435,168 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 479 | Ленина проспект, д. 58, г. Березники | 218 238,75 | 218 238,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 480 | Ленина проспект, д. 60, г. Березники | 225 641,00 | 225 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | Ленина проспект, д. 68, г. Березники | 9 176 317,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 9176317,347 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 482 | Ленина проспект, д. 70, г. Березники | 11 356 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 678 345,00 | 5 678 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 483 | Ленина проспект, д. 72, г. Березники | 10 861 353,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10861353,19 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 484 | Ломоносова, д. 17, г. Березники | 2 677 602,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47313,52 | 0 | 0,00 |  | 2630288,915 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 485 | Ломоносова, д. 25, г. Березники | 929 386,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 929386,735 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 486 | Ломоносова, д. 27, г. Березники | 1 068 963,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 1068963,316 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 487 | Ломоносова, д. 29, г. Березники | 208 998,70 | 208 998,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 488 | Ломоносова, д. 31, г. Березники | 238 556,65 | 238 556,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 489 | Ломоносова, д. 35, г. Березники | 1 418 241,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 1418241,91 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 490 | Ломоносова, д. 46, г. Березники | 1 938 485,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1938485,249 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 491 | Ломоносова, д. 48, г. Березники | 1 921 685,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1921685,24 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 492 | Ломоносова, д. 54, г. Березники | 4 020 749,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 4020749,529 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 493 | Ломоносова, д. 75, г. Березники | 1 870 587,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1851832,571 | 18754,755 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 494 | Ломоносова, д. 77, г. Березники | 2 194 800,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 712 755,86 | 712 755,86 | 712 755,86 | 56 532,56 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 495 | Ломоносова, д. 78, г. Березники | 1 081 379,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 001 912,09 | 79 467,12 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 496 | Ломоносова, д. 79, г. Березники | 795 702,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 795 702,20 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 497 | Ломоносова, д. 82, г. Березники | 2 372 094,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 790 698,19 | 790 698,19 | 790 698,19 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 498 | Ломоносова, д. 84, г. Березники | 2 365 443,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 788 481,22 | 788 481,22 | 788 481,22 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 499 | Ломоносова, д. 86, г. Березники | 2 988 063,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 996 021,28 | 996 021,28 | 996 021,28 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500 | Ломоносова, д. 88, г. Березники | 2 987 113,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 995 704,57 | 995 704,57 | 995 704,57 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 501 | Ломоносова, д. 91, г. Березники | 3 424 395,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 112 063,82 | 1 112 063,82 | 1 112 063,82 | 88 203,86 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 502 | Ломоносова, д. 92, г. Березники | 1 004 445,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1004445,765 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 503 | Ломоносова, д. 93, г. Березники | 2 636 515,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 878 838,58 | 878 838,58 | 878838,579 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 504 | Ломоносова, д. 94, г. Березники | 630 284,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630284,571 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 505 | Ломоносова, д. 95, г. Березники | 3 003 360,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 001 120,31 | 1 001 120,31 | 1001120,31 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 506 | Ломоносова, д. 96, г. Березники | 998 364,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 998364,933 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 507 | Ломоносова, д. 97, г. Березники | 997 731,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 997731,513 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 508 | Ломоносова, д. 99, г. Березники | 1 002 133,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1002133,782 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 509 | Ломоносова, д. 101, г. Березники | 3 001 935,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 645,25 | 1 000 645,25 | 1 000 645,25 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 510 | Ломоносова, д. 103, г. Березники | 3 000 320,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 106,84 | 1 000 106,84 | 1 000 106,84 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511 | Ломоносова, д. 109, г. Березники | 2 000 150,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 075,17 | 1 000 075,17 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 512 | Ломоносова, д. 117, г. Березники | 5 229 230,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 743 076,83 | 1 743 076,83 | 1743076,827 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 513 | Ломоносова, д. 119, г. Березники | 1 563 280,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 781 640,28 | 781 640,28 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 514 | Ломоносова, д. 121, г. Березники | 3 012 387,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 004 129,06 | 1 004 129,06 | 1004129,055 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 515 | Ломоносова, д. 123, г. Березники | 1 005 364,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1005364,224 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 516 | Ломоносова, д. 129, г. Березники | 3 017 897,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 005 965,97 | 1 005 965,97 | 1005965,973 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 517 | Ломоносова, д. 133, г. Березники | 4 734 212,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 578 070,92 | 1 578 070,92 | 1578070,917 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 518 | Ломоносова, д. 135, г. Березники | 1 003 907,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1003907,358 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 519 | Ломоносова, д. 137, г. Березники | 5 464 602,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5464602,726 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 520 | Ломоносова, д. 139, г. Березники | 4 749 889,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 583 296,63 | 1 583 296,63 | 1583296,632 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 521 | Ломоносова, д. 141, г. Березники | 3 113 022,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 3113022,99 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522 | Ломоносова, д. 143, г. Березники | 1 010 589,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1010589,939 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 523 | Ломоносова, д. 145, г. Березники | 2 980 082,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 993 360,92 | 993 360,92 | 993360,915 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 524 | Ломоносова, д. 153, г. Березники | 467 657,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433290,951 | 34 366,67 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 525 | Матросова, д. 18, г. Березники | 327 843,10 | 327 843,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 526 | Матросова, д. 21, г. Березники | 437 957,95 | 437 957,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 527 | Матросова, д. 30, г. Березники | 120 375,90 | 120 375,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 528 | Матросова, д. 32, г. Березники | 109 195,95 | 109 195,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 529 | Матросова, д. 33, г. Березники | 2 621 777,00 | 106 439,25 | 1 189 721,85 | 106 439,25 | 302 325,00 | 302 325,00 | 614 526,65 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 530 | Матросова, д. 34, г. Березники | 109 706,45 | 109 706,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 531 | Матросова, д. 35, г. Березники | 109 247,00 | 109 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 532 | Менделеева, д. 1, г. Березники | 3 289 727,52 | 133 240,50 | 1 489 292,10 | 133 240,50 | 378 450,00 | 378 450,00 | 769 263,57 | 7 790,85 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 533 | Менделеева, д. 8, г. Березники | 346 256,28 | 327 128,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 127,88 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 534 | Менделеева, д. 9, г. Березники | 3 251 784,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 780,90 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 3171003,906 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 535 | Менделеева, д. 10, г. Березники | 1 765 893,86 | 323350,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18906,99 | 0 | 0,00 |  | 1 423 636,17 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 536 | Менделеева, д. 11, г. Березники | 533 402,78 | 492346,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41056,128 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 537 | Менделеева, д. 12, г. Березники | 336 962,26 | 318347,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18614,46 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 538 | Менделеева, д. 15, г. Березники | 209 764,45 | 209 764,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 539 | Менделеева, д. 17, г. Березники | 247 490,40 | 247 490,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 540 | Менделеева, д. 19, г. Березники | 928 262,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 928262,93 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 541 | Менделеева, д. 20, г. Березники | 9 356 715,90 | 321 615,00 | 3 594 843,00 | 321 615,00 | 913 500,00 | 913 500,00 | 1 856 843,10 | 18 805,50 | 0 | 0,00 |  | 1 415 994,30 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 542 | Менделеева, д. 21, г. Березники | 1 089 309,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 277,26 | 0 | 0,00 |  | 1 075 031,86 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 543 | Менделеева, д. 23, г. Березники | 4 037 636,36 | 0,00 | 4037636,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 544 | Менделеева, д. 24, г. Березники | 1 752 232,86 | 320 849,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 760,73 | 0 | 0,00 |  | 1 412 622,89 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 545 | Менделеева, д. 25, г. Березники | 371 592,95 | 371 592,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 546 | Менделеева, д. 27, г. Березники | 3 614 243,74 | 0,00 | 3614243,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 547 | Менделеева, д. 29, г. Березники | 1 585 464,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 1585464,094 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 548 | Мира, д. 47, г. Березники | 7 255 743,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 7255743,093 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 549 | Мира, д. 49, г. Березники | 7 254 206,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 7254206,954 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 550 | Мира, д. 62, г. Березники | 54 867 597,59 | 6107731,37 | 19 415 221,77 | 5 055 037,80 | 6 421 390,26 | 6 421 390,26 | 6421390,263 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 5 025 435,86 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 551 | Мира, д. 108, г. Березники | 20 698 105,92 | 2304064,26 | 7 324 146,39 | 1 906 948,95 | 2 422 388,11 | 2 422 388,11 | 2422388,106 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 895 782,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 552 | Нагорная, д. 12, г. Березники | 139 162,30 | 139 162,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 553 | Нагорная, д. 16, г. Березники | 197 767,70 | 197 767,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 554 | Нагорная, д. 18, г. Березники | 1 119 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 559 700,00 | 559 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 555 | Нагорная, д. 22, г. Березники | 1 443 190,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 1443190,381 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 556 | Олега Кошевого, д. 6, г. Березники | 4 154 707,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 4154707,085 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 557 | Олега Кошевого, д. 8, г. Березники | 4 277 876,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 4277876,113 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 558 | Олега Кошевого, д. 13, г. Березники | 3 075 131,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 762 555,00 | 762 555,00 | 1550021,883 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 559 | Парижской Коммуны, д. 7, г. Березники | 3 003 265,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 001 088,64 | 1 001 088,64 | 1001088,639 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 560 | Парижской Коммуны, д. 9, г. Березники | 2 631 385,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 877 128,35 | 877 128,35 | 877128,345 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 561 | Парижской Коммуны, д. 11, г. Березники | 2 628 724,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 876 241,56 | 876 241,56 | 876241,557 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 562 | Панфилова, д. 15, г. Березники | 288 279,35 | 288 279,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 563 | Панфилова, д. 17, г. Березники | 6 609 705,41 | 267 706,20 | 2 992 278,84 | 267 706,20 | 760 380,00 | 760 380,00 | 1 545 600,83 | 15 653,34 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 564 | Панфилова, д. 26, г. Березники | 6 497 228,65 | 263 775,35 | 2 948 341,87 | 263 775,35 | 749 215,00 | 749 215,00 | 1 522 906,08 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 565 | Панфилова, д. 34, г. Березники | 110 574,30 | 110 574,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 566 | Панфилова, д. 36, г. Березники | 110 216,95 | 110 216,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 567 | Панфилова, д. 38, г. Березники | 107 868,65 | 107 868,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 568 | Парковая, д. 5, г. Березники | 1 906 198,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 1906198,041 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 569 | Парковая, д. 7, г. Березники | 360 157,75 | 360 157,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 570 | Парковая, д. 8, г. Березники | 1 895 626,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1895626,476 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571 | Преображенского, д. 15, г. Березники | 327 945,20 | 327 945,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 572 | Пятилетки, д. 19, г. Березники | 1 786 835,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1786835,1 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 573 | Пятилетки, д. 22, г. Березники | 1 827 097,55 | 808 678,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 434,64 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 950 984,13 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 574 | Пятилетки, д. 23, г. Березники | 1 819 093,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1819093,008 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 575 | Пятилетки, д. 25, г. Березники | 1 924 628,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 1924628,443 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 576 | Пятилетки, д. 27, г. Березники | 895 468,05 | 895 468,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 577 | Пятилетки, д. 31, г. Березники | 2 824 121,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 2824121,965 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 578 | Пятилетки, д. 32, г. Березники | 4 805 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 402 505,00 | 2 402 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 579 | Пятилетки, д. 34, г. Березники | 5 108 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 554 030,00 | 2 554 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580 | Пятилетки, д. 35, г. Березники | 4 157 179,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 4157179,456 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 581 | Пятилетки, д. 38, г. Березники | 4 996 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 498 350,00 | 2 498 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 582 | Пятилетки, д. 39, г. Березники | 0,00 | 972944,95 | 2 256 273,68 | 805 253,74 | 1 022 909,96 | 1 022 909,96 | 1 022 909,96 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 144 156,65 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 583 | Пятилетки, д. 58, г. Березники | 1 241 103,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403 045,15 | 403 045,15 | 403045,146 | 31967,712 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 584 | Пятилетки, д. 62, г. Березники | 9 233 700,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 278 095,00 | 2 278 095,00 | 4630613,007 | 46897,335 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 585 | Пятилетки, д. 64, г. Березники | 5 290 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 645 090,00 | 2 645 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 586 | Пятилетки, д. 66, г. Березники | 1 606 520,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21056,19 | 0 | 0,00 |  | 1 585 464,09 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 587 | Пятилетки, д. 67, г. Березники | 3 651 043,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 185 667,23 | 1 185 667,23 | 1185667,227 | 94041,744 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 588 | Пятилетки, д. 68, г. Березники | 4 001 644,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 4001644,844 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 589 | Пятилетки, д. 69, г. Березники | 5 931 080,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 926 103,54 | 1 926 103,54 | 1926103,536 | 152 769,79 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590 | Пятилетки, д. 73, г. Березники | 4 638 484,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 506 336,10 | 1 506 336,10 | 1506336,102 | 119 475,74 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 591 | Пятилетки, д. 74, г. Березники | 4 247 302,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4204718,042 | 42584,01 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 592 | Пятилетки, д. 75, г. Березники | 4 926 519,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 642 173,02 | 1 642 173,02 | 1642173,021 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 593 | Пятилетки, д. 76, г. Березники | 5 313 742,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5260465,976 | 53276,28 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 594 | Пятилетки, д. 77, г. Березники | 3 660 850,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 220 283,63 | 1 220 283,63 | 1220283,63 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 595 | Пятилетки, д. 78, г. Березники | 1 820 608,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 901 030,00 | 901 030,00 | 0,00 | 18548,79 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 596 | Пятилетки, д. 79, г. Березники | 6 772 623,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 199 392,60 | 2 199 392,60 | 2199392,595 | 174445,84 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 597 | Пятилетки, д. 80, г. Березники | 3 230 613,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 049 133,55 | 1 049 133,55 | 1049133,546 | 83212,512 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 598 | Пятилетки, д. 81, г. Березники | 4 899 630,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 633 210,13 | 1 633 210,13 | 1633210,128 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 599 | Пятилетки, д. 82, г. Березники | 1 824 124,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 902 770,00 | 902 770,00 | 0,00 | 18584,61 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | Пятилетки, д. 84, г. Березники | 5 700 727,77 | 780844,20 | 1 810 789,22 | 646 262,37 | 820 943,99 | 820 943,99 | 820 943,99 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 601 | Пятилетки, д. 94, г. Березники | 1 147 318,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1063005,444 | 84 312,77 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 602 | Пятилетки, д. 96, г. Березники | 3 230 125,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 048 975,19 | 1 048 975,19 | 1048975,191 | 83 199,95 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 603 | Пятилетки, д. 100, г. Березники | 5 861 154,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 903 395,43 | 1 903 395,43 | 1 903 395,43 | 150 968,69 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 604 | Пятилетки, д. 104, г. Березники | 3 730 590,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 243 530,14 | 1 243 530,14 | 1243530,144 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 605 | Свердлова, д. 17, г. Березники | 4 844 427,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 614 809,28 | 1 614 809,28 | 1614809,277 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 606 | Свердлова, д. 35, г. Березники | 2 641 456,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880 485,47 | 880 485,47 | 880485,471 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 607 | Свердлова, д. 37, г. Березники | 2 635 755,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 878 585,21 | 878 585,21 | 878585,211 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 608 | Свердлова, д. 39, г. Березники | 2 374 944,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 791 648,32 | 791 648,32 | 791648,316 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 609 | Свердлова, д. 41, г. Березники | 793 358,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 793358,55 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 610 | Свердлова, д. 49, г. Березники | 894 637,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 828893,412 | 65 744,06 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611 | Свердлова, д. 55, г. Березники | 4 951 887,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650 629,18 | 1 650 629,18 | 1650629,178 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612 | Свердлова, д. 57, г. Березники | 4 907 136,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 635 712,14 | 1 635 712,14 | 1635712,137 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 613 | Свердлова, д. 59, г. Березники | 2 462 641,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820 880,65 | 820 880,65 | 820880,649 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614 | Свердлова, д. 61, г. Березники | 2 455 991,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 818 663,68 | 818 663,68 | 818663,679 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615 | Свердлова, д. 63, г. Березники | 4 930 984,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 643 661,56 | 1 643 661,56 | 1643661,558 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616 | Свердлова, д. 66, г. Березники | 2 471 763,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 823 921,07 | 823 921,07 | 823921,065 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 617 | Свердлова, д. 71, г. Березники | 2 983 123,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 994 374,39 | 994 374,39 | 994374,387 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 618 | Свердлова, д. 72, г. Березники | 4 486 228,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 495 409,61 | 1 495 409,61 | 1495409,607 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 619 | Свердлова, д. 73, г. Березники | 3 710 067,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 236 689,21 | 1 236 689,21 | 1236689,208 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 620 | Свердлова, д. 75, г. Березники | 3 711 777,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 237 259,29 | 1 237 259,29 | 1237259,286 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 621 | Свердлова, д. 98, г. Березники | 2 678 329,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 869 780,67 | 869 780,67 | 869780,673 | 68 987,06 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 622 | Свердлова, д. 116, г. Березники | 1 187 278,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1100028,843 | 87 249,30 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 623 | Свердлова, д. 118, г. Березники | 2 539 941,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 824 839,52 | 824 839,52 | 824839,524 | 65 422,53 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 624 | Свердлова, д. 120, г. Березники | 2 542 671,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 825 726,31 | 825 726,31 | 825726,312 | 65 492,86 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 625 | Свердлова, д. 130, г. Березники | 4 089 644,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 363 214,85 | 1 363 214,85 | 1363214,853 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 626 | Свободы, д. 31, г. Березники | 315 029,55 | 315 029,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 627 | Свободы, д. 33, г. Березники | 478 209,75 | 451792,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26417,25 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 628 | Свободы, д. 44, г. Березники | 2 481 454,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 827 151,51 | 827 151,51 | 827151,507 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 629 | Свободы, д. 49, г. Березники | 1 545 011,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1545011,354 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | Свободы, д. 50, г. Березники | 1 203 848,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 946,82 | 390 946,82 | 390946,824 | 31008,128 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631 | Свободы, д. 51, г. Березники | 3 251 320,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1479320,739 | 117333,008 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 654 666,33 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 632 | Северный, д. 2а, г. Березники | 1 830 570,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 905 960,00 | 905 960,00 | 0,00 | 18 650,28 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 633 | Северный, д. 6, г. Березники | 1 885 065,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 932 930,00 | 932 930,00 | 0,00 | 19 205,49 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 634 | Северный, д. 11а, г. Березники | 2 782 771,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 377 210,00 | 1 377 210,00 | 0,00 | 28 351,53 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 635 | Советский, д. 14, г. Березники | 2 893 674,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1316595,141 | 104426,352 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 472 652,68 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 636 | Советский, д. 21, г. Березники | 2 909 348,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2909348,927 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 637 | Советский, д. 23, г. Березники | 2 710 696,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2710696,189 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 638 | Советский, д. 30, г. Березники | 2 732 419,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 2732419,477 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 639 | Советский, д. 32, г. Березники | 1 369 918,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 1369918,295 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 640 | Советский, д. 36, г. Березники | 2 055 214,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 2055214,584 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 641 | Советский, д. 38, г. Березники | 476 092,30 | 476 092,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 642 | Советский, д. 40, г. Березники | 464 503,95 | 464 503,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 643 | Советский, д. 42, г. Березники | 634 194,15 | 634 194,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 644 | Советский, д. 44, г. Березники | 423 357,65 | 423 357,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 645 | Советский, д. 53, г. Березники | 5 267 775,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93082,16 | 0 | 0,00 |  | 5 174 693,70 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 646 | Советский, д. 55, г. Березники | 3 589 602,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 165 714,50 | 1 165 714,50 | 1165714,497 | 92459,184 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 647 | Советский, д. 57, г. Березники | 3 089 035,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 3 089 035,88 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 648 | Советский, д. 59, г. Березники | 1 002 038,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1002038,769 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 649 | Советский, д. 60, г. Березники | 823 306,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395 950,84 | 395 950,84 | 0,00 | 31 405,02 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 650 | Советский, д. 61, г. Березники | 2 106 533,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 702 177,74 | 702 177,74 | 702 177,74 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 651 | Советский, д. 63, г. Березники | 2 097 887,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 699 295,68 | 699 295,68 | 699 295,68 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 652 | Советский, д. 65, г. Березники | 2 990 439,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 996 813,05 | 996 813,05 | 996 813,05 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 653 | Сильвинитная, д. 1, г. Березники | 587 415,36 | 542 201,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 213,49 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 654 | Степанова, д.11, г. Березники | 486 382,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 486382,804 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 655 | Степанова, д.12, г. Березники | 3 612 618,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 173 188,85 | 1 173 188,85 | 1173188,853 | 93 052,02 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 656 | Степанова, д.14, г. Березники | 3 753 737,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 219 016,79 | 1 219 016,79 | 1219016,79 | 96 686,88 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 657 | Степанова, д.48, г. Березники | 142 220,12 | 134363,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 856,52 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 658 | Труда, д. 3, г. Березники | 4 109 754,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 4109754,885 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 659 | Труда, д. 5, г. Березники | 0,00 | 945497,05 | 10568267,81 | 945 497,05 | 2 685 545,00 | 2 685 545,00 | 5 458 823,98 | 55 285,19 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 660 | Труда, д. 6, г. Березники | 5 746 795,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 425 060,00 | 1 425 060,00 | 2 896 675,24 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 661 | Труда, д. 6а, г. Березники | 1 401 160,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 1401160,074 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 662 | Труда, д. 7, г. Березники | 8 172 284,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 026 520,00 | 2 026 520,00 | 4 119 244,31 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 663 | Уральских танкистов, д. 59, г. Березники | 875 164,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875164,743 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 664 | Уральских танкистов, д. 61, г. Березники | 879 598,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 879598,683 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 665 | Уральских танкистов, д. 64, г. Березники | 998 269,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 998269,92 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 666 | Уральских танкистов, д. 68, г. Березники | 998 681,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 998681,643 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 667 | Фрунзе, д. 10, г. Березники | 196 491,45 | 196 491,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 668 | Хользунова, д. 78, г. Березники | 1 308 042,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1308042,806 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 669 | Хользунова, д. 78а, г. Березники | 1 871 480,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1852716,782 | 18763,71 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 670 | Циренщикова, д. 4, г. Березники | 1 092 061,60 | 1 092 061,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 671 | Черняховского, д. 4, г. Березники | 10 334 281,97 | 418558,95 | 4 678 431,39 | 418 558,95 | 1 188 855,00 | 1 188 855,00 | 2416548,663 | 24474,015 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 672 | Черняховского, д. 5, г. Березники | 315 131,65 | 315 131,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 673 | Черняховского, д. 30, г. Березники | 4 718 598,51 | 639020,41 | 1 481 897,75 | 528 882,52 | 671 836,92 | 671 836,92 | 671836,923 | 53287,056 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 674 | Черняховского, д. 32, г. Березники | 8 679 638,98 | 1188873,78 | 2 757 015,83 | 983 966,31 | 1 249 927,69 | 1 249 927,69 | 1249927,686 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 675 | Черняховского, д. 34, г. Березники | 8 542 404,53 | 1170076,41 | 2 713 424,44 | 968 408,74 | 1 230 164,98 | 1 230 164,98 | 1230164,982 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 676 | Черняховского, д. 36, г. Березники | 9 219 339,84 | 1262798,08 | 2 928 447,36 | 1 045 149,44 | 1 327 648,32 | 1 327 648,32 | 1327648,32 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 677 | Черняховского, д. 38, г. Березники | 22 374 053,42 | 3064635,02 | 7 106 933,77 | 2 536 432,09 | 3 222 017,51 | 3 222 017,51 | 3222017,514 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 678 | Черняховского, д. 45, г. Березники | 0,00 | 1176914,56 | 2 729 282,20 | 974 068,31 | 1 237 354,30 | 1 237 354,30 | 1237354,299 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 679 | Черняховского, д. 47, г. Березники | 7 435 731,87 | 1018492,44 | 2 361 898,98 | 842 950,92 | 1 070 796,51 | 1 070 796,51 | 1070796,51 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 680 | Черняховского, д. 49, г. Березники | 7 562 481,12 | 1024155,75 | 2 375 032,28 | 847 638,14 | 1 076 750,66 | 1 076 750,66 | 1076750,658 | 85402,976 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 681 | Челюскинцев, д. 5, г. Березники | 1 831 113,14 | 810 456,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67582,848 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 953 074,20 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 682 | Челюскинцев, д. 7, г. Березники | 2 875 209,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 899 108,02 | 899 108,02 | 0,00 | 71313,168 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 005 680,33 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 683 | Челюскинцев, д. 8, г. Березники | 1 803 125,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820405,584 | 65070,848 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 917 649,20 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 684 | Челюскинцев, д. 10, г. Березники | 4 534 422,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 431,35 | 0 | 0,00 |  | 4474991,51 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 685 | Челюскинцев, д. 11, г. Березники | 0,00 | 1154502,30 | 2 677 307,85 | 955 518,90 | 1 213 791,08 | 1 213 791,08 | 1 213 791,08 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 686 | Челюскинцев, д. 15, г. Березники | 2 575 119,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805 266,85 | 805 266,85 | 0,00 | 63 870,11 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 900 716,05 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 687 | Челюскинцев, д. 19, г. Березники | 3 250 064,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3250064,899 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 688 | Челюскинцев, д. 21, г. Березники | 316 561,05 | 316 561,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 689 | Челюскинцев, д. 25, г. Березники | 1 889 116,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 1889116,205 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 690 | Челюскинцев, д. 29, г. Березники | 1 552 648,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 1552648,988 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 691 | Челюскинцев, д. 31, г. Березники | 361 076,65 | 361 076,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 692 | Челюскинцев, д. 33, г. Березники | 351 172,95 | 351 172,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 693 | Челюскинцев, д. 35, г. Березники | 349 947,75 | 349 947,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 694 | Челюскинцев, д. 37, г. Березники | 3 897 266,30 | 0,00 | 3897266,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 695 | Челюскинцев, д. 39, г. Березники | 4 058 178,32 | 0,00 | 4058178,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 696 | Челюскинцев, д. 41, г. Березники | 364 241,75 | 364 241,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 697 | Челюскинцев, д. 43, г. Березники | 1 697 619,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 1697619,833 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 698 | Челюскинцев, д. 45, г. Березники | 485 383,40 | 485 383,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 699 | Челюскинцев, д. 47, г. Березники | 4 319 330,45 | 175356,75 | 1 960 045,35 | 175 356,75 | 498 075,00 | 498 075,00 | 1 012 421,60 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | Челюскинцев, д. 49, г. Березники | 339 278,30 | 339 278,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 701 | Челюскинцев, д. 51, г. Березники | 175 918,30 | 175 918,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 702 | Челюскинцев, д. 53, г. Березники | 340 656,65 | 340 656,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 703 | Челюскинцев, д. 55, г. Березники | 176 020,40 | 176 020,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 704 | Челюскинцев, д. 56, г. Березники | 916 575,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 916575,358 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 705 | Челюскинцев, д. 57, г. Березники | 332 948,10 | 332 948,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 706 | Челюскинцев, д. 58, г. Березники | 210 479,15 | 210 479,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 707 | Челюскинцев, д. 59, г. Березники | 755 646,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 755646,482 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 708 | Челюскинцев, д. 60, г. Березники | 255 585,55 | 241466,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14119,05 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 709 | Челюскинцев, д. 60а, г. Березники | 3 742 707,38 | 0,00 | 3 723 230,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19477,125 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | Челюскинцев, д. 61, г. Березники | 0,00 | 380 526,70 | 4 253 326,94 | 380 526,70 | 1 080 830,00 | 1 080 830,00 | 2 196 969,60 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 711 | Челюскинцев, д. 63, г. Березники | 1 392 927,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1392927,062 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 712 | Челюскинцев, д. 65, г. Березники | 926 015,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 926015,32 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 713 | Челюскинцев, д. 67, г. Березники | 942 412,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 351,93 | 0 | 0,00 |  | 930 061,02 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 714 | Челюскинцев, д. 67а, г. Березники | 943 097,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 943097,156 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 715 | Челюскинцев, д. 69, г. Березники | 210 479,15 | 210 479,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 716 | Челюскинцев, д. 71, г. Березники | 1 404 421,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1404421,805 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 717 | Челюскинцев, д. 73, г. Березники | 341 987,52 | 323 095,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 892,07 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 718 | Челюскинцев, д. 77, г. Березники | 6 504 695,54 | 992103,82 | 2 300 703,37 | 0,00 | 1 043 052,71 | 1 043 052,71 | 1043052,714 | 82730,208 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 719 | Челюскинцев, д. 79, г. Березники | 1 072 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 994089,348 | 78846,656 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720 | Челюскинцев, д. 81, г. Березники | 1 493 968,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1384181,055 | 109786,96 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 721 | Челюскинцев, д. 83, г. Березники | 1 651 262,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1651262,598 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722 | Челюскинцев, д. 85, г. Березники | 1 640 937,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1640937,852 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 723 | Черепанова, д. 11, г. Березники | 3 743 201,60 | 0,00 | 3743201,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 724 | Черепанова, д. 12, г. Березники | 351 275,05 | 351 275,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 725 | Черепанова, д. 18, г. Березники | 10 335 439,87 | 859 859,46 | 1 994 026,75 | 711 659,01 | 904 017,02 | 904 017,02 | 904 017,02 | 71702,528 | 0 | 0,00 |  | 3 986 141,06 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 726 | Школьный пер., д. 1, г. Березники | 2 215 469,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 2215469,177 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 727 | Щорса, д. 31, г. Березники | 1 166 284,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 1166284,829 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 728 | Щорса, д. 33, г. Березники | 262 243,85 | 262 243,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 729 | Щорса, д. 35, г. Березники | 261 937,55 | 261 937,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 730 | Юбилейная, д. 3, г. Березники | 224 620,00 | 224 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731 | Юбилейная, д. 5, г. Березники | 225 998,35 | 225 998,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 732 | Юбилейная, д. 7, г. Березники | 984 228,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 984228,419 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 733 | Юбилейная, д. 9, г. Березники | 224 058,45 | 224 058,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 734 | Юбилейная, д. 24, г. Березники | 3 016 662,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 005 554,25 | 1 005 554,25 | 1 005 554,25 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 735 | Юбилейная, д. 28, г. Березники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 3 104 641,40 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 736 | Юбилейная, д. 30, г. Березники | 1 003 844,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1003844,016 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 737 | Юбилейная, д. 31, г. Березники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 13 606 979,61 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 738 | Юбилейная, д. 32, г. Березники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 997826,526 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 739 | Юбилейная, д. 34, г. Березники | 1 002 798,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1002798,873 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 740 | Юбилейная, д. 36, г. Березники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 999 030,02 | 999 030,02 | 999030,024 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 741 | Юбилейная, д. 40, г. Березники | 3 617 884,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 174 899,09 | 1 174 899,09 | 1174899,087 | 93187,664 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 742 | Юбилейная, д. 42, г. Березники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1177654,464 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 743 | Юбилейная, д. 43, г. Березники | 636 650,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636 650,44 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 744 | Юбилейная, д. 44, г. Березники | 1 000 676,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000676,916 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 745 | Юбилейная, д. 45, г. Березники | 630 284,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630284,571 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 746 | Юбилейная, д. 46, г. Березники | 6 327 324,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 054 782,81 | 2 054 782,81 | 2054782,809 | 162 976,05 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 747 | Юбилейная, д. 51, г. Березники | 5 900 945,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 916 317,20 | 1 916 317,20 | 1916317,197 | 151 993,58 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 748 | Юбилейная, д. 53, г. Березники | 9 034 049,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1645941,87 | 130548,64 | 0 | 0,00 |  | 7 257 558,53 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 749 | Юбилейная, д. 55, г. Березники | 2 390 052,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 796 684,01 | 796 684,01 | 796684,005 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | Юбилейная, д. 57, г. Березники | 2 969 726,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 989 908,78 | 989 908,78 | 989908,776 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | Юбилейная, д. 59, г. Березники | 2 997 850,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 999 283,39 | 999 283,39 | 999283,392 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | Юбилейная, д. 61, г. Березники | 2 513 093,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 837 697,95 | 837 697,95 | 837697,95 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 753 | Юбилейная, д. 62, г. Березники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1018349,334 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | Юбилейная, д. 63, г. Березники | 2 388 056,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 796 018,91 | 796 018,91 | 796018,914 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 755 | Юбилейная, д. 65, г. Березники | 2 990 724,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 996 908,07 | 996 908,07 | 996908,067 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | Юбилейная, д. 69, г. Березники | 2 953 447,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 959 124,56 | 959 124,56 | 959124,564 | 76 073,41 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | Юбилейная, д. 69а, г. Березники | 8 313 880,06 | 1125914,62 | 2 611 012,61 | 931 858,43 | 1 183 735,30 | 1 183 735,30 | 1 183 735,30 | 93 888,51 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | Юбилейная, д. 71, г. Березники | 5 064 570,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 644 706,70 | 1 644 706,70 | 1644706,701 | 130 450,67 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 759 | Юбилейная, д. 72, г. Березники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1871629,416 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 760 | Юбилейная, д. 73, г. Березники | 3 000 795,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 265,19 | 1 000 265,19 | 1000265,193 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 761 | Юбилейная, д. 75, г. Березники | 993 075,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 993075,876 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 762 | Юбилейная, д. 77, г. Березники | 5 087 391,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 652 117,72 | 1 652 117,72 | 1652117,715 | 131 038,48 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 763 | Юбилейная, д. 79, г. Березники | 2 371 809,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 790 603,17 | 790 603,17 | 790603,173 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 764 | Юбилейная, д. 81, г. Березники | 2 989 013,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 996 337,99 | 996 337,99 | 996337,989 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 765 | Юбилейная, д. 83, г. Березники | 2 995 474,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 998 491,62 | 998 491,62 | 998491,617 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 766 | Юбилейная, д. 85, г. Березники | 2 389 291,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 796 430,64 | 796 430,64 | 796430,637 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 767 | Юбилейная, д. 87, г. Березники | 4 960 511,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 610 913,74 | 1 610 913,74 | 1610913,744 | 127 770,37 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 768 | Юбилейная, д. 89, г. Березники | 2 484 600,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2484600,579 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 769 | Юбилейная, д. 91, г. Березники | 3 009 156,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 003 052,24 | 1 003 052,24 | 1003052,241 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 770 | Юбилейная, д. 95, г. Березники | 5 183 149,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 727 716,39 | 1 727 716,39 | 1727716,392 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 771 | Юбилейная, д. 97, г. Березники | 4 892 314,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 630 771,46 | 1 630 771,46 | 1630771,461 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 772 | Юбилейная, д. 103, г. Березники | 915 101,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 915101,874 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 773 | Юбилейная, д. 105, г. Березники | 1 635 997,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 817 998,59 | 817 998,59 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 774 | Юбилейная, д. 111, г. Березники | 3 480 579,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 740 289,78 | 1 740 289,78 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 775 | Юбилейная, д. 115, г. Березники | 2 488 295,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 829 431,82 | 829 431,82 | 829431,819 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

IV.Реестр многоквартирных домов по видам капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах в г. Усолье и п. Железнодорожный

Таблица 2.2

| № п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта, всего | Виды работ/услуг, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации | Виды работ/услуг, установленные частью 2 статьи 17 Закона Пермского края от 11 марта 2014 г. № 304-ПК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Комплексное обследование | ремонт или замена лифтового оборудования | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений | ремонт фасада | ремонт фундамента | утепление фасадов | установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления и регулирования потребления ресурсов | ремонт несущих конструкций многоквартирного дома | устройство и ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления | устройство и ремонт систем мусороудаления | Разработка (экспертиза) проектной документации | Инструментальное обследование при разработке проектной документации |
|  |  |  | ЭЛ | ТЕП | ГАЗ | ХВС | ГВС | ВОД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | м2 | руб. | м2 | руб. | м2 | руб. | м3 | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  | Всего по г. Усолье и п. Железнодорожный | 33 267 001,33 | 4 716 915,05 | 10 112 853,65 | 1 055 945,00 | 6 215 933,22 | 6 215 933,22 | 5 756 816,86 | 353 907,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 251 063,04 | 0,00 | 1 983 605,78 | 0,00 | 5 473 147,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 175,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого на 2018 г. | 2 004 071,75 | 0,00 | 1 946 732,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 338,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Усолье, ул. Свободы, д. 161 | 12 931,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12931,02 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Усолье, ул. Елькина, д. 4 | 17 981,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17981,64 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Усолье, ул. Свободы, д. 153 | 12 796,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12796,695 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Усолье, ул. Красноармейская, д. 99 | 13 629,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13629,51 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | п. Железнодорожный, ул. 35 лет Победы, д. 3 | 1 946 732,89 | 0,00 | 1 946 732,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого на 2019 г. | 12 661 984,31 | 1 658 745,09 | 2 613 667,21 | 0,00 | 1 184 938,79 | 1 184 938,79 | 3 069 685,86 | 137 753,02 | 0,00 | 0,00 |  | 954 784,73 | 0 | 0,00 |  | 1 821 412,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 058,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Усолье, ул. Елькина, д. 4 | 2 101 002,53 | 307 525,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1775495,688 | 17981,64 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Усолье, ул. Елькина, д. 6 | 1 863 096,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 12680,28 | 0 | 0,00 |  | 954784,728 | 0 | 0,00 |  | 895631,33 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Усолье, ул. Радищева, д. 13 | 2 457 238,73 | 224 160,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1294190,167 | 13107,135 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 925780,88 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | п. Железнодорожный, ул. 35 лет Победы, д. 1 | 6 240 646,71 | 1 127 059,34 | 2613667,212 | 0,00 | 1184938,794 | 1184938,794 |  | 93983,968 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 36058,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого на 2020 г. | 18 600 945,27 | 3 058 169,97 | 5 552 453,56 | 1 055 945,00 | 5 030 994,42 | 5 030 994,42 | 2 687 131,01 | 158 815,66 | 0,00 | 0,00 |  | 7 296 278,31 |  | 1 983 605,78 |  | 3 651 735,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 117,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Усолье, ул. Свободы, д. 153 | 3 329 485,69 | 218851,35 | 0,00 | 0,00 | 621615 | 621615 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 963550,407 | 0 | 0,00 |  | 903853,932 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Усолье, ул. Свободы, д. 161 | 2 229 944,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 628140 | 628140 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 973664,652 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Усолье, ул. Свободы, д. 161а | 1 520 290,67 | 225589,95 | 0,00 | 0,00 | 640755 | 640755 |  | 13190,715 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Усолье, ул. Красноармейская, д. 76 | 1 478 662,43 | 219412,9 | 0,00 | 0,00 | 623210 | 623210 |  | 12829,53 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Усолье, ул. Красноармейская, д. 99 | 1 345 769,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1345769,142 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Усолье, ул. Кирова, д. 3 | 1 016 455,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 20038,305 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 996417,303 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Усолье, ул. Советская, д. 9 | 1 486 953,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 19489,065 | 0 | 0,00 |  | 1467464,569 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | п. Железнодорожный, ул. 35 лет Победы, д. 2 | 6 193 383,45 | 1118473,996 | 2593757,682 | 0,00 | 1175912,559 | 1175912,559 |  | 93268,048 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 36058,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | п. Железнодорожный, ул. 35 лет Победы, д. 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 3891598,683 |  | 987188,475 |  | 2747881,269 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | п. Железнодорожный, ул. 35 лет Победы, д. 4 | 0,00 | 1275841,772 | 2958695,874 | 1055944,996 | 1341361,863 | 1341361,863 | 1341361,863 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 36058,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

V.Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества

в многоквартирных домах в г. Березники

Таблица 3.1

| № п/п | Наименование муниципального района/городского округа | Площадь МКД, м2 | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана, чел. | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | всего: | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | всего: |
|  |  |  |  | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего по г. Березники | 1 955 250,40 | 74 337 | 0 | 0 | 0 | 775 | 775 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 758 259 588,38 | 1 758 259 588,38 |
| Итого на 2018 год | 277 574,60 | 9 452 | 0 | 0 | 0 | 185 | 185 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288 505 814,55 | 288 505 814,55 |
| Итого на 2019 год | 737 668,70 | 27 728 | 0 | 0 | 0 | 209 | 209 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375 958 638,34 | 375 958 638,34 |
| Итого на 2020 год | 940 007,10 | 37 157 | 0 | 0 | 0 | 381 | 381 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 093 795 135,49 | 1 093 795 135,49 |

VI.Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества

в многоквартирных домах в г. Усолье и п. Железнодорожный

Таблица 3.2

| № п/п | Наименование муниципального района/городского округа | Площадь МКД, м2 | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана, чел. | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | всего: | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | всего: |
|  |  |  |  | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего по г. Усолье и п. Железнодорожный | 28 489,40 | 1 178 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 022 399,65 | 51 022 399,65 |
| Итого на 2018 год | 5 850,60 | 222 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 004 071,75 | 2 004 071,75 |
| Итого на 2019 год | 6 160,20 | 262 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 625 925,70 | 12 625 925,70 |
| Итого на 2020 год | 16 478,60 | 694 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 392 402,20 | 36 392 402,20 |