# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ

# ПЕРМСКОГО КРАЯ

12.03.2019							№ 648

О мерах по защите населения и территорий муниципального образования «Город Березники» от половодья и паводковых явлений в весенний период 2019 года

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ  «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Законом Пермского края                 от 12.03.2007 № 12-ПК «О защите населения и территорий Пермского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях своевременной организации работ по пропуску паводковых вод, предупреждению возможных последствий высокого уровня весеннего половодья и паводка

администрация города Березники ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый План основных противопаводковых мероприятий на период прохождения весеннего половодья и паводка 2019 года (далее - План).

2.Возложить руководство и организацию работ по пропуску паводковых вод, предупреждению возможных последствий высокого уровня весеннего половодья и паводковых явлений на Комиссию                                      по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций                            и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Город Березники».

3.Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании – газете «Два берега Камы».

4.Разместить настоящее постановление и План, указанный                    в пункте 1 настоящего постановления, на Официальном портале правовой информации города Березники в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

6.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города							                   С.П.Дьяков

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации города

от 12.03.2019 № 648

# ПЛАН

# основных противопаводковых мероприятий на период

# прохождения весеннего половодья и паводка 2019 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Направление предложений по кандидатурам ответственных лиц для включения в комиссии, создаваемые для проведения технического осмотра гидротехнических сооружений (далее - ГТС) в организациях, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, владеющих и (или) эксплуатирующих ГТС, расположенных на территории муниципального образования «Город Березники» (далее - организации, владеющие и (или) эксплуатирующие ГТС) | Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты г. Березники» (далее – МКУ «УГЗ г. Березники») | до 29.03.2019 |
|  | Проведение осмотра технического состояния ГТС с составлением актов комиссиями, созданными для проведения технического осмотра ГТС в организациях, владеющих и (или) эксплуатирующих ГТС | Организации, владеющие и (или) эксплуатирующие ГТС | до 27.05.2019 |
|  | Организация обмена оперативной информацией между Комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Город Березники» (далее - КЧС и ОПБ) и организациями, владеющими и (или) эксплуатирующими ГТС | МКУ «УГЗ г. Березники», дежурные диспетчерские службы организаций, владеющих и (или) эксплуатирующих ГТС | в период половодья и паводка 2019 года |
|  | Уточнение плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования «Город Березники» | МКУ «УГЗ г. Березники» | до начала половодья 2019 года |
|  | Корректировка, уточнение планов эвакуации и рассредоточения населения, материальных и культурных ценностей муниципального образования «Город Березники», а также организация первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения муниципального образования «Город Березники» (далее – население) с расчетом привлекаемых сил, средств по сценариям максимально возможного подтопления | МКУ «УГЗ г. Березники» | в период половодья и паводка 2019 года |
|  | Обеспечение бесперебойной работы линий связи с объектами, попадающими в зону подтопления, а также с водомерными и метеорологическими постами | Линейно-технический цех Березниковского района Межрайонного центра технической эксплуатации телекоммуникаций г. Березники Пермского филиала публичного акционерного общества «Ростелеком» | до 11.04.2019 |
|  | Информирование руководителей организаций, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, расположенных на территории муниципального образования «Город Березники», и населения о проведении противопаводковых мероприятий на территории муниципального образования «Город Березники» в период прохождения весеннего половодья и паводка в 2019 году, в том числе: о складывающейся обстановке по прохождению половодья и паводка; о любых изменениях условий водопользования; о готовности пунктов временного размещения населения муниципального образования «Город Березники» | МКУ «УГЗ г. Березники», общество с ограниченной ответственностью «Березниковская водоснабжающая компания» (далее – ООО «БВК»), Управление по связям с общественностью и вопросам внутренней политики администрации города | в период половодья и паводка 2019 года |
|  | Информирование населения, Администрации города Березники и Северного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю: об ухудшении качества подаваемой населению питьевой воды; об изменении технологии водоподготовки; об аварийных ситуациях на водопроводных сооружениях и объектах канализации; о прекращении подачи питьевой воды, о временном прекращении или ограничении водоснабжения и водоотведения | МКУ «УГЗ г. Березники», ООО «БВК», организации, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющие водоснабжение, водоотведение (далее - организации, осуществляющие водоснабжение, водоотведение) | в период паводка 2019 года |
|  | Организация питания эвакуированного населения (при необходимости) | Муниципальное казенное унитарное предприятие «Центр социального питания г. Березники» | в период половодья и паводка 2019 года |
|  | Организация комплекса санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение заболеваний населения, попавшего в зоны затопления, острыми инфекционными заболеваниями | Северный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю | до начала половодья и паводка 2019 года |
|  | Обеспечение запаса медицинских и лекарственных средств, в том числе препаратов, необходимых для иммунизации и фагирования населения по эпидемическим показаниям в зонах возможного подтопления, ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пермского края «Краевая больница имени академика Вагнера Евгения Антоновича» г. Березники | до начала паводка 2019 года |
|  | Проведение обследования территорий, земель, расположенных в зоне подтопления (особое внимание - за состоянием потенциально опасных объектов) | Рабочая группа КЧС и ОПБ | до начала паводка 2019 года |
|  | Выполнение комплекса работ на сети ливневой канализации в г. Березники по ее подготовке к пропуску талых вод | Муниципальное бюджетное учреждение «Спецавтохозяйство г. Березники» | до 05.04.2019 |
|  | Обеспечение контроля за поддержанием в рабочем состоянии дорог населенных пунктов муниципального образования «Город Березники» для обеспечения бесперебойной работы транспорта | Отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения Межмуниципального отдела МВД России «Березниковский» | в период паводка 2019 года |
|  | Обеспечение готовности сооружений для твердых коммунальных отходов | Муниципальное казенное унитарное предприятие «Полигон твердых бытовых отходов города Березники» | до начала паводка 2019 года |
|  | Обеспечение готовности сооружений для складирования отходов производства и потребления | организации, владеющие и (или) эксплуатирующие ГТС | до начала паводка 2019 года |
|  | Организация вывоза снега с территории населенных пунктов муниципального образования «Город Березники» | Муниципальное бюджетное учреждение «Спецавтохозяйство г. Березники» | до 19.04.2019 |
|  | Обеспечение работы дренажной системы населенных пунктов муниципального образования «Город Березники» для обеспечения отвода талых вод от жилых зданий, объектов, сооружений, проведение обследования придомовых территорий в целях предотвращения подтопления помещений и подземных коммуникаций, очистка территорий от мусора | Управление городского хозяйства администрации города, собственники объектов, зданий, сооружений или организации, обслуживающие данные объекты на договорных отношениях с собственниками объектов | до начала паводка 2019 года |
|  | Приведение в состояние готовности водопроводно-канализационных сооружений к работе в период паводка, соблюдение технологии водоподготовки и водоочистки на очистных сооружениях | Организации, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности | до начала паводка 2019 года |
|  | Усиление контроля за качеством питьевой воды во время паводка. В случае существенного ухудшения качества подаваемой населению питьевой воды принятие экстренных мер, вплоть до приостановки эксплуатации водопровода, с организацией подвоза населению питьевой воды гарантированного качества и в достаточном количестве | ООО «БВК», организации, осуществляющие водоснабжение, водоотведение | в период паводка 2019 года |
|  | Обеспечение объектов водоснабжения и водоотведения необходимым запасом обеззараживающих средств и химических реагентов, исходя из их суточного расхода | ООО «БВК», организации, осуществляющие водоснабжение, водоотведение | в период паводка 2019 года |
|  | Подготовка аварийных служб к устранению аварий на водопроводных и канализационных сетях, расположенных на территории муниципального образования «Город Березники» | ООО «БВК», организации, осуществляющие водоснабжение, водоотведение | до начала паводка 2019 года |
|  | Комиссионный осмотр ГТС с целью определения объемов ремонтно-восстановительных работ по окончании прохождения половодья и паводка с составлением актов комиссиями, созданными для проведения технического осмотра ГТС в организациях, владеющих и (или) эксплуатирующих ГТС | Организации, владеющие и (или) эксплуатирующие ГТС | по окончании половодья и паводка 2019 года |
|  | Контроль за прохождением половодья и паводковой ситуацией на территории муниципального образования «Город Березники» и разработка предложений для представления в КЧС и ОПБ для принятия решения | МКУ «УГЗ г. Березники», организации, владеющие и (или) эксплуатирующие ГТС | в период половодья и паводка 2019 года |
| 1 | Проведение заседаний КЧС и ОПБ для оперативного решения вопросов противодействия весеннему половодью и паводку | Председатель КЧС и ОПБ | в период половодья и паводка 2019 года |
|  | Составление итогового донесения о прохождении весеннего половодья в 2019 году в Государственное казенное учреждение Пермского края «Гражданская защита» | МКУ «УГЗ г. Березники» | до 04.07.2019 |