# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ

# ПЕРМСКОГО КРАЯ

15.03.2019							№ 705

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы муниципального образования «Город Березники» к эксплуатации в осенне-зимний период 2019-2020 годов

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003                        № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении                 и водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения                 в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», от 06.09.2012 № 889                      «О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей», постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013                 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», постановлением Правительства Пермского края                         от 25.05.2007 № 104-П «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы Пермского края                     к эксплуатации в осенне-зимний период», подпунктом 8 пункта 1 статьи 47 Устава муниципального образования «Город Березники»,             в целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы муниципального образования «Город Березники» к эксплуатации                 в осенне-зимний период 2019-2020 годов,                                                      для обеспечения бесперебойного коммунального обслуживания населения муниципального образования «Город Березники», а также для решения оперативных вопросов и осуществления контроля                 за подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства                     и социальной сферы муниципального образования «Город Березники» к эксплуатации в осенне-зимний период 2019-2020 годов

администрация города Березники ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Создать комиссию по подготовке объектов                             жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы                            к эксплуатации в осенне-зимний период 2019-2020 годов (далее – Комиссия).

2.Утвердить прилагаемые:

2.1.Положение о Комиссии;

2.2.состав Комиссии.

3.Комиссии приступить к работе не позднее 15.05.2019.

4.Установить срок готовности объектов, подведомственных Управлению образования администрации города Березники, Комитету по физической культуре и спорту администрации города Березники             и Управлению культуры администрации города Березники,                           к эксплуатации в осенне-зимний период 2019-2020 годов к 15.09.2019.

5.Рекомендовать установить срок готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства, а также объектов, подведомственных Министерству здравоохранения Пермского края,                                           расположенных на территории муниципального образования «Город Березники», к эксплуатации в осенне-зимний период 2019-2020 годов к 15.09.2019.

6.Рекомендовать руководителям филиала «Пермский» публичного акционерного общества «Т Плюс» Березниковская                ТЭЦ-2, акционерного общества «Березниковская сетевая компания», общества с ограниченной ответственностью «Энергоресурс», акционерного общества «Российские железные дороги» Свердловская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД», г. Екатеринбург, публичного акционерного общества «Уралкалий», общества с ограниченной ответственностью «Березниковская водоснабжающая компания», общества                            с ограниченной ответственностью «Объединенные региональные электрические сети Березники», Березниковский филиал акционерного общества «Газпром газораспределение Пермь», муниципального унитарного предприятия «Водоканал г. Березники» (далее - организации):

6.1.включить в планы работы организаций на 2019 год объемы работ по подготовке энергетического оборудования, тепловых сетей, объектов тепло- и водоснабжения, газораспределительных сетей                 к отопительному периоду 2019-2020 годов, особое внимание уделить ревизии и замене отсекающей (секционирующей) запорной арматуры;

6.2.в срок до 15.03.2019 представить в Управление городского хозяйства администрации города планы-графики выполнения подготовительных и ремонтных работ объектов жилищно-коммунального хозяйства, в том числе по восстановлению нарушенного благоустройства;

6.3.обеспечить работу теплоэлектроцентралей и котельных              в летний период по режиму горячего водоснабжения.

7.Рекомендовать руководителям юридических лиц, независимо              от их организационно-правовой формы и формы собственности,            или индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными домами, руководителям организаций жилищно-коммунального хозяйства, товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов, жилищных кооперативов, иных специализированных потребительских кооперативов, а при непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений в этом доме, лицу, уполномоченному решением общего собрания таких собственников:

7.1.в срок до 15.03.2019 представить в Управление городского хозяйства администрации города планы-графики мероприятий                  по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов (далее в настоящем пункте - планы-графики), считая первоочередными задачами:

7.1.1.обеспечение технической готовности систем теплоснабжения объектов;

7.1.2.замену ветхих сетей теплоснабжения и водоснабжения;

7.1.3.ревизию и замену отсекающей (секционирующей) запорной арматуры;

7.1.4.подготовку жилищного фонда;

7.2.до 15.09.2019 подтвердить готовность жилищного фонда                  к эксплуатации в осенне-зимний период путем сдачи на каждый объект в Управление городского хозяйства администрации города паспорта готовности объекта к эксплуатации в осенне-зимний период 2019-2020 годов, с приложением актов обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов;

7.2.1.производить заполнение внутридомовых тепловых систем   по мере выполнения планов-графиков, но не позднее 15.09.2019;

7.3.в срок до 15.09.2019 предоставить в Управление городского хозяйства администрации города информацию:

7.3.1.по комплектации собственными штатами на период пуска тепла;

7.3.2.по формированию аварийного запаса запорной арматуры,          запасных частей и материалов.

8.Рекомендовать руководителям учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Пермского края и осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования «Город Березники»:

8.1.разработать и представить в Управление городского хозяйства администрации города в срок до 15.03.2019 планы-графики мероприятий по подготовке объектов здравоохранения                                 к эксплуатации в осеннее - зимний период 2019-2020 годов (далее              в настоящем пункте - планы-графики), считая первоочередными задачами:

8.1.1.обеспечение технической готовности систем теплоснабжения объектов;

8.1.2.замену ветхих сетей теплоснабжения и водоснабжения;

8.1.3.ревизию и замену отсекающей (секционирующей) запорной арматуры;

8.2.до 15.09.2019 подтвердить готовность объектов здравоохранения к эксплуатации в осенне-зимний период путем сдачи на каждый объект в Управление городского хозяйства администрации города паспорта готовности объекта к эксплуатации в осенне-зимний период 2019-2020 годов;

8.2.1.производить заполнение тепловых систем зданий, по мере выполнения планов-графиков, но не позднее 15.09.2019.

9.Руководителям Управления образования администрации              города Березники, Комитета по физической культуре и спорту администрации города Березники и Управления культуры администрации города Березники:

9.1.разработать и представить в Управление городского                  хозяйства администрации города в срок до 15.03.2019                          планы-графики мероприятий по подготовке объектов к эксплуатации в осенне-зимний период 2019-2020 годов (далее в настоящем пункте – планы-графики), считая первоочередными задачами:

9.1.1.обеспечение технической готовности систем теплоснабжения объектов;

9.1.2.замену ветхих сетей теплоснабжения и водоснабжения;

9.1.3.ревизию и замену отсекающей (секционирующей) запорной арматуры;

9.2.до 15.09.2019 подтвердить готовность подведомственных муниципальных учреждений к эксплуатации в осенне-зимний период путем сдачи на каждый объект в Управление городского хозяйства администрации города паспорта готовности объекта к эксплуатации             в осенне-зимний период 2019-2020 годов;

9.2.1.производить заполнение тепловых систем зданий по мере выполнения планов-графиков, но не позднее 15.09.2019.

10.Управлению городского хозяйства администрации города                в период с 01.06.2019 по 01.10.2019 на первое число каждого месяца представлять в Министерство жилищно-коммунального хозяйства                    и благоустройства Пермского края сведения о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Город Березники» - независимо от форм собственности - по форме                     № 1-ЖКХ (зима) срочная, утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006 № 7                            «Об утверждении статистического инструментария для организации Росстроем статистического наблюдения за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях».

11.Контроль за исполнением сроков в планах-графиках, указанных в пунктах 6, 7, 8, 9 настоящего постановления, возложить на Управление городского хозяйства администрации города.

12.Комиссии совместно с Управлением городского хозяйства администрации города с 20.05.2019 организовать выездные проверки выполнения планов-графиков, указанных в пунктах 6, 7, 8, 9 настоящего постановления.

13.Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании - газете «Два берега Камы».

14.Разместить настоящее постановление, Положение о Комиссии и состав Комиссии, указанные, соответственно, в подпунктах 2.1 и 2.2 пункта 2 настоящего постановления, на Официальном портале правовой информации города Березники в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

15.Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

16.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Шанина В.П.

И.о.главы города							           В.П.Шанин

УТВЕРЖДЕНО

постановлением

администрации города

от 15.03.2019 № 705

ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к эксплуатации

в осенне-зимний период 2019-2020 годов

I.Общие положения

1.1.Комиссия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период 2019-2020 годов (далее – Комиссия) является координирующим органом при Администрации города Березники                 и создается для решения оперативных вопросов и осуществления контроля за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы муниципального образования «Город Березники» к эксплуатации в осенне-зимний период 2019-2020 годов.

1.2.Комиссия в своей деятельности руководствуется:

Конституцией Российской Федерации;

нормативными правовыми актами Российской Федерации;

нормативными правовыми актами Пермского края;

муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования «Город Березники»;

настоящим Положением.

1.3.Количественный и персональный состав Комиссии утверждается муниципальным правовым актом Администрации города Березники.

II.Основные задачи Комиссии

2.1.Основными задачами Комиссии являются:

2.1.1.координация действий по решению оперативных вопросов               по подготовке сетей инженерно-технического обеспечения и систем коммунальной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период 2019-2020 годов;

2.1.2.контроль за исполнением мероприятий по своевременной         и качественной подготовке объектов жилищно-коммунального                  хозяйства и социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период 2019-2020 годов;

2.1.3.контроль за созданием обязательных запасов материально-технических ресурсов для ликвидации последствий возможных           аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства;

2.1.4.контроль за созданием нормативных запасов топлива;

2.1.5.контроль за исполнением муниципальных правовых актов Администрации города Березники о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы к эксплуатации                   в осенне-зимний период 2019-2020 годов.

III.Права Комиссии

3.1.Комиссия для выполнения возложенных на нее задач имеет      право:

3.1.1.рассматривать на своих заседаниях вопросы, связанные                с подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства                       и социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период                  2019-2020 годов;

3.1.2.запрашивать от руководителей организаций, независимо                от их организационно-правовых форм и форм собственности, письменные объяснения о причинах отставания или невыполнения                                запланированных объемов работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к эксплуатации                   в осенне-зимний период 2019-2020 годов;

3.1.3.заслушивать на своих заседаниях отчеты должностных лиц организаций, независимо от их организационно-правовых форм                 и форм собственности, ответственных за выполнение работ                        по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства                           и социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период                2019-2020 годов.

IV.Организация работы Комиссии

4.1.Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, двух заместителей председателя Комиссии, секретаря Комиссии                   и членов Комиссии.

4.2.Председатель Комиссии:

4.2.1.осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии, определяет перечень, сроки и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях Комиссии;

4.2.2.обеспечивает выполнение возложенных на Комиссию задач;

4.2.3.организует работу и ведет заседание Комиссии;

4.2.4.дает поручения, обязательные для исполнения, всем членам Комиссии в соответствии с решением Комиссии;

4.2.5.подписывает протоколы заседаний Комиссий;

4.2.6.решает иные вопросы, отнесенные к компетенции Комиссии.

4.3.Заместитель председателя Комиссии:

4.3.1.выполняет поручения председателя Комиссии;

4.3.2.осуществляет полномочия председателя Комиссии в период его временного отсутствия.

4.4.Секретарь Комиссии:

4.4.1.осуществляет организационное обеспечение деятельности Комиссии;

4.4.2.ведет и оформляет протоколы заседания Комиссии;

4.4.3.участвует в обсуждении вопросов, рассматриваемых                    на заседаниях Комиссии, с правом голоса;

4.4.4.подписывает протоколы заседания Комиссии.

4.5.Члены Комиссии имеют право:

4.5.1.принимать участие в голосовании по всем вопросам, рассматриваемым Комиссией;

4.5.2.вносить на рассмотрение Комиссии вопросы                                и предложения, отнесенные к сфере деятельности Комиссии, участвовать в их подготовке, обсуждении и принятии по ним решений.

4.6.Члены Комиссии обязаны:

4.6.1.участвовать в работе Комиссии лично;

4.6.2.выполнять поручения председателя Комиссии                             в установленные решением Комиссии сроки.

V.Порядок деятельности Комиссии

5.1.Комиссия работает в соответствии с планом мероприятий             и графиком подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период                2019-2020 годов, утвержденными председателем Комиссии.

5.2.Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза                    в неделю и считаются правомочными, если на них присутствует                 не менее половины всех членов Комиссии.

5.3.Решение Комиссии принимается открытым голосованием               и считается принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих членов Комиссии.

5.4.Решение Комиссии оформляется протоколом заседания Комиссии и подписывается председателем Комиссии, а в его отсутствие – одним из заместителей председателя Комиссии                       и секретарем Комиссии.

5.5.Решения Комиссии являются обязательными к исполнению организациями жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, в части подготовки объектов к эксплуатации в осенне-зимний период 2019-2020 годов.

5.6.На заседаниях Комиссии могут присутствовать представители средств массовой информации с целью информирования населения муниципального образования «Город Березники» о деятельности Комиссии.

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрацией города

от 15.03.2019 № 705

СОСТАВ

комиссии по подготовке объектов

жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы

к эксплуатации в осенне-зимний период 2019-2020 годов

| Шанин Владимир Петрович | первый заместитель главы администрации, председатель комиссии |
| --- | --- |
| Литвинов Максим Андреевич | начальник управления городского хозяйства администрации города, заместитель председателя комиссии |
| Кокоулин Владислав Алексеевич | заместитель начальника управления городского хозяйства администрации города, заместитель председателя комиссии |
| Коткова Татьяна Геннадьевна | консультант отдела энергетики и коммунальной инфраструктуры управления городского хозяйства администрации города, секретарь комиссии |
| Члены комиссии: |
| Беляев Дмитрий Юрьевич | заместитель директора муниципального казенного учреждения «Управление по эксплуатации административных зданий» |
| Гептинг Юлия Васильевна | консультант отдела энергетики и коммунальной инфраструктуры управления городского хозяйства администрации города |
| Майзелис Эдуард Францевич | заведующий отделом энергетики и коммунальной инфраструктуры управления городского хозяйства администрации города |
| Мальцев Алексей Борисович | технический директор- главный инженер филиала «Пермский» ПАО «Т Плюс» Березниковская ТЭЦ-2 (по согласованию) |
| Мокрушин Леонид Викторович | представитель по доверенности акционерного общества Березниковская сетевая компания» (по согласованию) |
| Овчинников Константин Владимирович | руководитель административно-хозяйственной службы государственного бюджетного учреждения здравоохранения Пермского края «Краевая больница имени академика Вагнера Евгения Антоновича» г. Березники (по согласованию) |
| Петров Александр Юрьевич | начальник производства общества с ограниченной ответственностью «Березниковская водоснабжающая компания» (по согласованию) |
| Романцов Андрей Владимирович | главный инженер общества с ограниченной ответственностью «Объединенные региональные электрические сети Березники» (по согласованию) |
| Старцев Юрий Валентинович | главный инженер Березниковского филиала акционерного общества «Газпром газораспределение Пермь» (по согласованию) |
| Суэтина Галина Юрьевна | заведующий отделом контроля управления городского хозяйства администрации города |
| Умпелев Олег Леонидович | директор по коммунальной инфраструктуре муниципального унитарного предприятия «Водоканал г. Березники» |
| Шварев Вячеслав Владимирович | директор общества с ограниченной ответственностью «Энергоресурс» (по согласованию) |
| Представитель (по согласованию) | Инспекция государственного жилищного надзора Пермского края |
| Представитель (по согласованию) | Западно-Уральское управление Федеральной службы по экологическому технологическому – атомному надзору |