# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ

# ПЕРМСКОГО КРАЯ

26.03.2019							№ 820

Об утверждении годового отчета о ходе реализации муниципальной программы «Жилище и транспорт», утвержденной постановлением администрации города от 11.11.2013 № 1898, за 2018 год

В соответствии с пунктом 5.7 раздела V Порядка разработки              и реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Березники», утвержденного постановлением администрации город от 27.08.2018 № 2100, разделом VIII  муниципальной  программы «Жилище и транспорт», утвержденной постановлением администрации города от 11.11.2013 № 1898,

администрация города Березники ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы «Жилище и транспорт», утвержденной постановлением администрации города от 11.11.2013 № 1898, за 2018 год.

2.Разместить настоящее постановление на Официальном портале правовой информации города Березники в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава города							                   С.П.Дьяков

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации города

от 26.03.2019 № 820

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Жилище и транспорт»,

утвержденной постановлением администрации города от 11.11.2013 № 1898, за 2018 год

БЛОК 1.ИСПОЛНЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель | Единица изменения | План | Факт | Отклонение (+, -) | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Цель 1: повышение уровня комфортности проживания в многоквартирных домах и улучшение состояния общего имущества многоквартирных домов |
| 1.1. | Задача 1.1.Создание условий для самоорганизации собственников помещений в многоквартирных домах для приведения в нормативное состояние общего имущества многоквартирных домов |
| 1.2. | Целевой показатель 1.1.1. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений приняли участие в софинансировании мероприятий по приведению в нормативное состояние общего имущества многоквартирных домов | Управление городского хозяйства администрации города (далее - УГХ) | % | 0,3 | 0,3 | 0,0 |  |
| 1.3. | Цель 2: повышение уровня транспортного обслуживания населения в границах городского округа |
| 1.4. | Задача 1.2.Создание условий для предоставления транспортных услуг населению в границах городского округа |
| 1.5. | Целевой показатель 1.2.1. Обеспеченность транспортом перевозок пассажиров по субсидируемым маршрутам города - не менее 95 % рейсов | УГХ | % | не менее 95 | 98,5 | 3,5 |  |
| 1.6. | Цель 3: организация газоснабжения населения в границах городского округа |
| 1.7. | Задача 1.3.Газификация негазифицированных жилых домов в районах индивидуальной застройки города Березники |
| 1.8. | Целевой показатель 1.3.1. Доля населения города Березники, использующего газ в бытовых целях, - 92,7 % | УГХ | % | 92,7 | 92,7 | 0 |  |
| 2. | Подпрограмма 1 «Жилище» |
| 2.1. | Цель 1: стимулирование самоорганизации собственников помещений в многоквартирных домах |
| 2.2. | Задача 1.1.Приведение в нормативное состояние общего имущества многоквартирных домов |
| 2.3. | Целевой показатель 1.1.1. Доля МКД, в которых проведены мероприятия по приведению в нормативное состояние общего имущества МКД | УГХ | % | 0,3 | 0,3 | 0,0 |  |
| 3. | Подпрограмма 2 «Транспорт» |
| 3.1. | Цель 1: обеспечение доступности общественного транспорта в границах городского округа |
| 3.2. | Задача 1.1.Улучшение организации транспортного обслуживания населения и предоставление льготного проезда для учащихся очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, а также учащихся общеобразовательных организаций города |
| 3.3. | Целевой показатель 1.1.1. Процент выполнения рейсов по субсидируемым маршрутам - не менее 95 % | УГХ | % | не менее 95 | 98,5 | 3,5 |  |
| 3.4. | Целевой показатель 1.1.2. Количество реализованных проездных билетов для учащихся очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, а также учащихся общеобразовательных организаций города | УГХ | шт | 4 946 | 3 935 | -1 011 | Проездные билеты реализованы соответственно спросу жителей города за 12 месяцев 2018 г. Снижение спроса возникло ввиду проведения капитального ремонта автодороги по ул. Пятилетки с 03.09.2018 по 28.12.2018 |
| 4. | Подпрограмма 3 «Газификация районов индивидуальной застройки города» |
| 4.1. | Цель 1: газификация негазифицированных жилых домов в районах индивидуальной застройки города |
| 4.2. | Задача 1.1.Обеспечение выполнения мероприятий по газификации жилых домов индивидуальной застройки города |
| 4.3. | Целевой показатель 1.1.1. Доля индивидуальных жилых домов города, использующих и имеющих возможность использовать природный газ в бытовых целях | УГХ | % | 25 | 23 | -2 | Ведутся работы по строительству распределительного газопровода |

БЛОК 2.ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | План на 2018 год (тыс.руб.) | Факт за 2018 год (тыс.руб.) | Отклонение (+,-) | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Программа «Жилище и транспорт» | Всего | 305 628,2 | 285 741,5 | -19 886,7 |  |
|  |  | в том числе краевой бюджет | 168 919,3 | 168 085,8 | -833,5 |  |
|  |  | в том числе местный бюджет | 136 583,9 | 117 587,0 | -18 996,9 |  |
|  |  | в том числе федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | в том числе средства собственников | 125,0 | 68,7 | -56,3 |  |
|  |  | ответственный исполнитель - управление городского хозяйства администрации города (далее - УГХ) | 139 143,5 | 126 977,1 | -12 166,4 |  |
|  |  | соисполнитель – Управление благоустройства администрации города Березники (далее – УБ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | ответственный исполнитель - Управление имущественных и земельных отношений администрации города Березники (далее – УИЗО) | 142 254,4 | 140 720,9 | 191,1 |  |
|  |  | соисполнитель - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» (далее – МКУ «УКС») | 24 105,3 | 10 158,7 | -13 946,6 |  |
| 2 | Подпрограмма 1 «Жилище» | Всего | 160 763,5 | 157 070,6 | -3 693,0 |  |
|  |  | в том числе местный бюджет | 19 084,2 | 16 281,0 | -2 803,2 |  |
|  |  | в том числе краевой бюджет | 141 554,4 | 140 720,9 | -833,5 |  |
|  |  | в том числе федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | в том числе средства собственников | 125,0 | 68,7 | -56,3 |  |
|  |  | ответственный исполнитель - УГХ | 9 468,0 | 8 464,8 | -1 003,2 |  |
|  |  | соисполнитель – УБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | соисполнитель – МКУ «УКС» | 8 916,2 | 0,0 | -8 916,2 |  |
|  |  | соисполнитель - УИЗО | 142 254,4 | 140 720,9 | 191,1 |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 «Организация и проведение мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства» | Всего | 9 592,9 | 8 533,5 | -1 059,4 |  |
|  |  | в том числе местный бюджет | 9 467,9 | 8 464,8 | -1 003,1 |  |
|  |  | в том числе средства собственников | 125,0 | 68,7 | -56,3 |  |
|  |  | ответственный исполнитель - УГХ | 9 467,9 | 8 464,8 | -1 003,1 |  |
|  |  | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | в том числе местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | в том числе средства собственников | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | ответственный исполнитель - УГХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | соисполнитель – УБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2. | Мероприятие 1.1. Мониторинг технического состояния строительных конструкций многоквартирных домов и проведение противоаварийных мероприятий | Всего | 8 326,8 | 8 228,2 | -98,6 | Оплата по контрактам была произведена согласно выставленным счетам ООО «Стройдиагностика» |
|  |  | в том числе местный бюджет | 8 326,8 | 8 228,2 | -98,6 |  |
|  |  | ответственный исполнитель - УГХ | 8 326,8 | 8 228,2 | -98,6 |  |
| 2.3. | Мероприятие 1.2. Контроль качества воды, учет забора воды | Всего | 450,0 | 0,0 | 450,0 | Контракт на выполнение работ по отбору и контролю качества проб питьевой воды объектов водоснабжения на отчетную дату не заключен. Рассмотрение и оценка котировочных заявок состоялась в январе 2019 г., контракт заключен в феврале 2019 г. |
|  |  | в том числе местный бюджет | 450,0 | 0,0 | 450,0 |  |
|  |  | ответственный исполнитель - УГХ | 450,0 | 0,0 | 450,0 |  |
| 2.4. | Мероприятие 1.3. Приведение в нормативное и безопасное состояние зеленого хозяйства придомовых территорий многоквартирных домов | Всего | 625,0 | 305,3 | -319,7 | В отношении отдельных многоквартирных домов (далее - МКД) представлена исполнительная документация, произведена оплата. В отношении двух МКД исполнительная документация находится на согласовании, оплата будет произведена в 2019 г. |
|  |  | в том числе местный бюджет | 500,0 | 236,6 | -263,4 |  |
|  |  | в том числе средства собственников | 125,0 | 68,7 | -56,3 |  |
|  |  | ответственный исполнитель - УГХ | 500,0 | 236,6 | -263,4 |  |
| 2.5. | Мероприятие 1.4. Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | Всего | 191,1 | 0,0 | 191,1 | Мероприятие по кап. ремонту водопроводов будет реализовано ООО «БВК» в 2019 году в соответствии с планом кап. ремонтов объектов концессионного соглашения |
|  |  | в том числе местный бюджет | 191,1 | 0,0 | 191,1 |  |
|  |  | ответственный исполнитель - УГХ | 191,1 | 0,0 | 191,1 |  |
| 2.6. | Основное мероприятие 2 «Развитие инфраструктуры объектов муниципальной собственности» | Всего | 151 170,6 | 148 537,1 | -2 633,5 |  |
|  |  | в том числе местный бюджет | 9 616,2 | 7 816,2 | -1 800,0 |  |
|  |  | в том числе краевой бюджет | 141 554,4 | 140 720,9 | -833,5 |  |
|  |  | ответственный исполнитель - УГХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | соисполнитель – МКУ «УКС» | 8 916,2 | 7 816,2 | -1 100,0 |  |
|  |  | соисполнитель - УИЗО | 142 254,4 | 140 720,9 | -1 533,5 |  |
| 2.7. | Мероприятие 2.1. Реализация иных мероприятий по ликвидации последствий техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий», г. Березники, Пермский край за счет средств ПАО «Уралкалий» | Всего | 141 554,4 | 140 720,9 | -833,5 | К оплате была предъявлена сумма фактически выполненных работ по контракту |
|  |  | в том числе местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | в том числе краевой бюджет | 141 554,4 | 140 720,9 | -833,5 |  |
|  |  | ответственный исполнитель - УГХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | соисполнитель – МКУ «УКС» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | соисполнитель - УИЗО | 141 554,4 | 140 720,9 | -833,5 |  |
| 2.8. | Мероприятие 2.2. Реконструкция очистных сооружений (КОС) Правобережного жилого района г. Березники | Всего | 8 716,2 | 7 816,2 | -900,0 | Государственная экспертиза определения достоверности сметной стоимости не проведена подрядчиком. Контракт расторгнут по соглашению сторон. Оплата произведена за фактически выполненные работы |
|  |  | в том числе местный бюджет | 8 716,2 | 7 816,2 | -900,0 |  |
|  |  | ответственный исполнитель - УГХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | соисполнитель – МКУ «УКС» | 8 716,2 | 7 816,2 | -900,0 |  |
| 2.9. | Мероприятие 2.3. Строительство централизованных сетей водоснабжения г.Усолья | Всего | 100,0 | 0,0 | -100,0 | Данные объекты приняты от Усольского городского поселения в связи с объединением поселений, входящих в состав Усольского муниципального района с муниципальным образованием «Город Березники». По данным объектам начат сбор информации для дальнейшей реализации инвестиции |
|  |  | в том числе местный бюджет | 100,0 | 0,0 | -100,0 |  |
|  |  | ответственный исполнитель - УГХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | соисполнитель – МКУ «УКС» | 100,0 | 0,0 | -100,0 |  |
| 2.10. | Мероприятие 2.3. Строительство централизованных сетей водоотведения г.Усолья | Всего | 100,0 | 0,0 | -100,0 | Данные объекты приняты от Усольского городского поселения в связи с объединением поселений входящих в состав Усольского муниципального района с муниципальным образованием «Город Березники». По данным объектам начат сбор информации для дальнейшей реализации инвестиции |
|  |  | в том числе местный бюджет | 100,0 | 0,0 | -100,0 |  |
|  |  | ответственный исполнитель - УГХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | соисполнитель – МКУ «УКС» | 100,0 | 0,0 | -100,0 |  |
| 2.11. | Мероприятие 2.4. Обустройство скважин с применением АСУ водоснабжения. | Всего | 700,0 | 0,0 | -700,0 | В связи с принятием решения об изменении формы расходования средств |
|  |  | в том числе местный бюджет | 700,0 | 0,0 | -700,0 |  |
|  |  | ответственный исполнитель - УГХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | соисполнитель - УИЗО | 700,0 | 0,0 | -700,0 |  |
| 3. | Подпрограмма 2 «Транспорт» | Всего | 131 265,6 | 120 064,9 | -11 200,7 |  |
|  |  | в том числе краевой бюджет | 18 864,9 | 18 864,9 | 0,0 |  |
|  |  | в том числе местный бюджет | 112 400,7 | 101 200,0 | -11 200,7 |  |
|  |  | ответственный исполнитель - УГХ | 129 675,6 | 118 512,3 | -11 163,3 |  |
|  |  | ответственный исполнитель - МКУ «УКС» | 1 590,0 | 1 552,6 | -37,4 |  |
|  |  | ответственный исполнитель - УИЗО | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 1 «Организация транспортного обслуживания населения» | Всего | 123 335,7 | 112 443,2 | -10 892,5 |  |
|  |  | в том числе краевой бюджет | 18 864,9 | 18 864,9 | 0,0 |  |
|  |  | в том числе местный бюджет | 104 470,8 | 93 578,3 | -10 892,5 |  |
|  |  | ответственный исполнитель - УГХ | 123 335,7 | 112 443,2 | -10 892,5 |  |
|  |  | ответственный исполнитель - УИЗО | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.2. | Мероприятие 1.1. Возмещение хозяйствующим субъектам недополученных доходов от перевозки пассажиров по субсидируемым маршрутам регулярных перевозок г. Березники | Всего | 100 267,8 | 89 403,4 | -10 864,4 | Оплата субсидии произведена согласно предоставленным отчетам МУП «Водоканал г. Березники» |
|  |  | в том числе местный бюджет | 100 267,8 | 89 403,4 | -10 864,4 |  |
|  |  | ответственный исполнитель - УГХ | 100 267,8 | 89 403,4 | -10 864,4 |  |
| 3.3. | Мероприятие 1.2. Возмещение хозяйствующим субъектам недополученных доходов, в связи с предоставлением льготного проезда по проездным документам для учащихся очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, а также учащихся общеобразовательных организаций по маршрутам регулярных перевозок г. Березники | Всего | 280,0 | 251,9 | -28,1 | Оплата субсидии произведена согласно выставленным счетам МУП «Водоканал г. Березники». Проездные билеты реализованы соответственно спросу жителей города |
|  |  | в том числе местный бюджет | 280,0 | 251,9 | -28,1 |  |
|  |  | ответственный исполнитель - УГХ | 280,0 | 251,9 | -28,1 |  |
| 3.4. | Мероприятие 1.3. Возмещение хозяйствующим субъектам недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан с использованием социальных проездных документов | Всего | 18 864,9 | 18 864,9 | 0,0 |  |
|  |  | в том числе краевой бюджет | 18 864,9 | 18 864,9 | 0,0 |  |
|  |  | ответственный исполнитель - УГХ | 18 864,9 | 18 864,9 | 0,0 |  |
| 3.5. | Мероприятие 1.4. Обеспечение организации транспортного обслуживания населения | Всего | 73,0 | 73,0 | 0,0 |  |
|  |  | в том числе местный бюджет | 73,0 | 73,0 | 0,0 |  |
|  |  | ответственный исполнитель - УГХ | 73,0 | 73,0 | 0,0 |  |
|  |  | соисполнитель - УИЗО | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.6. | Мероприятие 1.5. Разработка новой схемы маршрутной сети | Всего | 3 850,0 | 3 850,0 | 0,0 |  |
|  |  | в том числе местный бюджет | 3 850,0 | 3 850,0 | 0,0 |  |
|  |  | ответственный исполнитель - УГХ | 3 850,0 | 3 850,0 | 0,0 |  |
| 3.7. | Основное мероприятие 2. «Обеспечение деятельности казенных учреждений» | Всего | 6 339,9 | 6 069,1 | -270,8 |  |
|  |  | в том числе местный бюджет | 6 339,9 | 6 069,1 | -270,8 |  |
|  |  | ответственный исполнитель - УГХ | 6 339,9 | 6 069,1 | -270,8 |  |
| 3.8. | Мероприятие 2.1. Содержание казенных учреждений | Всего | 6 339,9 | 6 069,1 | -270,8 | Экономия по текущему содержанию МКУ «Центральная диспетчерская служба»: по фонду оплаты труда, на обучение сотрудников, по коммунальным услугам, по обслуживанию компьютерной техники и программного обеспечения, по содержанию и ремонту общедомового имущества, по приобретению материальных запасов |
|  |  | в том числе местный бюджет | 6 339,9 | 6 069,1 | -270,8 |  |
|  |  | ответственный исполнитель - УГХ | 6 339,9 | 6 069,1 | -270,8 |  |
| 3.9. | Основное мероприятие 3. «Развитие инфраструктуры объектов муниципальной собственности» | Всего | 1 590,0 | 1 552,6 | -37,4 |  |
|  |  | в том числе местный бюджет | 1 590,0 | 1 552,6 | -37,4 |  |
|  |  | ответственный исполнитель - УГХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | соисполнитель – МКУ «УКС» | 1 590,0 | 1 552,6 | -37,4 |  |
| 3.10. | Мероприятие 3.1. Устройство участка контактной троллейбусной сети ул. Миндовского (от пр.Ленина до ул. Березниковская, 109) | Всего | 1 590,0 | 1 552,6 | -37,4 | Подрядчиком нарушены сроки разработки проектной документации. На данный момент в учреждение представлены 2 экз. ПД. Оплата произведена без учета стоимости прохождения экспертизы определения сметной стоимости (стоимость прохождения экспертизы составляет 37 349,16 руб.), 30 ноября 2018 г. подписано сторонами соглашение о расторжении контракта на сумму экспертизы |
|  |  | в том числе местный бюджет | 1 590,0 | 1 552,6 | -37,4 |  |
|  |  | ответственный исполнитель - УГХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | соисполнитель – МКУ «УКС» | 1 590,0 | 1 552,6 | -37,4 |  |
| 4. | Подпрограмма 3 «Газификация районов индивидуальной застройки города» | Всего | 13 599,1 | 8 606,0 | -4 993,1 |  |
|  |  | в том числе местный бюджет | 5 099,1 | 106,0 | -4 993,1 |  |
|  |  | в том числе краевой бюджет | 8 500,0 | 8 500,0 | 0,0 |  |
|  |  | ответственный исполнитель - УГХ | 0,0 | 6,0 | 6,0 |  |
|  |  | соисполнитель – МКУ «УКС» | 13 599,1 | 8 606,1 | -4 993,0 |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 1 «Развитие инфраструктуры объектов муниципальной собственности» | Всего | 13 599,1 | 8 606,0 | -4 993,1 |  |
|  |  | в том числе местный бюджет | 5 099,1 | 106,0 | -4 993,1 |  |
|  |  | в том числе краевой бюджет | 8 500,0 | 8 500,0 | 0,0 |  |
|  |  | ответственный исполнитель - УГХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | соисполнитель – МКУ «УКС» | 13 599,1 | 8 606,1 | -4 993,0 |  |
| 4.2. | Мероприятие 1.1. Проведение проектно-изыскательских работ на строительство распределительных газопроводов на территории Пермского края | Всего | 8 500,0 | 8 500,0 | 0,0 |  |
|  |  | в том числе краевой бюджет | 8 500,0 | 8 500,0 | 0,0 |  |
|  |  | ответственный исполнитель - УГХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | соисполнитель – МКУ «УКС» | 8 500,0 | 8 500,0 | 0,0 |  |
| 4.3. | Мероприятие 1.2. Строительство уличных газопроводов | Всего | 5 028,9 | 36,3 | -4 992,6 | Выполнены работы по подготовке исходных данных при проведении предпроектных работ по объекту: «Газопровод низкого давления газоснабжения частных жилых домов по ул.Челюскинцев; ул. Кунгурская; ул.Дачная; пер. Быгельский; ул. Соликамская; ул. Пятилетки; ул. Мира; ул. Семинская; ул. Апрельская; пер.Кирпичный; ул. Пархоменко; ул. Энгельса; ул. Ушакова» |
|  |  | в том числе местный бюджет | 5 028,9 | 36,3 | -4 992,6 |  |
|  |  | ответственный исполнитель - УГХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | соисполнитель – МКУ «УКС» | 5 028,9 | 36,4 | -4 992,5 |  |
| 4.4. | Мероприятие 1.3. Распределительные газопроводы в п.Чкалово городского округа «Город Березники» | Всего | 70,2 | 69,7 | -0,5 |  |
|  |  | в том числе местный бюджет | 70,2 | 69,7 | -0,5 |  |
|  |  | ответственный исполнитель - УГХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | соисполнитель – МКУ «УКС» | 70,2 | 69,7 | -0,5 |  |