# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ

# ПЕРМСКОГО КРАЯ

29.03.2019							№ 888

Об утверждении годового отчета о ходе реализации муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории города Березники», утвержденной постановлением администрации города от 01.11.2013 № 1759, за 2018 год

В соответствии с пунктом 5.7 раздела V Порядка разработки                  и реализации муниципальных программ муниципального образования   «Город Березники», утвержденного постановлением администрации города от 27.08.2018 № 2100, разделом VIII муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории города Березники», утвержденной постановлением администрации города                   от 01.11.2013 № 1759,

администрация города Березники ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории города Березники», утвержденной постановлением администрации города от 01.11.2013 № 1759, за 2018 год.

2.Разместить настоящее постановление на Официальном портале правовой информации города Березники в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава города							                   С.П.Дьяков

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации города

от 29.03.2019 № 888

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

«Комплексное благоустройство территории города Березники», утвержденной постановлением администрации города от 01.11.2013 № 1759, за 2018 год

Блок 1.Исполнение целевых показателей

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (+, -) | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Цель 1: создание благоустроенных территорий города и комфортной среды проживания горожан |
| 1.1. | Задача 1.1.Приведение в нормативное состояние объектов внешнего благоустройства |
| 1.2. | Целевой показатель 1.1.1. Доля благоустроенных парков и скверов по отношению к общей территории парков и скверов | управление благоустройства администрации города | % | 49,7 | 44,6 | -5,1 | перенос реконструкции территории у мемориала Победы на 2020 год |
| 1.3. | Задача 1.2.Комплексное развитие улично-дорожной сети |
| 1.4. | Целевой показатель 1.2.1. Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | управление благоустройства администрации города | % | 66,6 | 66,6 | 0 |  |
| 1.5. | Задача 1.3.Создание благоприятной экологической обстановки |
| 1.6. | Целевой показатель 1.3.1. Площадь городских территорий, освобождаемых от несанкционированных свалок | управление благоустройства администрации города | м2 | 42 000 | 42 000 | 0 |  |
| 1.7. | Задача 1.4.Обеспечение эффективной деятельности управления благоустройства администрации города и муниципального казенного учреждения «Служба благоустройства г. Березники» |
| 1.8. | Целевой показатель 1.4.1. Выполнение значений целевых показателей Программы | управление благоустройства администрации города | % | 100 | 99 | -1 |  |
| 2. | Подпрограмма 1 «Благоустройство городских территорий» |
| 2.1. | Цель 1: приведение в нормативное состояние объектов внешнего благоустройства, создание современной городской среды путем благоустройства существующих парков и скверов |
| 2.2. | Задача 1.1.Обновление фонда зеленых насаждений и содержание городского зеленого хозяйства |
| 2.3. | Целевой показатель 1.1.1. Доля замененных деревьев от общего количества старовозрастных тополей на городских территориях | управление благоустройства администрации города | % | 1,8 | 1,8 | 0 |  |
| 2.4. | Задача 1.2.Развитие системы сетей наружного освещения (НО) |
| 2.5. | Целевой показатель 1.2.1. Доля восстановленных и реконструированных сетей наружного освещения от необходимой протяженности сетей наружного освещения | управление благоустройства администрации города | % | 77,6 | 77,6 | 0 |  |
| 2.6. | Задача 1.3.Содержание мест захоронения в соответствии с нормативными требованиями, ремонт объектов кладбища |
| 2.7. | Целевой показатель 1.3.1. Количество мест захоронений, соответствующих нормативным требованиям | управление благоустройства администрации города | ед. | 1 | 1 | 0 | - |
| 3. | Подпрограмма 2 «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» |
| 3.1. | Цель 1: комплексное развитие улично-дорожной сети |
| 3.2. | Задача 1.1.Улучшение и восстановление транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог |
| 3.3. | Целевой показатель 1.1.1. Протяженность капитально отремонтированных и отремонтированных автомобильных дорог | управление благоустройства администрации города | км | 10,3 | 10,3 | 0 |  |
| 3.4. | Целевой показатель 1.1.2. Протяженность автомобильных дорог, находящихся на содержании | управление благоустройства администрации города | км | 265,69 | 265,69 | 0 |  |
| 4. | Подпрограмма 3 «Создание благоприятной экологической обстановки» |
| 4.1. | Цель 1: создание благоприятной экологической обстановки |
| 4.2. | Задача 1.1.Проведение санитарно-профилактических мероприятий |
| 4.3. | Целевой показатель 1.1.1. Количество отходов, вывезенных при ликвидации несанкционированных свалок | управление благоустройства администрации города | м2 | 1 200 | 1 200 | 0 |  |
| 5. | Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации Программы» |
| 5.1. | Цель 1: исполнение полномочий управления благоустройства администрации города и муниципального казенного учреждения «Служба благоустройства г. Березники» в соответствии с действующим законодательством |
| 5.2. | Задача 1.1.Обеспечение эффективной деятельности управления благоустройства администрации города и муниципального казенного учреждения «Служба благоустройства г. Березники» |
| 5.3. | Целевой показатель 1.1.1. Обеспечение достижения целей и выполнения значений целевых показателей Программы | управление благоустройства администрации города | % | 100 | 99 | -1 |  |

Блок 2.Финансовое обеспечение

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | План на 2018 год (тыс.руб.) | Факт за 2018 год (тыс.руб.) | Отклонение (+, -) | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | «Комплексное благоустройство территории города Березники» | Всего, в том числе | 776 495,3 | 709 985,5 | -66 509,8 |  |
|  |  | Ответственный исполнитель – управление благоустройства администрации города (далее – УБ) | 759 147,3 | 709 960,4 | -49 186,9 |  |
|  |  | соисполнитель – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» (далее - МКУ УКС) | 17 348,0 | 25,1 | -17 322,9 |  |
| 2. | Подпрограмма 1 «Благоустройство городских территорий» | Всего, в том числе | 99 991,3 | 67 745,2 | -32 246,1 |  |
|  |  | ответственный исполнитель - УБ | 82 643,3 | 67 720,1 | - 14 923,2 |  |
|  |  | соисполнитель – МКУ УКС | 17 348,0 | 25,1 | -17 322,9 |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 «Организация и проведение мероприятий по обеспечению и повышению комфортности условий проживания граждан» | ответственный исполнитель - УБ | 55 147,7 | 47 953,8 | -7 193,9 |  |
| 2.2. | Мероприятие 1.1. Благоустройство и озеленение парков, скверов, площадей и иных мест массового отдыха населения | Всего, в том числе | 42 142,6 | 35 133,2 | - 7 009,4 |  |
|  |  | ответственный исполнитель - УБ | 41 833,6 | 35 133,2 | -6 700,4 |  |
|  |  | соисполнитель – МКУ УКС | 309,0 | 0,0 | -309,0 |  |
| 2.3. | Мероприятие 1.2. Содержание и ремонт мест захоронения | ответственный исполнитель - УБ | 5 012,1 | 4 985,2 | -26,9 | Оплата по факту выполненных работ, с применением оценки качества |
| 2.4. | Мероприятие 1.3. Прочие мероприятия по благоустройству | ответственный исполнитель - УБ | 7 847,9 | 7 835,4 | -12,5 | Оплата по факту выполненных работ |
| 2.5. | Мероприятие 1.4. Софинансирование проектов инициативного бюджетирования | ответственный исполнитель - УБ | 145,1 | 0,0 | -145,1 | Средства краевого бюджета на устройство памятной доски герою России Жарову не поступали |
| 2.6. | Основное мероприятие 2 «Развитие инфраструктуры объектов муниципальной собственности» | ответственный исполнитель - УБ | 36 858,6 | 19 614,1 | -17 244,5 |  |
|  |  | соисполнитель – МКУ УКС |  |  |  |  |
| 2.7. | Мероприятие 2.1. Реализация иных мероприятий по ликвидации последствий техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий», г. Березники, Пермский край, за счет средств ПАО «Уралкалий» | ответственный исполнитель – УБ | 9 375,1 | 9 293,2 | -81,9 | Расторжение заказчиком контракта по техническому надзору в одностороннем порядке |
| 2.8. | Мероприятие 2.2. Реконструкция и восстановление сетей наружного освещения | ответственный исполнитель – УБ | 10 444,5 | 10 295,8 | -148,7 | Экономия, образовавшаяся по результатам проведения конкурсных процедур |
| 2.9. | Мероприятие 2.3. Строительство кладбища на площадке южнее производственной базы по пр. Ленина, 92 | ответственный исполнитель – УБ | 17 013,9 | 0,0 | -17 013,9 | Нарушены сроки выполнения обязательств по контракту |
|  |  | соисполнитель – МКУ УКС |  |  |  |  |
| 2.10. | Мероприятие 2.4. Строительство кладбища западнее пересечения автодорог Соликамск-Кунгур и пр-та Ленина | ответственный исполнитель – УБ | 25,1 | 25,1 | 0,0 |  |
|  |  | соисполнитель – МКУ УКС |  |  |  |  |
| 2.11. | Основное мероприятие 3 «Обеспечение исполнения судебных решений» | ответственный исполнитель - УБ | 177,3 | 177,3 | 0,0 |  |
| 2.12. | Мероприятие 3.1. Средства на исполнение судебных актов, за исключением кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд | ответственный исполнитель - УБ | 177,3 | 177,3 | 0,0 |  |
| 2.13 | Основное мероприятие 4. Содействие обустройству мест массового отдыха населения (городских парков) | ответственный исполнитель - УБ | 7 807,7 | 0,0 | -7 807,7 |  |
| 2.14 | Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) | ответственный исполнитель - УБ | 6 121, 4 | 0,0 | -6 121,4 | Нарушение подрядчиком сроков выполнения работ |
| 2.15 | Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) (расходы, не софинансируемые из федерального бюджета) | ответственный исполнитель - УБ | 1 686,3 | 0,0 | -1 686,3 | Нарушение подрядчиком сроков выполнения работ |
| 3. | Подпрограмма 2 «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» | Всего, в том числе | 624 085,6 | 598 299,3 | -25 786,3 |  |
|  |  | ответственный исполнитель – УБ | 624 085,6 | 598 299,3 | -25 786,3 |  |
|  |  | соисполнитель – МКУ УКС |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 1 «Организация дорожной деятельности» | ответственный исполнитель - УБ | 379 867,5 | 361 512,0 | -18 355,5 |  |
| 3.2. | Ведомственная целевая программа 1 «Содержание автомобильных дорог и объектов внешнего благоустройства» | ответственный исполнитель - УБ | 232 839,5 | 232 839,5 | -0,0 |  |
| 3.3. | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) | ответственный исполнитель - УБ | 232 839,5 | 232 839,5 | -0,0 |  |
| 3.4. | Мероприятие 1.1. Мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие учреждений | ответственный исполнитель - УБ | 18 324,7 | 9 724,7 | -8 600,0 | Срок поставки спецтехники - 2019 год |
| 3.5. | Мероприятие 1.2. Капитальный ремонт автомобильных дорог | ответственный исполнитель - УБ | 12 918,0 | 6 591,3 | -6 326,7 | Нарушения подрядными организациями сроков выполнения работ, финансирование расходов произведено согласно актам выполненных работ |
| 3.6. | Мероприятие 1.3. Ремонт автомобильных дорог | ответственный исполнитель - УБ | 72 682,8 | 69 424,4 | -3 258,4 | Финансирование расходов произведено по факту выполненных работ в связи с изменением объемов работ |
| 3.7. | Мероприятие 1.4. Содержание автомобильных дорог | ответственный исполнитель - УБ | 3 450,5 | 3 280,1 | -170,4 | В связи с изменениями объемов работ не освоены средства по установке дорожных знаков |
| 3.8. | Мероприятие 1.5. Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края | ответственный исполнитель - УБ | 39 652,0 | 39 652,0 | 0,0 |  |
| 3.9. | Основное мероприятие 2 «Развитие инфраструктуры объектов муниципальной собственности» | ответственный исполнитель - УБ | 243 220,3 | 235 789,5 | -7 430,8 |  |
| 3.10. | Мероприятие 2.1. Реконструкция ул. Новосодовая от Чуртанского шоссе до поворота на мост через р. Кама | ответственный исполнитель - УБ | 99,1 | 0,0 | -99,1 | Средства на корректировку проектно-сметной документации не освоены в связи с нарушением подрядчиком сроков выполнения работ |
| 3.11. | Мероприятие 2.2. Межквартальная инженерная дорожно-транспортная инфраструктура кварталов № 6, 10, 15, 16 многоквартирных жилых домов в Правобережной части г. Березники. 3 этап строительства | ответственный исполнитель - УБ | 304,7 | 202,8 | -101,9 |  |
| 3.12. | Мероприятие 2.3. Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края | ответственный исполнитель - УБ | 236 621,0 | 235 586,7 | -1 034,3 | Средств краевого бюджета не поступало |
| 3.13. | Мероприятие 2.4. Строительство участков автомобильных дорог в районе Суханово, обеспечивающих доступность земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства | ответственный исполнитель - УБ | 4 170,6 | 0,0 | -4 170,6 | Контракт расторгнут заказчиком в одностороннем порядке |
| 3.14. | Мероприятие 2.5. Строительство автодороги от перекрестка улиц 8 Марта-Ивачева в г. Усолье до ул. Ивана Дощеникова в г. Березники | ответственный исполнитель - УБ | 1 200,4 | 0,0 | -1 200,4 | Ввиду необходимости устранения подрядчиком замечаний в соответствии с выданным заключением управления архитектуры и градостроительства администрации города |
| 3.15. | Мероприятие 2.6. Строительство ул. Большевистская от ул. Мира до ул. 30 лет Победы | ответственный исполнитель - УБ | 824,5 | 0,0 | -824,5 | Согласно заключенному муниципальному контракту срок выполнения работ – март 2019 года |
| 3.16. | Основное мероприятие 3 «Обеспечение исполнения судебных решений» | ответственный исполнитель – УБ | 997,8 | 997,8 | 0,0 |  |
| 3.17 | Мероприятие 3.1. Средства на исполнение судебных актов, за исключением кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд | ответственный исполнитель - УБ | 997,8 | 997,8 | 0,0 |  |
| 4. | Подпрограмма 3 «Создание благоприятной экологической обстановки» | Всего, в том числе | 28 542,2 | 20 173,0 | -8 369,2 |  |
|  |  | ответственный исполнитель - УБ | 28 542,2 | 20 173,0 | -8 369,2 |  |
|  |  | соисполнитель – МКУ УКС |  |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 1 «Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в части ответственного обращения с безнадзорными животными» | ответственный исполнитель - УБ | 1 625,9 | 1 257,0 | -368,9 |  |
| 4.2. | Мероприятие 1.1. Мероприятия по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и регистрации, содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, утилизации | ответственный исполнитель - УБ | 1 166,3 | 919,9 | - 264,4 | Оплата произведена по фактически предоставленным отчетам |
| 4.3. | Мероприятие 1.2. Мероприятие по отлову и содержанию безнадзорных животных | ответственный исполнитель - УБ | 349,8 | 227,3 | - 122,5 |  |
| 4.4. | Мероприятие 1.3. Администрирование государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и регистрации, содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, утилизации | ответственный исполнитель - УБ | 109,8 | 109,8 | 0,0 |  |
| 4.5. | Основное мероприятие 2 «Поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории города» | ответственный исполнитель - УБ | 3 396,0 | 3 392,7 | -3,3 |  |
| 4.6. | Мероприятие 2.1. Проведение санитарно-профилактических мероприятий | ответственный исполнитель - УБ | 2 740,4 | 2 737,1 | -3,3 | Оплата произведена согласно актам приемки выполненных работ |
| 4.7. | Мероприятие 2.2. Мониторинг ливневых вод | ответственный исполнитель - УБ | 655,6 | 655,6 | 0,0 |  |
| 4.8. | Основное мероприятие 3 «Развитие инфраструктуры объектов муниципальной собственности» | ответственный исполнитель - УБ | 23 510,3 | 15 513,3 | -7 997,0 |  |
| 4.9. | Мероприятие 3.1. Строительство очистных сооружений на выпусках систем ливневой канализации города Березники в водные объекты (р. Быгель, Нижне-Зырянское водохранилище) | ответственный исполнитель - УБ | 23 510,3 | 15 513,3 | -7 997,0 | Аукцион не состоялся ввиду отсутствия заявок |
| 5. | Основное мероприятие 4 «Обеспечение исполнения судебных решений» | ответственный исполнитель - УБ | 10,0 | 10,0 | 0,0 |  |
| 5.1. | Мероприятие 3.1. Средства на исполнение судебных актов, за исключением кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд | ответственный исполнитель - УБ | 10,0 | 10,0 | 0,0 |  |
| 5.2. | Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации Программы» | Всего, в том числе | 23 876,2 | 23 768,0 | -108,2 |  |
|  |  | ответственный исполнитель - УБ |  |  |  |  |
| 5.3. | Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности муниципальных органов» | ответственный исполнитель - УБ | 13 196,9 | 13 186,5 | -10,4 |  |
| 5.4. | Мероприятие 1.1. Содержание органов местного самоуправления | ответственный исполнитель - УБ | 13 014,9 | 13 004,5 | -10,4 | Экономия по заработной плате, экономия по связи, превышения лимитов нет, возврат Фонда социального страхования |
| 5.5. | Мероприятие 1.2. Составление протоколов об административных правонарушениях | ответственный исполнитель - УБ | 87,1 | 87,1 | 0,0 |  |
| 5.6. | Мероприятие 1.3. Оценка деятельности глав муниципальных районов и городских округов Пермского края (проведение конкурса муниципальных районов и городских округов Пермского края по достижению наиболее результативных значений показателей управленческой деятельности) | ответственный исполнитель – УБ | 94,9 | 94,9 | 0,0 |  |
| 5.7. | Основное мероприятие 2 «Обеспечение деятельности казенных учреждений» | ответственный исполнитель - УБ | 10 679,3 | 10 581,5 | -97,8 |  |
| 5.8. | Мероприятие 2.1. Содержание казенных учреждений | ответственный исполнитель - УБ | 10 679,3 | 10 581,5 | -97,8 | Экономия заработной платы по вакантной ставке, экономия по связи, экономия расходов на содержание автомобиля и предрейсовые осмотры |