МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ»

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.03.2020							№ 309

Об утверждении годового отчета о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Березники» на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением администрации города от 01.09.2017 № 2127, за 2019 год

В соответствии с пунктом 3.4 раздела III, пунктом 5.7 раздела V постановления администрации города от 27.08.2018 № 2100                             «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Березники»

администрация города Березники ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Березники» на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением администрации города от 01.09.2017 № 2127, за 2019 год.

2.Разместить настоящее постановление на официальном                 сайте Администрации города Березники в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

| Глава города Березники – глава администрации города Березники | С.П.Дьяков |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации города

от 10.03.2020 № 309

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования

«Город Березники» на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением администрации города

от 01.09.2017 № 2127, за 2019 год

Блок 1.Исполнение целевых показателей

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (+, -) | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (кол. 6-5) | 8 |
| 1. | Цель 1: повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Город Березники» |
| 1.1. | Задача 1.1.Обеспечение развития общественных территорий муниципального образования «Город Березники» |
| 1.2. | Целевой показатель 1.1.1. Площадь благоустроенных общественных территорий | Управление благоустройства администрации города Березники | га | 0,6 | 0,6 |  |  |
| 1.3. | Задача 1.2.Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий |
| 1.4. | Целевой показатель 1.2.1. Дворовые территории, приведенные в нормативное состояние | Управление благоустройства администрации города Березники, управление городского хозяйства администрации города | ед. | 39 | 42 | 3 | Увеличение произошло в объеме доведенных лимитов |

Блок 2.Финансовое обеспечение

| № п/п | Наименование программы, ВЦП, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | План на 2019 год (тыс.руб.) | Факт за 2019 год (тыс.руб.) | Отклонение (+, -) | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Березники» на 2018-2022 годы» | ВСЕГО, в том числе | 84 507,3 | 80 391,6 | - 4 115,7 |  |
|  |  | Ответственный исполнитель - Управление благоустройства администрации города Березники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. | Основное мероприятие 1 «Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 гг.» | ВСЕГО, в том числе | 26 654,6 | 25 459,5 | - 1 195,1 |  |
|  |  | Ответственный исполнитель - Управление благоустройства администрации города Березники | 26 654,6 | 25 459,5 | - 1 195,1 |  |
| 2.1. | Мероприятие 1.1. Реализация муниципальных программ формирования современной городской среды | ВСЕГО, в том числе | 923,8 | 923,8 |  |  |
|  |  | Ответственный исполнитель - Управление благоустройства администрации города Березники | 923,8 | 923,8 |  |  |
| 2.2. | Мероприятие 1.2. Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды (расходы, не софинансируемые из федерального бюджета) | ВСЕГО, в том числе | 25 730,8 | 24 535,7 | - 1 195,1 | Экономия по итогам проведения аукциона. Оплата за фактически выполненные объемы работ по контрактам на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий |
|  |  | Ответственный исполнитель - Управление благоустройства администрации города Березники | 25 730,8 | 24 535,7 | - 1 195,1 |  |
| 3. | Основное мероприятие 2 «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | ВСЕГО, в том числе Ответственный исполнитель - Управление благоустройства администрации города Березники | 57 852,7 | 54 932,1 | - 2 920,6 |  |
|  |  |  | 57 852,7 | 54 932,1 | - 2 920,6 |  |
| 3.1. | Мероприятие 2.1. Реализация программ формирования современной городской среды | ВСЕГО, в том числе | 55 538,6 | 52 710,2 | - 2 828,4 | Оплата за фактически выполненный объем работ по контракту на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий |
|  |  | Ответственный исполнитель - Управление благоустройства администрации города Березники | 55 538,6 | 52 710,2 | - 2 828,4 |  |
| 3.2. | Мероприятие 2.2. Реализация программ формирования современной городской среды | ВСЕГО, в том числе | 2 314,1 | 2 221,9 | - 92,2 | Оплата за фактически выполненный объем работ по контракту на выполнение работ по благоустройству общественных территорий |
|  |  | Ответственный исполнитель - Управление благоустройства администрации города Березники | 2 314,1 | 2 221,9 | - 92,2 |  |

_____________________

* требуется ежегодное уточнение объемов финансирования.