МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ»

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.03.2021	№ 01-02-380

Об утверждении годового отчета о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Березники» на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением администрации города от 01.09.2017 № 2127, за 2020 год

В соответствии с пунктом 3.4 раздела III, пунктом 5.7 раздела V постановления администрации города от 27.08.2018 № 2100                             «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Березники»

администрация города Березники ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Березники» на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением администрации города от 01.09.2017 № 2127, за 2020 год (далее - Отчет).

2.Разместить настоящее постановление и Отчет, указанный                            в пункте 1 настоящего постановления, на официальном сайте Администрации города Березники в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

| Глава города Березники – глава администрации города Березники | К.П.Светлаков |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации города

от  29.03.2021  № 01-02-380

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования

«Город Березники» на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением администрации города

от 01.09.2017 № 2127, за 2020 год

Блок 1.Исполнение целевых показателей

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (+, -) | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Цель 1: Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Город Березники» |
| 1.1. | Задача 1.1.Обеспечение развития общественных территорий муниципального образования «Город Березники» |
| 1.2. | Целевой показатель 1.1.1. Площадь благоустроенных общественных территорий | Управление благоустройства администрации города Березники | га | 0,6 | 0,6 |  |  |
| 1.3. | Задача 1.2.Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий |
| 1.4. | Целевой показатель 1.2.1. Дворовые территории, приведенные в нормативное состояние | Управление благоустройства администрации города Березники, Управление городского хозяйства администрации города | единиц | 28 | 28 |  |  |

Блок 2.Финансовое обеспечение

| № п/п | Наименование программы, ВЦП, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | План на 2020 год (тыс.руб.) | Факт за 2020 год (тыс.руб.) | Отклонение (+, -) | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Березники» на 2018-2022 годы» | ВСЕГО, в том числе | 69 361,0 | 64 053,4 | -5 307,6 |  |
|  |  | Ответственный исполнитель - Управление благоустройства администрации города Березники | 69 361,0 | 64 053,4 | -5 307,6 |  |
| 2. | Основное мероприятие 1 «Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы» | ВСЕГО, в том числе | 19 358,2 | 17 953,2 | -1 405,0 |  |
|  |  | Ответственный исполнитель - Управление благоустройства администрации города Березники | 19 358,2 | 17 953,2 | -1 405,0 |  |
| 2.1. | Мероприятие 1.1. Реализация муниципальных программ формирования современной городской среды | ВСЕГО, в том числе | 810,6 | 810,6 | 0,0 |  |
|  |  | Ответственный исполнитель - Управление благоустройства администрации города Березники | 810,6 | 810,6 | 0,0 |  |
| 2.2. | Мероприятие 1.2. Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды (расходы, не софинансируемые из федерального бюджета) | ВСЕГО, в том числе | 18 547,6 | 17 142,6 | -1 405,0 | Оплата по контракту на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий произведена по факту выполненных работ. Уменьшение объемов по обустройству контейнерных площадок в связи с тем, что часть работ выполнена юридическими лицами, независимо от организационно-правовой формы, или индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирным домом (далее - управляющая организация). Соглашения о расторжении контрактов заключены в 2020 году |
|  |  | Ответственный исполнитель - Управление благоустройства администрации города Березники |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 2 «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | ВСЕГО, в том числе | 50 002,7 | 46 100,2 | -3 902,5 |  |
|  |  | Ответственный исполнитель - Управление благоустройства администрации города Березники | 50 002,7 | 46 100,2 | -3 902,5 |  |
| 3.1. | Мероприятие 2.1. Реализация программ формирования современной городской среды | ВСЕГО, в том числе | 50 002,7 | 46 100,2 | -3 902,5 | Оплата по контракту на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий произведена по факту выполненных работ. Уменьшение объемов площадей асфальтирования. Соглашения о расторжении контрактов заключены в 2020 году |
|  |  | Ответственный исполнитель - Управление благоустройства администрации города Березники | 50 002,7 | 46 100,2 | -3 902,5 |  |

Примечание: требуется ежегодное уточнение объемов финансирования.