МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ»

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03.2021	№ 01-02-384

Об утверждении годового отчета о ходе реализации муниципальной программы «Жилище и транспорт», утвержденной постановлением администрации города от 28.02.2019 № 568, за 2020 год

В соответствии с пунктом 3.4 раздела III, пунктом 5.7            раздела V Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Березники», утвержденного постановлением администрации город от 27.08.2018          № 2100,

администрация города Березники ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы «Жилище и транспорт», утвержденной постановлением администрации города от 28.02.2019 № 568                     (далее - Отчет), за 2020 год.

2.Разместить настоящее постановление и Отчет, указанный                    в пункте 1 настоящего постановления, на официальном                               сайте Администрации города Березники в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

| Глава города Березники – глава администрации города Березники | К.П.Светлаков |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации города

от 30.03.2021      № 01-02-384

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Жилище и транспорт»,

утвержденной постановлением администрации города от 28.02.2019 № 568, за 2020 год

Блок 1.Исполнение целевых показателей

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Единица изменения | План | Факт | Отклонение (+, -) | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Цель 1: организация безопасных условий проживания в многоквартирных домах (далее - МКД) |
| 1.1. | Задача 1.1.Создание условий для самоорганизации собственников помещений в МКД для приведения в нормативное состояние зеленого хозяйства придомовых территорий МКД |
| 1.2. | Целевой показатель 1.1.1.Доля МКД, в которых собственники помещений приняли участие в софинансировании мероприятий по приведению в нормативное состояние зеленого хозяйства придомовых территорий МКД | Управление городского хозяйства администрации города (далее - УГХ) | % | 1,6 | 1,2 | -0,4 | В отношении отдельных МКД представлена исполнительная документация, которая в настоящее время проходит проверку |
| 1.3. | Цель 2: повышение уровня транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования «Город Березники» (далее – муниципальное образование) |
| 1.4. | Задача 2.1.Создание условий для предоставления транспортных услуг населению в границах муниципального образования |
| 1.5. | Целевой показатель 2.1.1. Обеспеченность транспортом перевозок пассажиров по субсидируемым маршрутам | УГХ | % | не менее 95 % рейсов | 98 | 3 |  |
| 1.6. | Цель 3: организация газоснабжения населения в границах муниципального образования |
| 1.7. | Задача 3.1.Газификация негазифицированных жилых домов в районах индивидуальной жилой застройки муниципального образования |
| 1.8. | Целевой показатель 3.1.1. Доля населения муниципального образования, использующего газ в бытовых целях | УГХ | % | 86,3 | 86,3 | 0 |  |
| 1.9. | Цель 4: организация водоснабжения населения в границах муниципального образования |
| 1.10. | Задача 4.1.Обеспечение централизованным водоснабжением населения на территории муниципального образования |
| 1.11. | Целевой показатель 4.1.1. Доля населения муниципального образования, обеспеченного централизованным водоснабжением | УГХ | % | 96 | 96 | 0 |  |
| 1.12. | Цель 5: организация водоотведения в границах муниципального образования |
| 1.13. | Задача 5.1.Обеспечение системой централизованного водоотведения МКД на территории муниципального образования |
| 1.14. | Целевой показатель 5.1.1. Доля населения муниципального образования, проживающего в МКД, обеспеченного и имеющего возможность обеспечения централизованным водоотведением | УГХ | % | 98 | 98 | 0 |  |
| 1.15. | Цель 6: организация теплоснабжения в границах муниципального образования |
| 1.16. | Задача 6.1.Приведение объектов теплоснабжения в нормативное состояние на территории муниципального образования |
| 1.17. | Целевой показатель 6.1.1. Доля модернизированных объектов теплоснабжения | УГХ | % | 30 | 30 | 0 |  |
| 2. | Подпрограмма 1 «Жилище» |
| 2.1. | Цель 1: стимулирование самоорганизации собственников помещений в МКД |
| 2.2. | Задача 1.1.Приведение в нормативное состояние зеленого хозяйства придомовых территорий МКД |
| 2.3. | Целевой показатель 1.1.1. Доля МКД, в которых проведены мероприятия по приведению в нормативное состояние зеленого хозяйства придомовых территорий МКД | УГХ | % | 1,6 | 1,2 | -0,4 | В отношении отдельных МКД представлена исполнительная документация, которая в настоящее время проходит проверку |
| 2.4. | Задача 1.2.Мониторинг технического состояния строительных конструкций многоквартирных домов |
| 2.5. | Целевой показатель 1.2.1. Процент исполнения мероприятий по мониторингу технического состояния строительных конструкций | УГХ | % | 100 | 100 | 0 |  |
| 3. | Подпрограмма 2 «Транспорт» |
| 3.1. | Цель 1: обеспечение доступности общественного транспорта в границах муниципального образования |
| 3.2. | Задача 1.1.Организация транспортного обслуживания населения муниципального образования |
| 3.3. | Целевой показатель 1.1.1. Улучшение организации транспортного обслуживания населения и предоставление льготного проезда для обучающихся очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, а также учащихся общеобразовательных организаций муниципального образования | УГХ | шт. | 2328 | 2184 | -144 | Проездные билеты реализованы соответственно спросу жителей муниципального образования «Город Березники» |
| 3.4. | Целевой показатель 1.1.2.Процент выполнения рейсов по маршрутам регулярных перевозок - не менее 95 % | УГХ | % | 95 | 98 | 3 |  |
| 4. | Подпрограмма 3 «Газификация районов муниципального образования» |
| 4.1. | Цель 1: обеспечение населения муниципального образования услугой газоснабжения в целях повышения качества жизни |
| 4.2. | Задача 1.1.Строительство распределительных газопроводов |
| 4.3. | Целевой показатель 1.1.2. Протяженность построенных распределительных газопроводов | УГХ | км | 8,367 | 8,367 | 0 |  |
| 5. | Подпрограмма 4 «Централизованное водоснабжение районов муниципального образования» |
| 5.1. | Цель 1: повышение уровня обеспеченности населения муниципального образования питьевой водой |
| 5.2. | Задача 1.1.Обеспечение населения муниципального образования качественной питьевой водой, соответствующей санитарно-эпидемиологическим нормам |
| 5.3. | Целевой показатель 1.1.2. Количество мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту и прочее, реализованных в целях приведения объектов водоснабжения в нормативное состояние | УГХ | единиц | 31 | 27 | -4 | Выполнено 27 мероприятий. Выполнение 4-х мероприятий перенесено на 2021 год |
| 6. | Подпрограмма 5 «Централизованное водоотведение районов муниципального образования» |
| 6.1. | Цель 1: организация безопасного проживания в границах муниципального образования |
| 6.2. | Задача 1.1.Строительство и реконструкция систем водоотведения в границах муниципального образования |
| 6.3. | Целевой показатель 1.1.2.Количество мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту и прочее, реализованных в целях приведения объектов водоотведения в нормативное состояние | УГХ | единиц | 10 | 6 | -4 | Выполнено 6 мероприятий. Выполнение 4х мероприятий перенесено на 2021 год |
| 7. | Подпрограмма 6 «Модернизация объектов теплоснабжения муниципального образования» |
| 7.1. | Цель 1: организация бесперебойного теплоснабжения населения в границах муниципального образования |
| 7.2. | Задача 1.1.Инженерно-техническая оптимизация объектов теплоснабжения |
| 7.3. | Целевой показатель 1.1.2. Количество мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту и прочее, реализованных в целях приведения объектов теплоснабжения в нормативное состояние | УГХ | единиц | 1 | 1 | 0 |  |

Блок 2.Финансовое обеспечение

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Рз, Пр | ЦСР | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Объем финансиро-вания по источникам | План | Факт | Отклоне-ние | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Программа «Жилище и транспорт» |  | 07 0 00 00000 | Всего, в том числе ответственный исполнитель – Управление городского хозяйства администрации города (далее – УГХ), соисполнитель – Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» (далее – МКУ «УКС»), Управление имущественных и земельных отношений администрации города Березники (далее – УИЗО), соисполнитель – Муниципальное казенное учреждение «Управление по эксплуатации административных зданий» (далее – МКУ «УЭАЗ») |  | 564 927,3 | 472 374,2 | -92 553,1 |  |
|  |  |  |  |  | ФБ[1] | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | КБ[2] | 305 263,5 | 226 447,5 | -78 816,0 |  |
|  |  |  |  |  | МБ[3] | 259 163,8 | 245 434,2 | -13 729,6 |  |
|  |  |  |  |  | СС[4] | 500,0 | 492,5 | -7,5 |  |
| 2. | Подпрограмма 1 «Жилище» |  | 07 1 00 00000 | Всего, в том числе |  | 25 426,1 | 23 354,2 | -2 071,9 |  |
|  |  |  |  | ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель – МКУ «УКС», соисполнитель – МКУ «УЭАЗ» | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 24 926,1 | 22 861,7 | -2 064,4 |  |
|  |  |  |  |  | СС | 500,0 | 492,5 | -7,5 |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 «Организация и проведение мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства» |  | 07 1 01 00000 | Всего, в том числе |  | 25 426,1 | 23 354,2 | -2 071,9 |  |
|  |  |  |  | ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель – МКУ «УКС», соисполнитель – МКУ «УЭАЗ» | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 24 926,1 | 22 861,7 | -2 064,4 |  |
|  |  |  |  |  | СС | 500,0 | 492,5 | -7,5 |  |
| 2.1.1. | Мероприятие 1.1 «Приведение в нормативное и безопасное состояние зеленого хозяйства придомовых территорий многоквартирных домов» | 05 03 | 07 1 01 80050 | Всего, в том числе |  | 2 994,6 | 2 463,4 | -531,2 |  |
|  |  |  |  | ответственный исполнитель – УГХ | МБ | 2 494,6 | 1 970,9 | -523,7 | 418,3 тыс.руб.- работы выполнены, исполнительная документация на согласовании; 46,2 тыс.руб. - отказ собственников от участия в программе; 59,2 тыс.руб. - экономия по итогам выполненных работ |
|  |  |  |  |  | СС | 500,0 | 492,5 | -7,5 |  |
| 2.1.2. | Мероприятие 1.2 «Дополнительная помощь при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» | 05 01 | 07 1 01 80070 | Всего, в том числе |  | 1 000,0 | 0,0 | -1 000,0 |  |
|  |  |  |  | ответственный исполнитель – УГХ | МБ | 1 000,0 | 0,0 | -1 000,0 | В связи с отсутствием заявок средства из бюджета муниципального образования не предоставлялись |
| 2.1.3. | Мероприятие 1.3 «Мониторинг технического состояния строительных конструкций многоквартирных домов и проведение противоаварийных мероприятий» | 05 01 | 07 1 01 26100 | Всего, в том числе |  | 20 506,4 | 19 965,8 | -540,6 |  |
|  |  |  |  | ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель – МКУ «УКС» | МБ | 20 506,4 | 19 965,8 | -540,6 | Оплата по контракту на сумму 540,6 тыс.руб. будет произведена в 2021 году, работы ведутся |
| 2.1.4. | Мероприятие 1.4. Проведение дезинфекции мест общего пользования многоквартирных домов | 0309 | 07 1 01 26200 | Всего, в том числе |  | 925,1 | 925,1 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель – МКУ «УЭАЗ» | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 925,1 | 925,1 | 0,0 |  |
| 3. | Подпрограмма 2 «Транспорт» | 0408, 1003 | 07 2 00 00000 | Всего, в том числе |  | 211 471,0 | 200 265,3 | -11 205,7 |  |
|  |  |  |  | ответственный исполнитель - УГХ, соисполнитель – УИЗО | КБ | 56 990,9 | 45 837,0 | -11 153,9 |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 154 480,1 | 154 428,3 | -51,8 |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 1 «Организация транспортного обслуживания населения» | 0408,1003 | 07 2 01 00000 | Всего, в том числе |  | 211 471,0 | 200 265,3 | -11 205,7 |  |
|  |  |  |  | ответственный исполнитель - УГХ, соисполнитель – УИЗО | КБ | 56 990,9 | 45 837,0 | -11 153,9 |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 154 480,1 | 154 428,3 | -51,8 |  |
| 3.1.1. | Мероприятие 1.1 «Обеспечение организации транспортного обслуживания населения» | 0408, 1003 | 07 2 01 80060 | Всего, в том числе |  | 154 480,1 | 154 428,3 | -51,8 |  |
|  |  |  |  | ответственный исполнитель - УГХ, соисполнитель – УИЗО | МБ | 154 480,1 | 154 428,3 | -51,8 | 51, 8 тыс.руб. - оплата произведена согласно фактически перевезенным пассажирам |
| 3.1.2. | Мероприятие 1.3 «Возмещение затрат, связанных с организацией перевозки отдельных категорий граждан с использованием электронных социальных проездных документов, а также недополученных доходов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям от перевозки отдельных категорий граждан с использованием электронных социальных проездных документов» | 1003 | 07 2 01 2С420 | Всего, в том числе |  | 28 857,6 | 21 637,0 | -7 220,6 |  |
|  |  |  |  | ответственный исполнитель - УГХ | КБ | 28 857,6 | 21 637,0 | -7 220,6 | Оплата произведена в соответствии с поступившими от Министерства транспорта Пермского края денежными средствами, согласно распределению иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований Пермского края на возмещение затрат, связанных с организацией перевозки отдельных категорий граждан с использованием электронных социальных проездных документов, а также недополученных доходов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям от перевозки на территории Пермского края отдельных категорий граждан с использованием социальных проездных документов за счет средств бюджета Пермского края, на 2020 год, утвержденному постановлением Правительства Пермского края от 06.11.2019 № 802-п |
| 3.1.3. | Мероприятие 1.4. Приобретение подвижного состава (автобусов) для регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах Пермского края |  | 07 2 01 2Т270 | Всего, в том числе |  | 28 133,3 | 24 200,0 | -3 933,3 |  |
|  |  |  |  | ответственный исполнитель - УГХ, соисполнитель – УИЗО | КБ | 28 133,3 | 24 200,0 | -3 933,3 | Экономия денежных средств получена по результатам проведения конкурсных процедур |
| 4. | Подпрограмма 3 «Газификация районов муниципального образования» |  | 07 3 00 00000 | Всего, в том числе |  | 72 313,3 | 64 362,5 | -7 950,8 |  |
|  |  |  |  | ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель – МКУ «УКС» | КБ | 48 942,7 | 42 655,4 | -6 287,3 |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 23 370,6 | 21 707,1 | -1 663,5 |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 1 «Развитие инфраструктуры объектов муниципальной собственности» | 05 02 | 07 3 01 00000 | Всего, в том числе |  | 72 313,3 | 64 362,5 | -7 950,8 |  |
|  |  |  |  | ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель – МКУ «УКС» | КБ | 48 942,7 | 42 655,4 | -6 287,3 |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 23 370,6 | 21 707,1 | -1 663,5 |  |
| 4.1.1. | Мероприятие 1.1 «Строительство уличных газопроводов» | 05 02 | 07 3 01 44040 | Всего, в том числе |  | 1 229,7 | 68,0 | -1 161,7 | В связи с необходимостью разработки предварительных схем газоснабжения по объектам выполнение работ перенесено на 2021 год |
|  |  |  |  | ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель – МКУ «УКС» | МБ | 1 229,7 | 68,0 | -1 161,7 |  |
| 4.1.2. | Мероприятие 1.2 «Распределительные газопроводы в п. Чкалово городского округа «Город Березники» | 05 02 | 07 3 01 44 150 | Всего, в том числе |  | 501,8 | 0,0 | -501,8 |  |
|  |  |  |  | ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель – МКУ «УКС» | МБ | 501,8 | 0,0 | -501,8 | 215,0 тыс.руб. – заключен контракт со сроком исполнения - I квартал 2021 г. 286,8 тыс.руб. – экономия (оплата произведена из других источников) |
| 4.1.3. | Мероприятие 1.3 «Проведение проектных работ и строительство распределительных газопроводов на территории муниципальных образований Пермского края» | 0502 | 07 3 01 SЖ330 | Всего, в том числе |  | 70 581,8 | 64 294,5 | -6 287,3 |  |
|  |  |  |  | ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель – МКУ «УКС» | КБ | 48 942,7 | 42 655,4 | -6 287,3 | Согласно условиям заключенного контракта предусмотрена поэтапная оплата выполненных работ со сроком исполнения - в 2021 году |
|  |  |  |  |  | МБ | 21 639,1 | 21 639,1 | 0,0 |  |
| 5. | Подпрограмма 4 «Централизованное водоснабжение районов муниципального образования» | 05 02 | 07 4 00 00000 | Всего, в том числе |  | 61 154,6 | 52 881,2 | -8 273,4 |  |
|  |  |  |  | ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель – МКУ «УКС», соисполнитель – УИЗО | КБ | 18 169,3 | 17 560,2 | -609,1 |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 42 985,3 | 35 321,0 | -7 664,3 |  |
| 5.1. | Основное мероприятие 1 «Организация водоснабжения в границах муниципального образования» | 05 02 | 07 4 01 00000 | Всего, в том числе |  | 48 225,3 | 42 318,1 | -5 907,2 |  |
|  |  |  |  | ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель – УИЗО | КБ | 18 169,3 | 17 560,2 | -609,1 |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 30 056,0 | 24 757,9 | -5 298,1 |  |
| 5.1.1. | Мероприятие 1.1 «Приведение в нормативное состояние объектов водоснабжения» | 0502 | 07 4 01 26200 | Всего, в том числе |  | 11 465,6 | 7 197,7 | -4 267,9 |  |
|  |  |  |  | ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель - УИЗО | МБ | 11 465,6 | 7 197,7 | -4 267,9 | 1 041, 0 тыс.руб. – заключен контракт, оплата в 2021 году; 2 836, 3 тыс.руб. - работы выполнены, оплата в 2021 году; 390,6 тыс.руб. – оплата произведена за фактически выполненные работы |
| 5.1.2. | Мероприятие 1.3 «Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований», из них | 0502 | 07 4 01 SР180 | Всего, в том числе |  | 36 759,7 | 35 120,4 | -1 639,3 |  |
|  |  |  |  | ответственный исполнитель – УГХ | КБ | 18 169,3 | 17 560,2 | -609,1 |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 18 590,4 | 17 560,2 | -1 030,2 |  |
| 5.1.2.1. | Ремонт скважин с обустройством зон санитарной охраны |  |  | Всего, в том числе |  | 21 057,3 | 19 417,8 | -1 639,5 | Оплата произведена за фактически выполненные работы |
|  |  |  |  | ответственный исполнитель – УГХ | КБ | 10 318,1 | 9 708,9 | -609,2 |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 10 739,2 | 9 708,9 | -1 030,3 |  |
| 5.1.2.2. | Ремонт водопроводных сетей |  |  | Всего, в том числе |  | 15 702,4 | 15 702,4 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | ответственный исполнитель – УГХ | КБ | 7 851,2 | 7 851,2 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 7 851,2 | 7 851,2 | 0,0 |  |
| 5.2. | Основное мероприятие 2 «Развитие инфраструктуры объектов муниципальной собственности» | 05 02 | 07 4 02 00000 | Всего, в том числе |  | 12 929,3 | 10 563,1 | -2 366,2 |  |
|  |  |  |  | ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель – МКУ «УКС», соисполнитель – УИЗО | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 12 929,3 | 10 563,1 | -2 366,2 |  |
| 5.2.1. | Мероприятие 2.1 «Строительство и реконструкция централизованных сетей водоснабжения и водоотведения» | 05 02 | 07 4 02 44670 | Всего, в том числе |  | 425,7 | 286,1 | -139,6 |  |
|  |  |  |  | ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель – МКУ «УКС», соисполнитель – УИЗО | МБ | 425,7 | 286,1 | -139,6 | 139,6 тыс.руб. – оплата произведена за фактически выполненные работы |
| 5.2.2. | Мероприятие 2.2 «Строительство и обустройство скважин» | 05 02 | 07 4 02 44360 | Всего, в том числе |  | 1 500,0 | 0,0 | -1 500,0 |  |
|  |  |  |  | ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель – УИЗО | МБ | 1 500,0 | 0,0 | -1 500,0 | Получателем субсидии заключен контракт со сроком исполнения - в 2021 году |
| 5.2.3. | Мероприятие 2.3 «Строительство и реконструкция участков водопроводов» | 05 02 | 07 4 02 44380 | Всего, в том числе |  | 10 933,6 | 10 207,0 | -726,6 |  |
|  |  |  |  | ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель – МКУ «УКС», соисполнитель – УИЗО | МБ | 10 933,6 | 10 207,0 | -726,6 | 50,0 тыс.руб. - после проведения закупочных процедур подрядчик отказался от подписания контракта. Заключение контракта перенесено на 2021 год; 29,9 тыс.руб. – экономия денежных средств получена по результатам проведения конкурсных процедур; 646,7 тыс.руб. – нарушен срок выполнения работ подрядчиком, приемка работ - I квартал 2021 г. |
| 5.2.4. | Мероприятие 2.4 «Обустройство скважин с применением АСУ водоснабжения» | 05 02 | 07 4 02 44690 | Всего, в том числе |  | 70,0 | 70,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель – МКУ «УКС» | МБ | 70,0 | 70,0 | 0,0 |  |
| 6. | Подпрограмма 5 «Централизованное водоотведение районов муниципального образования» | 05 02 | 07 5 00 00000 | Всего, в том числе |  | 188 604,3 | 127 640,8 | -60 963,5 |  |
|  |  |  |  | ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель – МКУ «УКС», соисполнитель – УИЗО | КБ | 181 160,6 | 120 394,9 | -60 765,7 |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 7 443,7 | 7 245,9 | -197,8 |  |
| 6.1. | Основное мероприятие 1 «Развитие инфраструктуры объектов муниципальной собственности» | 05 02 | 07 5 01 00000 | Всего, в том числе |  | 188 604,3 | 127 640,8 | -60 963,5 |  |
|  |  |  |  | ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель – МКУ «УКС», соисполнитель – УИЗО | КБ | 181 160,6 | 120 394,9 | -60 765,7 |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 7 443,7 | 7 245,9 | -197,8 |  |
| 6.1.1. | Мероприятие 1.1 «Реализация иных мероприятий по ликвидации последствий техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий», г. Березники, Пермский край, за счет средств краевого бюджета» | 05 02 | 07 5 01 2Ж050 | Всего, в том числе |  | 125 602,7 | 99 852,4 | -25 750,3 |  |
|  |  |  |  | ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель - УИЗО | КБ | 125 602,7 | 99 852,4 | -25 750,3 | Работы по реконструкции канализационных очистных сооружений (КОС) ведутся с отставанием от графика |
|  |  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6.1.1.1. | Реконструкция очистных сооружений (КОС) Правобережного жилого района г. Березники |  |  | Всего, в том числе |  | 125 602,7 | 99 852,4 | -25 750,3 |  |
|  |  |  |  | ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель – УИЗО | КБ | 125 602,7 | 99 852,4 | -25 750,3 |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6.1.2. | Мероприятие 1.2 «Реализация иных мероприятий по ликвидации последствий техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий», г. Березники, Пермский край, за счет средств ПАО «Уралкалий» | 05 02 | 07 5 01 2Ж150 | Всего, в том числе |  | 11 520,8 | 0,0 | -11 520,8 |  |
|  |  |  |  | ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель - УИЗО | КБ | 11 520,8 | 0,0 | -11 520,8 | Работы по реконструкции канализационных очистных сооружений (КОС) ведутся с отставанием от графика |
|  |  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6.1.2.1. | Реконструкция очистных сооружений (КОС) Правобережного жилого района г. Березники |  |  | Всего, в том числе |  | 11 520,8 | 0,0 | -11 520,8 |  |
|  |  |  |  | ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель - УИЗО | КБ | 11 520,8 | 0,0 | -11 520,8 |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6.1.3. | Мероприятие 1.3 «Строительство очистных сооружений» | 05 02 | 07 5 01 44430 | Всего, в том числе |  | 369,2 | 366,9 | -2,3 |  |
|  |  |  |  | ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель – МКУ «УКС», соисполнитель - УИЗО | МБ | 369,2 | 366,9 | -2,3 | Образовалась экономия денежных средств по результатам проведения получателем субсидии конкурсных процедур |
| 6.1.4. | Мероприятие 1.4 «Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований» | 0502 | 07 5 01 SР040 | Всего, в том числе |  | 50 916,1 | 27 421,5 | -23 494,6 |  |
|  |  |  |  | ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель – УИЗО | КБ | 44 037,1 | 20 542,5 | -23 494,6 |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 6 879,0 | 6 879,0 | 0,0 |  |
| 6.1.4.1. | Реконструкция очистных сооружений (КОС) Правобережного жилого района г. Березники |  |  | Всего, в том числе |  | 50 916,1 | 27 421,4 | -23 494,7 |  |
|  |  |  |  | ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель – УИЗО | КБ | 44 037,1 | 20 542,4 | -23 494,7 | Работы по реконструкции канализационных очистных сооружений (КОС) ведутся с отставанием от графика |
|  |  |  |  |  | МБ | 6 879,0 | 6 879,0 | 0,0 |  |
| 6.1.5. | Мероприятие 1.5 «Реконструкция очистных сооружений (КОС) Правобережного жилого района г. Березники» | 0502 | 07 5 01 44660 | Всего, в том числе |  | 195,5 | 0,0 | -195,5 |  |
|  |  |  |  | ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель – УИЗО | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 195,5 | 0,0 | -195,5 | Работы по реконструкции канализационных очистных сооружений (КОС) ведутся с отставанием от графика |
| 7. | Подпрограмма 6 «Модернизация объектов теплоснабжения муниципального образования» | 0502 | 07 6 00 00000 | Всего, в том числе |  | 5 958,0 | 3 870,2 | -2 087,8 |  |
|  |  |  |  | ответственный исполнитель – УГХ | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 5 958,0 | 3 870,2 | -2 087,8 |  |
| 7.1. | Основное мероприятие 1 «Организация теплоснабжения в границах муниципального образования» | 0502 | 07 6 01 00000 | Всего, в том числе |  | 5 958,0 | 3 870,2 | -2 087,8 |  |
|  |  |  |  | ответственный исполнитель – УГХ | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 5 958,0 | 3 870,2 | -2 087,8 |  |
| 7.1.1. | Мероприятие 1.1 «Приведение в нормативное состояние объектов теплоснабжения» | 05 02 | 07 6 01 26600 | Всего, в том числе |  | 5 958,0 | 3 870,2 | -2 087,8 |  |
|  |  |  |  | ответственный исполнитель – УГХ | МБ | 5 958,0 | 3 870,2 | -2 087,8 | Оплата произведена за фактически выполненные работы. Заключено соглашение о расторжении контракта |

______________________________

[1] Федеральный бюджет;

[2] краевой бюджет;

[3] местный бюджет;

[4] средства собственников.