МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ»

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03.2021	№ 01-02-386

Об утверждении годового отчета о ходе реализации муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории», утвержденной постановлением администрации города от 27.02.2019 № 552, за 2020 год

В соответствии с пунктом 3.4 раздела III, пунктом 5.7 раздела V Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Березники», утвержденного постановлением администрации города от 27.08.2018 № 2100,

администрация города Березники ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории», утвержденной постановлением администрации города            от 27.02.2019 № 552, за 2020 год (далее - Отчет).

2.Разместить настоящее постановление и Отчет, указанный                      в пункте 1 настоящего постановления, на официальном сайте Администрации города Березники в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

| Глава города Березники – глава администрации города Березники | К.П.Светлаков |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации города

от 30.03.2021    № 01-02-386

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории»,

утвержденной постановлением администрации города от 27.02.2019 № 552, за 2020 год

БЛОК 1.ИСПОЛНЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (+, -) | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Цель 1: создание благоустроенных территорий муниципального образования «Город Березники» и комфортной среды проживания населения муниципального образования «Город Березники» |
| 1.1. | Задача 1.1.Приведение в нормативное состояние объектов внешнего благоустройства |
| 1.2. | Целевой показатель 1.1.1. Доля благоустроенных парков и скверов по отношению к общей территории парков и скверов | Управление благоустройства администрации города Березники (далее – Управление благоустройства) | % | 54,5 | 57,6 | 3,1 |  |
| 1.3. | Задача 1.2.Комплексное развитие улично-дорожной сети |
| 1.4. | Целевой показатель 1.2.1. Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | Управление благоустройства | % | 58,4 | 58,4 | 0,0 |  |
| 1.5. | Задача 1.3.Создание благоприятной экологической обстановки |
| 1.6. | Целевой показатель 1.3.1. Площадь городских территорий, освобождаемых от несанкционированных свалок | Управление благоустройства | м2 | 760,0 | 10 741,5 | 9 981,5 | Планировался вывоз мусора с общей площадью 760м2, массой 1200 т. Фактически ликвидировано несанкционированных свалок общей площадью 10741,5 м2, массой 262 т |
| 1.7. | Задача 1.4.Обеспечение эффективной деятельности Управления благоустройства и муниципального казенного учреждения «Служба благоустройства г. Березники» (далее – МКУ «СБ г. Березники») |
| 1.8. | Целевой показатель 1.4.1. Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы | Управление благоустройства | % | 90 | 82 | -8 |  |
| 2. | Подпрограмма 1 «Благоустройство городских территорий» |
| 2.1. | Цель 1: приведение в нормативное состояние объектов внешнего благоустройства, создание современной городской среды путем благоустройства существующих парков и скверов |
| 2.2. | Задача 1.1.Обновление фонда зеленых насаждений и содержание городского зеленого хозяйства |
| 2.3. | Целевой показатель 1.1.1. Доля замененных деревьев от общего количества старовозрастных тополей на городских территориях | Управление благоустройства | % | 1,8 | 0,9 | -0,9 | Работы приняты по факту |
| 2.4. | Задача 1.2.Развитие системы сетей наружного освещения |
| 2.5. | Целевой показатель 1.2.1. Доля восстановленных и реконструированных сетей наружного освещения от необходимой протяженности сетей наружного освещения | Управление благоустройства | % | 79,4 | 79,4 | 0,0 |  |
| 2.6. | Задача 1.3.Содержание мест захоронения в соответствии с нормативными требованиями, ремонт объектов кладбища |
| 2.7. | Целевой показатель 1.3.1. Количество мест захоронений, соответствующих нормативным требованиям | Управление благоустройства | ед. | 1 | 1 | 0 | - |
| 3. | Подпрограмма 2 «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» |
| 3.1. | Цель 1: комплексное развитие улично-дорожной сети автомобильных дорог |
| 3.2. | Задача 1.1.Улучшение и восстановление транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог |
| 3.3. | Целевой показатель 1.1.1. Протяженность капитально отремонтированных и отремонтированных автомобильных дорог | Управление благоустройства | км | 12,33 | 15,9 | 3,57 |  |
| 3.4. | Целевой показатель 1.1.2. Протяженность автомобильных дорог, находящихся на содержании | Управление благоустройства | км | 784,4 | 784,4 | 0 | - |
| 4. | Подпрограмма 3 «Создание благоприятной экологической обстановки» |
| 4.1. | Цель 1: создание благоприятной экологической обстановки |
| 4.2. | Задача 1.1.Проведение санитарно-профилактических мероприятий |
| 4.3. | Целевой показатель 1.1.1. Количество бытовых отходов, вывезенных при ликвидации несанкционированных свалок | Управление благоустройства | т | 1 200 | 261,96 | -938,04 | Планировался вывоз мусора с общей площадью 760м2, массой 1200 т. Фактически ликвидировано несанкционированных свалок общей площадью 10741,5 м2, массой 262 т |
| 5. | Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
| 5.1. | Цель 1: исполнение полномочий Управления благоустройства и МКУ «СБ г. Березники» в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации |
| 5.2. | Задача 1.1.Обеспечение эффективного выполнения функций Управления благоустройства и МКУ «СБ г. Березники» |
| 5.3. | Целевой показатель 1.1.1. Обеспечение достижения целей и выполнения значений целевых показателей программы | Управление благоустройства | % | 100 | 100 | 0,0 |  |

БЛОК 2.ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, ВЦП, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | План на 2020 год (тыс.руб.) | Факт за 2020 год (тыс.руб.) | Отклонение (+, -) | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории» | ВСЕГО, в том числе | 1 454 746,5 | 1 186 463,6 | -268 282,9 |  |
|  |  | Ответственный исполнитель – Управление благоустройства администрации города Березники (далее – УБ) |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель – Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» (далее - МКУ УКС), Управление имущественных и земельных отношений администрации города Березники (далее – УИЗО) |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 1 «Благоустройство городских территорий» | ВСЕГО, в том числе | 271 712,6 | 232 704,6 | -39 008,0 |  |
|  |  | ответственный исполнитель – УБ | 271 712,6 | 232 704,6 | -39 008,0 |  |
|  |  | соисполнители - МКУ УКС, УИЗО |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 «Организация и проведение мероприятий по обеспечению и повышению комфортности условий проживания граждан» | ответственный исполнитель – УБ | 259 394,6 | 227 467,6 | -31 927,0 |  |
|  |  | соисполнители – УИЗО, МКУ УКС |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие 1.1 «Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований» | ответственный исполнитель – УБ | 74 417,3 | 56 378,6 | -18 038,7 | 434,5 тыс.руб. – оплата произведена по факту выполненных работ, заключены соглашения о расторжении контракта; 496,4 тыс.руб. – экономия от проведения конкурсных процедур; 15 344,5 тыс.руб. – срок поставки коммунальной техники в 2021 году; 1 763,3 тыс.руб. – заявка на предоставление субсидии не согласована Министерством территориального развития Пермского края. Соглашение не заключено |
|  |  | соисполнитель - УИЗО |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Мероприятие 1.2 «Благоустройство и озеленение парков, скверов, площадей и иных мест массового отдыха населения» | ответственный исполнитель – УБ | 45 103,6 | 40 953,3 | - 4 150,3 | Оплата по муниципальным контрактам на выполнение ремонтных работ в парках, скверах, работ по благоустройству городского парка культуры и отдыха произведена за фактически выполненные объемы работ |
|  |  | соисполнитель – МКУ УКС |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Мероприятие 1.3 «Прочие мероприятия по благоустройству» | ответственный исполнитель – УБ | 29 896,4 | 29 877,6 | -18,8 | Экономия от уплаты госпошлины |
|  |  | соисполнитель – УИЗО |  |  |  |  |
| 2.1.4. | Мероприятие 1.4 «Содержание и ремонт мест захоронения» | ответственный исполнитель - УБ | 7 312,2 | 6 979,1 | -333,1 | Оплата произведена по факту выполненных работ по содержанию территорий кладбищ. 139,8 тыс.руб. – оплата произведена по факту выполненных работ, заключено соглашение о расторжении муниципального контракта; 193,3 тыс.руб. – не востребованы. Соглашение о расторжении муниципального контракта |
| 2.1.5. | Мероприятие 1.5 «Софинансирование проектов инициативного бюджетирования» | ответственный исполнитель – УБ | 11 560,7 | 11 032,4 | -528,3 | Оплата произведена по факту выполненных работ. Соглашение о расторжении муниципального контракта |
| 2.1.6. | Мероприятие 1.6 «Реализация иных мероприятий по ликвидации последствий техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий», г. Березники, Пермский край, за счет средств ПАО «Уралкалий» | ответственный исполнитель – УБ | 74 893,6 | 69 824,2 | -5 069,4 | 1 088,3 тыс.руб. – оплата произведена по факту выполненных работ, заключено соглашение о расторжении муниципального контракта; 3 981,1 тыс.руб. – экономия от проведения конкурсных процедур |
| 2.1.7. | Мероприятие 1.7 «Мероприятия по созданию объектов туристской сервисной и обеспечивающей инфраструктуры» | ответственный исполнитель – УБ | 4 030,9 | 3 919,5 | -111,4 | Оплата произведена по факту выполненных работ |
| 2.1.8. | Мероприятие 1.8 «Мероприятия по развитию инфраструктуры на туристских маршрутах» | ответственный исполнитель – УБ | 3 000,0 | 0,0 | -3 000,0 | Муниципальный контракт на приобретение и установку туалетных модулей расторгнут в связи с существенными нарушениями условий контракта подрядчиком |
| 2.1.9. | Мероприятие 1.9 «Реализация мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских территорий (Благоустройство сельских территорий)» | ответственный исполнитель - УБ | 9 179,9 | 8 503,0 | -676,9 | Оплата произведена по факту выполненных работ, в связи с уменьшением площади выполненного асфальтобетонного покрытия с ограждением из бортовых камней, заключены соглашения о расторжении муниципальных контрактов |
| 2.2. | Основное мероприятие 2 «Развитие инфраструктуры объектов муниципальной собственности» | ответственный исполнитель – УБ | 11 979,3 | 4 898,3 | -7 081,0 |  |
|  |  | соисполнитель – МКУ УКС |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Мероприятие 2.1 «Реализация иных мероприятий по ликвидации последствий техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий», г.Березники, Пермский край, за счет средств ПАО «Уралкалий» | ответственный исполнитель – УБ | 6 197,8 | 0,00 | -6 197,8 | Средства не востребованы |
| 2.2.2. | Мероприятие 2.2 «Строительство кладбища западнее пересечения автодорог Соликамск-Кунгур и пр-та Ленина» | ВСЕГО, в том числе | 5 699,5 | 4 816,3 | -883,2 | Оплата произведена по факту выполненных работ |
|  |  | ответственный исполнитель – УБ |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель – МКУ УКС |  |  |  |  |
| 2.2.3. | Мероприятие 2.3 «Строительство сетей водоотведения ливневой канализации кварталов № 6,10,15,16 в Правобережной части города Березники» | ответственный исполнитель - УБ | 82,0 | 82,0 | 0,0 |  |
| 2.3. | Основное мероприятие 3 «Обеспечение исполнения судебных решений» | ответственный исполнитель - УБ | 338,7 | 338,7 | 0,0 |  |
| 2.3.1. | Мероприятие 3.1 «Средства на исполнение судебных актов, за исключением кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд» | ответственный исполнитель - УБ | 338,7 | 338,7 | 0,0 |  |
| 3. | Подпрограмма 2 «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» | ВСЕГО, в том числе | 1 135 670,6 | 915 842,0 | -219 828,6 |  |
|  |  | ответственный исполнитель – УБ | 1 135 670,6 | 915 842,0 | -219 828,6 |  |
|  |  | соисполнитель – МКУ УКС |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 1 «Организация дорожной деятельности» | ответственный исполнитель – УБ | 651 827,5 | 543 880,3 | -107 947,2 |  |
| 3.1.1. | Мероприятие 1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)» | ответственный исполнитель - УБ | 287 914,7 | 287 914,7 | 0,0 |  |
| 3.1.2. | Мероприятие 1.2 «Мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие учреждений» | ответственный исполнитель - УБ | 29 825,3 | 29 825,3 | 0,0 |  |
| 3.1.3. | Мероприятие 1.3 «Капитальный ремонт автомобильных дорог» | ответственный исполнитель - УБ | 1 937,0 | 644,1 | -1 292,9 | Оплата произведена по факту выполненных работ. Подрядчик нарушил срок выполнения работ, в связи с чем заключено соглашение о расторжении муниципального контракта |
| 3.1.4. | Мероприятие 1.4 «Ремонт автомобильных дорог» | ответственный исполнитель - УБ | 25 827,4 | 23 293,1 | -2 534,3 | 1 119,8 тыс.руб. – оплата произведена по факту выполненных работ, заключено соглашение о расторжении муниципального контракта; 1 414,5 тыс.руб. – муниципальные контракты заключены со сроком исполнения в 2021 году |
| 3.1.5. | Мероприятие 1.5 «Содержание автомобильных дорог» | ответственный исполнитель - УБ | 12 361,5 | 10 750,0 | -1 611,5 | Не состоялся электронный аукцион на выполнение работ по установке пешеходных ограждений, дорожных знаков. Экономия от проведения конкурсных процедур на сумму 16,2 тыс.руб. |
| 3.1.6. | Мероприятие 1.6 «Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края» | ответственный исполнитель - УБ | 293 961,6 | 191 453,1 | -102 508,5 | Оплата произведена по факту выполненных работ. Срок выполнения работ по муниципальному контракту на ремонт автодороги «Подъезд к д.Турлавы» – 2021 год. Капитальный ремонт ул. Преображенская в г. Усолье (от ул. Гоголя до историко-архитектурного центра) – 2021 год. Экономия от проведения конкурсных процедур на сумму 8 302,5 тыс.руб. |
| 3.2. | Основное мероприятие 2 «Развитие инфраструктуры объектов муниципальной собственности» | ответственный исполнитель – УБ | 483 225,3 | 371 351,9 | -111 873,4 |  |
|  |  | соисполнитель – МКУ УКС |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Мероприятие 2.1 «Реконструкция ул. Новосодовая от Чуртанского шоссе до поворота на мост через р.Кама» | ответственный исполнитель - УБ | 26,0 | 26,0 | 0,0 |  |
| 3.2.2. | Мероприятие 2.2 «Строительство объекта «Межквартальная инженерная и дорожно-транспортная инфраструктура кварталов № 6, 10, 15, 16 многоквартирных жилых домов в Правобережной части г. Березники», 3 этап строительства» | ВСЕГО, в том числе | 306,0 | 291,9 | -14,1 | Не оплачен договор на технологическое присоединение, в связи с чем оплата будет произведена после строительства локальных очистных сооружений ливневых стоков |
|  |  | Ответственный исполнитель – УБ |  |  |  |  |
| 3.2.3. | Мероприятие 2.3 «Строительство участков автомобильных дорог в районе Суханово, обеспечивающих доступность земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства» | ВСЕГО, в том числе | 1 887,8 | 1 887,8 | 0,0 |  |
|  |  | ответственный исполнитель – УБ |  |  |  |  |
| 3.2.4. | Мероприятие 2.4 «Строительство ул. Большевистская от ул. Мира до ул. 30 лет Победы» | ответственный исполнитель – УБ | 1 018,5 | 1 018,5 | 0,0 |  |
|  |  | соисполнитель – МКУ УКС |  |  |  |  |
| 3.2.5. | Мероприятие 2.5 «Реконструкция моста через р.Толыч» | ответственный исполнитель - УБ | 16,8 | 16,8 | 0,0 |  |
| 3.2.6. | Мероприятие 2.6 «Строительство автодороги от перекрестка улиц 8 Марта-Ивачева в г.Усолье до ул.Ивана Дощеникова в г.Березники» | ответственный исполнитель – УБ | 1 276,9 | 1 250,9 | -26,0 | Работы по планировке территории перенесены на 2021 год |
|  |  | соисполнитель – МКУ УКС |  |  |  |  |
| 3.2.7. | Мероприятие 2.7 «Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края» | ВСЕГО, в том числе | 478 693,3 | 366 860,0 | -111 833,3 | Оплата произведена по факту выполненных работ. На сумму 99 199,3 тыс.руб. заключен муниципальный контракт со сроком исполнения 05.04.2022 |
|  |  | ответственный исполнитель – УБ, соисполнитель – МКУ УКС |  |  |  |  |
| 3.3. | Основное мероприятие 3 «Обеспечение исполнения судебных решений» | ответственный исполнитель - УБ | 617,8 | 609,8 | -8,0 |  |
| 3.3.1. | Мероприятие 3.1 «Средства на исполнение судебных актов, за исключением кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд» | ответственный исполнитель - УБ | 617,8 | 609,8 | -8,0 | Возврат денежных средств, уплаченных по исполнительному листу, в связи с вступлением в силу решения Арбитражного суда Пермского края по делу № А50-14361/2019 об отмене исполнительного листа о взыскании |
| 4. | Подпрограмма 3 «Создание благоприятной экологической обстановки» | ВСЕГО, в том числе | 16 093,6 | 6 883,8 | -9 209,8 |  |
|  |  | ответственный исполнитель – УБ | 16 093,6 | 6 883,8 | -9 209,8 |  |
|  |  | соисполнитель – МКУ УКС |  |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 1 «Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в части ответственного обращения с безнадзорными животными» | ответственный исполнитель – УБ | 7 062,0 | 3 399,4 | -3 662,6 |  |
|  |  | соисполнитель – МКУ УКС |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Мероприятие 1.1 «Содержание казенных учреждений» | ответственный исполнитель – УБ | 4 244,4 | 2 222,4 | -2 022,0 | Экономия фонда оплаты труда. Оплата произведена за фактически выполненный объем работ по ремонту приюта для бездомных животных. Выполнение ремонта стены и электромонтажных работ по муниципальному контракту в 2021 году |
|  |  | соисполнитель – МКУ УКС |  |  |  |  |
| 4.1.2. | Мероприятие 1.2 «Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории городского округа» | ответственный исполнитель - УБ | 247,4 | 216,6 | -30,8 | Оплата произведена согласно предъявленным документам |
| 4.1.3. | Мероприятие 1.3 «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» | ответственный исполнитель - УБ | 2 428,5 | 886,0 | -1 542,5 | Оплата произведена согласно предъявленным документам |
| 4.1.4. | Мероприятие 1.4 «Администрирование государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» | ответственный исполнитель - УБ | 141,7 | 74,5 | -67,2 | Средства на осуществление государственных полномочий использованы пропорционально заключенным договорам и отловленным животным |
| 4.2. | Основное мероприятие 2 «Поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования «Город Березники» | ответственный исполнитель - УБ | 4 076,1 | 3 484,4 | -591,7 |  |
| 4.2.1. | Мероприятие 2.1 «Проведение санитарно-профилактических мероприятий» | ответственный исполнитель - УБ | 3 466,0 | 2 874,3 | -591,7 | Оплата за фактическое количество эвакуаций. Уменьшение объемов работ по договору на проведение санитарной уборки в связи с ограничительными мерами в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (СOVID-19) в Пермском крае. Оплата за фактически выполненный объем работ по ликвидации несанкционированных свалок |
| 4.2.2. | Мероприятие 2.2 «Мониторинг ливневых вод» | ответственный исполнитель - УБ | 610,1 | 610,1 | 0,0 |  |
| 4.3. | Основное мероприятие 3 «Развитие инфраструктуры объектов муниципальной собственности» | ответственный исполнитель - УБ | 4 955,5 | 0,00 | -4 955,5 |  |
| 4.3.1. | Мероприятие 3.1 «Строительство очистных сооружений на выпусках систем ливневой канализации города Березники в водные объекты (р.Быгель, Нижне-Зырянское водохранилище)» | ответственный исполнитель - УБ | 4 955,5 | 0,00 | -4 955,5 | 1 480,0 тыс.руб. – на выполнение проектных решений (коммуникации), связанных со строительством нового автовокзала, проект принят Заказчиком 13.01.2021. Оплата произведена в феврале 2021 года в размере 3 475,5 тыс.руб., срок выполнения работ по строительству очистных сооружений перенесен на 2021 год |
| 5. | Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации Программы» | ВСЕГО, в том числе | 31 269,7 | 31 033,2 | -236,5 |  |
|  |  | ответственный исполнитель – УБ | 31 269,7 | 31 033,2 | -236,5 |  |
| 5.1. | Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности муниципальных органов» | ответственный исполнитель - УБ | 15 574,9 | 15 452,3 | -122,6 |  |
| 5.1.1. | Мероприятие 1.1 «Содержание органов местного самоуправления» | ответственный исполнитель - УБ | 15 525,3 | 15 402,7 | -122,6 | Экономия фонда оплаты труда в связи с выплатой пособий по временной нетрудоспособности, внесением изменений в график отпусков |
| 5.1.2. | Мероприятие 1.2 «Поощрение за достижение показателей деятельности управленческих команд» | ответственный исполнитель - УБ | 49,6 | 49,6 | 0,0 |  |
| 5.2. | Основное мероприятие 2 «Обеспечение деятельности казенных учреждений» | ответственный исполнитель - УБ | 15 694,8 | 15 580,9 | -113,9 |  |
| 5.2.2. | Мероприятие 2.1 «Содержание казенных учреждений» | ответственный исполнитель - УБ | 15 694,8 | 15 580,9 | -113,9 | Экономия по фонду оплаты труда в связи с наличием вакантных ставок; не востребованы средства на выплату средней заработной платы на период трудоустройства |