МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ»

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.05.2021	№ 01-02-574

О внесении изменений в План мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению (ликвидации) борщевика Сосновского на территории муниципального образования «Город Березники» на 2020 - 2021 годы, утвержденный постановлением администрации города от 14.04.2020 № 493

В соответствии с распоряжением Правительства Пермского края от 16.07.2019 № 144-рп «Об утверждении плана первоочередных мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского на территории Пермского края                                на 2019 - 2021 годы», в целях организации мероприятий, направленных на предотвращение распространения и уничтожение (ликвидацию) борщевика Сосновского на территории муниципального образования «Город Березники», и актуализации информации                      о местах произрастания борщевика Сосновского

администрация города Березники ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в План мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению (ликвидации) борщевика Сосновского на территории муниципального образования «Город Березники» на 2020 - 2021 годы, утвержденный постановлением администрации города от 14.04.2020 № 493 (далее - План), изменения, изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Управлению по охране окружающей среды                                             и природопользованию администрации города довести настоящее постановление и приложение, указанное в пункте 1 настоящего постановления, до структурных подразделений Администрации города Березники, ответственных за проведение мероприятий, указанных в Плане.

3.Разместить настоящее постановление и приложение, указанное в пункте 1 настоящего постановления, на Официальном портале правовой информации города Березники в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

| Глава города Березники – глава администрации города Березники | К.П.Светлаков |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению

администрации города

от 14.02.2021	     № 01-02-574

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации города

от 14.04.2020 № 493

ПЛАН

мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению (ликвидации) борщевика Сосновского на территории муниципального образования «Город Березники» на 2020 - 2021 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Потребность удаления борщевика | Объем работ, га, способ удаления* | Сроки выполнения мероприятия | Результаты проведения мероприятия | Ответственные за проведение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вид территории | Площадь, га | 2020 год | 2021 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.Мероприятия, проводимые на землях населенных пунктов |
| 1.1. | Проведение обследования территории муниципального образования «Город Березники» по выявлению фактов произрастания борщевика Сосновского, определение площадей, составление ориентировочной карты-схемы муниципального образования с нанесением участков зарастания, с указанием принадлежности земельного участка и реквизитов собственника (по возможности), занесение информации на портал Пермского края «Управляем вместе» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | ВСЕГО, земли населенных пунктов, в том числе: г. Березники, улицы, дороги в городской черте п. Железнодорожный, д. Шиши (улицы, дороги) г. Березники, в районе бывшего населенного пункта (далее - бнп.) Нартовка, бнп. Чкалово (дороги) Пыскорский территориальный отдел администрации города (далее - Пыскорский территориальный отдел), с. Пыскор, дороги между населенными пунктами Итого, вдоль улиц и дорог г. Березники, Троицкого территориального отдела администрации города (далее - Троицкий территориальный отдел), Пыскорского территориального отдела г. Березники, общегородские территории (за исключением бнп. Суханово, бнп. Быгель, бнп. Семино, бнп. Новожилово) г. Березники, общегородскиетерритории (бнп.Суханово, бнп. Быгель, бнп. Семино, бнп. Новожилово) г. Березники, территория у Верхне-Зырянского водохранилища Итого, общегородские территории г. Березники п. Железнодорожный, д. Шиши, земли населенных пунктов п. Николаев Посад, земли населенных пунктов Итого, Троицкий территориальный отдел, земли населенных пунктов с. Романово, земли населенных пунктов д. Белая Пашня, земли населенных пунктов Итого, Романовский территориальный отдел администрации города (далее - Романовский территориальный отдел), земли населенных пунктов г. Усолье, парки, аллеи, общегородские территории г. Усолье, территория Муниципального автономного учреждения культуры «Усольский историко-архитектурный музей-заповедник «Усолье Строгановское» (далее - МАУК «Усолье Строгановское») с. Пыскор (кладбище) с. Пыскор, земли населенных пунктов с. Пыскор, бывшие сельскохозяйственные земли у въезда в с. Пыскор с. Пыскор, участки у въезда в с. Пыскор и водозабора д. Полом, участки у автодороги Пыскор - Лысьва с. Таман, участки у дороги Итого, Усольский территориальный отдел администрации города (далее - Усольский территориальный отдел), Пыскорский территориальный отдел, Орлинский территориальный отдел администрации города (далее - Орлинский территориальный отдел), земли населенных пунктов г. Березники, дороги от бнп. Дурино до бнп. Геофизиков, бнп. Беленино, бнп. Еремино, бывшего детского оздоровительного лагеря «Радуга» г. Березники, бнп. Круглый Рудник, дороги и прилегающие участки г. Березники, дороги и территория бнп. Шарапы г. Березники, район подсобного хозяйства в бнп. Дурино г. Березники, дорога между бнп. Еремино и бнп. Чашкинцы и прилегающие участки г. Березники, дороги и территория бнп. Заполье г. Березники, участки у автодорог Пермь - Березники, Кунгур - Соликамск Итого, г. Березники, вдоль дорог между бывшими населенными пунктами г. Березники, придомовые территории г. Березники, частные участки г. Березники, бнп. Шарапы, частные участки п. Николаев Посад, частные участки г. Усолье, частные участки с. Пыскор, частные участки с. Романово, частные участки Итого, придомовые территории и частные участки | 123,625 7,286 3,6 0,564 4 15,45 1,953 19,835 1,9 23,688 3,6 0,5 4,1 0,72 0,77 1,49 2,315 0,52 2 0,6 30 4,5 3,56 0,01 43,505 2,172 9,676 6,675 1,9 8,88 1,576 0,8 31,679 0,13 0,29 0,383 2 0,02 0,59 0,3 3,713 | 58,395 6,827 (дор) (+0,459 - выявлено в 2020 году) 3,6 (дор) 0,564 (дор) 4 (дор - 3,28, хим - 0,72) 14,991 0,546 (мех) (+1,407 - выявлено в 2020 году) 8,11 (мех) (+11,725 - выявлено в 2020 году) 0,2 (мех) (+1,7 - выявлено в 2020 году) 8,856 выявлено в 2020 году выявлено в 2020 году выявлено в 2020 году выявлено в 2020 году выявлено в 2020 году выявлено в 2020 году 2,15 (дор - 1,55, мех - 0,6) (+0,165 - выявлено в 2020 году) 0,08 (мех) 2 (мех) 0,4 (мех) (+0,2 - выявлено в 2020 году) 15,664 (мех) (+8,336 - не включены, 6 - выявлено в 2020 году) 4,5 (дор - 4,2, мех - 0,3) выявлено в 2020 году 0,01 (дор) 24,804 2,172 (дор) 2,036 (дор - 0,286, хим - 1,75) (+0,95 - не включены, 6,69 - выявлено в 2020 году) 1,945 (дор) (+2,64 - бывшие сельскохо-зяйствен-ные земли, 2,09 - выявлено в 2020 году) 1,5 (мех - 1, хим - 0,5) (+0,4 - выявлено в 2020 году) 1,08 (хим) (+4,12 - не включены, 3,68 - выявлено в 2020 году) 0,176 (хим) (+1,4 выявлено в 2020 году) выявлено в 2020 году 8,909 0,09 (+0,04 - выявлено в 2020 году) выявлено в 2020 году 0,383 выявлено в 2020 году 0,002 (+0,018 - выявлено в 2020 году) 0,36 (+0,23 - выявлено в 2020 году) выявлено в 2020 году 0,835 | 123,625 7,286 (дор - 5,732, мех - 1,554) 3,6 (дор) 0,564 (дор) 4 (суб.мех) 15,45 1,953 (суб.мех - 0,546, мех - 1,407) 19,835 (суб.мех - 8,11, мех - 11,725) 1,9 (суб.мех - 0,2, мех - 1,7) 23,688 3,6 (суб.мех) 0,5 (мех) 4,1 0,72 (мех) 0,77 (мех) 1,49 2,315 (суб.мех - 2,15, мех - 0,165) 0,52 (суб.мех - 0,08, мех - 0,44) 2 (суб.мех) 0,6 (суб.мех - 0,4, мех - 0,2) 30 (суб.мех - 19,8413, суб.хим. - 4,1587 мех - 6) 4,5 (суб.мех - 3,472, суб.хим - 1,028) 3,56 (мех) 0,01 (суб.мех) 43,505 2,172 (суб.мех) 9,676 (суб.мех 0,286, суб.хим 0,6, мех 5,79, хим 3) 6,675 (суб.мех - 4,585, мех - 2,09) 1,9 (суб.мех - 1,5, мех - 0,4) 8,88 (суб.мех - 5,2, мех - 3,68) 1,576 (суб.хим - 0,176, мех - 1,4) 0,8 (мех) 31,679 0,13 0,29 0,383 2 0,02 0,59 0,3 3,713 | Ежегодно, с апреля по октябрь | Составление сводной информации о распространении борщевика Сосновского, отображение информации на портале Пермского края «Управляем вместе» | Администрация города Березники: Управление благоустройства администрации города Березники (далее - Управление благоустройства) (в отношении территорий муниципального образования «Город Березники», вдоль улиц и автомобильных дорог в границах красных линий); Управление по охране окружающей среды и природопользованию администрации города (далее - Управление по охране окружающей среды и природопользованию) Администрация города Березники: Управление благоустройства (в отношении общегородских территорий: парков, скверов, детских площадок, дорог (проездов) на территории кладбищ); Управление по охране окружающей среды и природопользованию Администрация города Березники: Управление благоустройства; Управление по охране окружающей среды и природопользованию; территориальные отделы администрации города (в отношении территорий населенных пунктов, закрепленных за территориальными отделами администрации города) Администрация города Березники: Управление благоустройства; Управление по охране окружающей среды и природопользованию Юридические лица, независимо от организационно-правовой формы, или индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по управлению многоквартирными домами (далее - Управляющие организации), товарищества собственников жилья (далее - ТСЖ), жилищные кооперативы (далее - ЖК), жилищно-строительные кооперативы (далее - ЖСК) или иные специализированные потребительские кооперативы, а при непосредственном управлении многоквартирным домом - собственники помещений в многоквартирном доме (в отношении придомовых территорий многоквартирных домов); юридические лица, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности (далее - юридические лица), и физические лица - собственники и арендаторы земельных участков (в отношении территорий частной жилой застройки) |
| 1.1.1. | Определение минимальной финансовой потребности на проведение работ по предотвращению распространения борщевика Сосновского с использованием разных способов его уничтожения |  | 123,625 | 57,56, в том числе: содержание дорог, улиц - 24,434 (дор); контракт на кошение - 28,9 (мех); контракт на обработку герби-цидами - 4,226 (хим) | 119,912, в том числе: содержание дорог, улиц – 9,896 (дор); контракты на кошение - 107,016 (суб.мех - 58,1523, мех - 42,901); контракты на обработку герби-цидами - 3 (суб.хим - 5,9627, хим - 3) | Ежегодно, октябрь (на следующий год) | Определение необходимых объемов финансирования на проведение работ по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского с применением механических и химических способов | Администрация города Березники: Управление благоустройства (Муниципальное бюджетное учреждение «Спецавтохозяйство г. Березники» (далее - МБУ «Спецавтохозяйство г. Березники»); Управление благоустройства (Муниципальное казенное учреждение «Служба благоустройства г. Березники», далее - МКУ «СБ»); Управление по охране окружающей среды и природопользованию |
| 1.2. | Информационная (разъяснительная) работа с населением о проблеме распространения борщевика Сосновского, опасности травмирования (получения ожогов), о необходимых мерах по борьбе с борщевиком Сосновского |  | - | Не менее 3 публикаций в течение года | Ежегодно, март - сентябрь | Размещение информации на официальном сайте Администрации города Березники и иных информационных ресурсах Администрации города Березники в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в средствах массовой информации муниципального образования «Город Березники» | Администрация города Березники: Управление по охране окружающей среды и природопользованию; Управление по связям с общественностью и вопросам внутренней политики администрация города (далее - Управление по связям с общественностью и вопросам внутренней политики) |
| 1.3. | Организация работы по удалению борщевика Сосновского с применением механических и химических способов на территориях зоны ответственности органов местного самоуправления, имеющих приоритетное значение для населения, с учетом имеющихся финансовых средств | ВСЕГО, земли населенных пунктов, в том числе: г. Березники, улицы, дороги в городской черте п. Железнодорожный, д. Шиши (улицы, дороги) г. Березники, бнп. Нартовка, бнп. Чкалово (дороги) Пыскорский территориальный отдел, с. Пыскор, дороги между населенными пунктами Итого, вдоль улиц и дорог г. Березники, Троицкого и Пыскорского территориальных отделов г. Березники, общегородскиетерритории (за исключением бнп. Суханово, бнп. Быгель, бнп. Семино, бнп. Новожилово) г. Березники, общегородскиетерритории (бнп.Суханово, бнп. Быгель, бнп. Семино, бнп. Новожилово) г. Березники, территория у Верхне-Зырянского водохранилища Итого, общегородскиетерритории г. Березники п. Железнодорожный, д. Шиши, земли населенных пунктов п. Николаев Посад, земли населенных пунктов Итого, Троицкий территориальный отдел, земли населенных пунктов с. Романово, земли населенных пунктов д. Белая Пашня, земли населенных пунктов Итого, Романовский территориальный отдел, земли населенных пунктов г. Усолье, парки, аллеи, общегородские территории г. Усолье, территория МАУК «Усолье Строгановское» с. Пыскор (кладбище) с. Пыскор, земли населенных пунктов с. Пыскор, бывшие сельскохозяйственные земли у въезда в с. Пыскор с. Пыскор, участки у въезда в с. Пыскор и водозабора д. Полом, участки у автодороги Пыскор - Лысьва с. Таман, участки у дороги Итого, Усольский, Пыскорский, Орлинский территориальные отделы, земли населенных пунктов г. Березники, дороги от бнп. Дурино до бнп. Геофизиков, бнп. Беленино, бнп. Еремино, бывшего детского оздоровительного лагеря «Радуга» г. Березники, бнп. Круглый Рудник, дороги и прилегающие участки г. Березники, дороги и территория бнп. Шарапы г. Березники, район подсобного хозяйства в бнп. Дурино г. Березники, дорога между бнп. Еремино и бнп. Чашкинцы и прилегающие участки г. Березники, дороги и территория бнп. Заполье г. Березники, участки у автодорог Пермь - Березники, Кунгур - Соликамск Итого, г. Березники, вдоль дорог между бывшими населенными пунктами г. Березники, придомовые территории г. Березники, частные участки г. Березники, бнп. Шарапы, частные участки п. Николаев Посад, частные участки г. Усолье, частные участки с. Пыскор, частные участки с. Романово, частные участки Итого, придомовые территории и частные участки | 123,625 7,286 3,6 0,564 4 15,45 1,953 19,835 1,9 23,688 3,6 0,5 4,1 0,72 0,77 1,49 2,315 0,52 2 0,6 30 4,5 3,56 0,01 43,505 2,172 9,676 6,675 1,9 8,88 1,576 0,8 31,679 0,13 0,29 0,383 2 0,02 0,59 0,3 3,713 | 58,395 6,827 (дор) 3,6 (дор) 0,564 (дор) 4 (дор - 3,28, хим - 0,72) 14,991 0,546 (мех) 8,11 (мех) 0,2 (мех) 8,856 выявлено в 2020 году выявлено в 2020 году выявлено в 2020 году выявлено в 2020 году выявлено в 2020 году выявлено в 2020 году 2,15 (дор - 1,55, мех - 0,6) 0,08 (мех) 2 (мех) 0,4 (мех) 15,664 (мех) 4,5 (дор 4,2, мех 0,3) выявлено в 2020 году 0,01 (дор) 24,804 2,172 (дор) 2,036 (дор 0,286, хим 1,75) 1,945 (дор) 1,5 (мех 1, хим 0,5) 1,08 (хим) 0,176 (хим) выявлено в 2020 году 8,909 0,09 выявлено в 2020 году 0,383 выявлено в 2020 году 0,002 0,36 выявлено в 2020 году 0,835 | 123,625 7,286 (дор - 5,732, мех - 1,554) 3,6 (дор) 0,564 (дор) 4 (суб.мех) 15,45 1,953 (суб.мех - 0,546, мех - 1,407) 19,835 (суб.мех - 8,11, мех - 11,725) 1,9 (суб.мех - 0,2, мех - 1,7) 23,688 3,6 (суб.мех) 0,5 (мех) 4,1 0,72 (мех) 0,77 (мех) 1,49 2,315 (суб.мех - 2,15, мех - 0,165) 0,52 (суб.мех - 0,08, мех - 0,44) 2 (суб.мех) 0,6 (суб.мех - 0,4, мех - 0,2) 30 (суб.мех - 19,8413, суб.хим - 4,1587 мех - 6) 4,5 (суб.мех - 3,472, суб.хим - 1,028) 3,56 (мех) 0,01 (суб.мех) 43,505 2,172 (суб.мех) 9,676 (суб.мех - 0,286, суб.хим - 0,6, мех - 5,79, хим - 3) 6,675 (суб.мех - 4,585, мех - 2,09) 1,9 (суб.мех - 1,5, мех - 0,4) 8,88 (суб.мех - 5,2, мех - 3,68) 1,576 (суб.хим - 0,176, мех - 1,4) 0,8 (мех) 31,679 0,13 0,29 0,383 2 0,02 0,59 0,3 3,713 | Ежегодно, май - сентябрь | Ограничение роста и уничтожение борщевика Сосновского на участках его произрастания с помощью механических и химических способов, ограничение распространения борщевика Сосновского на другие участки | МБУ «Спецавтохозяйство г. Березники» (в отношении территорий муниципального образования «Город Березники», вдоль улиц и автомобильных дорог в границах красных линий) (в рамках содержания дорожно-уличной сети); МКУ «СБ» (в отношении территорий муниципального образования «Город Березники», вдоль улиц и автомобильных дорог, недоступных для спецтехники) МКУ «СБ» (в отношении территорий муниципального образования «Город Березники»: парков, скверов, детских площадок, расположенных на общегородских территориях, дорог (проездов) на территории кладбищ); специализированные организации, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности (далее - специализированные организации), осуществляющие работы по ограничению распространения и уничтожению борщевика Сосновского (в рамках договоров с собственниками земельных участков или муниципальных контрактов) Администрация города Березники: Управление по охране окружающей среды и природопользованию; МКУ «СБ»; специализированные организации, осуществляющие работы по ограничению распространения и уничтожению борщевика Сосновского (в рамках договоров с собственниками земельных участков или муниципальных контрактов); МБУ «Спецавтохозяйство г. Березники» (в отношении части общегородских территорий, подлежащих обработке в 2020 году) Администрация города Березники: Управление по охране окружающей среды и природопользованию; МКУ «СБ»; специализированные организации, осуществляющие работы по ограничению распространения и уничтожению борщевика Сосновского (в рамках договоров с собственниками земельных участков или муниципальных контрактов); МБУ «Спецавтохозяйство г. Березники» (в отношении части общегородских территорий, подлежащих обработке в 2020 году) Управляющие организации, ТСЖ, ЖК, ЖСК или иные специализированные потребительские кооперативы, а при непосредственном управлении многоквартирным домом - собственники помещений в многоквартирном доме (в отношении придомовых территорий многоквартирных домов); юридические лица и физические лица - собственники и арендаторы земельных участков (в отношении территории частной жилой застройки) |
| 1.4. | Предоставление в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края информации о ходе реализации пунктов 1.1 - 1.3 настоящего Плана |  | - | - | - | Ежегодно: за первое полугодие - до 01 августа текущего года; за год - до 20 января года, следующего за отчетным | Предоставление сводной информации о ходе выполнения мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского | Администрация города Березники (Управление по охране окружающей среды и природопользованию) (свод информации) |
| 2.Мероприятия, проводимые на землях сельскохозяйственного назначения |
| 2.1. | Проведение обследования территории муниципального образования «Город Березники» по выявлению фактов произрастания борщевика Сосновского, определение площадей, составление ориентировочной карты-схемы муниципального образования с нанесением участков зарастания, с указанием принадлежности земельного участка и реквизитов собственника (по возможности), занесение информации на портал Пермского края «Управляем вместе» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определение минимальной финансовой потребности по предотвращению распространения борщевика Сосновского с использованием разных методов его уничтожения | Земли сельскохозяйственного назначения и земли иных категорий, используемые для сельскохозяйственного производства | 229,26 21,355 49,145 158,76 | 152,57 | 229,26 | Ежегодно, с апреля по октябрь | Составление сводной информации о распространении борщевика Сосновского, отображение информации на портале Пермского края «Управляем вместе» | 1.Администрация города Березники: Управление по вопросам потребительского рынка и развитию предпринимательства администрации города (далее - Управление по вопросам потребительского рынка и развитию предпринимательства) (в отношении земель сельскохозяйственного назначения); Управление имущественных и земельных отношений администрации города Березники (далее - Управление имущественных и земельных отношений) (в отношении земель сельскохозяйственного назначения); Управление по охране окружающей среды и природопользованию; территориальные отделы администрации города (населенные пункты, закрепленные за территориальными отделами администрации города). 2.Правообладатели земельных участков |
| 2.2. | Разъяснительная работа с правообладателями земельных участков о необходимости предотвращения массового распространения борщевика Сосновского |  | - | - | - | Ежегодно, с марта по сентябрь | Размещение информации на официальном сайте Админист-рации города Березники и иных информационных ресурсах Администрации города Березники в информационно-телекоммуникаци-онной сети «Интернет», в средствах массовой информации муниципального образования «Город Березники»; индивидуальное информирование землепользователей - собственников и арендаторов земельных участков посредством информационных писем | Администрация города Березники: Управление по охране окружающей среды и природопользованию; Управление по вопросам потребительского рынка и развитию предпринимательства; Управление по связям с общественностью и вопросам внутренней политики; территориальные отделы администрации города |
| 2.3. | Организация работы по удалению борщевика Сосновского с помощью механических и химических способов на землях сельскохозяйственного назначения, с учетом имеющихся финансовых средств | Земли сельскохозяйственного назначения и земли иных категорий, используемые для сельскохозяйственного производства | 229,26 | 152,57 | 229,26 | Ежегодно, май - сентябрь | Ограничение роста и уничтожение борщевика Сосновского на участках его произрастания с помощью механических и химических способов, ограничение распространения борщевика Сосновского на другие участки | 1.Юридические лица и физические лица - собственники и арендаторы земельных участков. 2.Специализированные организации, осуществляющие работы по ограничению распространения и уничтожению борщевика Сосновского (в рамках договоров с собственниками земельных участков). 3.Администрация города Березники: Управление по вопросам потребительского рынка и развитию предпринимательства (координация выполнения работ) |
| 2.4. | Предоставление в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края информации о ходе реализации пунктов 2.1 - 2.3 настоящего Плана |  | - | - | - | Ежегодно: за первое полугодие - до 01 августа текущего года; за год - до 20 января года, следующего за отчетным | Предоставление сводной информации о ходе выполнения мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского на землях сельскохозяйственного назначения | Администрация города Березники (Управление по охране окружающей среды и природопользованию) (свод информации) |
| 3.Мероприятия, проводимые на землях лесного фонда, граничащих с сельскохозяйственными угодьями, берегами рек |
| 3.1. | Обследование территорий муниципального образования «Город Березники», засоренных борщевиком Сосновского, на землях лесного фонда Российской Федерации, граничащих с сельскохозяйственными угодьями, берегами рек, составление ориентировочной карты-схемы муниципального образования с нанесением участков зарастания, занесение информации на портал Пермского края «Управляем вместе» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определение минимальной финансовой потребности по предотвращению распространения борщевика Сосновского с использованием разных методов его уничтожения | Земли лесного фонда Российской Федерации | 20,77 5,7 15,07 | выявлено в 2020 году | 20,77 | Ежегодно, с апреля по октябрь | Составление сводной информации о распространении борщевика Сосновского, отображение информации на портале Пермского края «Управляем вместе» | 1.Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края (по согласованию). 2.Березниковское лесничество Государственного казенного учреждения Пермского края «Управление лесничествами Пермского края» (далее - ГКУ «Управление лесничествами Пермского края») (по согласованию). 3.Администрация города Березники (Управление по охране окружающей среды и природопользованию) |
| 3.2. | Организация работы по удалению борщевика Сосновского с помощью механических и химических способов на землях лесного фонда Российской Федерации, граничащих с сельскохозяйственными угодьями, берегами рек, с учетом имеющихся финансовых средств | Земли лесного фонда Российской Федерации | 20,77 | выявлено в 2020 году | 20,77 | Ежегодно, май - сентябрь | Ограничение роста и уничтожение борщевика Сосновского на участках его произрастания с помощью механических и химических способов, ограничение распространения борщевика Сосновского на другие участки | 1.Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края (по согласованию). 2.Березниковское лесничество ГКУ «Управление лесничествами Пермского края» (по согласованию) |
| 3.3. | Предоставление информации о ходе реализации пунктов 3.1, 3.2 настоящего Плана в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края, в Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края |  | - | - | - | Ежегодно: за первое полугодие - до 01 августа текущего года; за год - до 20 января года, следующего за отчетным | Предоставление сводной информации о ходе выполнения мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского на землях лесного фонда, граничащих с сельско-хозяйственными угодьями, берегами рек | 1.Администрация города Березники (Управление по охране окружающей среды и природопользованию) (свод информации). 2.Березниковское лесничество ГКУ «Управление лесничествами Пермского края» (по согласованию) |
| 4.Мероприятия, проводимые на землях промышленности, энергетики, транспорта (в том числе под полосами отвода дорог) и иного назначения |
| 4.1. | Проведение обследования территории муниципального образования «Город Березники» по выявлению фактов произрастания борщевика Сосновского, определение площадей, составление ориентировочной карты-схемы муниципального образования с нанесением участков зарастания, с указанием принадлежности земельного участка и реквизитов собственника (по возможности), занесение информации на портал Пермского края «Управляем вместе» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определение минимальной финансовой потребности по предотвращению распространения борщевика Сосновского с использованием разных методов его уничтожения | Земли промышленности, энергетики, транспорта и иного назначения | 28,904 | 25,094 | 28,904 | Ежегодно, с апреля по октябрь | Составление сводной информации о распространении борщевика Сосновского, отображение информации на портале Пермского края «Управляем вместе» | 1.Администрация города Березники: Управление благоустройства; Управление по охране окружающей среды и природопользованию. 2.Краевое государственное бюджетное учреждение «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края (далее - КГБУ «УАДиТ») (вдоль автомобильных дорог регионального значения, по согласованию). 3.Правообладатели земельных участков и организации, осуществляющие обслуживание земельных участков |
| 4.2. | Информирование правообладателей земельных участков и организаций, осуществляющих обслуживание земельных участков, о площадях произрастания и необходимости предотвращения массового распространения борщевика Сосновского |  | - | - | - | Ежегодно, с марта по сентябрь | Направление информационных писем правообладателям земельных участков и организациям, осуществляющим обслуживание земельных участков | Администрация города Березники: Управление благоустройства; Управление по охране окружающей среды и природопользованию; Управление по связям с общественностью и вопросам внутренней политики; территориальные отделы администрации города |
| 4.3. | Организация работы по удалению борщевика Сосновского с помощью механических и химических способов на территориях зоны ответственности органов местного самоуправления, имеющих приоритетное значение для населения, с учетом имеющихся финансовых средств | Земли промышленности, энергетики, транспорта и иного назначения | 28,904 | 25,094 | 28,904 | Ежегодно, с мая по сентябрь | Ограничение роста и уничтожение борщевика Сосновского на участках его произрастания с помощью механических и химических способов, ограничение распространения борщевика Сосновского на другие участки | 1.КГБУ «УАДиТ» (вдоль автомобильных дорог регионального значения, по согласованию). 2.Правообладатели земельных участков и организации, осуществляющие обслуживание земельных участков |
| 4.4. | Предоставление в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края информации о ходе реализации пунктов 4.1 - 4.3 настоящего Плана |  | - | - | - | Ежегодно: за первое полугодие - до 01 августа текущего года; за год - до 20 января года, следующего за отчетным | Предоставление сводной информации о ходе выполнения мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского | 1.Администрации города Березники (Управление по охране окружающей среды и природопользованию) (свод информации). 2.КГБУ «УАДиТ» (вдоль автомобильных дорог регионального значения, по согласованию) |

_____________________

*Способ удаления борщевика Сосновского: дор - удаление механическими методами (кошение) в рамках содержания дорожно-уличной сети; суб.мех - удаление механическими методами (кошение) с использованием субсидии, предоставленной из бюджета Пермского края бюджету муниципального образования «Город Березники»; суб.хим - удаление химическими методами (гербициды) с использованием субсидии, предоставленной из бюджета Пермского края бюджету муниципального образования «Город Березники»; мех - удаление механическими методами (кошение) в рамках муниципальных контрактов; хим - удаление химическими методами (гербициды) в рамках муниципальных контрактов.