МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ»

ПЕРМСКОГО КРАЯ

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03.2022	№ 01-02-517

Об утверждении годового отчета о ходе реализации муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории», утвержденной постановлением администрации города от 27.02.2019 № 552, за 2021 год

В соответствии с пунктом 3.4 раздела III, пунктами 5.7 и 5.14  раздела V Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Березники», утвержденного  постановлением администрации города от 27.08.2018 № 2100,

администрация города Березники ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории», утвержденной постановлением администрации города            от 27.02.2019 № 552, за 2021 год (далее - Отчет).

2.Разместить настоящее постановление и Отчет, указанный                     в пункте 1 настоящего постановления, на официальном                          сайте Администрации города Березники в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

| И.о.главы города Березники – главы администрации города Березники | Л.В.Мокрушин |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации города

от 30.03.2022	   № 01-02-517

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории»,

утвержденной постановлением администрации города от 27.02.2019 № 552, за 2021 год

Блок 1.Исполнение целевых показателей

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (+, -) | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Цель 1: создание благоустроенных территорий муниципального образования «Город Березники» Пермского края и комфортной среды проживания населения муниципального образования «Город Березники» Пермского края |
| 1.1. | Задача 1.1.Приведение в нормативное состояние объектов внешнего благоустройства |
| 1.2. | Целевой показатель 1.1.1. Доля благоустроенных парков и скверов по отношению к общей территории парков и скверов | Управление благоустройства администрации города Березники (далее - УБ) | % | 65,7 | 63,7 | -2,0 | В связи с недостаточным финансированием не выполнены работы по благоустройству ул. Елькина в г. Усолье |
| 1.3. | Задача 1.2.Комплексное развитие улично-дорожной сети |
| 1.4. | Целевой показатель 1.2.1. Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | УБ | % | 60,7 | 60,7 | - |  |
| 1.5. | Задача 1.3.Создание благоприятной экологической обстановки |
| 1.6. | Целевой показатель 1.3.1. Площадь городских территорий, освобождаемых от несанкционированных свалок | УБ | м2 | 4700 | 1646 | -3054 | Планировался вывоз мусора с общей площади 4700 м2 массой 2700 т. Фактически ликвидировано несанкционированных свалок, общей площадью 1646 м2, с массой 1134,0 т |
| 1.7. | Задача 1.4.Обеспечение эффективной деятельности Управления благоустройства администрации города Березники и Муниципального казенного учреждения «Служба благоустройства г. Березники» (далее – МКУ «СБ г. Березники») |
| 1.8. | Целевой показатель 1.4.1. Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы | УБ | % | 90 | 89 | -1 |  |
| 2. | Подпрограмма 1 «Благоустройство городских территорий» |
| 2.1. | Цель 1: приведение в нормативное состояние объектов внешнего благоустройства, создание современной городской среды путем благоустройства существующих парков и скверов |
| 2.2. | Задача 1.1.Обновление фонда зеленых насаждений и содержание городского зеленого хозяйства |
| 2.3. | Целевой показатель 1.1.1. Доля замененных деревьев от общего количества старовозрастных тополей на городских территориях | УБ | % | 1,8 | 2,2 | 0,4 | Увеличение количества высаженных деревьев на 353 (за счет привлечения внебюджетных средств) |
| 2.4. | Задача 1.2.Развитие системы сетей наружного освещения |
| 2.5. | Целевой показатель 1.2.1. Доля восстановленных и реконструированных сетей наружного освещения от необходимой протяженности сетей наружного освещения | УБ | % | 82,3 | 82,3 | - |  |
| 2.6. | Задача 1.3.Содержание мест захоронения в соответствии с нормативными требованиями, ремонт объектов кладбища |
| 2.7. | Целевой показатель 1.3.1. Количество мест захоронений, соответствующих нормативным требованиям | УБ | ед. | 1 | 1 | - | - |
| 3. | Подпрограмма 2 «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» |
| 3.1. | Цель 1: комплексное развитие улично-дорожной сети автомобильных дорог |
| 3.2. | Задача 1.1.Улучшение и восстановление транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог |
| 3.3. | Целевой показатель 1.1.1. Протяженность капитально отремонтированных и отремонтированных автомобильных дорог | УБ | км | 18,02 | 18,02 | - |  |
| 3.4. | Целевой показатель 1.1.2. Протяженность автомобильных дорог, находящихся на содержании | УБ | км | 784,4 | 784,4 | - | - |
| 4. | Подпрограмма 3 «Создание благоприятной экологической обстановки» |
| 4.1. | Цель 1: создание благоприятной экологической обстановки |
| 4.2. | Задача 1.1.Проведение санитарно-профилактических мероприятий |
| 4.3. | Целевой показатель 1.1.1. Количество бытовых отходов, вывезенных при ликвидации несанкционированных свалок | УБ | т | 2700 | 1 134,0 | -1566 | Планировался вывоз мусора с общей площади 4700 м2 массой 2700 т. Фактически ликвидировано несанкционированных свалок, общей площадью 1646 м2, с массой 1134,0 т |
| 4.4. | Целевой показатель 1.1.2. Количество животных без владельцев, подлежащих отлову, учету, карантированию | УБ | голов | 220 | 231 | 11 |  |
| 5. | Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
| 5.1. | Цель 1: исполнение полномочий Управления благоустройства администрации города Березники и МКУ «СБ г. Березники» в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации |
| 5.2. | Задача 1.1.Обеспечение эффективного выполнения функций Управления благоустройства администрации города Березники и МКУ «СБ г. Березники» |
| 5.3. | Целевой показатель 1.1.1. Обеспечение достижения целей и выполнения значений целевых показателей программы | УБ | % | 100 | 100 | 0,0 |  |

Блок 2.Финансовое обеспечение

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, ВЦП, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | План на 2021 год (тыс.руб.) | Факт за 2021 год (тыс.руб.) | Отклонение (+, -) | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории» | Всего, в том числе | 1 019 005,9 | 805 419,6 | -213 586,3 |  |
|  |  | ответственный исполнитель - УБ |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель - МКУ «Управление капитального строительства» (далее - МКУ УКС), Управление имущественных и земельных отношений администрации города Березники (далее - УИЗО) |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 1 «Благоустройство городских территорий» | Всего, в том числе | 167 350,2 | 149 105,5 | -18 244,7 |  |
|  |  | ответственный исполнитель - УБ | 167 350,2 | 149 105,5 | -18 244,7 |  |
|  |  | соисполнители - УИЗО |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 «Организация и проведение мероприятий по обеспечению и повышению комфортности условий проживания граждан» | ответственный исполнитель - УБ | 166 997,6 | 148 752,9 | -18 244,7 |  |
|  |  | соисполнитель - УИЗО |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие 1.1. Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований | ответственный исполнитель - УБ | 30 302,1 | 30 261,4 | -40,7 | Оплата расходов по ремонту сетей наружного освещения произведена по факту выполненных работ (установлено меньшее количество светильников) |
|  |  | соисполнитель - УИЗО |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Мероприятие 1.2. Благоустройство и озеленение парков, скверов, площадей и иных мест массового отдыха населения | ответственный исполнитель - УБ | 95 045,8 | 80 888,2 | - 14 157,6 | Подрядчиками нарушены сроки выполнения работ (по благоустройству городского парка, по установке памятного знака на Чернобыльской АЭС). Уменьшены объемы выполненных работ по содержанию парков и скверов, зон отдыха в жилых кварталах и иных мест массового отдыха. Расторжение муниципального контракта по инициативе заказчика в связи с неисполнением подрядчиком обязательств по исполнению контракта (благоустройство площади Юбилейная) |
| 2.1.3. | Мероприятие 1.3. Прочие мероприятия по благоустройству | ответственный исполнитель - УБ | 28 042,6 | 24 155,6 | - 3887,0 | Контракт по ремонту фонтанов заключен в октябре 2021 года, окончательный срок выполнения работ - 2022 год |
| 2.1.4. | Мероприятие 1.4. Содержание и ремонт мест захоронения | ответственный исполнитель - УБ | 9 435,0 | 9 293,3 | -141,7 | Уменьшение площади асфальтирования и объемов по удалению аварийных деревьев на кладбищах муниципального образования |
| 2.1.5. | Мероприятие 1.5. Мероприятия по развитию инфраструктуры на туристских маршрутах | ответственный исполнитель - УБ | 3 000,0 | 2 991,6 | -8,4 | Подрядчиком не выполнены работы по подключению автономных туалетных модулей к электропитанию |
| 2.1.6. | Мероприятие 1.6. Реализация мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских территорий (Благоустройство сельских территорий) | ответственный исполнитель - УБ | 1 172,1 | 1 162,8 | -9,3 | Оплата по расходам на организацию освещения сельских территорий произведена за фактически выполненные работы (уменьшено количество светильников) |
| 2.2. | Основное мероприятие 3 «Обеспечение исполнения судебных решений» | ответственный исполнитель - УБ | 352,6 | 352,6 | 0,0 |  |
| 2.2.1. | Мероприятие 3.1. Средства на исполнение судебных актов, за исключением кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд | ответственный исполнитель - УБ | 352,6 | 352,6 | 0,0 |  |
| 3. | Подпрограмма 2 «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» | Всего, в том числе | 781 500,2 | 601 070,3 | -180 429,9 |  |
|  |  | ответственный исполнитель - УБ | 781 500,2 | 601 070,3 | -180 429,9 |  |
|  |  | соисполнитель - МКУ УКС |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 1 «Организация дорожной деятельности» | ответственный исполнитель - УБ | 599 832,2 | 516 114,5 | - 83 717,7 |  |
| 3.1.1. | Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) | ответственный исполнитель - УБ | 292 316,6 | 292 316,6 | 0,0 |  |
| 3.1.2. | Мероприятие 1.2. Мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие учреждений | ответственный исполнитель - УБ | 41 944,8 | 41 930,2 | -14,6 | Экономия по итогам аукциона на покупку коммунальной техники |
| 3.1.3. | Мероприятие 1.3. Капитальный ремонт автомобильных дорог | ответственный исполнитель - УБ | 3 570,9 | 3 438,9 | -132,0 | Средства на осуществление авторского надзора за проведением капитального ремонта ул. Преображенская в г. Усолье (от ул. Гоголя до историко-архитектурного центра) не освоены, так как подрядчиком не выполнены работы по капитальному ремонту данного объекта |
| 3.1.4. | Мероприятие 1.4. Ремонт автомобильных дорог | ответственный исполнитель - УБ | 16 028,1 | 15 253,9 | -774,2 | Экономия по аукциону. Работы по ремонту выполнены не в полном объеме в связи с неблагоприятными погодными условиями и перенесены на 2022 год |
| 3.1.5. | Мероприятие 1.5. Содержание автомобильных дорог | ответственный исполнитель - УБ | 8 019,3 | 7 307,5 | -711,8 | Подрядчиком нарушен срок выполнения работ по обустройству пешеходных переходов пешеходными ограждениями. Уменьшение количества установленных дорожных знаков, бортовых камней |
| 3.1.6. | Мероприятие 1.6. Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края | ответственный исполнитель - УБ | 237 952,5 | 155 867,4 | -82 085,1 | Подрядчик нарушил срок выполнения работ в связи с необходимостью внесения дополнений в проект (прокладка кабеля на мостовых конструкциях). Проект планировки не согласован Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края. Требуется разработка проекта по изменению лесопарковых зон. Не выполнены работы по устройству наружного освещения в связи с задержкой поставки электрооборудования. Контракт расторгнут по инициативе заказчика в связи с существенными нарушениями подрядчиком условий муниципального контракта |
| 3.2. | Основное мероприятие 2 «Развитие инфраструктуры объектов муниципальной собственности» | ответственный исполнитель - УБ | 181 668,0 | 84 955,8 | -96 712,2 |  |
|  |  | соисполнитель - МКУ УКС |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Мероприятие 2.1 «Строительство объекта «Межквартальная инженерная и дорожно-транспортная инфраструктура кварталов № 6, 10, 15, 16 многоквартирных жилых домов в Правобережной части г. Березники», 3 этап строительства» | ответственный исполнитель - УБ | 14,1 | 14,1 | 0,0 |  |
| 3.2.2. | Мероприятие 2.2 «Строительство ул. Большевистская от ул. Мира до ул. 30 лет Победы» | ВСЕГО, в том числе | 772,6 | 772,6 | 0,0 |  |
|  |  | Ответственный исполнитель - УБ, соисполнитель - МКУ УКС |  |  |  |  |
| 3.2.3. | Мероприятие 2.3. Строительство автодороги от перекрестка улиц 8 Марта-Ивачева в г. Усолье до ул. Ивана Дощеникова в г. Березники | ВСЕГО, в том числе | 924,9 | 639,5 | -285,4 | По строительству объекта заключен контракт со сроком окончания работ - 1 квартал 2022 года. Проведение авторского надзора не выполнено |
|  |  | Ответственный исполнитель - УБ, соисполнитель - МКУ УКС |  |  |  |  |
| 3.2.4. | Мероприятие 2.4. Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края | ответственный исполнитель - УБ | 179 956,4 | 83 529,6 | -96 426,8 | Работы по строительству дорог ведутся с отставанием от графика. Экономия в связи с уточнением стоимости строительства объекта по результатам проведения достоверности сметной стоимости объекта. Экономия по результатам исполнения контракта |
|  |  | соисполнитель - МКУ УКС |  |  |  |  |
| 4. | Подпрограмма 3 «Создание благоприятной экологической обстановки» | ВСЕГО, в том числе | 36 906,2 | 22 476,7 | -14 429,5 |  |
|  |  | ответственный исполнитель - УБ | 36 906,2 | 22 476,7 | -14 429,5 |  |
|  |  | соисполнитель - МКУ УКС |  |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 1 «Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в части ответственного обращения с безнадзорными животными» | ответственный исполнитель - УБ | 11 648,4 | 10 030,3 | -1 618,1 |  |
|  |  | соисполнитель - МКУ УКС |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Мероприятие 1.1. Содержание казенных учреждений | ответственный исполнитель - УБ | 9 174,7 | 7 999,4 | -1 175,3 | Экономия в связи наличием вакантных ставок, экономия по услугам связи и по результатам исполнения контрактов (договоров). Выполнение работ по монтажу системы видеонаблюдения (контракт заключен в январе 2022 года) |
|  |  | соисполнитель - МКУ УКС |  |  |  |  |
| 4.1.2. | Мероприятие 1.2. Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории городского округа | ответственный исполнитель - УБ | 37,8 | 37,8 | 0,0 |  |
| 4.1.3. | Мероприятие 1.3. Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | ответственный исполнитель - УБ | 2 306,4 | 1 863,9 | -442,5 | Экономия по результатам исполнения контрактов (договоров) по коммунальным ресурсам, по оказанию услуг по маркированию (биркованию), осмотру и лечению, стерилизации (кастрации) и умерщвлению безнадзорных животных |
| 4.1.4. | Мероприятие 1.4. Администрирование государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | ответственный исполнитель - УБ | 129,5 | 129,2 | -0,3 | Средства использованы исходя из выполнения целевых показателей использования субвенции |
| 4.2. | Основное мероприятие 2 «Поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования «Город Березники» | ответственный исполнитель - УБ | 20 012,0 | 7 214,6 | -12 797,4 |  |
| 4.2.1. | Мероприятие 2.1. Проведение санитарно-профилактических мероприятий | ответственный исполнитель - УБ | 4 302,5 | 4 039,5 | -263 | Экономия в связи с уменьшением объемов по перевозке и утилизации отходов, уменьшение количества трупов животных, подлежащих вывозу и утилизации |
| 4.2.2. | Мероприятие 2.2. Мониторинг ливневых вод | ответственный исполнитель - УБ | 606,2 | 606,2 | 0,0 |  |
| 4.2.3. | Мероприятия 2.3. Приобретение контейнеров для сбора (складирования) твердых коммунальных отходов на контейнерных площадках, расположенных на территории Пермского края | ответственный исполнитель - УБ | 2 570,0 | 2 568,9 | -1,1 |  |
| 4.2.4. | Мероприятие 2.4. Снижение негативного воздействия на почвы, восстановление нарушенных земель, ликвидация несанкционированных свалок в границах муниципального образования | ответственный исполнитель - УБ | 12 533,3 | 0,0 | - 12 533,3 | Лимиты до муниципального образования доведены в ноябре 2021 года. Аукционная документация была размещена в ноябре, аукцион не состоялся. В декабре 2021 года аукционная документация была размещена повторно, по итогам проведения повторного аукциона заключены муниципальные контракты в январе 2022 года |
| 4.3. | Основное мероприятие 3 «Развитие инфраструктуры объектов муниципальной собственности» | ответственный исполнитель - УБ | 5 245,8 | 5 231,8 | -14,0 |  |
| 4.3.1. | Мероприятие 3.1. Строительство очистных сооружений на выпусках систем ливневой канализации города Березники в водные объекты (р. Быгель, Нижне-Зырянское водохранилище) | ответственный исполнитель - УБ | 5 245,8 | 5 231,8 | -14,0 | Экономия в связи с уменьшением объемов выполненных работ (уменьшено количество установленных бордюров) |
| 5. | Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации Программы» | Всего, в том числе | 33 249,3 | 32 767,1 | -482,2 |  |
|  |  | ответственный исполнитель - УБ | 33 249,3 | 32 767,1 | -482,2 |  |
| 5.1. | Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности муниципальных органов» | ответственный исполнитель - УБ | 16 978,9 | 16 687,0 | -291,9 |  |
| 5.1.1. | Мероприятие 1.1. Содержание органов местного самоуправления | ответственный исполнитель - УБ | 16 978,9 | 16 687,0 | -291,9 | Экономия фонда оплаты труда в связи с наличием вакантных ставок, по услугам связи, прочим расходам |
| 5.2. | Основное мероприятие 2 «Обеспечение деятельности казенных учреждений» | ответственный исполнитель - УБ | 16 270,4 | 16 080,1 | -190,3 |  |
| 5.2.1. | Мероприятие 2.1. Содержание казенных учреждений | ответственный исполнитель - УБ | 16 270,4 | 16 080,1 | -190,3 | Экономия фонда оплаты труда в связи с наличием вакантных ставок, по услугам связи, прочим расходам |