МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ»

ПЕРМСКОГО КРАЯ

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03.2022	№ 01-02-524

Об утверждении годового отчета о ходе реализации муниципальной программы «Жилище и транспорт», утвержденной постановлением администрации города от 28.02.2019 № 568, за 2021 год

В соответствии с пунктом 3.4 раздела III, с пунктами 5.7 и 5.14 раздела V Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Березники», утвержденного постановлением администрации города от 27.08.2018 № 2100,

администрация города Березники ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы «Жилище и транспорт», утвержденной постановлением администрации города от 28.02.2019 № 568,                       за 2021 год (далее – Отчет).

2.Разместить настоящее постановление и Отчет, указанный                     в пункте 1 настоящего постановления, на официальном сайте  Администрации города Березники в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

| И.о.главы города Березники – главы администрации города Березники | Л.В.Мокрушин |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации города

от 30.03.2022      № 01-02-524

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Жилище и транспорт»,

утвержденной постановлением администрации города от 28.02.2019 № 568,

за 2021 год

БЛОК 1.ИСПОЛНЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Единица изменения | План | Факт | Отклонение (+, -) | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Цель 1: организация безопасных условий проживания в многоквартирных домах (далее - МКД) |
| 1.1. | Задача 1.1.Создание условий для самоорганизации собственников помещений в МКД для приведения в нормативное состояние зеленого хозяйства придомовых территорий МКД |
| 1.2. | Целевой показатель 1.1.1. Доля МКД, в которых собственники помещений приняли участие в софинансировании мероприятий по приведению в нормативное состояние зеленого хозяйства придомовых территорий МКД | Управление городского хозяйства администрации города (далее - УГХ) | % | 1,6 | 1 | -0,6 | Из 12 заключенных договоров 11 выполнены. По одному оплата перенесена на апрель 2022 г. |
| 1.3. | Цель 2: повышение уровня транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования «Город Березники» (далее – муниципальное образование) |
| 1.4. | Задача 2.1.Создание условий для предоставления транспортных услуг населению в границах муниципального образования |
| 1.5. | Целевой показатель 2.1.2. Обеспеченность транспортом перевозок пассажиров по маршрутам регулярных перевозок | УГХ | % | не менее 95 % рейсов | 99 | +4 |  |
| 1.6. | Цель 3: организация газоснабжения населения в границах муниципального образования |
| 1.7. | Задача 3.1.Газификация негазифицированных жилых домов в районах индивидуальной жилой застройки муниципального образования |
| 1.8. | Целевой показатель 3.1.1. Доля населения муниципального образования, использующего газ в бытовых целях | УГХ | % | 87,1 | 87,1 | 0 |  |
| 1.9. | Цель 4: организация водоснабжения населения в границах муниципального образования |
| 1.10. | Задача 4.1.Обеспечение централизованным водоснабжением населения на территории муниципального образования |
| 1.11. | Целевой показатель 4.1.1. Доля населения муниципального образования, обеспеченного централизованным водоснабжением | УГХ | % | 96 | 96 | 0 |  |
| 1.12. | Цель 5: организация водоотведения в границах муниципального образования |
| 1.13. | Задача 5.1.Обеспечение системой централизованного водоотведения МКД на территории муниципального образования |
| 1.14. | Целевой показатель 5.1.1. Доля населения муниципального образования, проживающего в МКД, обеспеченного и имеющего возможность обеспечения централизованным водоотведением | УГХ | % | 98 | 98 | 0 |  |
| 1.15. | Цель 6: организация теплоснабжения в границах муниципального образования |
| 1.16. | Задача 6.1.Приведение объектов теплоснабжения в нормативное состояние на территории муниципального образования |
| 1.17. | Целевой показатель 6.1.1. Доля модернизированных объектов теплоснабжения | УГХ | % | 34 | 34 | 0 |  |
| 2. | Подпрограмма 1 «Жилище» |
| 2.1. | Цель 1: стимулирование самоорганизации собственников помещений в МКД |
| 2.2. | Задача 1.1.Приведение в нормативное состояние зеленого хозяйства придомовых территорий МКД |
| 2.3. | Целевой показатель 1.1.1. Доля МКД, в которых проведены мероприятия по приведению в нормативное состояние зеленого хозяйства придомовых территорий МКД | УГХ | % | 1,6 | 1 | - 0,6 | Из 12 заключенных договоров 11 выполнены. По одному оплата перенесена на апрель 2022 г. |
| 2.4. | Задача 1.2.Мониторинг технического состояния строительных конструкций многоквартирных домов |
| 2.5. | Целевой показатель 1.2.1. Процент исполнения мероприятий по мониторингу технического состояния строительных конструкций | УГХ | % | 100 | 100 | 0 |  |
| 2.6. | Задача 1.3.Приведение в нормативное состояние общего имущества МКД |
| 2.7. | Целевой показатель 1.3.1. Доля отремонтированных подъездов МКД в общем количестве подъездов МКД, расположенных на территории муниципального образования | УГХ | % | 3,2 | 0,14 | - 3,06 | Из 95 принятых заявок 89 были отклонены по причине несоответствия установленным требованиям. По 6 заявкам заключены договоры, работы выполнены |
| 3. | Подпрограмма 2 «Транспорт» |
| 3.1. | Цель 1: обеспечение доступности общественного транспорта в границах муниципального образования |
| 3.2. | Задача 1.1.Организация транспортного обслуживания населения муниципального образования |
| 3.3. | Целевой показатель 1.1.2. Процент выполнения рейсов по маршрутам регулярных перевозок – не менее 95 % | УГХ | % | 95 | 99 | + 4 |  |
| 4. | Подпрограмма 3 «Газификация районов муниципального образования» |
| 4.1. | Цель 1: обеспечение населения муниципального образования услугой газоснабжения в целях повышения качества жизни |
| 4.2. | Задача 1.1.Строительство распределительных газопроводов |
| 4.3. | Целевой показатель 1.1.2. Протяженность построенных распределительных газопроводов | УГХ | км | 7,9787 | 7,9787 | 0 |  |
| 5. | Подпрограмма 4 «Централизованное водоснабжение районов муниципального образования» |
| 5.1. | Цель 1: повышение уровня обеспеченности населения питьевой водой |
| 5.2. | Задача 1.1.Обеспечение населения муниципального образования качественной питьевой водой, соответствующей санитарно-эпидемиологическим нормам |
| 5.3. | Целевой показатель 1.1.2. Количество мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту и прочее, реализованных в целях приведения объектов водоснабжения в нормативное состояние | УГХ | Ед. | 25 | 11 | - 14 | Не выполнены 14 мероприятий, из них 8 мероприятий отменены в связи повышением цен на материалы и оборудование, произошло увеличение сметной стоимости; выполнение работ по 6 мероприятиям перенесено на 2022 год |
| 6. | Подпрограмма 5 «Централизованное водоотведение районов муниципального образования» |
| 6.1. | Цель 1: организация безопасного проживания в границах муниципального образования |
| 6.2. | Задача 1.1.Строительство и реконструкция систем водоотведения в границах муниципального образования |
| 6.3. | Целевой показатель 1.1.2. Количество мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту и прочее, реализованных в целях приведения объектов водоотведения в нормативное состояние | УГХ | Ед. | 1 | 0 | - 1 | Выполнение работ по мероприятию перенесено на 2022 год |
| 7. | Подпрограмма 6 «Модернизация объектов теплоснабжения муниципального образования» |
| 7.1. | Цель 1: организация бесперебойного теплоснабжения населения в границах муниципального образования |
| 7.2. | Задача 1.1.Инженерно-техническая оптимизация объектов теплоснабжения |
| 7.3 | Целевой показатель 1.1.2. Количество мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту и прочее, реализованных в целях приведения объектов теплоснабжения в нормативное состояние | УГХ | Ед. | 1 | 0 | - 1 | Выполнение работ по мероприятию перенесено на 2022 год |

БЛОК 2.ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Рз, Пр | ЦСР | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Объем финансиро-вания по источникам | План | Факт | Отклонение | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Программа «Жилище и транспорт» |  | 07 0 00 00000 | ВСЕГО, в том числе Ответственный исполнитель – Управление городского хозяйства администрации города (далее – УГХ), соисполнитель – Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» (далее – МКУ «УКС»), Управление имущественных и земельных отношений администрации города Березники (далее – УИЗО) |  | 319 299,0 | 248 404,1 | - 70 894,9 |  |
|  |  |  |  |  | ФБ[1]- | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | КБ[2]- | 107 849,3 | 76 366,0 | - 31 483,3 |  |
|  |  |  |  |  | МБ[3]- | 210 949,7 | 171 538,1 | - 39 411,6 |  |
|  |  |  |  |  | СС[4]- | 500,0 | 500,0 | 0 |  |
| 2. | Подпрограмма 1 «Жилище» | 0501 0503 | 07 1 00 00000 | ВСЕГО, в том числе |  | 28 783,7 | 26 613,4 | - 2 170,3 |  |
|  |  |  |  | ответственный исполнитель – УГХ | МБ | 28 283,7 | 26 113,4 | - 2 170,3 |  |
|  |  |  |  |  | СС | 500,0 | 500,0 | 0,0 |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 «Организация и проведение мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства» | 0501 0503 | 0710100000 | ВСЕГО, в том числе |  | 28 783,7 | 26 613,4 | - 2 170,3 |  |
|  |  |  |  | ответственный исполнитель – УГХ | МБ | 28 283,7 | 26 113,4 | - 2 170,3 |  |
|  |  |  |  |  | СС | 500,0 | 500,0 | 0,0 |  |
| 2.1.1. | Мероприятие 1.1 «Приведение в нормативное и безопасное состояние зеленого хозяйства придомовых территорий многоквартирных домов» | 05 03 | 0710180050 | ВСЕГО, в том числе |  | 2 430,5 | 2 150,2 | - 280,3 | Предоставление субсидий носит заявительный характер |
|  |  |  |  | Ответственный исполнитель - УГХ | МБ | 1 930,5 | 1 650,2 | - 280,3 |  |
|  |  |  |  |  | СС | 500,0 | 500,0 | 0,0 |  |
| 2.1.2. | Мероприятие 1.2 «Мониторинг технического состояния строительных конструкций многоквартирных домов и проведение противоаварийных мероприятий» | 05 01 | 07 1 01 26100 | ВСЕГО, в том числе |  | 23 818,2 | 23 818,2 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | ответственный исполнитель – УГХ | МБ | 23 818,2 | 23 818,2 | 0,0 |  |
| 2.1.3. | Мероприятие 1.3 «Проведение мероприятий, направленных на управление жилищным фондом» | 05 01 | 07 1 01 26400 | ВСЕГО, в том числе |  | 535,0 | 535,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | ответственный исполнитель – УГХ | МБ | 535,0 | 535,0 | 0,0 |  |
| 2.1.4. | Мероприятие 1.4 «Возмещение части затрат, связанных с выполнением ремонта общего имущества в МКД» | 05 01 | 07 1 01 80080 | ВСЕГО, в том числе |  | 2000,0 | 110,0 | - 1 890,0 | Предоставление субсидий носит заявительный характер, поступило 95 заявок, из них 89 заявок отклонены, так как они не соответствовали требованиям, установленным Порядком предоставления субсидии |
|  |  |  |  | ответственный исполнитель – УГХ | МБ | 2000,0 | 110,0 | - 1 890,0 |  |
| 3. | Подпрограмма 2 «Транспорт» | 0408, 1003 | 0720000000 | ВСЕГО, в том числе |  | 176 844,3 | 154 917,6 | - 21 926,7 |  |
|  |  |  |  | ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель – УИЗО | КБ | 35 595,5 | 25 439,5 | - 10 156,0 |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 141 248,8 | 129 478,1 | - 11 770,7 |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 1 «Организация транспортного обслуживания населения» | 0408, 1003 | 0720100000 | ВСЕГО, в том числе |  | 176 844,3 | 154 917,6 | - 21 926,7 |  |
|  |  |  |  | ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель – УИЗО | КБ | 35 595,5 | 25 439,5 | - 10 156,0 |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 141 248,8 | 129 478,1 | - 11 770,7 |  |
| 3.1.1. | Мероприятие 1.1 «Обеспечение организации транспортного обслуживания населения» | 0408, 1003 | 07 2 01 80060 | ВСЕГО, в том числе |  | 141 248,8 | 129 478,1 | - 11 770,7 |  |
|  |  |  |  | ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель – УИЗО | МБ | 141 248,8 | 129 478,1 | - 11 770,7 | Средства на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и электрическим транспортом по регулируемым тарифам не освоены в сумме 11 494,0 тыс.руб., из них: 9 778,4 тыс.руб. – экономия по результатам исполнения контрактов ввиду фактического пробега меньше планового; 1 068,2 тыс.руб. – перевозчиками не предоставлены документы на оплату расходов; 647,4 тыс.руб. – не произведена оплата за период с сентября по октябрь 2021 г. в связи со смертью перевозчика. Экономия в сумме 157,8 тыс.руб. по вводу в эксплуатацию, сопровождению и развитию автоматизированной системы навигационного контроля и управления транспортом. Контракт исполнен, оплата произведена согласно предъявленным документам. Не освоены средства в размере 118,9 тыс.руб. (перевозки до п. Шемейный, с. Щекино) ввиду фактического объема транспортной работы меньше планового |
| 3.1.2. | Мероприятие 1.2 «Возмещение затрат, связанных с организацией перевозки отдельных категорий граждан с использованием электронных социальных проездных документов, а также недополученных доходов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям от перевозки отдельных категорий граждан с использованием электронных социальных проездных документов» | 1003 | 07 2 01 2С460 | ВСЕГО, в том числе |  | 35 595,5 | 25 439,5 | - 10 156,0 | Иные межбюджетные трансферты из краевого бюджета в сумме 9 983,8 тыс.руб. не поступили. Из поступивших средств не освоено 172,2 тыс.руб. в связи со смертью перевозчика - индивидуального предпринимателя |
|  |  |  |  | ответственный исполнитель - УГХ | КБ | 35 595,5 | 25 439,5 | - 10 156,0 |  |
| 4. | Подпрограмма 3 «Газификация районов муниципального образования» | 05 02 | 07 3 00 00000 | ВСЕГО, в том числе |  | 13 746,5 | 8 780,1 | - 4 966,4 |  |
|  |  |  |  | ответственный исполнитель - УГХ, соисполнитель – МКУ «УКС» | КБ | 6 379,4 | 6 379,4 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 7 367,1 | 2 400,7 | - 4 966,4 |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 1 «Развитие инфраструктуры объектов муниципальной собственности» | 05 02 | 07 3 01 00000 | ВСЕГО, в том числе |  | 13 746,5 | 8 780,1 | - 4966,4 |  |
|  |  |  |  | ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель - МКУ «УКС» | КБ | 6 379,4 | 6 379,4 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 7 367,1 | 2 400,7 | 4 966,4 |  |
| 4.1.1. | Мероприятие 1.1 «Строительство уличных газопроводов» | 05 02 | 07 3 01 44040 | ВСЕГО, в том числе |  | 2 128,3 | 2 079,2 | - 49,1 | Образовалась экономия по итогам заключения муниципальных контрактов |
|  |  |  |  | ответственный исполнитель - УГХ, соисполнитель – МКУ «УКС» | МБ | 2 128,3 | 2 079,2 | - 49,1 |  |
| 4.1.2. | Мероприятие 1.2 «Распределительные газопроводы в п. Чкалово городского округа «Город Березники» | 05 02 | 07 3 01 44 150 | ВСЕГО, в том числе |  | 215,0 | 215,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель – МКУ «УКС» | МБ | 215,0 | 215,0 | 0,0 |  |
| 4.1.3. | Мероприятие 1.3 «Проведение проектных работ и строительство распределительных газопроводов на территории муниципальных образований Пермского края» | 05 02 | 07 3 01 SЖ 330 | ВСЕГО, в том числе |  | 11 403,2 | 6 485,9 | - 4 917,3 | Не заключено дополнительное соглашение к муниципальному контракту |
|  |  |  |  | ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель – МКУ «УКС» | КБ | 6 379,4 | 6 379,4 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 5 023,8 | 106,5 | - 4917,3 |  |
| 5. | Подпрограмма 4 «Централизованное водоснабжение районов муниципального образования» | 05 02 | 07 4 00 00000 | ВСЕГО, в том числе |  | 24 770,4 | 15 572,4 | - 9 198,0 |  |
|  |  |  |  |  | КБ | 5 108,7 | 2 026,5 | - 3 082,2 |  |
|  |  |  |  | ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель – МКУ «УКС», соисполнитель – УИЗО | МБ | 19 661,7 | 13 545,9 | - 6 115,8 |  |
| 5.1. | Основное мероприятие 1 «Организация водоснабжения населения в границах муниципального образования» | 05 02 | 07 4 01 00000 | ВСЕГО, в том числе |  | 14 245,7 | 9 304,1 | - 4 941,6 |  |
|  |  |  |  | ответственный исполнитель – УГХ | КБ | 3 674,9 | 2 026,5 | - 1 648,4 |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 10 570,8 | 7 277,6 | - 3 293,2 |  |
| 5.1.1. | Мероприятие 1.1 «Приведение в нормативное состояние объектов водоснабжения» | 05 02 | 07 4 01 26200 | ВСЕГО, в том числе |  | 7 933,9 | 5 643,8 | - 2 290,1 | 103,6 тыс.руб. – расходы на лабораторные исследования воды (РТО, ОТО, ПТО), из них: 96,8 тыс.руб. – не освоены в связи с поздним предоставлением подрядчиком документов на оплату. Оплата произведена в январе 2022 г.; 6,8 тыс.руб. – уменьшение количества проб; 1 053,5 тыс.руб. – образовалась экономия по мероприятию: приведение в нормативное состояние источника водоснабжения в д.Быстрая и с.Таман, т.к. работы проведены Муниципальным унитарным предприятием «Водоканал г.Березники»; 1 133,0 тыс.руб. – заключен контракт на организацию водоснабжения п. Вогулка 13.12.2021. Срок окончания работ по контракту в 2022 году |
|  |  |  |  | ответственный исполнитель – УГХ | МБ | 7 933,9 | 5 643,8 | - 2 290,1 |  |
| 5.1.2. | Мероприятие 1.2 «Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований», из них | 05 02 | 07 4 01 SP 040 | ВСЕГО, в том числе |  | 3 475,6 | 1 813,0 | - 1662,6 |  |
|  |  |  |  | ответственный исполнитель – УГХ | КБ | 2 994,2 | 1 359,8 | - 1634,4 |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 481,4 | 453,2 | - 28,2 |  |
| 5.1.2.1. | Ремонт скважины № 47827 с применением АСУ водоснабжения в с.Романово |  |  | ВСЕГО, в том числе |  | 1 925,6 | 1 812,9 | - 112,7 | Работы выполнены, оплата произведена согласно фактически выполненным работам. По итогу выполнения работ образовалась экономия (уменьшены объемы работ по устройству фундаментных плит, железобетонных плоских; уменьшены объемы смесей бетонных, тяжелого бетона и мастики битумной) |
|  |  |  |  | ответственный исполнитель – УГХ | КБ | 1 444,2 | 1 359,7 | - 84,5 |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 481,4 | 453,2 | - 28,2 |  |
| 5.1.3. | Мероприятие 1.3 «Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований», из них | 0502 | 07 4 01 SР180 | ВСЕГО, в том числе |  | 1 886,2 | 1 847,3 | - 38,9 | Работы выполнены, оплата произведена согласно фактически выполненным работам. По итогу выполнения работ образовалась экономия (исключены работы по перевозке мусора) |
|  |  |  |  | ответственный исполнитель – УГХ | КБ | 680,7 | 666,7 | - 14,0 |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 1 205,5 | 1 180,6 | - 24,9 |  |
| 5.1.3.1. | Ремонт скважины № 263 с применением АСУ водоснабжения в п. Орел |  |  | ВСЕГО, в том числе |  | 1 886,2 | 1 847,3 | - 38,9 |  |
|  |  |  |  | ответственный исполнитель – УГХ | КБ | 680,7 | 666,7 | - 14,0 |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 1205,5 | 1 180,6 | - 24,9 |  |
| 5.1.4. | Мероприятие 1.4 «Разработка (актуализация) схем водоснабжения и водоотведения» | 05 02 | 07 4 01 26700 | ВСЕГО, в том числе |  | 950,0 | 0,0 | - 950,0 | Работы по данному мероприятию не завершены (перенесены на 2022 год). Подрядчиком нарушены сроки выполнения работ |
|  |  |  |  | ответственный исполнитель - УГХ | МБ | 950,0 | 0,0 | - 950,0 |  |
| 5.2. | Основное мероприятие 2 «Развитие инфраструктуры объектов муниципальной собственности» | 05 02 | 07 4 02 00000 | ВСЕГО, в том числе |  | 10 524,7 | 6 268,3 | - 4 256,4 |  |
|  |  |  |  | ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель – МКУ «УКС», соисполнитель – УИЗО | КБ | 1 433,8 | 0,0 | -1 433,8 |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 9 090,9 | 6 268,3 | - 2 822,6 |  |
| 5.2.1. | Мероприятие 2.1 «Строительство и обустройство скважин» | 05 02 | 07 4 02 44360 | ВСЕГО, в том числе |  | 1481,5 | 1 481,5 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель - УИЗО | МБ | 1 481,5 | 1 481,5 | 0,0 |  |
| 5.2.2. | Мероприятие 2.2 «Строительство и реконструкция участков водопроводов» | 05 02 | 07 4 02 44380 | ВСЕГО, в том числе |  | 6 747,7 | 4 786,8 | - 1 960,9 |  |
|  |  |  |  | ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель – МКУ «УКС» | МБ | 6 747,7 | 4 786,8 | - 1 960,9 | 1 232,2 тыс.руб. – строительство сетей водоснабжения в пос.Николаев Посад, в том числе: 841,4 тыс.руб. – муниципальный контракт на техническое присоединение к централизованной системе холодного водоснабжения, заключен 07.12.2021, с окончательным сроком выполнения работ по контракту в 2023 году; 390,8 тыс.руб. – планировалось заключить дополнительное соглашение к муниципальному контракту; 679,0 тыс.руб. – выполнение предпроектных работ в рамках строительства участков водопроводов в районе бывших населенных пунктов Пермяково и Чупино. В связи с многочисленными замечаниями Краевого государственного автономного учреждения «Управление государственной экспертизы Пермского края» по объекту-аналогу «Строительство участков водопровода в районе Дурино» выполнение в 2021 году проектно-изыскательских работ по строительству данных объектов было принято нецелесообразным. Работы по проектированию строительства участков водопроводов в районе Пермяково и в районе Чупино будут запланированы после получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и проведения анализа ситуации по объекту в районе Дурино; 49,7 тыс.руб. – выполнение кадастровых работ по объекту «Строительство водовода на участке от врезки в деревню Новожилово до микрорайона «3». Подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ |
| 5.2.3. | Мероприятие 2.3 «Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований» | 05 02 | 07 4 02 SP 180 | ВСЕГО, в том числе |  | 2 295,5 | 0,0 | - 2 295,5 |  |
|  |  |  |  |  | КБ | 1 433,8 | 0,0 | - 1 433,8 |  |
|  |  |  |  | ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель – МКУ «УКС» | МБ | 861,7 | 0,0 | - 861,7 |  |
| 5.2.3.1. | Строительство участков водопровода в районе Дурино муниципального образования «Город Березники» | 05 02 | 07 4 02 SP 180 | ВСЕГО, в том числе |  | 2 295,5 | 0,0 | - 2 295,5 | Средства не освоены ввиду нарушения подрядчиком сроков выполнения работ по разработке проектно-сметной документации на строительство объекта |
|  |  |  |  | ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель – МКУ «УКС» | КБ | 1 433,8 | 0,0 | - 1 433,8 |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 861,7 | 0,0 | - 861,7 |  |
| 6. | Подпрограмма 5 «Централизованное водоотведение районов муниципального образования» | 05 02 | 07 5 00 00000 | ВСЕГО, в том числе |  | 75 154,1 | 42 520,6 | - 32 633,5 |  |
|  |  |  |  | ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель – МКУ «УКС», соисполнитель – УИЗО | КБ | 60 765,7 | 42 520,6 | - 18 245,1 |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 14 388,4 | 0,0 | - 14 388,4 |  |
| 6.1. | Основное мероприятие 1 «Развитие инфраструктуры объектов муниципальной собственности» | 05 02 | 07 5 01 00000 | ВСЕГО, в том числе |  | 75 154,1 | 42 520,6 | - 32 633,5 |  |
|  |  |  |  | ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель – МКУ «УКС», соисполнитель – УИЗО | КБ | 60 765,7 | 42 520,6 | - 18 245,1 |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 14 388,4 | 0,0 | -14 388,4 |  |
| 6.1.1. | Мероприятие 1.1 «Реализация иных мероприятий по ликвидации последствий техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий», г. Березники, Пермский край, за счет средств краевого бюджета» | 05 02 | 07 5 01 2Ж050 | ВСЕГО, в том числе |  | 25 750,3 | 17 310,0 | - 8 443,3 |  |
|  |  |  |  | ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель - УИЗО | КБ | 25 750,3 | 17 310,0 | - 8 443,3 | Работы по реконструкции КОС ведутся с отставанием от графика. Нарушение сроков выполнения работ подрядчиком |
| 6.1.1.1. | Реконструкция очистных сооружений (КОС) Правобережного жилого района г.Березники |  |  | ВСЕГО, в том числе |  | 25 750,3 | 17 310,0 | - 8 443,3 |  |
|  |  |  |  | ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель - УИЗО | КБ | 25 750,3 | 17 310,0 | - 8 443,3 |  |
| 6.1.2. | Мероприятие 1.2 «Реализация иных мероприятий по ликвидации последствий техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий», г. Березники, Пермский край, за счет средств ПАО «Уралкалий» | 05 02 | 07 5 01 2Ж150 | ВСЕГО, в том числе |  | 11 520,7 | 2 708,6 | - 8 812,1 | Работы по реконструкции КОС ведутся с отставанием от графика. Нарушение сроков выполнения работ подрядчиком |
|  |  |  |  | ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель - УИЗО | КБ | 11 520,7 | 2 708,6 | - 8 812,1 |  |
| 6.1.2.1. | Реконструкция очистных сооружений (КОС) Правобережного жилого района г.Березники |  |  | ВСЕГО, в том числе |  | 11 520,7 | 2 708,6 | - 8 812,1 |  |
|  |  |  |  | ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель - УИЗО | КБ | 11 520,7 | 2 708,6 | - 8 812,1 |  |
| 6.1.3. | Мероприятие 1.3 «Строительство очистных сооружений» | 05 02 | 07 5 01 44430 | ВСЕГО, в том числе |  | 360,0 | 0,0 | - 360,0 |  |
|  |  |  |  | ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель – МКУ «УКС» | МБ | 360,0 | 0,0 | -360,0 | Строительство КОС в п. Железнодорожный. Проектная документация разработана и представлена на согласование в МКУ «УКС», но не в полном объеме, в связи с чем в адрес подрядчика направлены замечания. После их устранения работы будут приняты и оплачены |
| 6.1.4. | Мероприятие 1.4 «Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований» | 05 02 | 07 5 01 SР040 | ВСЕГО, в том числе |  | 23 494,7 | 22 502,0 | - 992,7 | Работы по реконструкции КОС ведутся с отставанием от графика. Нарушение сроков выполнения работ подрядчиком |
|  |  |  |  | ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель – УИЗО | КБ | 23 494,7 | 22 502,0 | - 992,7 |  |
| 6.1.4.1. | Реконструкция очистных сооружений (КОС) Правобережного жилого района г.Березники |  |  | ВСЕГО, в том числе |  | 23 494,7 | 22 502,0 | - 992,7 |  |
|  |  |  |  | ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель – УИЗО | КБ | 23 494,7 | 22 502,0 | - 992,7 | Работы по реконструкции КОС ведутся с отставанием от графика. Нарушение сроков выполнения работ подрядчиком |
| 6.1.5. | Мероприятие 1.5 «Реконструкция очистных сооружений (КОС) Правобережного жилого района г.Березники» | 05 02 | 07 5 01 44 660 | ВСЕГО, в том числе |  | 14 028,4 | 0,0 | - 14 028,4 |  |
|  |  |  |  | ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель – УИЗО | МБ | 14 028,4 | 0,0 | - 14 028,4 | Подрядчиком нарушены сроки выполнения работ |
| [1] Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [2] Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [3] Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [4] Средства собственников |  |  |  |  |  |  |  |  |