МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ»

ПЕРМСКОГО КРАЯ

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

…………….	№…………….

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Березники», утвержденную постановлением администрации города от 01.09.2017 № 2127

В соответствии c решением Березниковской городской Думы         от 19.04.2022 № 268 «О внесении изменений в решение Березниковской городской Думы от 09.12.2021 № 215 «О бюджете муниципального образования «Город Березники» Пермского края                на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов», пунктом 6.1.3    пункта 6.1 раздела VI Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Березники», утвержденного постановлением администрации города  от 27.08.2018 № 2100, на основании протокола Общественной комиссии по итогам общественных обсуждений по внесению изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования    «Город Березники» от 14.06.2022 № 4

администрация города Березники ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся                в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Березники», утвержденную постановлением администрации города              от 01.09.2017 № 2127 (далее – изменения).

2.Официально опубликовать настоящее постановление                         в официальном печатном издании – газете «Два берега Камы»                       и разместить его полный текст, состоящий из настоящего постановления и изменений, указанных в пункте 1                 настоящего постановления, на Официальном портале                                        правовой информации города Березники в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в официальном печатном издании, и распространяется на правоотношения, возникшие                           с 22.04.2022.

| Глава города Березники – глава администрации города Березники | К.П.Светлаков |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением

администрации города

от …………………      №……….……….

ИЗМЕНЕНИя,

которые вносятся в муниципальную программу

«Формирование современной городской среды

на территории муниципального образования «Город Березники»,

утвержденную постановлением администрации города

от 01.09.2017 № 2127

1.Раздел I изложить в следующей редакции:

«I.Паспорт Программы

| Наименование Программы | «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Березники» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Управление благоустройства администрации города Березники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнитель Программы | Управление культуры администрации города Березники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Программа не имеет разбивки на подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель Программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Город Березники» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи Программы | 1.Обеспечение развития общественных территорий муниципального образования «Город Березники». 2.Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели Программы | № п/п | Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель | Единица изме-рения | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Всего за период реализации Программы |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 1 | Дворовые территории, приведенные в нормативное состояние | Управление благоустройства администрации города Березники | ед. | 39 | 39 | 28 | 24 | 12 | 28 | 28 | 198 |
|  | 2 | Площадь благоустроенных общественных территорий | Управление благоустройства администрации города Березники | га | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 2,6 | 0,6 | 0,6 | 6,2 |
| Сроки реализации Программы | 2018-2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования Программы | 2018 год; 2019 год; 2020 год; 2021* год; 2022* год; 2023* год; 2024* год; ИТОГО 2018-2024 годы. Федеральный бюджет (тыс.руб.); 23 516,4; 49 464,1; 42 752,3; 38 962,5; 91 144,0; 41 144,0; 45 715,6; 332 698,9. Краевой бюджет (тыс.руб.); 17 479,0; 25 761,1; 18 943,0; 24 591,6; 96 591,5; 23 962,0; 19 107,0; 226 435,2. Местный бюджет (тыс.руб.); 7 234,5; 8 358,3; 6 855,1; 7 061,6; 91 131,4; 8 312,9; 7 202,5; 136 156,3. ИТОГО (тыс.руб.); 48 229,9; 83 583,5; 68 550,4; 70 615,7; 278 866,9; 73 418,9; 72 025,1; 695 290,4. Внебюджетные источники (тыс.руб.); 470,2; 923,8; 810,6; 1 424,3; 2 444,0; 1 510,5; 1 637,5; 9 220,9. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы с разбивкой по годам | 1.Дворовые территории, приведенные в нормативное состояние: 2018 год - 39 дворовых территорий; 2019 год - 39 дворовых территорий; 2020 год - 28 дворовых территорий; 2021 год - 24 дворовые территории; 2022 год - 12 дворовых территорий; 2023 год - 28 дворовых территорий; 2024 год - 28 дворовых территорий. 2.Площадь благоустроенных общественных территорий: 2018 год - 0,6 га; 2019 год - 0,6 га; 2020 год - 0,6 га; 2021 год - 0,6 га; 2022 год - 2,6 га; 2023 год - 0,6 га; 2024 год - 0,6 га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

*требуется ежегодное уточнение объемов финансирования.».

2.Пункт 7.1 раздела VII изложить в следующей редакции:

«7.1.Общий объем финансирования мероприятий настоящей Программы (отражен в приложении 3 к настоящей Программе) составляет 704 511,3 тыс.руб., в том числе:

7.1.1.2018 год, всего – 48 700,1 тыс.руб.,

в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 23 516,4 тыс.руб.;

за счет средств краевого бюджета – 17 479,0 тыс.руб.;

за счет средств местного бюджета – 7 234,5 тыс.руб.;

внебюджетные источники – 470,2 тыс.руб.;

7.1.2.2019 год, всего – 84 507,3 тыс.руб.,

в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 49 464,1 тыс.руб.;

за счет средств краевого бюджета – 25 761,1 тыс.руб.;

за счет средств местного бюджета – 8 358,3 тыс.руб.;

внебюджетные источники – 923,8 тыс.руб.;

7.1.3.2020 год, всего – 69 361,0 тыс.руб.,

в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 42 752,3 тыс.руб.;

за счет средств краевого бюджета – 18 943,0 тыс.руб.;

за счет средств местного бюджета – 6 855,1 тыс.руб.;

внебюджетные источники – 810,6 тыс.руб.;

7.1.4.2021 год, всего – 72 040,0 тыс.руб.,

в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 38 962,5 тыс.руб.;

за счет средств краевого бюджета – 24 591,6 тыс.руб.;

за счет средств местного бюджета – 7 061,6 тыс.руб.;

внебюджетные источники – 1 424,3 тыс.руб.;

7.1.5.2022 год, всего – 281 310,9 тыс.руб.,

в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 91 144,0 тыс.руб.;

за счет средств краевого бюджета – 96 591,5 тыс.руб.;

за счет средств местного бюджета – 91 131,4 тыс.руб.;

внебюджетные источники – 2 444,0 тыс.руб.;

7.1.6.2023 год, всего – 74 929,4 тыс.руб.,

в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 41 144,0 тыс.руб.;

за счет средств краевого бюджета – 23 962,0 тыс.руб.;

за счет средств местного бюджета – 8 912,9 тыс.руб.;

внебюджетные источники – 1 510,5 тыс.руб.;

7.1.7.2024 год, всего – 73 662,6 тыс.руб.,

в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 45 715,6 тыс.руб.;

за счет средств краевого бюджета – 19 107,0 тыс.руб.;

за счет средств местного бюджета – 7 202,5 тыс.руб.;

внебюджетные источники – 1 637,5 тыс.руб.».

3.Приложение 3 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Березники», утвержденной постановлением администрации города от 01.09.2017 № 2127, изложить в следующей редакции:

«Приложение 3

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории муниципального образования

«Город Березники»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории

муниципального образования «Город Березники»

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Рз, Пр | ЦСР | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Объем финансирования по источникам | В том числе по годам реализации |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021* год | 2022* год | 2023* год | 2024* год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Березники» | 0409, 0503 | 13 0 00 00000 | ВСЕГО, в том числе | ВСЕГО – 704 511,3 | 48 700,1 | 84 507,3 | 69 361,0 | 72 040,0 | 281 310,9 | 74 929,4 | 73 662,6 |
|  |  |  |  | Ответственный исполнитель - Управление благоустройства администрации города Березники, соисполнитель - Управление культуры администрации города Березники | Федеральный бюджет – 332 698,9 | 23 516,4 | 49 464,1 | 42 752,3 | 38 962,5 | 91 144,0 | 41 144,0 | 45 715,6 |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет – 226 435,2 | 17 479,0 | 25 761,1 | 18 943,0 | 24 591,6 | 96 591,5 | 23 962,0 | 19 107,0 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет - 136 156,3 | 7 234,5 | 8 358,3 | 6 855,1 | 7 061,6 | 91 131,4 | 8 312,9 | 7 202,5 |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные* источники – 9 220,9 | 470,2 | 923,8 | 810,6 | 1 424,3 | 2 444,0 | 1 510,5 | 1 637,5 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 «Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды» | 0409, 0503 | 13 0 01 00000 | ВСЕГО, в том числе | ВСЕГО – 349 690,2 | 47 016,5 | 26 654,6 | 19 358,2 | 26 469,9 | 183 189,2 | 26 807,7 | 20 194,1 |
|  |  |  |  | Ответственный исполнитель - Управление благоустройства администрации города Березники, соисполнитель - Управление культуры администрации города Березники | Федеральный бюджет – 22 471,7 | 22 471,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет – 212 407,7 | 17 092,7 | 23 157,7 | 16 692,9 | 22 541,0 | 94 426,0 | 21 796,5 | 16 700,9 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет - 105 589,9 | 6 981,9 | 2 573,1 | 1 854,7 | 2 504,6 | 86 319,2 | 3 500,7 | 1 855,7 |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники – 9 220,9 | 470,2 | 923,8 | 810,6 | 1 424,3 | 2 444,0 | 1 510,5 | 1 637,5 |
| 1.1.1. | Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | 0503 | 13 0 01 24680 | Ответственный исполнитель - Управление благоустройства администрации города Березники, соисполнитель - Управление культуры администрации города Березники | ВСЕГО – 80 460,5 Местный бюджет – 80 460,5 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 80 460,5 80 460,5 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |
| 1.1.2. | Реализация муниципальных программ формирования современной городской среды | 0409 | 13 0 01 28090 | ВСЕГО, в том числе | ВСЕГО – 8 750,7 | 0,0 | 923,8 | 810,6 | 1 424,3 | 2 444,0 | 1 510,5 | 1 637,5 |
|  |  |  |  | Ответственный исполнитель - Управление благоустройства администрации города Березники | Федеральный бюджет – 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет – 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет – 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники – 8 750,7 | 0,0 | 923,8 | 810,6 | 1 424,3 | 2 444,0 | 1 510,5 | 1 637,5 |
| 1.1.3. | Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды (благоустройство дворовых территорий) | 0503 | 13 0 01 L5550 | ВСЕГО, в том числе | ВСЕГО – 36 581,3 | 36 581,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Ответственный исполнитель - Управление благоустройства администрации города Березники | Федеральный бюджет – 22 471,7 | 22 471,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет – 8 311,5 | 8 311,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет – 5 432,3 | 5 432,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники – 365,8 | 365,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4. | Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды (расходы, не софинансируемые из федерального бюджета) | 0409, 0503 | 13 0 01 SЖ090 | ВСЕГО, в том числе | ВСЕГО – 134 029,7 | 10 435,2 | 25 730,8 | 18 547,6 | 25 045,6 | 16 890,0 | 18 823,9 | 18 556,6 |
|  |  |  |  | Ответственный исполнитель - Управление благоустройства администрации города Березники | Краевой бюджет – 120 016,2 | 8 781,2 | 23 157,7 | 16 692,9 | 22 541,0 | 15 201,0 | 16 941,5 | 16 700,9 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет – 13 909,1 | 1 549,6 | 2 573,1 | 1 854,7 | 2 504,6 | 1 689,0 | 1 882,4 | 1 855,7 |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники – 104,4 | 104,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.5. | Реализация мероприятий комплексных планов развития муниципальных образований территорий Верхнекамья | 0503 | 13 0 01 SP310 | Ответственный исполнитель - Управление благоустройства администрации города Березники, соисполнитель - Управление культуры администрации города Березники | ВСЕГО – 89 868,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 83 394,7 | 6 473,3 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет - 84 080,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79 225,0 | 4 855,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет - 5 788,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 169,7 | 1 618,3 | 0,0 |
| 1.2. | Основное мероприятие 2 «Улучшение состояния территорий общественного пользования» | 0503 | 13 0 02 00000 | Ответственный исполнитель - Управление благоустройства администрации города Березники | ВСЕГО – 1683,6 | 1 683,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет - 1044,6 | 1 044,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет - 386,4 | 386,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет - 252,6 | 252,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1. | Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды (благоустройство общественных территорий) | 0503 | 13 0 02 L5550 | Ответственный исполнитель - Управление благоустройства администрации города Березники | ВСЕГО - 1 683,6 | 1 683,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет - 1 044,6 | 1 044,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет - 386,4 | 386,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет - 252,6 | 252,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Основное мероприятие 3 «Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | 0409, 0503 | 13 0 F2 00000 | ВСЕГО, в том числе | ВСЕГО – 353 137,4 | 0,0 | 57 852,7 | 50 002,7 | 45 570,1 | 98 121,7 | 48 121,7 | 53 468,5 |
|  |  |  |  | Ответственный исполнитель - Управление благоустройства администрации города Березники, соисполнитель -Управление культуры администрации города Березники | Федеральный бюджет – 309 182,5 | 0,0 | 49 464,1 | 42 752,3 | 38 962,5 | 91 144,0 | 41 144,0 | 45 715,6 |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет – 13 641,1 | 0,0 | 2 603,3 | 2 250,1 | 2 050,6 | 2 165,5 | 2 165,5 | 2 406,1 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет – 30 313,8 | 0,0 | 5 785,3 | 5 000,3 | 4 557,0 | 4 812,2 | 4 812,2 | 5 346,8 |
| 1.3.1. | Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 0503 | 13 0 F2 54240 | Ответственный исполнитель - Управление благоустройства администрации города Березники, соисполнитель -Управление культуры администрации города Березники | ВСЕГО – 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет – 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2. | Реализация программ формирования современной городской среды | 0409, 0503 | 13 0 F2 55550 | ВСЕГО, в том числе | ВСЕГО – 303 137,4 | 0,0 | 57 852,7 | 50 002,7 | 45 570,1 | 48 121,7 | 48 121,7 | 53 468,5 |
|  |  |  |  | Ответственный исполнитель - Управление благоустройства администрации города Березники | Федеральный бюджет – 259 182,5 | 0,0 | 49 464,1 | 42 752,3 | 38 962,5 | 41 144,0 | 41 144,0 | 45 715,6 |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет – 13 641,1 | 0,0 | 2 603,3 | 2 250,1 | 2 050,6 | 2 165,5 | 2165,5 | 2406,1 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет – 30 313,8 | 0,0 | 5 785,3 | 5 000,3 | 4 557,0 | 4 812,2 | 4812,2 | 5 346,8 |

*Требуется ежегодное уточнение объемов финансирования.».