МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ»

ПЕРМСКОГО КРАЯ

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2023	№ 01-02-483

Об утверждении годового отчета о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Березники», утвержденной постановлением администрации города от 01.09.2017 № 2127, за 2022 год

В соответствии с пунктом 3.4 раздела III, пунктами 5.7 и 5.14 раздела V Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Березники» Пермского края, утвержденного постановлением администрации города от 27.08.2018 № 2100,

администрация города Березники ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Березники», утвержденной постановлением администрации города                   от 01.09.2017 № 2127, за 2022 год (далее – Отчет).

2.Разместить настоящее постановление и Отчет, указанный                    в пункте 1 настоящего постановления, на официальном                                    сайте Администрации города Березники в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

| Глава города Березники – глава администрации города Березники | А.А.Казаченко |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации города

от 27.03.2023        № 01-02-483

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды

на территории муниципального образования «Город Березники», утвержденной постановлением

администрации города от 01.09.2017 № 2127, за 2022 год

Блок 1.Исполнение целевых показателей

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (+, -) | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Цель 1.Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Город Березники» |
| 1.1. | Задача 1.1.Обеспечение развития общественных территорий муниципального образования «Город Березники» |
| 1.2. | Целевой показатель 1.1.1. Площадь благоустроенных общественных территорий | Управление благоустройства администрации города Березники | га | 2,6 | 2,6 | 0,0 |  |
| 1.3. | Задача 1.2.Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий |
| 1.4. | Целевой показатель 1.2.1. Дворовые территории, приведенные в нормативное состояние | Управление благоустройства администрации города Березники | единиц | 16 | 16 | 0,0 |  |

Блок 2.Финансовое обеспечение

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | План на 2022 год (тыс.руб.) | Факт за 2022 год (тыс.руб.) | Отклонение (+, -) | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Березники» | ВСЕГО, в том числе | 222 234,9 | 220 290,9 | -1 944,0 |  |
|  |  | Ответственный исполнитель – Управление благоустройства администрации города Березники |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 1 «Поддержка муниципальной программы «Формирование современной городской среды» | ВСЕГО, в том числе | 105 665,0 | 103 721,0 | -1 944,0 |  |
|  |  | Ответственный исполнитель – Управление благоустройства администрации города Березники |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 1.1.Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | Ответственный исполнитель – Управление благоустройства администрации города Березники, соисполнитель – Управление культуры администрации города Березники | 15 677,0 | 15 666,0 | -11,0 | Экономия по результатам выполненных работ |
| 2.2. | Мероприятие 1.2. Реализация муниципальных программ формирования современной городской среды | ВСЕГО, в том числе | 2 199,9 | 2 199,9 | 0,0 |  |
|  |  | Ответственный исполнитель – Управление благоустройства администрации города Березники |  |  |  |  |
| 2.3. | Мероприятие 1.3. Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды (расходы, не софинансируемые из федерального бюджета) | ВСЕГО, в том числе | 17 168,0 | 15 235,0 | -1 933,0 | Оплата произведена по факту выполненных работ (уменьшение объемов выполненных работ по вывозу и утилизации мусора, не в полном объеме использованы непредвиденные затраты, предусмотренные локально-сметным расчетом, уменьшение объемов по отсыпке щебнем подъездных путей) |
|  |  | Ответственный исполнитель – Управление благоустройства администрации города Березники |  |  |  |  |
| 2.4. | Мероприятие 1.4. Реализация мероприятий комплексных планов развития муниципальных образований территорий Верхнекамья | ВСЕГО, в том числе | 60 620,1 | 60 620,1 | 0,0 |  |
|  |  | Ответственный исполнитель – Управление благоустройства администрации города Березники, соисполнитель – Управление культуры администрации города Березники |  |  |  |  |
| 2.5. | Мероприятие 1.5. Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (расходы, не софинансируемые из федерального бюджета) | ВСЕГО, в том числе | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 |  |
|  |  | Ответственный исполнитель – Управление благоустройства администрации города Березники, соисполнитель – Управление культуры администрации города Березники |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 2 «Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | ВСЕГО, в том числе | 116 569,9 | 116 569,9 | 0,0 |  |
|  |  | Ответственный исполнитель – Управление благоустройства администрации города Березники |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие 2.1. Реализация программ формирования современной городской среды | ВСЕГО, в том числе | 42 559,9 | 42 559,9 | 0,0 |  |
|  |  | Ответственный исполнитель – Управление благоустройства администрации города Березники |  |  |  |  |
| 3.2. | Мероприятие 2.2. Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | ВСЕГО, в том числе | 50 000,0 | 50 000,0 | 0,0 |  |
|  |  | Ответственный исполнитель – Управление благоустройства администрации города Березники, соисполнитель – Управление культуры администрации города Березники |  |  |  |  |
| 3.3. | Мероприятие 2.3. Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | ВСЕГО, в том числе | 24 010,0 | 24 010,0 | 0,0 |  |
|  |  | Ответственный исполнитель – Управление благоустройства администрации города Березники, соисполнитель – Управление культуры администрации города Березники |  |  |  |  |