МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ»

ПЕРМСКОГО КРАЯ

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03.2023	№ 01-02-527

Об утверждении годового отчета о ходе реализации муниципальной программы «Жилище и транспорт», утвержденной постановлением администрации города от 28.02.2019 № 568, за 2022 год

В соответствии с пунктом 3.4 раздела III, пунктами 5.7 и 5.14 раздела V Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Березники» Пермского края, утвержденного постановлением администрации города от 27.08.2018 № 2100,

администрация города Березники ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы «Жилище и транспорт», утвержденной постановлением администрации города от 28.02.2019 № 568,                       за 2022 год (далее – Отчет).

2.Разместить настоящее постановление и Отчет, указанный                     в пункте 1 настоящего постановления, на официальном сайте  Администрации города Березники в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

| И.о.главы города Березники – главы администрации города Березники | О.В.Мизин |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации города

от 30.03.2023      № 01-02-527

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Жилище и транспорт»,

утвержденной постановлением администрации города от 28.02.2019 № 568,

за 2022 год

БЛОК 1.ИСПОЛНЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель | Единица изменения | План | Факт | Отклонение (+, -) | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Цель 1: организация безопасных условий проживания в многоквартирных домах (далее - МКД) |
| 1.1. | Задача 1.1.Создание условий для самоорганизации собственников помещений в МКД для приведения в нормативное состояние зеленого хозяйства придомовых территорий МКД |
| 1.2. | Целевой показатель 1.1.1. Доля МКД, в которых собственники помещений приняли участие в софинансировании мероприятий по приведению в нормативное состояние зеленого хозяйства придомовых территорий МКД | Управление городского хозяйства администрации города (далее – УГХ) | % | 1,6 | 1,3 | -0,3 | Выполнение мероприятия носит заявительный характер. За 2022 год по 14 заявкам выполнены и оплачены работы в полном объеме на сумму 1 942,27 тыс.руб. Отклонение от планового показателя связано с тем, что заявлялись МКД с большой придомовой территорией, что повлияло на увеличение объема работ |
| 1.3. | Цель 2: повышение уровня транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования «Город Березники» Пермского края (далее – муниципальное образование) |
| 1.4. | Задача 2.1.Создание условий для предоставления транспортных услуг населению в границах муниципального образования |
| 1.5. | Целевой показатель 2.1.2. Обеспеченность транспортом перевозок пассажиров по маршрутам регулярных перевозок | УГХ | % | не менее 95 % рейсов | 92 | -3 | Плановые значения не достигнуты в полном объеме в результате нарушений поставщиками условий контракта, что повлияло на качество обеспечения общественным транспортом. В отношении поставщиков ведется претензионная работа |
| 1.6. | Цель 3: организация газоснабжения населения в границах муниципального образования |
| 1.7. | Задача 3.1.Газификация негазифицированных жилых домов в районах индивидуальной жилой застройки муниципального образования |
| 1.8. | Целевой показатель 3.1.1. Доля населения муниципального образования, использующего газ в бытовых целях | УГХ | % | 87,1 | 87,1 | 0 |  |
| 1.9. | Цель 4: организация водоснабжения населения в границах муниципального образования |
| 1.10. | Задача 4.1.Обеспечение централизованным водоснабжением населения на территории муниципального образования |
| 1.11. | Целевой показатель 4.1.1. Доля населения муниципального образования, обеспеченного централизованным водоснабжением | УГХ | % | 96 | 96 | 0 |  |
| 1.12. | Цель 5: организация водоотведения в границах муниципального образования |
| 1.13. | Задача 5.1.Обеспечение системой централизованного водоотведения МКД на территории муниципального образования |
| 1.14. | Целевой показатель 5.1.1. Доля населения муниципального образования, проживающего в МКД, обеспеченного и имеющего возможность обеспечения централизованным водоотведением | УГХ | % | 98 | 98 | 0 |  |
| 1.15. | Цель 6: организация теплоснабжения в границах муниципального образования |
| 1.16. | Задача 6.1.Приведение объектов теплоснабжения в нормативное состояние на территории муниципального образования |
| 1.17. | Целевой показатель 6.1.1. Доля модернизированных объектов теплоснабжения | УГХ | % | 34 | 34 | 0 |  |
| 2. | Подпрограмма 1 «Жилище» |
| 2.1. | Цель 1: стимулирование самоорганизации собственников помещений в МКД |
| 2.2. | Задача 1.1.Приведение в нормативное состояние зеленого хозяйства придомовых территорий МКД |
| 2.3. | Целевой показатель 1.1.1. Доля МКД, в которых проведены мероприятия по приведению в нормативное состояние зеленого хозяйства придомовых территорий МКД | УГХ | % | 1,6 | 1,3 | -0,3 | Выполнение мероприятия носит заявительный характер. За 2022 год по 14 заявкам выполнены и оплачены работы в полном объеме на сумму 1 942,27 тыс.руб. Отклонение от планового показателя связано с тем, что заявлялись МКД с большой придомовой территорией, что повлияло на увеличение объема работ |
| 2.4. | Задача 1.2.Мониторинг технического состояния строительных конструкций многоквартирных домов |
| 2.5. | Целевой показатель 1.2.1. Процент исполнения мероприятий по мониторингу технического состояния строительных конструкций | УГХ | % | 100 | 100 | 0 |  |
| 2.6. | Задача 1.3.Приведение в нормативное состояние общего имущества МКД |
| 2.7. | Целевой показатель 1.3.1. Доля отремонтированных подъездов МКД в общем количестве подъездов МКД, расположенных на территории муниципального образования | УГХ | % | 3,2 | 3,1 | -0,1 | Плановые значения не достигнуты в полном объеме в результате удорожания стоимости работ в ценах 2022 года |
| 2.8. | Целевой показатель 1.3.2. Доля МКД, в отношении которых разработана проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта общего имущества в МКД в городе Березники | УГХ | % | 1 | 1 | 0 |  |
| 3. | Подпрограмма 2 «Транспорт» |
| 3.1. | Цель 1: обеспечение доступности общественного транспорта в границах муниципального образования |
| 3.2. | Задача 1.1.Организация транспортного обслуживания населения муниципального образования |
| 3.3. | Целевой показатель 1.1.2. Процент выполнения рейсов по маршрутам регулярных перевозок – не менее 95 % | УГХ | % | 95 | 92 | -3 | Плановые значения не достигнуты в полном объеме в результате нарушений поставщиками условий контракта, что повлияло на качество обеспечения общественным транспортом. В отношении поставщиков ведется претензионная работа |
| 4. | Подпрограмма 3 «Газификация районов муниципального образования» |
| 4.1. | Цель 1: обеспечение населения муниципального образования услугой газоснабжения в целях повышения качества жизни |
| 4.2. | Задача 1.1.Строительство распределительных газопроводов |
| 4.3. | Целевой показатель 1.1.3. Количество разработанных проектов по строительству распределительных газопроводов | УГХ | единиц | 1 | 1 | 0 |  |
| 5. | Подпрограмма 4 «Централизованное водоснабжение районов муниципального образования» |
| 5.1. | Цель 1: повышение уровня обеспеченности населения питьевой водой |
| 5.2. | Задача 1.1.Обеспечение населения муниципального образования качественной питьевой водой, соответствующей санитарно-эпидемиологическим нормам |
| 5.3. | Целевой показатель 1.1.2. Количество мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту и прочее, реализованных в целях приведения объектов водоснабжения в нормативное состояние | УГХ | единиц | 5 | 3 | -2 | Плановые значения не достигнуты в полном объеме в результате переноса мероприятий на 2023 год |
| 6. | Подпрограмма 5 «Централизованное водоотведение районов муниципального образования» |
| 6.1. | Цель 1: организация безопасного проживания в границах муниципального образования |
| 6.2. | Задача 1.1.Строительство и реконструкция систем водоотведения в границах муниципального образования |
| 6.3. | Целевой показатель 1.1.2. Количество мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту и прочее, реализованных в целях приведения объектов водоотведения в нормативное состояние | УГХ | единиц | 1 | 0 | -1 | Выполнение работ по мероприятию перенесено на 2023 год |
| 7. | Подпрограмма 6 «Модернизация объектов теплоснабжения муниципального образования» |
| 7.1. | Цель 1: организация бесперебойного теплоснабжения населения в границах муниципального образования |
| 7.2. | Задача 1.1.Инженерно-техническая оптимизация объектов теплоснабжения |
| 7.3. | Целевой показатель 1.1.2. Количество мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту и прочее, реализованных в целях приведения объектов теплоснабжения в нормативное состояние | УГХ | единиц | - | - | - | Выполнение работ не планировалось к реализации в 2022 году |

БЛОК 2.ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Объем финансирования по источникам | План | Факт | Отклонение (+, -) | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Программа «Жилище и транспорт» | ВСЕГО, в том числе Ответственный исполнитель – Управление городского хозяйства администрации города Березники (далее – УГХ), соисполнитель – Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» (далее – МКУ «УКС»), Управление имущественных и земельных отношений администрации города Березники (далее – УИЗО) |  | 300 541,1 | 218 783,3 | -81 757,8 |  |
|  |  |  | ФБ[1]- | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | КБ[2]- | 107 447,8 | 37 443,0 | -70 004,8 |  |
|  |  |  | МБ[3]- | 192 593,3 | 180 854,7 | -11 738,6 |  |
|  |  |  | СС[4]- | 500,0 | 485,6 | -14,4 |  |
| 2. | Подпрограмма 1 «Жилище» | ВСЕГО, в том числе |  | 29 625,4 | 29 611,0 | -14,4 |  |
|  |  | ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель – УИЗО | МБ | 29 125,4 | 29 125,4 | 0,0 |  |
|  |  |  | СС | 500,0 | 485,6 | -14,4 |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 «Организация и проведение мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства» | ВСЕГО, в том числе |  | 28 428,2 | 28 413,8 | -14,4 |  |
|  |  | ответственный исполнитель – УГХ | МБ | 27 928,2 | 27 928,2 | -14,4 |  |
|  |  |  | СС | 500,0 | 485,6 | -14,4 |  |
| 2.1.1. | Мероприятие 1.1 «Приведение в нормативное и безопасное состояние зеленого хозяйства придомовых территорий многоквартирных домов» | ВСЕГО, в том числе |  | 2 442,3 | 2 427,9 | -14,4 | Выполнение мероприятия носит заявительный характер. За 2022 год по 14 заявкам выполнены и оплачены работы в полном объеме |
|  |  | Ответственный исполнитель – УГХ | МБ | 1 942,3 | 1 942,3 | 0,0 |  |
|  |  |  | СС | 500,0 | 485,6 | -14,4 |  |
| 2.1.2. | Мероприятие 1.2 «Мониторинг технического состояния строительных конструкций многоквартирных домов и проведение противоаварийных мероприятий» | ВСЕГО, в том числе |  | 13 335,9 | 13 335,9 | 0,0 |  |
|  |  | ответственный исполнитель – УГХ | МБ | 13 335,9 | 13 335,9 | 0,0 |  |
| 2.1.3. | Мероприятие 1.3 «Возмещение части затрат, связанных с выполнением ремонта общего имущества в многоквартирных домах» | ВСЕГО, в том числе |  | 1 990,0 | 1 990,0 | 0,0 |  |
|  |  | ответственный исполнитель – УГХ | МБ | 1 990,0 | 1 990,0 | 0,0 |  |
| 2.1.4. | Мероприятие 1.4 «Разработка проектной документации для проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в городе Березники Пермского края» | ВСЕГО, в том числе |  | 10 660,0 | 10 660,0 | 0,0 |  |
|  |  | ответственный исполнитель – УГХ | МБ | 10 660,0 | 10 660,0 | 0,0 |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2 «Обеспечение исполнения судебных решений» | ВСЕГО, в том числе |  | 1 197,2 | 1 197,2 | 0,0 |  |
|  |  | ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель – УИЗО | МБ | 1 197,2 | 1 197,2 | 0,0 |  |
| 2.2.1. | Мероприятие 2.1 «Средства на исполнение судебных актов, за исключением кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд» | ВСЕГО, в том числе |  | 1 197,2 | 1 197,2 | 0,0 |  |
|  |  | ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель – УИЗО | МБ | 1 197,2 | 1 197,2 | 0,0 |  |
| 3. | Подпрограмма 2 «Транспорт» | ВСЕГО, в том числе |  | 175 695,4 | 169 746,5 | -5 948,9 |  |
|  |  | ответственный исполнитель – УГХ | КБ | 32 451,3 | 29 428,4 | -3 022,9 |  |
|  |  |  | МБ | 143 244,1 | 140 318,1 | -2 926,0 |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 1 «Организация транспортного обслуживания населения» | ВСЕГО, в том числе |  | 175 695,4 | 169 746,5 | -5 948,9 |  |
|  |  | ответственный исполнитель – УГХ | КБ | 32 451,3 | 29 428,4 | -3 022,9 |  |
|  |  |  | МБ | 143 244,1 | 140 318,1 | -2 926,0 |  |
| 3.1.1. | Мероприятие 1.1 «Обеспечение организации транспортного обслуживания населения» | ВСЕГО, в том числе |  | 143 244,1 | 140 318,1 | -2 926,0 | Экономия бюджетных средств сформировалась в связи с тем, что оплата произведена по фактическому объему выполненных работ. Услуги по договору не приняты в связи с нарушением перевозчиком условий контракта |
|  |  | ответственный исполнитель – УГХ | МБ | 143 244,1 | 140 318,1 | -2 926,0 |  |
| 3.1.2. | Мероприятие 1.2 «Возмещение затрат, связанных с организацией перевозки отдельных категорий граждан с использованием электронных социальных проездных документов, а также недополученных доходов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям от перевозки отдельных категорий граждан с использованием электронных социальных проездных документов» | ВСЕГО, в том числе |  | 32 451,3 | 29 428,4 | -3 022,9 | Поступившие средства краевого бюджета освоены в полном объеме. Предусмотренные кассовым планом средства в размере 3 022,9 тыс.руб. не поступили от Министерства транспорта Пермского края в связи с поздним предоставлением документов от перевозчиков |
|  |  | ответственный исполнитель – УГХ | КБ | 32 451,3 | 29 428,4 | -3 022,9 |  |
| 4. | Подпрограмма 3 «Газификация районов муниципального образования» | ВСЕГО, в том числе |  | 2 501,2 | 2 501,2 | 0,0 |  |
|  |  | ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель – МКУ «УКС» | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | МБ | 2 501,2 | 2 501,2 | 0,0 |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 1 «Развитие инфраструктуры объектов муниципальной собственности» | ВСЕГО, в том числе |  | 2 501,2 | 2 501,2 | 0,0 |  |
|  |  | ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель – МКУ «УКС» | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | МБ | 2 501,2 | 2 501,2 | 0,0 |  |
| 4.1.1. | Мероприятие 1.1 «Строительство уличных газопроводов» | ВСЕГО, в том числе |  | 2 501,2 | 2 501,2 | 0,0 |  |
|  |  | ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель – МКУ «УКС» | МБ | 2 501,2 | 2 501,2 | 0,0 |  |
| 5. | Подпрограмма 4 «Централизованное водоснабжение районов муниципального образования» | ВСЕГО, в том числе |  | 73 842,7 | 15 450,0 | -58 392,7 |  |
|  |  | ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель – МКУ «УКС», соисполнитель – УИЗО | КБ | 57 125,0 | 7 125,0 | -50 000,0 |  |
|  |  |  | МБ | 16 717,7 | 8 325,0 | -8 392,7 |  |
| 5.1. | Основное мероприятие 1 «Организация водоснабжения населения в границах муниципального образования» | ВСЕГО, в том числе |  | 13 186,0 | 13 170,4 | -15,6 | Экономия возникла в результате изменения требований Роспотребнадзора в отношении полноты предоставления информации по отборам проб воды из источников водоснабжения |
|  |  | ответственный исполнитель – УГХ | КБ | 7 125,0 | 7 125,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | МБ | 6 061,0 | 6 045,4 | -15,6 |  |
| 5.1.1. | Мероприятие 1.1 «Приведение в нормативное состояние объектов водоснабжения» | ВСЕГО, в том числе |  | 2 736,0 | 2 720,4 | -15,6 |  |
|  |  | ответственный исполнитель – УГХ | МБ | 2 736,0 | 2 720,4 | -15,6 |  |
| 5.1.2. | Мероприятие 1.2 «Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований», из них | ВСЕГО, в том числе |  | 9 500,0 | 9 500,0 | 0,0 |  |
|  |  | ответственный исполнитель – УГХ | КБ | 7 125,0 | 7 125,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | МБ | 2 375,0 | 2 375,0 | 0,0 |  |
| 5.1.2.1. | Ремонт водопроводных сетей в д. Белая Пашня | ВСЕГО, в том числе |  | 9 500,0 | 9 500,0 | 0,0 |  |
|  |  | ответственный исполнитель – УГХ | КБ | 7 125,0 | 7 125,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | МБ | 2 375,0 | 2 375,0 | 0,0 |  |
| 5.1.3. | Мероприятие 1.3 «Разработка (актуализация) схем водоснабжения и водоотведения» | ВСЕГО, в том числе |  | 950,0 | 950,0 | 0,0 |  |
|  |  | ответственный исполнитель – УГХ | МБ | 950,0 | 950,0 | 0,0 |  |
| 5.2. | Основное мероприятие 2 «Развитие инфраструктуры объектов муниципальной собственности» | ВСЕГО, в том числе |  | 60 656,7 | 2 279,6 | -58 377,1 |  |
|  |  | ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель – МКУ «УКС», соисполнитель – УИЗО | КБ | 50 000,0 | 0,0 | -50 000,0 |  |
|  |  |  | МБ | 10 656,7 | 2 279,6 | -8 377,1 |  |
| 5.2.1. | Мероприятие 2.1 «Строительство и обустройство скважин» | ВСЕГО, в том числе |  | 208,9 | 208,9 | 0,0 |  |
|  |  | ответственный исполнитель – УГХ | МБ | 208,9 | 208,9 | 0,0 |  |
| 5.2.2. | Мероприятие 2.2 «Строительство и реконструкция участков водопроводов» | ВСЕГО, в том числе |  | 4 892,2 | 2 070,7 | -2 821,5 |  |
|  |  | ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель – МКУ «УКС» | МБ | 4 892,2 | 2 070,7 | -2 821,5 |  |
| 5.2.3. | Мероприятие 2.3 «Реализация мероприятий комплексных планов развития муниципальных образований территорий Верхнекамья» | ВСЕГО, в том числе |  | 55 555,6 | 0,0 | -55 555,6 | В соответствии с дополнительным соглашением к концессионному соглашению в отношении объектов водоснабжения и водоотведения от 21.12.2022 мероприятия за счет платы концедента предусмотрены на 2023-2024 годы |
|  |  | ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель – УИЗО | КБ | 50 000,0 | 0,0 | -50 000,0 |  |
|  |  |  | МБ | 5 555,6 | 0,0 | -5 555,6 |  |
| 6. | Подпрограмма 5 «Централизованное водоотведение районов муниципального образования» | ВСЕГО, в том числе |  | 18 876,4 | 1 474,6 | -17 401,8 |  |
|  |  | ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель – МКУ «УКС», соисполнитель – УИЗО | КБ | 17 871,5 | 889,6 | -16 981,9 |  |
|  |  |  | МБ | 1 004,9 | 585,0 | -419,9 |  |
| 6.1. | Основное мероприятие 1 «Развитие инфраструктуры объектов муниципальной собственности» | ВСЕГО, в том числе |  | 18 876,4 | 1 474,6 | -17 401,8 |  |
|  |  | ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель – МКУ «УКС», соисполнитель – УИЗО | КБ | 17 871,5 | 889,6 | -16 981,9 |  |
|  |  |  | МБ | 1 004,9 | 585,0 | -419,9 |  |
| 6.1.1. | Мероприятие 1.1 «Реализация иных мероприятий по ликвидации последствий техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий», г. Березники, Пермский край, за счет средств краевого бюджета» | ВСЕГО, в том числе |  | 8 440,3 | 0 | -8 440,3 | Работы по реконструкции канализационных очистных сооружений ведутся с отставанием от графика в связи с некорректными проектными решениями. В соответствии с дополнительным соглашением к соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, заключенному с Министерством строительства Пермского края, срок реализации мероприятия продлен до 01.07.2023 |
|  |  | ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель – УИЗО | КБ | 8 440,3 | 0 | -8 440,3 |  |
| 6.1.1.1. | Реконструкция очистных сооружений (КОС) Правобережного жилого района г. Березники | ВСЕГО, в том числе |  | 8 440,3 | 0 | -8 440,3 |  |
|  |  | ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель – УИЗО | КБ | 8 440,3 | 0 | -8 440,3 |  |
| 6.1.2. | Мероприятие 1.2 «Реализация иных мероприятий по ликвидации последствий техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий», г. Березники, Пермский край, за счет средств ПАО «Уралкалий» | ВСЕГО, в том числе |  | 8 812,2 | 270,6 | -8 541,6 | Работы по реконструкции канализационных очистных сооружений ведутся с отставанием от графика в связи с некорректными проектными решениями. В соответствии с дополнительным соглашением к соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, заключенному с Министерством строительства Пермского края, срок реализации мероприятия продлен до 01.07.2023 |
|  |  | ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель – УИЗО | КБ | 8 812,2 | 270,6 | -8 541,6 |  |
| 6.1.2.1. | Реконструкция очистных сооружений (КОС) Правобережного жилого района г. Березники | ВСЕГО, в том числе |  | 8 812,2 | 270,6 | -8 541,6 |  |
|  |  | ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель – УИЗО | КБ | 8 812,2 | 270,6 | -8 541,6 |  |
| 6.1.3. | Мероприятие 1.3 «Строительство очистных сооружений» | ВСЕГО, в том числе |  | 480,0 | 480,0 | 0,0 |  |
|  |  | ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель – МКУ «УКС» | МБ | 480,0 | 480,0 | 0,0 |  |
| 6.1.4. | Мероприятие 1.4 «Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований» | ВСЕГО, в том числе |  | 619,0 | 619,0 | 0,0 |  |
|  |  | ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель – УИЗО | КБ | 619,0 | 619,0 | 0,0 |  |
| 6.1.4.1. | Реконструкция очистных сооружений (КОС) Правобережного жилого района г. Березники | ВСЕГО, в том числе |  | 619,0 | 619,0 | 0,0 |  |
|  |  | ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель – УИЗО | КБ | 619,0 | 619,0 | 0,0 |  |
| 6.1.5. | Мероприятие 1.5 «Реконструкция очистных сооружений (КОС) Правобережного жилого района г. Березники» | ВСЕГО, в том числе |  | 524,9 | 105,0 | -419,9 | Работы по реконструкции канализационных очистных сооружений ведутся с отставанием от графика в связи с некорректными проектными решениями |
|  |  | ответственный исполнитель – УГХ, соисполнители – УИЗО, МКУ «УКС» | МБ | 524,9 | 105,0 | -419,9 |  |

_____________________

[1] Федеральный бюджет;

[2] краевой бюджет;

[3] местный бюджет;

[4] средства собственников.