МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ»

ПЕРМСКОГО КРАЯ

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2023	№ 01-02-534

Об утверждении годового отчета о ходе реализации муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории», утвержденной постановлением администрации города от 27.02.2019 № 552, за 2022 год

В соответствии с пунктом 3.4 раздела III, пунктами 5.7 и 5.14 раздела V Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Березники» Пермского края, утвержденного постановлением администрации города от 27.08.2018 № 2100,

администрация города Березники ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории», утвержденной постановлением администрации города            от 27.02.2019 № 552, за 2022 год (далее – Отчет).

2.Разместить настоящее постановление и Отчет, указанный              в пункте 1 настоящего постановления, на официальном сайте Администрации города Березники в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

| Глава города Березники – глава администрации города Березники | А.А.Казаченко |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации города

от 31.03.2023      № 01-02-534

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории»,

утвержденной постановлением администрации города от 27.02.2019 № 552,

за 2022 год

БЛОК 1.ИСПОЛНЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (+, -) | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Цель 1: создание благоустроенных территорий муниципального образования «Город Березники» Пермского края и комфортной среды проживания населения муниципального образования «Город Березники» Пермского края |
| 1.1. | Задача 1.1.Приведение в нормативное состояние объектов внешнего благоустройства |
| 1.2. | Целевой показатель 1.1.1. Доля благоустроенных парков и скверов по отношению к общей территории парков и скверов | Управление благоустройства администрации города Березники (далее – УБ) | % | 70,5 | 70,5 | - |  |
| 1.3. | Задача 1.2.Комплексное развитие улично-дорожной сети |
| 1.4. | Целевой показатель 1.2.1. Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | УБ | % | 62,4 | 62,4 | - |  |
| 1.5. | Задача 1.3.Создание благоприятной экологической обстановки |
| 1.6. | Целевой показатель 1.3.1. Площадь городских территорий, освобождаемых от несанкционированных свалок | УБ | м2 | 3400 | 3360 | -40 |  |
| 1.7. | Задача 1.4.Обеспечение эффективной деятельности УБ и муниципального казенного учреждения «Служба благоустройства г. Березники» (далее – МКУ «СБ г. Березники») |
| 1.8. | Целевой показатель 1.4.1. Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы | УБ | % | 90 | 90 | - |  |
| 2. | Подпрограмма 1 «Благоустройство городских территорий» |
| 2.1. | Цель 1: приведение в нормативное состояние объектов внешнего благоустройства, создание современной городской среды путем благоустройства существующих парков и скверов |
| 2.2. | Задача 1.1.Обновление фонда зеленых насаждений и содержание городского зеленого хозяйства |
| 2.3. | Целевой показатель 1.1.1. Доля замененных деревьев от общего количества старовозрастных тополей на городских территориях | УБ | % | 1,8 | 1,8 | - |  |
| 2.4. | Задача 1.2.Развитие системы сетей наружного освещения |
| 2.5. | Целевой показатель 1.2.1. Доля восстановленных и реконструированных сетей наружного освещения от необходимой протяженности сетей наружного освещения | УБ | % | 85,3 | 82,8 | - | В 2022 году планировалось выполнить восстановление и реконструкцию 14 км сетей наружного освещения, фактически выполнено - 2,63 км в рамках выделенных бюджетных средств |
| 2.6. | Задача 1.3.Содержание мест захоронения в соответствии с нормативными требованиями, ремонт объектов кладбища |
| 2.7. | Целевой показатель 1.3.1. Количество мест захоронений, соответствующих нормативным требованиям | УБ | ед. | 1 | 1 | - | - |
| 3. | Подпрограмма 2 «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» |
| 3.1. | Цель 1: комплексное развитие улично-дорожной сети автомобильных дорог |
| 3.2. | Задача 1.1.Улучшение и восстановление транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог |
| 3.3. | Целевой показатель 1.1.1. Протяженность капитально отремонтированных и отремонтированных автомобильных дорог | УБ | км | 13,6 | 13,6 | - |  |
| 3.4. | Целевой показатель 1.1.2. Протяженность автомобильных дорог, находящихся на содержании | УБ | км | 784,4 | 784,4 | - | - |
| 4. | Подпрограмма 3 «Создание благоприятной экологической обстановки» |
| 4.1. | Цель 1: создание благоприятной экологической обстановки |
| 4.2. | Задача 1.1.Проведение санитарно-профилактических мероприятий |
| 4.3. | Целевой показатель 1.1.2. Количество бытовых отходов, вывезенных при ликвидации несанкционированных свалок | УБ | т | 3700 | 3697 | -3 |  |
| 4.4. | Целевой показатель 1.1.3. Количество животных без владельцев, подлежащих отлову, учету, карантированию | УБ | голов | 220 | 242 | +22 |  |
| 5. | Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
| 5.1. | Цель 1: исполнение полномочий УБ и МКУ «СБ г. Березники» в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации |
| 5.2. | Задача 1.1. Обеспечение эффективного выполнения функций УБ и МКУ «СБ г. Березники» |
| 5.3. | Целевой показатель 1.1.1. Обеспечение достижения целей и выполнения значений целевых показателей программы | УБ | % | 100 | 100 | - |  |

БЛОК 2.ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | План на 2022 год (тыс.руб.) | Факт за 2022 год (тыс.руб.) | Отклонение (+, -) | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | «Комплексное благоустройство территории» | ВСЕГО, в том числе | 887 398,7 | 824 007,3 | -63 391,4 |  |
|  |  | ответственный исполнитель – УБ |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель – Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» (далее – МКУ «УКС») |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 1 «Благоустройство городских территорий» | ВСЕГО, в том числе | 199 733,9 | 179 363,2 | -20 370,7 |  |
|  |  | ответственный исполнитель – УБ |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 «Организация и проведение мероприятий по обеспечению и повышению комфортности условий проживания граждан» | ответственный исполнитель – УБ | 196 417,6 | 178 077,9 | -18 339,7 |  |
| 2.1.1. | Мероприятие 1.1 «Благоустройство и озеленение парков, скверов, площадей и иных мест массового отдыха населения» | ответственный исполнитель – УБ | 50 098,1 | 42 311,5 | -7 786,6 | Уменьшение объема выполненных работ по вывозу снега, по вывозу и утилизации мусора; применен понижающий коэффициент к оценке качества выполненных работ. Не производилось техническое обслуживание 2-х камер системы видеонаблюдения в связи с отсутствием технического присоединения к электрическим сетям. Не принят посадочный материал (саженцы деревьев) из-за несоответствия диаметра и длины корневой системы техническому заданию. Не в полном объеме закрыты непредвиденные затраты. Из-за неисправности кабельной линии подача и потребление электроэнергии не осуществлялись |
| 2.1.2. | Мероприятие 1.3 «Содержание и ремонт мест захоронения» | ответственный исполнитель – УБ | 7 171,7 | 6 223,2 | -948,5 | Уменьшение объема выполненных работ по вывозу и утилизации мусора, уменьшение периодичности механической уборки снега |
| 2.1.3. | Мероприятие 1.4 «Прочие мероприятия по благоустройству» | ответственный исполнитель – УБ | 33 387,9 | 24 092,1 | -9 295,8 | Оплата за фактическое количество захоронений невостребованных трупов. В процессе выполнения работ по ремонту фонтанов возникла необходимость замены объемов и видов работ, которые не согласованы с Администрацией города Березники. Подготовка соглашения о расторжении контракта |
| 2.1.4. | Мероприятие 1.11 «Реализация мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских территорий (Благоустройство сельских территорий)» | ответственный исполнитель – УБ | 507,1 | 507,1 | 0,0 |  |
| 2.1.5. | Мероприятие 1.12 «Реализация проекта инициативного бюджетирования – «Площадка для выгула собак» | ответственный исполнитель – УБ | 3 069,3 | 3 001,6 | -67,7 | Уменьшение количества распашных ворот и числа секций ограждения |
| 2.1.6. | Мероприятие 1.13 «Реализация проекта инициативного бюджетирования – Спортивная площадка «Здоровье в порядке – спасибо площадке» | ответственный исполнитель – УБ | 1 340,4 | 1 340,4 | 0,0 |  |
| 2.1.7. | Мероприятие 1.14 «Реализация проекта инициативного бюджетирования – Игровая площадка «Волшебный мир детства» | ответственный исполнитель – УБ | 1 644,1 | 1 605,7 | -38,4 | Оплата за фактический объем выполненных работ (не потребовалось удаление кустарников, пней) |
| 2.1.8. | Мероприятие 1.15 «Реализация проекта инициативного бюджетирования – Спортивно-игровая площадка «Спорт каждый день» | ответственный исполнитель – УБ | 757,0 | 742,5 | -14,5 | Оплата за фактический объем выполненных работ (не закрыты непредвиденные затраты) |
| 2.1.9. | Мероприятие 1.18 «Реализация проекта инициативного бюджетирования – «В гостях у сказки» (устройство детской площадки по сказкам дяди Андрея)» | ответственный исполнитель – УБ | 1 167,3 | 979,1 | -188,2 | Оплата за фактический объем выполненных работ (уменьшение площади по рельефам, не в полном объеме закрыты непредвиденные затраты) |
| 2.1.10. | Мероприятие 1.19 «Реализация мероприятий комплексных планов развития муниципальных образований территории Верхнекамья» | ответственный исполнитель – УБ | 97 274,7 | 97 274,7 | 0,0 |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2 «Развитие инфраструктуры объектов муниципальной собственности» | ответственный исполнитель – УБ | 2 031,0 | 0,0 | -2 031,0 | Нарушен срок выполнения работ по контракту. Подрядчику будут предъявлены штрафные санкции |
| 2.2.1. | Мероприятие 2.3 «Строительство кладбища западнее пересечения автодорог Соликамск-Кунгур и пр-та Ленина» | ответственный исполнитель – УБ | 2 031,0 | 0,0 | -2 031,0 |  |
| 2.3. | Основное мероприятие 3 «Обеспечение исполнения судебных решений» | ответственный исполнитель – УБ | 1 285,3 | 1 285,3 | 0,0 |  |
| 2.3.1. | Мероприятие 3.1 «Средства на исполнение судебных актов, за исключением кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд» | ответственный исполнитель – УБ | 1 285,3 | 1 285,3 | 0,0 |  |
| 3. | Подпрограмма 2 «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» | ВСЕГО, в том числе | 627 061,2 | 585 672,3 | -41 388,9 |  |
|  |  | ответственный исполнитель – УБ |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель – МКУ «УКС» |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 1 «Организация дорожной деятельности» | ответственный исполнитель – УБ | 594 308,1 | 573 570,9 | -20 737,2 |  |
| 3.1.1. | Мероприятие 1.2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)» | ответственный исполнитель – УБ | 335 722,0 | 335 722,0 | 0,0 |  |
| 3.1.2. | Мероприятие 1.3 «Мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие учреждений» | ответственный исполнитель – УБ | 45 999,5 | 45 999,5 | 0,0 |  |
| 3.1.3. | Мероприятие 1.4 «Капитальный ремонт автомобильных дорог» | ответственный исполнитель – УБ | 4 336,8 | 948,8 | -3 388,0 | Нарушен срок выполнения работ по договору из-за необходимости внесения изменений в проектную документацию по выносу инженерных сетей. Уменьшение количества проведенных лабораторных испытаний. Нарушен календарный срок выполнения работ в связи с задержкой сбора исходных данных для проектирования |
| 3.1.4. | Мероприятие 1.5 «Ремонт автомобильных дорог» | ответственный исполнитель – УБ | 13 924,0 | 13 790,5 | -133,5 | Не закрыты непредвиденные затраты. Не предъявлены к оплате талоны на вывоз и утилизацию порубочных остатков |
| 3.1.5. | Мероприятие 1.6 «Содержание автомобильных дорог» | ответственный исполнитель – УБ | 3 749,9 | 3 070,8 | -679,1 | Нарушен срок выполнения работ. Уменьшение площади асфальтобетонного покрытия. Уменьшение объема работ по установке бортового камня. Экономия на сумму непредвиденных затрат, предусмотренных локальным сметным расчетом |
| 3.1.6. | Мероприятие 1.7 «Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края» | ответственный исполнитель – УБ | 190 575,9 | 174 039,3 | -16 536,6 | Оплата за фактический объем выполненных работ (шпунтовое ограждение опор на мостах № 1, № 2, № 3 было заменено на щебеночную отсыпку щебнем фракции 40-70 мм). Работы по ремонту средних опор, а именно – выполнение монолитной бетонной обоймы до уровня земли перенесены на 2 квартал 2023 г. |
| 3.2. | Основное мероприятие 2 «Развитие инфраструктуры объектов муниципальной собственности» | ответственный исполнитель – УБ | 32 753,1 | 12 101,4 | -20 651,7 |  |
|  |  | соисполнитель – МКУ «УКС» |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Мероприятие 2.4 «Строительство ул. Большевистская от ул. Мира до ул. 30 лет Победы» | ВСЕГО, в том числе | 95,3 | 95,3 | 0,0 |  |
|  |  | ответственный исполнитель – УБ |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель – МКУ «УКС» |  |  |  |  |
| 3.2.2. | Мероприятие 2.2 «Строительство автодороги к кладбищу западнее пересечения автодорог Соликамск-Кунгур и пр-та Ленина» | ВСЕГО, в том числе | 2 156,8 | 0,0 | -2 156,8 | Не освоены средства местного бюджета в сумме 2 156 834,98 руб. на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объекта. Муниципальный контракт заключен 10.01.2022 с обществом с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТ ГРУПП ЦЕНТР» со сроком исполнения 16.12.2022. В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации проведены публичные слушания по проекту документации. По результатам публичных слушаний, в соответствии с заключением о результатах публичных слушаний от 22.12.2022 № 32-дт принято постановление администрации города от 12.01.2023 № 01-02-34 об отклонении документации и направлении ее на доработку |
|  |  | ответственный исполнитель – УБ |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель – МКУ «УКС» |  |  |  |  |
| 3.2.3. | Мероприятие 2.8 «Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края» | ответственный исполнитель – УБ | 30 501,0 | 12 006,1 | -18 494,9 | В связи с выявлением недостатков в проектной документации по объекту «Строительство автодороги от перекрестка улиц 8 Марта - Ивачева в г. Усолье до ул. Ивана Дощеникова в г. Березники» работы подрядчиком были выполнены частично. Муниципальный контракт был расторгнут по соглашению сторон. Оплата произведена в объеме фактически выполненных работ. После корректировки проектной документации и прохождения госэкспертизы планируется заключить новый муниципальный контракт |
|  |  | соисполнитель – МКУ «УКС» |  |  |  |  |
| 4. | Подпрограмма 3 «Создание благоприятной экологической обстановки» | ВСЕГО, в том числе | 23 288,3 | 22 773,8 | -514,5 |  |
|  |  | ответственный исполнитель – УБ |  |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 1 «Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в части ответственного обращения с безнадзорными животными» | ответственный исполнитель – УБ | 9 875,9 | 9 760,2 | -115,7 |  |
| 4.1.1. | Мероприятие 1.1 «Содержание казенных учреждений» | ответственный исполнитель – УБ | 7 108,7 | 7 024,6 | -84,1 | Экономия средств на содержание казенного учреждения |
| 4.1.2. | Мероприятие 1.3 «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» | ответственный исполнитель – УБ | 2 612,9 | 2 581,5 | -31,4 | Экономия по оказанию ветеринарных услуг (стерилизация, кастрация и умерщвление) безнадзорным животным. Запланировано выполнить работы по стерилизации (кастрации) в количестве 215 особей, по умерщвлению – 24 особи. По факту произведена стерилизация (кастрация) – 179 особей, умерщвление – 12 особей |
| 4.1.3. | Мероприятие 1.4 «Администрирование государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» | ответственный исполнитель – УБ | 154,3 | 154,1 | -0,2 | Экономия фонда оплаты труда |
| 4.2. | Основное мероприятие 2 «Поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории города» | ответственный исполнитель – УБ | 13 080,9 | 12 682,1 | -398,8 |  |
| 4.2.1. | Мероприятие 2.2 «Проведение санитарно-профилактических мероприятий» | ответственный исполнитель – УБ | 3 334,2 | 2 980,3 | -353,9 | Оплата за фактическое количество вывозов и уничтожение трупов животных. Уменьшение количества объемов по перевозке и утилизации отходов. Экономия по результатам проведения закупок |
| 4.2.2. | Мероприятие 2.4 «Снижение негативного воздействия на почвы, восстановление нарушенных земель, ликвидация несанкционированных свалок в границах муниципального образования» | ответственный исполнитель – УБ | 9 746,7 | 9 701,8 | -44,9 | Не закрыты непредвиденные затраты |
| 4.3. | Основное мероприятие 3 «Развитие инфраструктуры объектов муниципальной собственности» | ответственный исполнитель – УБ | 331,5 | 331,5 | 0,0 |  |
| 4.3.1. | Мероприятие 3.1 «Строительство очистных сооружений на выпусках систем ливневой канализации города Березники в водные объекты (р. Быгель, Нижне-Зырянское водохранилище)» | ответственный исполнитель – УБ | 331,5 | 331,5 | 0,0 |  |
| 5. | Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации программы» | ВСЕГО, в том числе | 37 315,3 | 36 198,0 | -1 117,3 |  |
|  |  | ответственный исполнитель – УБ |  |  |  |  |
| 5.1. | Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности муниципальных органов» | ответственный исполнитель – УБ | 19 690,6 | 19 384,3 | -306,3 |  |
| 5.1.1. | Мероприятие 1.1 «Содержание органов местного самоуправления « | ответственный исполнитель – УБ | 19 690,6 | 19 384,3 | -306,3 | Экономия средств на содержание аппарата управления |
| 5.2. | Основное мероприятие 2 «Обеспечение деятельности казенных учреждений» | ответственный исполнитель – УБ | 17 624,7 | 16 813,7 | -811,0 |  |
| 5.2.2. | Мероприятие 2.1 «Содержание казенных учреждений» | ответственный исполнитель – УБ | 17 624,7 | 16 813,7 | -811,0 | Экономия средств на содержание аппарата управления |