*Приложение № 4 к заключению КСП*

**Анализ выполнения бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования «Город Березники» Пермского края за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объектов финансирования | Уточненный план,  тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | Отклонение от плана,  тыс. руб. | % выпол-нения |
|  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство межшкольного стадиона на территории МАОУ СОШ № 11 | 47,4 | 47,4 | 0 | 100 |
| 2. | Строительство межшкольного стадиона на территории МАОУ «Школа № 7 для обучающихся с ОВЗ» | 506,0 | 506,0 | 0 | 100 |
| 3. | Реконструкция загородного лагеря отдыха и оздоровления детей «Темп» | 599,6 | 598,0 | 1,6 | 99,7 |
| 4. | Приспособление объекта культурного наследия регионального значения «Кинотеатр «Авангард» для современного использования (культурно-деловой центр) | 4 657,1 | 4 593,0 | 64,1 | 98,6 |
| 5. | Реконструкция здания МАУК «УДНТ», расположенного по адресу: г. Усолье, ул. Елькина, д.14 | 4 612,2 | 202,7 | 4 409,5 | 4,4 |
| 6. | Строительство центра культурного развития в микрорайоне «Любимов» | 4 452,0 | 30,7 | 4 421,3 | 0,7 |
| 7. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в правобережном районе г. Березники | 9 493,1 | 2 137,7 | 7 355,4 | 22,5 |
| 8. | Строительство павильона-раздевальной с помещениями под пневматический тир г. Усолье | 632,2 | 632,2 | 0 | 100 |
| 9. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса | 5 898,3 | 5 898,3 | 0 | 100 |
| 10. | Реконсрукция очистных сооружений (КОС) Правобережного жилого района г. Березники | 17 281,9 | 7 629,1 | 9 652,8 | 44,1 |
| 11. | Строительство и обустройство скважин | 1 501,4 | 1 501,4 | 0 | 100 |
| 12. | Строительство и реконструкция централизованных сетей водоснабжения | 6 976,7 | 6 976,7 | 0 | 100 |
| 13. | Строительство и реконструкция участков водопроводов | 6 034,5 | 5 842,6 | 191,9 | 96,8 |
| 14. | Строительство внутриквартальных сетей водоснабжения и водоотведения | 597,7 | 595,0 | 2,7 | 99,5 |
| 15. | Строительство автодороги от перекрестка улиц 8 Марта – Ивачева в г. Усолье до ул. Ивана Дощеникова в г. Березники | 6 184,6 | 2 687,8 | 3 496,8 | 43,5 |
| 16. | Строительство кладбища западнее пересечения автодорог Соликамск-Кунгур и пр-та Ленина | 13 131,7 | 1 541,0 | 11 590,7 | 11,7 |
| 17. | Строительство очистных сооружений на выпусках систем ливневой канализации города Березники в водные объекты (р. Быгель, Нижне-Зырянское водохранилище) | 1 381,2 | 0 | 1 381,2 | 0 |
| 18. | Мероприятия по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, признанного аварийным после 1 января 2017 года | 32 402,1 | 28 301,8 | 4 100,3 | 87,3 |
| 19. | Приобретение имущества в муниципальную собственность | 4 100,2 | 4 100,2 | 0 | 100 |
| 20. | Строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений | 25 840,4 | 25 820,7 | 19,7 | 99,9 |
| 21. | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 22 087,3 | 22 087,3 | 0 | 100 |
|  | **ИТОГО** | **168 417,6** | **121 729,6** | **46 688,0** | **72,3** |