БЕРЕЗНИКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

ПЕРМСКИЙ КРАЙ

VII СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ № ___

Дата принятия ___________.

О внесении изменений в решение Березниковской городской Думы от 14.12.2018 № 510 «Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Город Березники» на 2019-2029 годы»

В соответствии со статьей 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в целях актуализации муниципального правового акта Березниковской городской Думы

Березниковская городская Дума РЕШАЕТ:

1.Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся                        в решение Березниковской городской Думы от 14 декабря 2018 г.                        № 510 «Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Город Березники» на 2019-2029 годы» (далее – изменения).

2.Официально опубликовать настоящее решение                                        в официальном печатном издании - газете «Два берега Камы»                        и разместить его полный текст, состоящий из настоящего решения               и изменений, указанных в пункте 1 настоящего решения,                           на Официальном портале правовой информации города Березники, на официальных сайтах Березниковской городской Думы                                и Администрации города Березники в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего

за днем его официального опубликования в официальном печатном издании.

| Председатель Березниковской городской Думы | Э.В.Смирнов |
| --- | --- |
| Глава города Березники- глава администрации города Березники | А.А. Казаченко |

УТВЕРЖДЕНЫ

решением

Березниковской

городской Думы

от _______ № ____

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в решение Березниковской городской Думы

от 14 декабря 2018 г. № 510 «Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Город Березники»

на 2019-2029 годы»

1.В разделе I:

1.1.раздел «Целевые показатели (индикаторы) обеспечения населения объектами социальной инфраструктуры» изложить в следующей редакции:

«1.Доля детей, стоящих в очереди для определения                           в муниципальные дошкольные образовательные организации.

2.Доля учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в первую смену, от общей численности учащихся.

3. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования.

4.Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта.

5.Доля объектов культурного наследия, находящихся                       в удовлетворительном состоянии (не требуется проведение капитального ремонта), от общего количества объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования.

6.Доля инфраструктурных объектов культуры, по которым проведены работы по приведению в нормативное состояние»

1.2.раздел «Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры» изложить в следующей редакции:

«Для реализации цели и задач Программы

в 2019-2029 годах предусматриваются следующие мероприятия:

строительство трех зданий для размещения дошкольных образовательных организаций;

строительство двух зданий для размещения общеобразовательных организаций;

строительство одного здания для размещения учреждения дополнительного образования;

строительство трех физкультурно-оздоровительных комплексов;

строительство одного универсального спортивного комплекса;

строительство павильона-раздевальной с помещениями под пневматический тир г. Усолье;

реконструкция одного загородного лагеря отдыха и оздоровления детей;

строительство трех межшкольных стадионов;

приспособление объекта культурного наследия регионального значения «Кинотеатр «Авангард» для современного использования (культурно-деловой центр);

реконструкция здания МАУК «УДНТ», расположенного по адресу: г. Усолье, ул. Елькина, д.14;

строительство центра культурного развития в микрорайоне «Любимов»;

1.3.в разделе «Объемы и источники финансирования Программы» строки изложить в следующей редакции:

| Объемы и источники финансирования Программы | Прогнозный общий объем финансирования Программы на период 2019-2029 годов составляет 7 376 041,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 г. – 282 294,6 тыс. руб.; 2020 г. – 592 205,7 тыс. руб.; 2021 г. – 372 512,0 тыс. руб.; 2022 г. – 126 906,5 тыс. руб.; 2023 г. – 14 646,0 тыс. руб.; 2024 г. – 779 562,6 тыс. руб.; 2025 г. – 1 456 945,0 тыс. руб.; 2026-2029 гг. – 3 750 969,0 тыс. руб. Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Город Березники» Пермского края, бюджета Пермского края, федерального бюджета, прочих источников. Объемы финансирования подлежат уточнению в установленные сроки после принятия бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период |
| --- | --- |

»

1.4.раздел «Ожидаемые результаты реализации Программы» изложить в следующей редакции:

«1.Доля детей, зарегистрированных в очереди на устройство в дошкольные образовательные организации – 0 %.

2.Доля учащихся общеобразовательных организаций,  обучающихся в первую смену, от общей численности учащихся – 88,8 %.

3. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, занятых программами дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования – 80%.

4.Уровень обеспеченности спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности – 72 %.

5.Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в удовлетворительном состоянии (не требующих проведения капитального ремонта (реставрации), от общего количества объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования «Город Березники» Пермского края – 54 %.

6.Доля инфраструктурных объектов культуры, по которым проведены работы по приведению в нормативное состояние – 25 %»

2.В разделе II:

2.1.подпункт 2.2.1.1.3. в пункте 2.2 изложить в следующей редакции:

«2.2.1.1.3.Выводы.

Существует проблема обеспечения доступности дошкольного образования по месту жительства семей, проживающих в «старой» части                г. Березники и Правобережной части г. Березники и в районе «ЕвроХим»;

2.2.второй абзац подпункта 2.2.1.2.3 пункта 2.2. изложить в следующей редакции:

«Существует проблема обеспечения доступности объектов общего образования по месту жительства семей, планируемых к проживанию в Правобережной части г. Березники и в районе «ЕвроХим»;

2.3.подпункт 2.2.1.3.3. пункта 2.2. изложить в следующей редакции:

«2.2.1.3.3.Выводы.

Действующая сеть организаций дополнительного образования в целом удовлетворяет потребности населения МО «Город Березники» в получении услуги дополнительного образования. Однако существует потребность нового объекта учреждения дополнительного образования в «старой» части                г. Березники.»;

3.3.5.в пункт 2.3.3. добавить семнадцатый абзац:

«Реконструкция загородного лагеря отдыха и оздоровления детей «Темп» в п. Огурдино, Усольский район.»;

2.5.третий абзац пункта 2.3.6. изложить в следующей редакции:

«В связи с этим для решения указанной проблемы планируются в период реализации Программы привести в нормативное состояние имущественные комплексы отдельных учреждений культуры, восстановить объект культурного наследия и увеличить количество зрителей в культурно-досуговых учреждениях. Учитывая существующее состояние имущественных комплексов, а также наличие предписаний надзорных органов, планируется реализовать следующие проекты:

приспособление объекта культурного наследия регионального значения «Кинотеатр «Авангард» для современного использования (культурно-деловой центр);

строительство новых объектов культуры:

строительство центра культурного развития в микрорайоне «Любимов»;

реконструкция здания МАУК «УДНТ», расположенного по адресу:                  г. Усолье, ул. Елькина, д. 14»;

3.В разделе III:

3.1. пункт 3.2. изложить в следующей редакции:

«3.2.Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры МО «Город Березники».

3.2.1.В области образования:

| № | Наименование мероприятия, местоположение объекта, технико-экономические параметры | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Строительство детского сада в квартале № 20 Правобережной части г. Березники, на 240 мест | 2020 год | МКУ «Управление капитального строительства» (далее – МКУ УКС) |
| 2 | Строительство здания детского сада в «старой» части, г. Березники, на 240 мест | 2026-2029 годы | МКУ УКС |
| 3 | Строительство общеобразовательной школы в квартале № 12 правобережной части г. Березники, на 1 224 места | 2021 год | МКУ УКС |
| 4 | Строительство школы в районе «ЕвроХим», г. Березники, на 620 мест | 2025 год | ООО «ЕвроХим-Усольский калийный комбинат» |
| 5 | Строительство детского сада в районе «ЕвроХим», г. Березники, на 260 мест | 2024 год | ООО «ЕвроХим-Усольский калийный комбинат» |
| 6 | Строительство Дворца детского (юношеского) творчества г. Березники, на 1 100 мест | 2026-2029 годы | МКУ УКС |
| 7 | Строительство межшкольного стадиона на территории МАОУ СОШ № 14, г. Березники, единовременная пропускная способность (далее по тексту – ЕПС) 61 человек | 2025 год | МКУ УКС |
| 8 | Строительство межшкольного стадиона на территории МАОУ СОШ № 11, г. Березники, ЕПС 62 человека | 2024 год | МКУ УКС |
| 9 | Строительство межшкольного стадиона на территории МАОУ «Школа №7 для обучающихся с ОВЗ», г. Березники, ЕПС 60 человек | 2026 год | МКУ УКС |
| 10 | Реконструкция загородного лагеря отдыха и оздоровления детей «Темп», п. Огурдино, Усольский район, ЕПС 64 человека | 2026-2029 годы | МКУ УКС |

3.2.3.В сфере культуры:

| № | Наименование мероприятия, местоположение объекта, технико-экономические параметры | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Приспособление объекта культурного наследия регионального значения «Кинотеатр «Авангард» для современного использования (культурно-деловой центр), г. Березники, на 69500 (+25%) получателей услуг | 2025 год | МКУ УКС |
| 2 | Строительство центра культурного развития в микрорайоне «Любимов», г. Березники, на 200 получателей услуг | 2026-2029 годы | МКУ УКС |
| 3 | Реконструкция здания МАУК «УДНТ», расположенного по адресу: г. Усолье, ул. Елькина, д. 14, площадь 1253 кв.м. | 2026-2029 годы | МКУ УКС |

3.2.4.В области физической культуры:

| № | Наименование мероприятия, местоположение объекта, технико-экономические параметры | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в правобережном районе г. Березники, ЕПС 64 человека | 2022 год | МКУ УКС |
| 2 | Строительство павильона-раздевальной с помещениями под пневматический тир г. Усолье, ЕПС 4 человека | 2022 год | МКУ УКС |
| 3 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса г. Березники, ЕПС 105 человек | 2027-2029 год | МКУ УКС |
| 4 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в районе «ЕвроХим», г. Березники, ЕПС 64 человека | 2026-2029 годы | ООО «ЕвроХим-Усольский калийный комбинат» |
| 5 | Строительство универсального спортивного комплекса, г.Березники, ЕПС 296 человек | 2024-2027 годы | Министерство строительства Пермского края |

4.Раздел IV изложить в следующей редакции:

«Финансирование Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Пермского края, бюджета МО «Город Березники», прочих источников.

Общий объем финансирования Программы на период 2019-2029 годов составляет 7 376 041,4 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 г. – 282 294,6 тыс. руб.;

2020 г. – 592 205,7 тыс. руб.;

2021 г. – 372 512,0 тыс. руб.;

2022 г. – 126 906,5 тыс. руб.;

2023 г. – 14 646,0 тыс. руб.;

2024 г. – 779 562,6 тыс. руб.;

2025 г. – 1 456 945,0 тыс. руб.;

2026-2029 гг. – 3 750 969,0 тыс. руб.

Информация по объемам и источникам финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры МО «Город Березники» с разбивкой по целям                      и задачам представлена в приложении 5 к настоящей Программе.

Объемы финансирования подлежат уточнению в установленные сроки после принятия бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.»

5.В разделе V:

5.1. пункт 5.2 изложить в следующей редакции:

«5.2.Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры

| № п/п | Показатели | Индикаторы | Ед. изм. | Значение показателя по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | В сфере образования |
| 1.1 | Доля детей, стоящих в очереди для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1 |  | Количество введенных в эксплуатацию зданий организаций дошкольного образования | ед. | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 1.1.2 |  | Количество вновь созданных мест в организациях дошкольного образования | ед. | - | 240 | - | - | - | 260 | - | 240 |
| 1.2 | Доля учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в первую смену, от общей численности учащихся |  | % | 80,3 | 80,3 | 86,0 | 85,6 | 85,7 | 85,7 | 88,8 | 88,8 |
| 1.2.1 |  | Количество введенных в эксплуатацию зданий организации общего образования | ед. | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| 1.2.2 |  | Количество вновь созданных мест в организациях общего образования | ед. | - | - | 1 224 | - | - | - | 620 | - |
| 1.3 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования |  | % | 78 | 78 | 78 | 78 | 79 | 80 | 80 | 80 |
| 1.3.1 |  | Количество введенных в эксплуатацию зданий организации дополнительного образования | ед. | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 1.3.2 |  | Количество вновь созданных мест в организациях дополнительного образования | ед. | - | - | - | - | - | - | - | 1 100 |
| 2. | В сфере физической культуры и спорта |
| 2.1. | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта |  | % | 58 | 57,8 | 61,2 | 63,3 | 63,8 | 67,6 | 68,7 | 72 |
| 2.1.1 |  | Количество введенных в эксплуатацию объектов спортивной направленности | ед. | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| 2.1.2 |  | Количество введенных в эксплуатацию плоскостных сооружений на территориях общеобразовательных организаций | ед. | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 3. | В сфере культуры |
| 3.1. | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетвори тельном состоянии (не требуется проведение капитального ремонта), от общего количества объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования |  | % | 25 | 38 | 38 | 38 | 38 | 28 | 32 | 54 |
| 3.1.1 |  | Количество введенных в эксплуатацию после реставрации зданий памятников регионального значения | ед. | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 3.2 | Доля инфраструктурных объектов культуры, по которым проведены работы по приведению в нормативное состояние |  | % | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 3.2.1 |  | Количество введенных в эксплуатацию после строительства, реконструкции зданий учреждения культуры | ед. | - | - | - | - | - | - | - | 2 |

6.Приложение 5 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение 5 к Программе комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Город Березники» Пермского края на 2019-2029 годы

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов)

| № | Наименование объекта | Общий объем финансирования, тыс. руб. | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | федеральный бюджет, тыс. руб. | бюджет Пермского края, тыс. руб. | бюджет МО «Город Березники», тыс. руб. | внебюджетные средства, тыс. руб. | дополнительная потребность (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель программы – Достижение расчетного уровня обеспеченности населения муниципального образования «Город Березники» Пермского края услугами в областях образования, физической культуры и массового спорта, культуры путем строительства, приобретения в муниципальную собственность, реконструкции объектов социальной инфраструктуры |
| Задача 1 – Создание условий для максимального удовлетворения потребностей населения муниципального образования «Город Березники» Пермского края в качественных услугах дошкольного образования |
| 1 | Строительство детского сада в квартале № 20 Правобережной части г. Березники | 230 943,5 | 101 198,0 | 67 110,6 | 62 634,9 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Строительство здания детского сада в «старой» части | 307 230,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 307 230,0 |
| 3 | Строительство детского сада в районе «ЕвроХим» | 307 230,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 307 230,0 | 0,0 |
| Задача 2 – Обеспечение доступности и качества начального общего, основного общего и среднего общего образования на территории муниципального образования «Город Березники» Пермского края |
| 4 | Строительство общеобразовательной школы в квартале № 12 правобережной части г. Березники | 927 388,0 | 410 731,9 | 492 964,4 | 23 691,7 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Строительство школы в районе «ЕвроХим» | 700 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700 000,0 | 0,0 |
| 6 | Строительство Дворца детского (юношеского) творчества г. Березники | 700 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700 000,0 |
| Задача 3 –Обеспечение жителей муниципального образования «Город Березники» Пермского края оптимальными возможностями для удовлетворения потребностей в физической активности и участии в массовом спортивном движении. |
| 7 | Строительство межшкольного стадиона на территории МАОУ СОШ № 14 | 28 566,6 | 0,0 | 19 241,9 | 9 324,7 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Строительство межшкольного стадиона на территории МАОУ СОШ № 11 | 17 400,3 | 0,0 | 11 851,2 | 5 549,1 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Строительство межшкольного стадиона на территории МАОУ «Школа №7 для обучающихся с ОВЗ» | 27 371,9 | 0,0 | 18 207,6 | 9 164,3 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Реконструкция загородного лагеря отдыха и оздоровления детей «Темп» | 410 598,0 | 0,0 | 0,0 | 10 598,0 | 0,0 | 400 000,0 |
|  | Итого по образованию: | 3 656 728,3 | 511 929,9 | 609 375,7 | 120 962,7 | 1 007 230,0 | 1 407 230 |
| Задача 3 - Обеспечение жителей муниципального образования «Город Березники» Пермского края оптимальными возможностями для удовлетворения потребностей в физической активности и участии в массовом спортивном движении |
| 11 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в правобережном районе г. Березники | 139 414,4 | 0,0 | 78 089,9 | 61 324,5 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Строительство павильона-раздевальной с помещениями под пневматический тир г. Усолье | 62 551,5 | 0,0 | 45 334,1 | 17 217,4 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса г. Березники | 184 613,2 | 0,0 | 0,0 | 6 113,2 | 0,0 | 178 500,0 |
| 14 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в районе «ЕвроХим» | 500 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500 000,0 |
| 15 | Строительство универсального спортивного комплекса | 2 000 060,0 | 0,0 | 1 300 000,0 | 60,0 | 700 000,0 | 0,0 |
|  | Итого по физической культуре | 2 886 639,1 | 0,0 | 1 423 424,0 | 84 715,1 | 700 000,0 | 678 500,0 |
| Задача 4 – Сохранение и популяризация историко-культурного наследия муниципального образования «Город Березники» Пермского края |
| 16 | Приспособление объекта культурного наследия регионального значения «Кинотеатр «Авангард» для современного использования (культурно-деловой центр) | 369 349,5 | 0,0 | 263 215,7 | 106 133,8 | 0,0 | 0,0 |
| Задача 5 – Обеспечение доступности и современного уровня учреждений культуры на территории муниципального образования «Город Березники» Пермского края |
| 17 | Строительство центра культурного развития в микрорайоне «Любимов» | 311 522,6 | 0,0 | 0,0 | 4 469,2 | 0,0 | 307 053,4 |
| 18 | Реконструкция здания МАУК «УДНТ», расположенного по адресу: г. Усолье, ул. Елькина, д. 14 | 151 801,9 | 0,0 | 0,0 | 4 815,1 | 0,0 | 146 986,8 |
|  | Итого по культуре | 832 674,0 | 0,0 | 263 215,7 | 115 418,1 | 0,0 | 454 040,2 |
|  | Итого по Программе | 7 376 041,4 | 511 929,9 | 2 296 015,4 | 321 095,9 | 1 707 230,0 | 2 539 770,2 |

».